«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель комиссии по размещению

заказов на выполнение проектных

строительно-монтажных,

ремонтно-строительных работ,

оказание услуг жилищно-коммунального

хозяйства для муниципальных нужд.

_____________________  В.П. Калугин

«____» ______________2008 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на проведение открытого аукциона по определению подрядных организаций на выполнение работ для Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области.

СОДЕРЖАНИЕ

1.  Приглашение к участию в открытом аукционе                                       3 стр.

2.  Объем для выполнения работ  (Лот №1, приложение №1                     5 стр.

к документации об аукционе);

3.  Объем для выполнения работ  (Лот №2, приложение №2                     6 стр.

к документации об аукционе);

4.  Бланк заявки на участие в аукционе;                                                       7 стр.

5.  Спецификация предлагаемого объема работ                                          8 стр.

(приложение к заявке);

6.  Общие требования для участия в аукционе;                                           9 стр.

7.  Общие правила подачи заявок и проведения аукциона;                      12 стр.

8.  Анкета участника размещения заказа                                                    14 стр.

9.  Опись документов                                                                                    15 стр.

10.  Инструкция по заполнению заявки на участие                                    16 стр.

в открытом аукционе;

11.  Проект муниципального контракта (Лот № 1);                                     17 стр.

12.  Проект муниципального контракта (Лот № 2);                                     21 стр.

Приглашение

к участию в открытом аукционе по определению подрядных организаций на выполнение работ для Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области.

Способ размещения заказа: открытый аукцион.

Организатор аукциона: Комиссия по размещению заказов на выполнение проектных, строительно-монтажных, ремонтно-строительных работ, оказание услуг жилищно-коммунального хозяйства для муниципальных нужд Администрации   муниципального   района    Похвистневский, 446450,     Самарская область, г. Похвистнево, ул. Гагарина ,3, тел. (84656) 2-24-73, 2-35-09.

E-mail: qfdtk@samtel.ru

http://www.pohr.ucoz.ru

Муниципальный заказчик: Администрация муниципального района Похвистневский, 446450, Самарская область,   г. Похвистнево,   ул.   Ленинградская, 9,   тел.    (84656)   2-27-62,

E-mail: qfdtk@samtel.ru

Предмет и начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

| № лота | Предмет контракта | Начальная (максимальная) цена, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по капитальному ремонту муниципального общеобразовательного учреждения Алькинская средняя общеобразовательная школа * приложение №1 | 5 450 000 |
| 2 | Выполнение работ по обустройству полигона ТБО в сельском поселении Подбельск * приложение №2 | 550 000 |

* объемы выполняемых работ указаны в документации об аукционе  см. Приложение № 1, Приложение №2.

Шаг аукциона (5 % от начальной (максимальной) цены контракта):

Лот № 1 – 272 500 руб.

Лот № 2 – 27 500руб.

Место выполнения работ: Самарская область, муниципальный район Похвистневский: с. Алькино (Лот №1), с. Подбельск (Лот №2).

Срок выполнения работ: до 01.08.2008 года (Лот №1, Лот №2).

Источник финансирования: внебюджетные целевые средства на 2008 год.

Форма, сроки и порядок оплаты: Безналичная форма оплаты. Аванс 30% от суммы контракта в течение 10 банковских дней с момента подписания контракта. Окончательный расчет в течение 3 дней после подписания  актов выполненных работ по формам КС-2, КС-3.

Срок предоставления гарантий качества на все выполняемые работы и материалы - не менее 24 месяцев.

Цена контракта включает все расходы подрядчика, включая транспортные расходы, уплату пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, коэффициент инфляции.

Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом объем работ, услуг при изменении потребности в работах на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительных объемах работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнения дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наименьшую цену контракта.

Документация об аукционе размещена на сайте в сети «Интернет»:

http://www.guot-adm.samara.ru и http://www.pohr.ucoz.ru

Порядок предоставления документации об аукционе, порядок разъяснения положений документации об аукционе, порядок подачи заявок на участие в аукционе, порядок проведения аукциона размещены на сайте http://www.guot-adm.samara.ru и http://www.pohr.ucoz.ru.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется представителем организатора аукциона по рабочим дням с 08 час.00мин. до 17час.00мин. с перерывом на обед с 12час.00мин. до 13час.00мин. по местному времени начиная с 29.02.2008г. по адресу: 446450, Самарская обл., г. Похвистнево, ул. Гагарина, 3.

Срок окончания подачи заявок на участие в аукционе и срок начала рассмотрения заявок на участие в аукционе - 11час. 00 мин. 24  марта  2008 года.

Протокол рассмотрения заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии, уполномоченным органом и размещается на официальном сайте не позднее 27.03.2008г.

Аукцион проводится   «28» марта 2008 года в 11 час.00мин.

Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии, уполномоченным органом в день проведения аукциона и размещается на официальном сайте в течение одного дня со дня его подписания.

К заявке на участие в аукционе прилагаются копии документов, удостоверяющих личность для лиц, которые будут принимать участие в процедуре торгов, в случае признания участника размещения заказа участником аукциона, а при необходимости документы, подтверждающие их полномочия.

Муниципальный контракт подписывается победителем не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и  не позднее чем через двадцать дней  со дня подписания комиссией указанного протокола.

Объявление  о проведении  аукциона  опубликовано  в средствах массовой информации  -   общественно-политической газете города Похвистнево и Похвистневского района Самарской области «Похвистневский вестник» и размещено извещение на официальном сайте Администрации муниципального района Похвистневский  по адресу в сети «Интернет»: http://www.pohr.ucoz.ru

##### Приложение № 1

к  документации об аукционе

Объём для выполнения работ

по капитальному ремонту муниципального общеобразовательного учреждения Алькинская средняя общеобразовательная школа.

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками | м2 | 855 |
| 2. | Установка оконных блоков с подоконными досками из ПВХ трехстворчатые с поворотно-откидной створкой | м2 | 848,6 |
| 3. | Установка оконных блоков с подоконными досками из ПВХ одностворчатых глухих | м2 | 5,76 |
| 4. | Замена оконных сливов из оцинкованной стали | п.м. | 460 |
| 5. | Смена деревянных дверных блоков | м2 | 163 |
| 6. | Ремонт штукатурки дверных и оконных откосов | м2 | 280 |
| 7. | Сплошная шпаклевка откосов сухой растворной смесью типа Ветонит | м2 | 484 |
| 8. | Водоэмульсионная окраска дверных и оконных откосов | м2 | 484 |
| 9. | Ремонт штукатурки наружных оконных откосов | м2 | 240 |
| 10. | Известковая побелка наружных откосов | м2 | 240 |
| 11. | Устройство входного тамбура из конструкций ПВХ | шт. | 1 |

##### Приложение № 2

к документации об аукционе

Объём для выполнения работ

по обустройству полигона ТБО в сельском поселении Подбельск

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж стеновых панелей площадью более 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов: более 5т | 100 шт. сборн. конструкций | 0,5 |
| 2. | Демонтаж стоек из труб | 1т | 9,364 |
| 3. | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе глубиной до 2 м, группа грунтов 2 | 100 ям | 0,51 |
| 4. | Монтаж стоек из труб | 1т | 9,364 |
| 5. | Бетонирование стоек | 100 м3 ж/б в деле | 0,49 |
| 6. | Установка стеновых панелей площадью более 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов: более 5т | 100 шт. сборн. конструкций | 0,5 |

Примечание: За дополнительной информацией обращаться по адресу: 446450 Самарская обл., г. Похвистнево, ул. Гагарина ,3. тел. (84656) 2-24-73, 2-35-09,

2-30-17.

Кому: Председателю комиссии по размещению заказов на выполнение проектных, строительно-монтажных, ремонтно-строительных работ, оказание услуг жилищно-коммунального хозяйства для муниципальных нужд. Калугину В.П.

ЗАЯВКА

на участие в аукционе

________________________________________________________________________________

(Организационно-правовая форма, наименование или Фамилия, Имя, Отчество лица, подающего заявку)

________________________________________________________________________________

___________________________________________, именуемый далее участник размещения заказа, в лице

_______________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании

______________________________________________________________________________,

принимая решение об участии в аукционе ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование предмета аукциона)

________________________________________________________________________________

обязуюсь:

1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся:

- в извещении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Похвистневский вестник» от _______________ 2008 г., № ____________

-  документации об аукционе, размещенной на официальном сайте Главного управления организации торгов Самарской области http://www.guot-adm.samara.ru  и на сайте Администрации муниципального района Похвистневский http://www.pohr.ucoz.ru,

а также порядок проведения аукциона, установленный Федеральным законом от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми актами.

2) в случае признания победителем  аукциона:

-заключить с муниципальным заказчиком муниципальный контракт, в срок, установленный в извещении о проведении аукциона;

- выполнить обязательства, предусмотренные условиями аукциона;

- произвести поставку всех товаров (работ, услуг),  включенных  в лот,  согласно приложению  к заявке.

3) по требованию организатора аукциона представить разъяснение положений документов, представленных на участие в аукционе.

С документацией об аукционе, в том числе с условиями муниципального контракта ознакомлен.

Заявка действительна до дня заключения  муниципального контракта.

Юридический и (или) почтовый адрес, паспортные данные (для физического лица), телефон и банковские реквизиты участника размещения заказа: _______________________________________

_____________________________________________________________________________________

Подпись Участника размещения заказа (его полномочного представителя)

М.П. «___» ___________2008 г

Приложение к заявке

Спецификация предлагаемого объема работ

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель/ уполномоченное лицо _________________________ /____________/

(должность, подпись)                                      (Ф.И.О.)

Общие требования, предъявляемые к участникам размещения заказов

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд

муниципального района Похвистневский Самарской области

1. Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

2. К участию в торгах допускаются участники размещения заказа, соответствующие требованиям, предъявляемым к ним Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) и иными нормативными правовыми актами, своевременно подавшие заявку на участие в конкурсе или аукционе и представившие все документы в соответствии с объявленным перечнем, конкурсной документацией или документацией об аукционе, обеспечившие поступление на счет Организатора торгов в установленный срок денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, если такое требование установлено.

3. При размещении заказа путем проведения торгов к участникам размещения заказа предъявляются следующие обязательные требования:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято;

5) обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

6) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в торгах в письменном виде по  форме, установленной конкурсной документацией или документацией об аукционе. Заявка на участие в конкурсе подается участником размещения заказа в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета конкурса (лота) или аукциона (лота).

5. Заявка на участие в торгах должна содержать:

1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения,  почтовый адрес (для  юридического лица), фамилия,  имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б)	выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, открытого аукциона; копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, открытого аукциона;

в)	документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;

г)	документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа, в случае проведения  конкурса на выполнение работ, оказание услуг, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника размещения заказа;

д)	копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом конкурса;

- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, в случае, если в извещении о проведении торгов содержится указание на обеспечение такой заявки;

- сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения муниципального контракта:

а)	в случае размещения заказа на поставки товаров прилагаются утвержденная участником размещения заказа спецификация товаров, включающая наименования (марка, модель и т.п.), необходимые краткие характеристики товаров, являющихся объектом поставки, единицы измерения, количество (объемы), цены по каждой позиции (при размещении заказа на конкурсе), график поставки;

б)	в случаях, предусмотренных конкурсной документацией или документацией об аукционе, копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам (кроме документов, которые в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации передаются вместе с товаром);

в)	место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

г)	сроки и объемы предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, порядок гарантийного обслуживания, расходы на эксплуатацию товара;

д)	в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, по установленной форме сведения о квалификации;

4)	в случае проведения конкурса предложение о выполнении условий конкурса (конкурсное предложение) в соответствии с конкурсной документацией. Конкурсное предложение должно быть изложено на русском языке, подписано участником размещения заказа, его полномочным представителем. Конкурсное предложение должно содержать фразу: «Обязуюсь выполнить условия конкурса  в случае признания победителем и предлагаю ....» далее текст предложения. Конкурсное предложение должно содержать документы и информацию, предусмотренную конкурсной документацией, в том числе:

а) о предлагаемой цене контракта, включая структуру цены контракта;

о цене единицы товара, услуги в случае, если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить контракт с несколькими участниками размещения заказа;

о цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, о цене единицы услуги и (или) работы в случае, если при проведении конкурса на право заключить муниципальный контракт на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг в конкурсной документации указаны начальная (максимальная) цена  контракта (цена лота), а также начальная (максимальная) цена запасных частей  (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы;

б) порядок формирования цены контракта, в том числе с учетом или без учета расходов на перевозку, сборку, пуско-наладку, ввод в эксплуатацию, обучение персонала и т.п., страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. В случае размещения муниципального заказа на выполнение работ, оказание услуг к порядку формирования цены прилагается утвержденный участником размещения заказа сметный расчет и график выполнения работ.

5)	заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого размещается заказ.

- Предлагаемая цена контракта должна быть выражена в валюте Российской Федерации, в рублях.

6.	Цена контракта, содержащаяся в предложении участника конкурса или предложенная участником аукциона является фиксированной в течение всего срока выполнения муниципального контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. В частности, заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительных объемах работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактами. При поставке дополнительного количества товаров, выполнения дополнительного объема таких работ, оказание дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнение таких работ, оказание таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

Общие правила

подачи заявок на участие в аукционах и проведения аукционов, организуемых Администрацией муниципального района Похвистневский Самарской области для размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

Порядок предоставления документации об аукционе

Документация об аукционе размещается на сайте в сети «Интернет»:

http://www.guot-adm.samara.ru и http://www.pohr.ucoz.ru,

Документация об аукционе в письменной форме предоставляется по рабочим дням с 08час.00мин. до 17 час.00мин. с перерывом на обед с 12час.00мин. до 13 час.00мин. по местному времени начиная со дня публикации извещения о проведении аукциона по адресу: 446450, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Гагарина, 3, тел. (84656) 2-24-73 или направляется по почте в течение двух дней со дня получения заявления заинтересованного лица о предоставлении документации об аукционе.

В случае поступления запроса о разъяснении положений документации об аукционе от участника размещения заказа Организатор аукциона осуществляет следующие действия:

- в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе в адрес участника размещения заказа, направившего этот запрос, если указанный запрос поступил не позднее чем, за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе;

- в течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа размещает разъяснение на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе

Прием заявок осуществляется представителем организатора аукциона по рабочим дням с 08час.00мин. до 17час.00мин. с перерывом на обед с 12час.00мин. до 13час.00мин. по местному времени по адресу: 446450, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Гагарина, 3, тел. (84656) 2-24-73 начиная со дня следующего после дня опубликования извещения о проведении аукциона в официальном печатном издании.

Заявки подаются по форме, содержащейся  в документации об аукционе.

Прилагаемые к заявке документы должны соответствовать общим требованиям к участникам размещения заказа, содержащимся  в документации об аукционе.

Обязательным приложением к заявке на участие в аукционе являются сведения о функциональных и качественных характеристиках предлагаемого товара (работы, услуги). Сведения о характеристиках товара (работы, услуги) представляются  по форме,  содержащейся в документации об аукционе.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота.

Заявки регистрируются представителем организатора аукциона.

По требованию участника размещения заказа представитель организатора аукциона выдает расписку с указанием даты и времени получения заявки.

При регистрации заявки представитель организатора аукциона вправе потребовать предоставления разъяснений представленных документов и заявок. При этом не допускается изменение заявки.

Представитель организатора аукциона не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам размещения заказа, изменять указанные в документации об аукционе требования к участникам размещения заказа.

Полученные после окончания срока приема заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

Участник размещения заказа вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Уведомление об отзыве заявки должно поступить в уполномоченный орган до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся.

Заказчик, организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней  до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Рассмотрение заявок производится комиссией по размещению заказов на выполнение проектных, строительно-монтажных, ремонтно-строительных работ, оказание услуг жилищно-коммунального хозяйства для муниципальных нужд Администрации   муниципального   района    Похвистневский  по адресу: 446450, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Гагарина, 3, без участия участников размещения заказа.

Протокол рассмотрения заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и заказчиком, а также размещается на официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок, направляются участникам размещения заказа, признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, не допущенным к участию в аукционе.

Порядок проведения аукциона.

В аукционе участвуют участники размещения заказа, допущенные к участию в аукционе согласно протоколу рассмотрения заявок.

Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов комиссии, участников аукциона, их представителей. Аукцион проводится путем снижения начальной цены контракта на "шаг аукциона".

Если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников не заявил о предложении более низкой цены контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наименьшую цену.

Участники аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

Протокол аукциона подписывается заказчиком и всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона.

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

Участники аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить в уполномоченный орган письменный запрос о разъяснении результатов аукциона. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса представляет участнику аукциона письменные разъяснения.

Участники аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Муниципальный контракт подписывается победителем не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и  не позднее чем через двадцать дней  со дня подписания комиссией указанного протокола.

Анкета участника размещения заказа

_________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа, ФИО (полностью) – физического лица)

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике размещения заказа* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование организации (предприятия),/ фамилия, имя, отчество – физического лица |  |
| 2 | Сокращенное наименование/ паспортные данные физического лица |  |
| 3 | Организационно-правовая форма |  |
| 4 | Дата, место, орган регистрации |  |
| 5 | Почтовый адрес |  |
| 6 | Юридический адрес |  |
| 7 | Фактическое место нахождения |  |
| 8 | Банковские реквизиты |  |
| 9 | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа |  |
| 10 | Руководители (первый и второй уровень): должность, ФИО (полностью) |  |
| 11 | Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |
| 12 | Факс (с указание кода страны и города) |  |

*Заполняется участником размещения заказа

Я, нижеподписавшийся, заверяю правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации: ________________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)     м.п.

Опись документов,

представляемых для участия в открытом аукционе

на  выполнение работ для Администрации муниципального района Похвистневский

Самарской области

Настоящим ______________________________________________________________

(наименование или ФИО участника размещения заказа)

подтверждает, что для участия в данном открытом аукционе направляются ниже перечисленные документы:

| № п/п | Наименование документа | Оригинал /копия | Количество страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | * |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

*Указываются все документы и сведения, предоставленные участником размещения заказа

Руководитель _____________________________ /___________/

(подпись)     м.п.                                                   (ФИО)

Инструкция

по заполнению заявки на участие в открытом аукционе по определению подрядных организаций на выполнение работ для Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области.

Заявка на участие в аукционе заполняется в соответствии с формами и требованиями, содержащимися в документации об аукционе.

ПРОЕКТ (Лот №1)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____

"___" ________ 200_ г.

Администрация муниципального района Похвистневский, именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице Главы района Ларионова Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту муниципального общеобразовательного учреждения Алькинская средняя общеобразовательная школа, в соответствии со сметной документацией, разработанной Подрядчиком, а также утвержденными сметами, являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту муниципального общеобразовательного учреждения Алькинская средняя общеобразовательная школа, упомянутого в п. 1.1 настоящего контракта, собственными силами из своих материалов на собственном оборудовании и своими инструментами в соответствии с условиями настоящего контракта, заданием Заказчика.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

2.1. Стоимость работ по капитальному ремонту муниципального общеобразовательного учреждения Алькинская средняя общеобразовательная школа  определяется на основании утвержденной сметы с учетом результата аукциона (протокол от "__" _______ 2008г.) и составляет _______ тыс. руб.,в т.ч. НДС _______ тыс.руб.

2.2. Указанная в п. 2.1 стоимость работ является твердой договорной и изменению не подлежит, кроме случаев выявления необходимости выполнения не учтенных дополнительных объемов работ.

2.3. Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренного контрактом объема работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение которых    заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренном контрактом, но связанного с работами, предусмотренными контрактом.

2.4. Превышения Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденные дополнительным соглашением сторон (оформленным письменно), оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

2.5.Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от суммы контракта в течение 10-ти банковских дней с момента подписания настоящего контракта.

2.6. Взаиморасчеты за выполненные объемы работ осуществляются по акту формы КС2, КС3, выполненные индексно-базисным методом.

2.7. Исключением в увеличении стоимости и сроков выполнения работ по капитальному ремонту муниципального общеобразовательного учреждения Алькинская средняя общеобразовательная школа или одного из этих параметров могут быть форс-мажорные обстоятельства.

2.8. Оплата производится за фактически выполненные и принятые объемы работ.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы по настоящему контракту Подрядчик должен начать производить и завершить в соответствии с согласованным графиком производства работ, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему контракту.

3.2. Все обусловленные настоящим контрактом работы должны быть закончены к "___" _______ 2008г.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Обязательства Заказчика

4.1. Передаваемая Заказчиком документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

4.2. Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей, спецификаций и другой документации, передаваемой Заказчиком. При выявлении в них недостатков Подрядчик сообщает об этом Заказчику.

4.3.  Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в статьях 2, 7.

Обязательства Подрядчика

Для выполнения работ по настоящему контракту Подрядчик в счет стоимости, предусмотренной статьей 2 настоящего Контракта, обязуется:

4.4. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.

4.5. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами.

4.6. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику.

4.7. Возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему контракту.

4.8. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

4.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего контракта.

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

5.2. Срок выполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

5.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то Подрядчик и Заказчик должны обсудить, какие меры надо принять для продолжения или прекращения работ по капитальному ремонту муниципального общеобразовательного учреждения Алькинская средняя общеобразовательная школа.

6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

6.1. Подрядчик за два дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

Их готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

6.2. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

6.3. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале.

Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

6.4. Заказчик назначает своего представителя на объекте, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям контракта и проектной документации.

7. ПРИЕМКА ОБЪЕКТА ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

7.1. Приемка объекта после завершения капитального ремонта  осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания контракта.

7.2. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки объекта после капитального ремонта два экземпляра исполнительной документации в составе, определенном Заказчиком, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

7.3. Приемка объекта производится в течение пяти дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности.

8. ГАРАНТИИ

8.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, соответствие их проектным сертификатам, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполненных всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта  устанавливается 2 года с момента подписания сторонами акта о приемке объекта в эксплуатацию.

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать на объект своего представителя не менее чем за 5 дней со дня получения извещения Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характер, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

9. АРБИТРАЖ

Стороны прилагают максимальные усилия для урегулирования возникающих разногласий исключительно путем переговоров. При невозможности устранения разногласий путем переговоров стороны обращаются в арбитражный суд в порядке, установленным законодательством РФ.

10. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

При нарушении Подрядчиком договорных обязательств он уплачивает Заказчику пени в размере 0,05% сметной стоимости выполняемых работ за каждый день просрочки, но не более одного месяца.

При неисполнении устранения дефектов Подрядчиком Заказчик вправе за его счет устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать с него неустойку в размере 100% стоимости работ по устранению дефектов плюс штраф за неисполнение.

11. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1  Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Для заключения настоящего контракта Подрядчик обязан представить лицензию на право осуществления строительной и проектной деятельности, производства ремонтно-строительных работ, которая является неотъемлемой частью настоящего контракта.

12.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему контракту.

12.3. При выполнении настоящего контракта руководствуются нормами федерального законодательства.

12.4. Все указанные в настоящем контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

Настоящий контракт составлен в 2 экземплярах (по одному для каждой из сторон).

Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

Срок действия контракта  - до полного выполнения сторонами своих обязательств.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:                                        Подрядчик:

Администрация муниципального района

Похвистневский

446450, г. Похвистнево, ул. Ленинградская, 9

ИНН/КПП 6379002047/635701001

Финансовое управление Администрации

муниципального района Похвистневский

( Администрация района л/с 901010012)

БИК 043655000  р/с 40703810100003000001

БАНК РКЦ Похвистнево

Глава района                                                                                                Директор

___________________А.И. Ларионов

М.П.

ПРОЕКТ (Лот №2)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____

"___" ________ 200_ г.

Администрация муниципального района Похвистневский, именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице Главы района Ларионова Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по обустройству полигона ТБО в сельском поселении Подбельск, в соответствии со сметной документацией, разработанной Подрядчиком, а также утвержденными сметами, являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по обустройству полигона ТБО в сельском поселении Подбельск, упомянутого в п. 1.1 настоящего контракта, собственными силами из своих материалов на собственном оборудовании и своими инструментами в соответствии с условиями настоящего контракта, заданием Заказчика.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

2.1. Стоимость работ по обустройству полигона ТБО в сельском поселении Подбельск  определяется на основании утвержденной сметы с учетом результата аукциона (протокол от "__" _______ 2008г.) и составляет _______ тыс. руб.,в т.ч. НДС _______ тыс.руб.

2.2. Указанная в п. 2.1 стоимость работ является твердой договорной и изменению не подлежит, кроме случаев выявления необходимости выполнения не учтенных дополнительных объемов работ.

2.3. Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренного контрактом объема работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение которых    заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренном контрактом, но связанного с работами, предусмотренными контрактом.

2.4. Превышения Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденные дополнительным соглашением сторон (оформленным письменно), оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

2.5.Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от суммы контракта в течение 10-ти банковских дней с момента подписания настоящего контракта.

2.6. Взаиморасчеты за выполненные объемы работ осуществляются по акту формы КС2, КС3, выполненные индексно-базисным методом.

2.7. Исключением в увеличении стоимости и сроков выполнения работ по обустройству полигона ТБО в сельском поселении Подбельск или одного из этих параметров могут быть форс-мажорные обстоятельства.

2.8. Оплата производится за фактически выполненные и принятые объемы работ.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы по настоящему контракту Подрядчик должен начать производить и завершить в соответствии с согласованным графиком производства работ, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему контракту.

3.2. Все обусловленные настоящим контрактом работы должны быть закончены к "___" _______ 2008г.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Обязательства Заказчика

4.1. Передаваемая Заказчиком документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

4.2. Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей, спецификаций и другой документации, передаваемой Заказчиком. При выявлении в них недостатков Подрядчик сообщает об этом Заказчику.

4.3.  Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в статьях 2, 7.

Обязательства Подрядчика

Для выполнения работ по настоящему контракту Подрядчик в счет стоимости, предусмотренной статьей 2 настоящего Контракта, обязуется:

4.4. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.

4.5. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами.

4.6. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику.

4.7. Возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему контракту.

4.8. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

4.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего контракта.

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

5.2. Срок выполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

5.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то Подрядчик и Заказчик должны обсудить, какие меры надо принять для продолжения или прекращения работ по обустройству полигона ТБО в сельском поселении Подбельск.

6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

6.1. Подрядчик за два дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

Их готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

6.2. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

6.3. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале.

Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

6.4. Заказчик назначает своего представителя на объекте, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям контракта и проектной документации.

7. ПРИЕМКА ОБЪЕКТА ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ

7.1. Приемка объекта после завершения работ  осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания контракта.

7.2. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки объекта после завершения работ два экземпляра исполнительной документации в составе, определенном Заказчиком, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

7.3. Приемка объекта производится в течение пяти дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности.

8. ГАРАНТИИ

8.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, соответствие их проектным сертификатам, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполненных всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта  устанавливается 2 года с момента подписания сторонами акта о приемке объекта в эксплуатацию.

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать на объект своего представителя не менее чем за 5 дней со дня получения извещения Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характер, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

9. АРБИТРАЖ

Стороны прилагают максимальные усилия для урегулирования возникающих разногласий исключительно путем переговоров. При невозможности устранения разногласий путем переговоров стороны обращаются в арбитражный суд в порядке, установленным законодательством РФ.

10. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

При нарушении Подрядчиком договорных обязательств он уплачивает Заказчику пени в размере 0,05% сметной стоимости выполняемых работ за каждый день просрочки, но не более одного месяца.

При неисполнении устранения дефектов Подрядчиком Заказчик вправе за его счет устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать с него неустойку в размере 100% стоимости работ по устранению дефектов плюс штраф за неисполнение.

11. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1  Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Для заключения настоящего контракта Подрядчик обязан представить лицензию на право осуществления строительной и проектной деятельности, производства ремонтно-строительных работ, которая является неотъемлемой частью настоящего контракта.

12.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему контракту.

12.3. При выполнении настоящего контракта руководствуются нормами федерального законодательства.

12.4. Все указанные в настоящем контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

Настоящий контракт составлен в 2 экземплярах (по одному для каждой из сторон).

Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

Срок действия контракта  - до полного выполнения сторонами своих обязательств.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:                                        Подрядчик:

Администрация муниципального района

Похвистневский

446450, г. Похвистнево, ул. Ленинградская, 9

ИНН/КПП 6379002047/635701001

Финансовое управление Администрации

муниципального района Похвистневский

( Администрация района л/с 901010012)

БИК 043655000  р/с 40703810100003000001

БАНК РКЦ Похвистнево

Глава района                                                                                                Директор

___________________А.И. Ларионов

М.П.

.