ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | Районная адресная программа «Обеспечение мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения в зданиях муниципальных образовательных учреждений правил пожарной безопасности и норм санитарно - эпидемиологического законодательства» на 2011 год |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ | Администрация муниципального района Похвистневский |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ | Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района Похвистневский; Северо – Восточное управление министерства образования и науки Самарской области |
| ОСНОВНОЙ РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ | Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района Похвистневский |
| ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ | Создание условий, гарантирующих максимально возможную личную безопасность ребенка и работающего персонала в муниципальных образовательных учреждениях муниципального района Похвистневский (далее - образовательные учреждения). Формирование у детей и взрослых уважительного отношения к своей жизни и своему здоровью. |
| ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | 1. Организационные мероприятия, направленные на обеспечение безопасного ежедневного пребывания обучающихся, воспитанников и персонала в образовательных учреждениях. 2. Приведение в соответствие с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами условий обучения и пребывания детей в образовательных учреждениях. Приведение материально-технической базы образовательных учреждений в состояние, необходимое для обеспечения безопасности. 3. Создание необходимых условий по охране труда и технике безопасности, сокращение травматизма среди обучающихся, воспитанников и работающего персонала. 4. Приведение в соответствие с действующими противопожарными нормами условий обучения и пребывания детей в образовательных учреждениях. 5. Разработка системы поддержки практических навыков обучающихся, воспитанников, работающего персонала, готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях. Проведение антитеррористических и противодиверсионных мероприятий. 6. Ремонтные работы, направленные на обеспечение безопасного ежедневного пребывания обучающихся, воспитанников и персонала в образовательных учреждениях и успешное прохождение процедуры лицензирования образовательными учреждениями. |
| СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | 2011 год |
| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ | Целевые индикаторы: 1.Безопасное пребывание обучающихся, воспитанников и персонала в образовательных учреждениях. 2.Приведение в соответствие с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами условий обучения и пребывания детей в образовательных учреждениях. 3.Успешное прохождение процедуры лицензирования образовательных учреждений. 4.Приведение материально-технической базы образовательных учреждений в состояние, необходимое для обеспечения безопасности. Основные количественные показатели: 1.Количество образовательных учреждений, имеющих лицензию на право ведения данной деятельности. 2.Готовность всех образовательных учреждений к новому учебному году. 3.Количество выполненных предписаний, выданных надзорными службами. 4.Снижение уровня травматизма среди обучающихся, воспитанников и работающего персонала. |
| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ | Предполагаемый объем средств из областного бюджета 95% - 8105, 970 тыс.руб. из местного бюджета 5% - 426,630 тыс. руб. |
| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | Безопасное ежедневное пребывание обучающихся, воспитанников и персонала в образовательных учреждениях города; сохранение жизни и здоровья детей и взрослых; прохождение процедуры лицензирования образовательными учреждениями. |

Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

В настоящее время в муниципальной системе образования муниципального района Похвистневский Самарской области сложилась ситуация, которая не гарантирует максимально возможную личную безопасность обучающихся, воспитанников и работающего персонала с точки зрения техники безопасности, санитарно-эпидемиологической, противопожарной и антитеррористической безопасности.

За последние два года изменившееся законодательство предъявляет такие требования к зданиям, сооружениям образовательных учреждений, которые не предъявлялись при их проектировании и приемке. Надзорными службами выписаны предписания, выполнение которых обязательно и с точки зрения законодательства и с точки зрения безопасного нахождения в образовательных учреждениях детей и работников, но невозможно в связи с недостаточным финансированием образовательных учреждений.

Кроме того, принятие данной Программы необходимо для проведения процедуры лицензирования образовательных учреждений. Из года в год все сложнее становится получить положительное заключение инспектирующих служб (как на получение лицензии, так и на открытие образовательного учреждения в новом учебном году). Отсутствие положительных заключений инспектирующих органов не позволяет получить учреждениям образования лицензию на образовательную деятельность. Согласно статье 33 Закона Российской Федерации "Об образовании" отсутствие лицензии не дает права образовательному учреждению осуществлять образовательный процесс.

Также необходимо, чтобы материальная база образовательных учреждений соответствовала современным требованиям и обеспечивала безопасность жизни участников образовательного процесса, что в свою очередь требует целевого вливания финансовых средств в отрасль "образование".

Выполнение мероприятий, предусмотренных данной Программой, позволит решить основные проблемы безопасных условий работы образовательных учреждений, успешно провести лицензирование образовательных учреждений в  2011 году.

Развитие муниципальной системы образования без принятия и реализации Программы может привести к следующим неблагоприятным последствиям:

- снижению уровня безопасного ежедневного пребывания обучающихся, воспитанников и персонала в образовательных учреждениях;

- ухудшению материально-технической базы образовательных учреждений;

- проблемам в прохождении лицензирования в результате несоответствия санитарным и техническим требованиям, а также требованиям противопожарной безопасности;

- проблемам при принятии готовности образовательных учреждений надзорными службами к новому учебному году.

Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, показатели эффективности

Цель Программы - создание условий, гарантирующих максимально возможную личную безопасность ребенка и работающего персонала в образовательных учреждениях.

Основными задачами Программы являются:

1. Организационные мероприятия, направленные на обеспечение безопасного ежедневного пребывания обучающихся, воспитанников и персонала в образовательных учреждениях.

2. Приведение в соответствие с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами условий обучения и пребывания детей в образовательных учреждениях. Приведение материально-технической базы образовательных учреждений в состояние, необходимое для обеспечения безопасности.

3. Создание необходимых условий по охране труда и технике безопасности, сокращение травматизма среди обучающихся, воспитанников и работающего персонала.

4. Приведение в соответствие с действующими противопожарными нормами условий обучения и пребывания детей в образовательных учреждениях.

5. Разработка системы поддержки практических навыков обучающихся, воспитанников, работающего персонала, готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях. Проведение антитеррористических и противодиверсионных мероприятий.

6. Ремонтные работы, направленные на обеспечение безопасного ежедневного пребывания обучающихся, воспитанников и персонала в образовательных учреждениях, и успешное прохождение процедуры лицензирования образовательными учреждениями.

Программа призвана интегрировать усилия всех тех, от кого зависит создание условий для достижения поставленных задач: Северо – Восточное управление

министерства образования и науки Самарской области, Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области, надзорные службы, образовательные учреждения.

Основным качественным показателем, характеризующим достижение целей поставленных задач будет являться безопасное пребывание обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях.

Основные количественные показатели:

– количество образовательных учреждений, имеющих лицензию на право ведения данной деятельности;

- готовность всех образовательных учреждений к новому учебному году;

- количество выполненных предписаний, выданных надзорными службами;

- снижение уровня травматизма среди обучающихся, воспитанников и работающего персонала образовательных учреждений.

Сроки и этапы реализации Программы - 2011 год с анализом выполнения Программы. Перечень программных мероприятий с финансовым обеспечением прилагается (приложение 1, приложение 2).

Сроки реализации Программы

Настоящая Программа рассчитана на  период 2011 года.

Реализация Программы предусматривает очередность обеспечения мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения в зданиях  муниципальных образовательных учреждений правил пожарной                                                        безопасности и норм санитарно -  эпидемиологического законодательства.

Организация управления Программой и контроль за  ходом  ее реализации

Северо – Восточное управление министерства образования и науки Самарской области, Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства   Администрации муниципального района   Похвистневский:

анализирует ход выполнения Программы, проводит совещания, осуществляет комплексный контроль за проведением работ по Программе, согласно приложениям.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, при условии своевременного финансирования позволит:

1.Создать условия для организации безопасного учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях.

2.Обеспечить повышение безопасности и надежность эксплуатации объектов образовательных учреждений.

3.Привести материально-техническую базу образовательных учреждений в состояние, необходимое для обеспечения безопасности.

4.Создать необходимые условия для устойчивого функционирования образовательных учреждений и эффективного расходования бюджетных средств.

5.Пройти процедуру лицензирования образовательными учреждениями.

|  | Приложение 1 Мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения в зданиях муниципальных образовательных учреждений правил пожарной безопасности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование работ | Стоимость, руб. | Приложение |
| 1 | МОУ Среднеаверкинская СОШ | Установка АПС в подвальном помещении структурного подразделения ДОУ "Ивушка" | 60 000,00 |  |
| 2 | МОУ Стюхинская ООШ | Монтаж кирпичной перегородки между ДОУ и школой с установкой огнезащитной двери | 55 000,00 |  |
| 3 | МОУ Стюхинская ООШ | Установка противопожарной двери в электрощитовую – 1 шт. | 25 000,00 |  |
| 4 | МОУ Красноключевская ООШ | Замена входных эвакуационных путей: - по основной школе - 2 двери - по Егинскому филиалу - 3 двери | 130 000,00 |  |
| 5 | МОУ Красноключевская ООШ | Приобретение комплекта приборов пожаротушения - 8 шт. | 12 000,00 |  |
| 6 | МОУ Большетолкайская СОШ | Приведение в нормативное состояние эвакуационных путей(лестничных маршей, межэтажных площадок) | 574 000,00 |  |
| 7 | МОУ Большетолкайская СОШ | Замена дверей на путях эвакуации на 1 этаже, открывающихся не по ходу движения: - Дверь эвакуационного выхода выполнить открывающейся по ходу эвакуации на 1 этаже | 120 000,00 |  |
| 8 | МОУ Саврушская СОШ | Установка противопожарной двери в электрощитовую | 25 000,00 |  |
| 9 | МОУ Саврушская СОШ | Установка доводчиков на всех дверях на путях эвакуации в 4-х зданиях | 24 000,00 |  |
| 10 | МОУ Подбельская СОШ | Замена электросветильников (700 шт.) | 366 000,00 |  |
| 11 | МДОУ Подбельский детский сад "Солнышко" | Приобретение комплекта приборов пожаротушения - 12 шт. | 16 800,00 |  |
| 12 | МДОУ Подбельский детский сад "Солнышко" | Установка противопожарной двери в электрощитовую - 1 шт. | 25 000,00 |  |
| 13 | МДОУ Подбельский детский сад "Солнышко" | Приведение в нормативное состояние эвакуационных путей(лестничных маршей, межэтажных площадок) | 150 000,00 |  |
| 14 | МОУ Кротковская СОШ | Установка механизмов автоматических задерживателей межэтажных дверей | 36 000,00 |  |
| 15 | МОУ Староганькинская СОШ | Приобретение комплекта приборов пожаротушения - 15 шт. | 21 000,00 |  |
| 16 | МОУ Малотолкайская ООШ | Установка механизмов автоматических задерживателей межэтажных дверей | 14 000,00 |  |
| 17 | МОУ Исаковская ООШ | Огнезащитная обработка сгораемых конструкций чердачного помещения | 50 000,00 |  |
| 18 | МОУ Исаковская ООШ | Установка механизмов автоматических задерживателей межэтажных дверей | 16 000,00 |  |
| 19 | МОУ Алькинская СОШ | Замена электрораспределительного щита (основной) - 1 шт. | 30 000,00 |  |
| 20 | МОУ Нижнеаверкинская СОШ | Приобретение комплекта приборов пожаротушения - 12 шт. | 16 800,00 |  |
| 21 | МОУ Нижнеаверкинская СОШ | Установка механизмов автоматических задерживателей межэтажных дверей | 10 000,00 |  |
| 22 | МОУ Старопохвистневская СОШ | Установка дверей противопожарных - 2 шт. | 58 000,00 |  |
| 23 | МОУ Старопохвистневская СОШ | Установка АПС в подвале | 100 000,00 |  |
| 24 | МОУ Рысайкинская СОШ | Установка АПС в структурном подразделении в подвале | 60 000,00 |  |
| 25 | МОУ Рысайкинская СОШ | Комплект приборов пожаротушения в стуктурном подразделении и в Султангуловский филиал | 8 400,00 |  |
| 26 | МОУ Рысайкинская СОШ | Установка механизмов автоматических задерживателей межэтажных дверей | 36 000,00 |  |
| 27 | МОУ Кротковская СОШ | Замена электросветильников | 250 000,00 |  |

Приложение 2

|  | Мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения в зданиях муниципальных образовательных учреждений норм санитарно-эпидемиологического законодательства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование работ | Стоимость,руб. | Приложение |
| 1 | МОУ Среднеаверкинская СОШ | Ремонт пищеблока школы (оборудование) | 1 300 000,00 |  |
| 2 | МОУ Стюхинская ООШ | Капитальный ремонт спортивного зала | 500 000,00 |  |
| 3 | МОУ Красноключевская ООШ | Приобретение холодильников - 2 шт., морозильной камеры - 1 шт. | 120 000,00 |  |
| 4 | МОУ Красноключевская ООШ | Приобретение и установка электроплиты в пищеблоке - 1 шт. | 49 200,00 |  |
| 5 | МОУ Большетолкайская СОШ | Замена кухонного оборудования в структурном подразделении детский сад "Аленушка" (плиты, духовочные шкафы, вытяжка) | 360 000,00 |  |
| 6 | МОУ Саврушская СОШ | Замена освещения в учебных кабинетах всех зданий, групповых комнатах ДОУ "Пчелка" и спортивном зале | 200 000,00 |  |
| 7 | МОУ Подбельская СОШ | Ремонт системы отопления с целью приведения теплового режима в соответствие с нормами | 1 500 000,00 |  |
| 8 | МДОУ Подбельский детский сад "Солнышко" | Приобретение и установка Водонагревателей - 2 шт | 20 000,00 |  |
| 9 | МОУ Кротковская СОШ | Замена светильников в столовой и тамбуре центрального входа детского сада "Березка" - 10 шт. | 120 000,00 |  |
| 10 | МОУ Малотолкайская ООШ | Ремонт пищеблока и столовой | 800 000,00 |  |
| 11 | МОУ Малотолкайская ООШ | Ремонт спортивного зала | 500 000,00 |  |
| 12 | МОУ Исаковская ООШ | Замена оборудования пищеблока | 360 000,00 |  |
| 13 | МОУ Алькинская СОШ | Ремонт канализации в столовой и дошкольном отделении школы - 50 м | 280 000,00 |  |
| 14 | МОУ Нижнеаверкинская СОШ | Замена электрических плит - 2 шт. | 98 400,00 |  |
| 15 | МОУ Нижнеаверкинская СОШ | Замена моек - 3 шт. | 10 000,00 |  |
| 16 | МОУ Нижнеаверкинская СОШ | Приобретение и установка водонагревателя на 20 л. | 16 000,00 |  |
| 17 | МОУ Рысайкинская СОШ | Приобретение и установка водонагревателя в структурном подразделении | 10 000,00 |  |