|  |  |  | УТВЕРЖДЕН Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 08.07.2011 № 570 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План мероприятий по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2011-2013 годы № п/п; Наименование мероприятия; Ответственный исполнитель; Срок исполнения. |
|  | 1. Стимулирование развития жилищного строительства |  |  |  |  |
|  | Реализация районной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном районе Похвистневский» на 2011-2015 годы (далее программа 1) |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Обеспечение ввода в эксплуатацию общей площади жилых домов за счет всех источников финансирования на территории муниципального района Похвистневский в соответствии с контрольными показателями, утвержденными Министерством строительства и ЖКХ Самарской области и Министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области | Органы местного самоуправления |  | В течение 2011-2013 годов |  |
| 1.1.2. | Обеспечение принятия органами местного самоуправления программы стимулирования развития жилищного строительства на 2011-2015 годы | Органы местного самоуправления |  | В течение 2011 года |  |
| 1.1.3. | Подготовка отчетов о реализации программы 1 | Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства |  | В течение 2011-2013 годов |  |
| 1.2. | Участие в реализации областной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области» на 2011 год (далее – программа 2) |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Формирование перечня многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на территории муниципального района Похвистневский | Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства |  |  |  |
| 1.2.2. | Заключение соглашений с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области о предоставлении субсидий на реализацию программы 2 | Органы местного самоуправления |  | В течение 2011 года при условии выделения средств Фонда |  |
| 1.2.3. | Подготовка отчетов о реализации программы 2 | Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства |  | В сроки, установленные действующим законодательством |  |
| - Поддержка платежеспособного спроса на жилье, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования |  |  |  |  |  |
| - Участие в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы (далее – подпрограмма). |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | Орган местного самоуправления |  | В течение 2011 – 2013 годов |  |
| 2.1.2. | Формирование списков молодых семей- участников подпрограммы | Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства |  | В течение 2011 – 2013 годов |  |
| 2.1.3. | Формирование заявки для участия в подпрограмме | Орган местного самоуправления |  | В течение 2011 – 2013 годов |  |
| 2.1.4. | Заключение соглашений с министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области | Орган местного самоуправления, Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области |  | В течение 2011 – 2013 годов |  |
| 2.1.5. | Выдача свидетельств на приобретение жилья | Орган местного самоуправления |  | В течение 2011 – 2013 годов |  |
| 2.1.6. | Подготовка отчетов о реализации подпрограммы для предоставления государственному заказчику | Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства |  | В течение 2011 – 2013 годов |  |
| 3. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством |  |  |  |  |  |
| 3.1. Участие в реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы (далее подпрограмма) |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Формирование сводного списка граждан, участников подпрограммы на основании списков органов местного самоуправления | Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства |  | В течение 2011 – 2013 годов |  |
| 3.1.2. | Организация работы по оформлению и выдаче государственных жилищных сертификатов гражданам – участникам подпрограммы | Орган местного самоуправления |  | В течение 2011 – 2013 годов |  |
| 3.1.3. | Подготовка отчетов о реализации подпрограммы для предоставления государственному заказчику подпрограммы | Орган местного самоуправления Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области |  | В течение 2011 – 2013 годов |  |
| 3.2. Обеспечение жилыми помещениями категорий граждан за счет средств федерального бюджета, установленных федеральными законами «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и «О статусе военнослужащих» |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Формирование списков граждан, имеющих право на обеспечение жильем в соответствии с федеральными законами «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и «О статусе военнослужащих» | Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, орган местного самоуправления сельских поселений |  | В течение 2011 – 2013 годов |  |
| 3.2.2. | Заключение соглашений (договоров) о предоставлении и расходовании субвенций из федерального бюджета, предусмотренных на обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральными законами «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Орган местного самоуправления, Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области |  | В течение 2011 – 2013 годов |  |
| 3.2.3. | Подготовка отчетов о реализации мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с законами «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» для предоставления государственному заказчику | Орган местного самоуправления |  | В течение 2011 – 2013 годов |  |
| 3.3. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных действующим законодательством, за счет средств областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Формирование списков отдельных категорий граждан, проживающих на территории Самарской области, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, орган местного самоуправления сельских поселений |  | В течение 2011 – 2013 годов |  |
| 3.3.2. | Заключение соглашений (договоров) о предоставлении и расходовании субвенций из областного и федерального бюджетов, предусмотренных на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных действующим законодательством | Орган местного самоуправления, Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области |  | В течение 2011 – 2013 годов |  |
| 3.3.3. | Подготовка отчетов о реализации мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных действующим законодательством | Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства |  | В течение 2011 – 2013 годов |  |
| 3.4. Реализация федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» (далее программа) |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Предоставление социальных выплат, на улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам | Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, Орган местного самоуправления сельских поселений, Управление развития агропромышлен- ного комплекса Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области |  | В течение 2011 – 2012 годов |  |
| 3.4.2. | Заключение соглашений (договоров) о реализации мероприятий | Орган местного самоуправления, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области |  | В течение 2011 – 2012 годов |  |
| 3.4.3. | Подготовка отчетов о реализации мероприятий программы для предоставления государственному заказчику | Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства |  | В течение 2011 – 2012 годов |  |
| 4.Повышение качества коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Подготовка перечня объектов, софинансируемых за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы 4 | Орган местного самоуправления сельских поселений, Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства |  | В течение 2011-2013 годов |  |
| 4.1.2. | Определение объема средств областного бюджета необходимого для софинансирования мероприятий подпрограммы 4 | Орган местного самоуправления сельских поселений, Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства |  | В течение 2011-2013 годов при условии поступления федеральных средств |  |
| 4.1.3. | Разработка и представление государственному заказчику подпрограммы 4 заявок на участие в подпрограмме 4 | Орган местного самоуправления сельских поселений, Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства |  | В течение 2011-2013 годов |  |
| 4.1.4. | Заключение соглашений (договоров) с государственным заказчиком подпрограммы 4 о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы 4 | Орган местного самоуправления, Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области |  | В течение 2011-2013 годов |  |
| 4.1.5. | Заключение соглашений (договоров) с органами местного самоуправления Похвистневского района о реализации мероприятий подпрограммы 4 | Орган местного самоуправления сельских поселений, Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства |  | В течение 2011-2013 годов |  |
| 4.1.6 | Подготовка отчетов о реализации подпрограммы 4 для представления государственному заказчику подпрограммы 4 | Орган местного самоуправления сельских поселений, Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства |  | В сроки, установленные соглашениями (договорами) |  |
| 4.2.Реализация районной целевой программы целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2011/2015 годы» (далее программа 8) |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Отбор органов местного самоуправления в муниципальном районе Похвистневский для предоставления субсидий в рамках реализации программы 8 | Орган местного самоуправления сельских поселений, Управление капитального строительства |  |  | В течение 2011-2013 годов |
| 4.2.2. | Определение объема средств необходимого для софинансирования мероприятий программы 8 | Орган местного самоуправления сельских поселений, Управление капитального строительства |  |  | В течение 2011-2013 годов |
| 4.2.3. | Распределение субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств по проектированию, строительству, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности | Орган местного самоуправления сельских поселений, Управление капитального строительства |  |  | В течение 2011-2013 годов |
| 4.2.4. | Заключение соглашений (договоров) с органами местного самоуправления в муниципальном районе Похвистневский о предоставлении из областного бюджета субсидий на софинансирование расходных обязательств рамках программы 8 | Орган местного самоуправления, Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области |  |  | В течение 2011-2013 годов |
| 4.2.5. | Подготовка отчетов о реализации программы 8 | Орган местного самоуправления сельских поселений, Управление капитального строительства |  |  | В сроки, установленные соглашениями (договорами) |