Утверждена

Постановлением

Администрации   района

№ 1049 от 29.12.2011г.

- Районная целевая программа

«Стимулирование развития жилищного строительства на территории

муниципального района Похвистневский»

на 2011–2015 годы

- Паспорт Программы

| Наименование Программы | – | районная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Похвистневского района» на 2011–2015 годы (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Заказчик Программы | – | Администрация муниципального района Похвистневский |
| Разработчик программы | – | Отдел архитектуры и градостроительства Управления капитального строительства, архитектуры и градостроительства, ЖКХ и дорожного хозяйства Администрации муниципального района Похвистневский |
| Цель и задачи Программы | – | Цель: Формирование рынка доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан. Задача 1. Комплексное освоение и развитие территорий для массового строительства жилья экономного класса, в первую очередь малоэтажного. Задача 2. Реализация инвестиционных проектов по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства. Задача 3. Проведение эффективной градостроительной политики, создание условий для строительства жилья экономного класса, демонополизация и развитие конкуренции на рынке жилищного строительства. |
| Срок реализации Программы | – | 2011–2015 годы Программа реализуется в один этап |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | – | Показатели развития жилищного строительства, которые необходимо достигнуть в 2015 году: годовой объем ввода жилья: 22600 квадратных метров общей площади жилья, в том числе: малоэтажного жилья (не более трех этажей) – 22600 квадратных метров общей площади жилья. Доля ввода малоэтажного жилья (не более трех этажей) – 0% процентов от общего объема ввода. Доля ввода жилья экономического класса – 70 процентов от общего объема ввода. Уровень обеспеченности населения жильем – 21,4 квадратных метра на 1 человека. Коэффициент доступности жилья для населения – 3,9 года. Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье с помощью собственных и заемных средств – 30 процентов. Общая площадь вовлеченных земельных участков под жилищное строительство – 26 га. |
| Объемы и источники финансирования Программы | – | Объем финансирования мероприятий Программы в 2011–2015 годах составляет 105,8 млн. рублей, из них объем финансирования мероприятий, запланированных к реализации в 2011 году – 8,9 млн. рублей, объем финансирования мероприятий, запланированных к реализации в 2012 году - 26,3 млн. рублей, Объем финансирования мероприятий, запланированных к реализации в 2013 году – 26,3 млн. рублей, Объем финансирования мероприятий, запланированных к реализации в 2014 году – 24,7 млн. рублей, Объем финансирования мероприятий, запланированных к реализации в 2015 году – 19,6 млн. рублей. Финансирование Программы предполагается из федерального, областного и местного бюджетов и внебюджетных источников |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | – | реализация Программы должна обеспечить достижение в 2015 году следующих результатов: - ввод жилья Показатели развития жилищного строительства, которые необходимо достигнуть в 2015 году: годовой объем ввода жилья: 22,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья, в том числе: В 2011 году – 3700 кв.м. в 2012 года – 4100 кв.м., в 2013 году - 4500 кв.м., в 2014 году – 4900 кв.м., в 2015 году - 5400 кв.м.. - повышение доступности жилья; улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на территории Похвистневского района (рост жилищной обеспеченности с 20,4 квадратных метра на человека до 21,4 кв. метра на человека); Кроме того, реализация мероприятий Программы обеспечит: - получение муниципальными образованиями документов территориального планирования в полном объеме; - формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности, развития инженерной, социальной и дорожной инфраструктуры. |
| Организация управления и система контроля за исполнением Программы |  | Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет заказчик Программы – Администрация муниципального района Похвистневский во взаимодействии с Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района Похвистневский. Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством. |

# 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО – ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

Одной из приоритетных задач развития Самарской области, в том числе  и Похвистневского района является постоянное наращивание объемов строительства жилья, в том числе малоэтажного, и увеличение его доступности для семей с различным уровнем доходов, а также его стимулирования путем совершенствования методов государственной поддержки населения                               в улучшении жилищных условий.

Основной стратегической задачей развития Похвистневского района  является повышение качества жизни населения, одним из показателей которого является обеспечение населения жильем.

  - Жилищное строительство

Одним из основных индикаторов эффективности работы органов местного самоуправления по реализации на территории муниципального района Похвистневский приоритетного национального проекта «Доступное                и комфортное жилье – гражданам России» является показатель объема введённого в эксплуатацию жилья.

Таблица 1

Ввод в действие жилых помещений

на территории  Похвистневского района

| Наименование показателя | Объём введённого в эксплуатацию жилья |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Ввод в действие общей площади жилых помещений, тыс. кв.метров, в том числе: | 1,677 | 2,709 | 2,688 | 2,753 | 3,687 |
| - индивидуальное жилищное строительство | 1,677 | 2,709 | 2,688 | 2,753 | 3,687 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. метр на человека | 19,4 | 19,8 | 20,1 | 20,3 | 20,5 |

С момента начала реализации на территории муниципального района Похвистневский приоритетного национального проекта «Доступное                           и комфортное жилье – гражданам России» наблюдается рост объёмов жилищного строительства, достигаемый за счет ввода объектов индивидуального жилищного строительства.

Жилищный  фонд Похвистневского района по состоянию на 1 января 2010 года составляет 596,3 тыс. кв. метров.

На начало 2010 года  жилищный фонд района насчитывал 11,726 тыс.  домов.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Похвистневского района, в 2010 году составила 20,5 кв.метра                      на человека.

Сохраняющееся на рынке жилья превышение спроса над предложением,   а также отставание в уровне обеспеченности жильем от мировых стандартов неуклонно способствуют росту цен на жилье.

На первичном  и вторичном рынках средняя стоимость продажи 1 кв. метра общей площади жилья за три года  идет на спад.

- Таблица № 2

Стоимость жилья на первичном и вторичном рынках

(на конец года)

| Тип жилого помещения | Стоимость 1 кв. метра общей площади жилья, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| Первичный рынок |  |  |  |
| Жилые помещения, | - | - | - |
| Вторичный рынок |  |  |  |
| Жилые помещения | 21,6 | 18,1 | 17,8 |

На сегодняшний день стоит проблема ветхого и аварийного жилья.              На начало 2010 года площадь ветхого и аварийного жилищного фонда                       по району составила  6,367 тыс. кв. метров, в том числе площадь  ветхого  жилищного фонда  под снос –    1,382 тыс. кв. метров.

По состоянию на 01.01.2011 на учете в районе в качестве нуждающихся                      в жилых помещениях -  948 семей, для которых требуется  51 192 тыс.кв. метров жилья.

Таблица 3

Показатели, характеризующие объемы жилищного строительства

для удовлетворения потребности в жилье категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий

| Категории граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Количество семей | Объем жилья, необходимый для удовлетворения потребности, кв. метров |
| --- | --- | --- |
| Граждане, в отношении которых установлены расходные обязательства Российской Федерации | 64 | 3456 |
| Граждане, в отношении которых установлены расходные обязательства Самарской области | 62 | 3348 |
| Граждане, проживающие в ветхом и аварийном жилье | 80 | 4320 |
| Молодые семьи | 650 | 35100 |
| Малоимущие граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий | 23 | 1242 |
| Работники бюджетной сферы | 69 | 3726 |
| Итого | 948 | 51192 |

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области на 01.01.2011год, в районе проживает 28923 человека.

Формирование основных направлений развития жилищного строительства в  муниципальном районе Похвистневский осуществляется                 на основании Стратегии социально-экономического развития Похвистневского района Самарской области  на период до 2015 года, утвержденной  Решением Собрания представителей  от  19.12.2005 года  №103.

Прогноз объемов и структуры жилищного строительства основан                     на анализе его динамики, объемов и структуры за последние годы, основных направлениях социально-экономического развития муниципального района Похвистневский с учетом существующих обязательств по улучшению жилищных условий различных категорий граждан.

Потребность в улучшении жилищных условий жителей Похвистневского района, объективно высокая стоимость жилья по сравнению с доходами граждан обуславливает необходимость принятия мер для разрешения обозначенных проблем.

Основным показателем при этом служит очередность нуждающихся           в улучшении жилищных условий, состоящая из 948 семей, в том числе                       и одиноко проживающие граждане.

Имеются семьи, которые самостоятельно могут улучшить свои жилищные условия с учетом государственной поддержки, при условии:

1. предоставления земельного участка, оснащенного инженерными сетями и коммуникациями;

2 строительства  объектов социально-культурного назначения;

3 строительства  автодорог к предоставляемым участкам;

4. выделения ипотечного целевого займа, кредита  на строительство жилья с низкой процентной ставкой или приобретение доступного жилья;

5. компенсации части затрат на приобретение, строительство жилья, социальными выплатами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Одним из вариантов реализации жилищной политики является приобретение жилых помещений, построенных частными инвесторами                             с привлечением средств государственной поддержки.

Развитие малоэтажного строительства - реальная возможность ускорить обеспечение граждан комфортным жильем по доступным ценам. Для этого необходимо вовлечение в оборот новых земельных участков, их обустройство инженерной инфраструктурой, развитие индустрии быстровозводимого, энергоэффективного индивидуального жилья.

Анализ ситуации перспективного  развития жилищного строительства   на территории муниципального района Похвистневский выявил следующие проблемы:

- 1. Обеспечение документами территориального планирования.

Увеличение темпов строительства жилья связано с разработкой                             и утверждением документов территориального планирования и правил землепользования и застройки.

В муниципальном районе Похвистневский насчитывается    15 сельских поселений.

В целях реализации положений действующего градостроительного законодательства в части обеспечения документами территориального планирования и градостроительного зонирования на территории муниципального района Похвистневский необходимо наличие документов территориального планирования и градостроительного зонирования, а именно:

схемы территориального планирования муниципального района Похвистневский;

15 генеральных планов сельских поселений;

15 правил землепользования и застройки сельских поселений.

В рамках реализации градостроительного законодательства в сфере территориального планирования  на территории муниципального района Похвистневский Решением Собрания представителей  от 23.06.2010 года  № 436 утверждена Схема территориального планирования муниципального района Похвистневский Самарской области.

В настоящее время    выполнено:

- I этап Генеральных планов 15 поселений,

- I этап Правил землепользования и застройки 15 поселений.

- При подготовке вновь разрабатываемых документов территориального планирования и документации по планировке территорий используют региональные нормативы.

2. Не менее важным фактором, сдерживающим развитие жилищного строительства, является отсутствие инженерной подготовки территорий, предназначенных для осуществления комплексной малоэтажной застройки.

На территории муниципального района Похвистневский планируется выделение земельных участков под комплексную застройку для развития жилищного строительства.

Информация о планируемых к освоению земельных участков на территории  муниципального района Похвистневский приведена в  Приложении 1.

Проведение мониторинга земельных участков на территории  муниципального района Похвистневский Самарской области позволило определить перечень площадок, перспективных под жилищное строительство. В  Похвистневском районе для развития комплексной малоэтажной застройки определено более 26  га. Данного количества достаточно для  выполнения планов ввода жилья.

На территории района отсутствуют индивидуальные жилые дома,               не введенные в эксплуатацию из-за отсутствия коммунальной инфраструктуры.        Для многодетных семей   имеются свободные участки  точечной застройки            в населенных пунктах района, обеспечены   инженерной инфраструктурой,         а также на вновь выделяемых  земельных участках, планируемых под комплексную застройку, но они не обеспечены   инженерной инфраструктурой.

Основные проблемы, препятствующие реализации проектов жилищного строительства, связаны с отсутствием у муниципалитета необходимых средств на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой, в том числе на разработку проектной документации, а также с ограниченностью мощностей существующих инженерных сетей и слишком обременительными для застройщиков условиями присоединения к системам коммунальной инфраструктуры.

Обслуживающими организациями Похвистневского района ежегодно утверждаются инвестиционные программы развития и модернизации инженерной инфраструктуры района.

Основная часть средств данных программ расходуется на реконструкцию существующих сетей. Мероприятия по строительству инженерных сетей                          и коммуникаций на участках, предназначенных для комплексного жилищного  строительства, не включены в  инвестиционные программы на 2011-2012 годы.

3. Высокая стоимость жилых помещений  в новостройке (с учетом себестоимости), также затрудняет реализацию  вновь построенного жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Спрос на рынке первичного жилья в настоящее время обеспечивается                в основном посредством предложения жилья застройщиками, строительство которого произведено за счет частных инвестиций. Реализация приоритетных национальных проектов на территории Российской Федерации                                      и предоставление  социальных выплат гражданам, направленных                         на приобретение жилья, способствовало развитию жилищного строительства и привлечению застройщиков на территорию Похвистневского района.

Основной причиной служит высокая стоимость построенного жилья,                   а длительность реализации квартир   приводит к ежеквартальному удорожанию.

Стоимость жилья на вторичном рынке значительно ниже стоимости жилья в новостройке. Соответственно предпочтителен,  по отношению                         к первичному,  рынок вторичного жилья.

4. Развитие  жилищного строительства напрямую связано с увеличением нагрузки на  существующие инженерные сети и коммуникации, изношенность которых не позволяет увеличивать нагрузки и обслуживать вновь построенные объекты.

5. Формируемые земельные участки, предназначенные для строительства жилья,  расположены на окраине населенных пунктов и массивы не обеспечены объектами социально – бытового назначения, что также снижает привлекательность территорий, как для застройщиков, так и для покупателей жилья. Обеспечение территорий жилищной застройки объектами социальной инфраструктуры в соответствии с нормативами и документами территориального планирования, правил землепользования и застройки напрямую повлияет на развитие жилищного строительства на территории Похвистневского района.

6. Строительство жилья связано с оформлением необходимого перечня документации в начале  организации строительного процесса и при завершении строительства жилья, а также ввода его в эксплуатацию.  В ходе оформления документации застройщик сталкивается со следующими сложностями:

-  при проведении государственной экспертизы  проектной документации  и результатов инженерных изысканий и при осуществлении государственной регистрации;

- при обращении в организации коммунального комплекса                                        и электросетевые компании доминирующие на рынке при подключении к сетям инженерно - технического обеспечения и осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям вновь построенных или реконструированных объектов капитального строительства.

- Необходимость использования программно-целевых методов для реализации программы обусловлена тем, что проблемы    в сфере жилищного строительства не решаются в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов, а также связаны с необходимостью совершенствования нормативно-правовой базы    и формирования условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе реализации проектов комплексного освоения и развития территорий.

- Оснащение земельных участков, предназначенных для строительства жилых домов инженерными сетями  и коммуникациями, позволит  значительно снизить стоимость одного квадратного метра вводимого в последующем жилья                         и увеличить спрос.

Программа разработана в соответствии с целями и задачами областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Самарской области» на 2011–2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области    от 29.09.2010 года № 576.

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, СРОКИ

И  ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы – комплексное решение проблем развития жилищного строительства, обеспечивающее доступность жилья широким слоям населения Похвистневского района Самарской  области.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

Задача 1. Комплексное освоение и развитие территорий для массового строительства жилья экономического класса, в первую очередь малоэтажного.

Задача 2. Реализация инвестиционных проектов по строительству                           и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства.

Задача 3. Проведение эффективной градостроительной политики, создание условий для строительства жилья экономического класса, демонополизация и развитие конкуренции на рынке жилищного строительства.

Срок реализации Программы: 2011–2015 годы с последующим ежегодным уточнением и продлением ее действия на 1 год  в случае достижения муниципальным образованием контрольного значения целевого показателя ежегодного объема ввода жилья до 2020 года.

3. ЦЕЛЕВЫЕ   ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОГРАММЫ

Ежегодные планируемые объёмы ввода жилья на территории муниципального района Похвистневский  приведены в таблице 3

Таблица 3

| Наименование показателя жилищного строительства | Объемы ввода жилья в Похвистневском районе, тыс.кв.м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 (план) | 2011 (прогноз) | 2012 (прогноз) | 2013 (прогноз) | 2014 (прогноз) | 2015 (прогноз) |
| Ввод жилья, всего | 2,8 | 3,7 | 4,1 | 4,5 | 4,9 | 5,4 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| малоэтажные здания |  |  | 1,1 |  |  |  |
| индивидуальное жилищное строительство | 2,8 | 3,7 | 3,0 | 4,5 | 4,9 | 5,4 |

Учитывая наличие  разработанной  проектно – сметной документации,  необходимой для строительства объекта, целевой показатель ввода жилья                        в 2012 году рассчитан с учетом ввода 16-ти квартирного 2-этажного                             2-секционного жилого дома в  селе Подбельск, ул. Куйбышевская, запланированного в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном районе Похвистневский».

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В рамках Программы, исходя из цели и поставленных задач, предусмотрена  реализация комплекса следующих программных мероприятий:

1. Подготовка документов территориального планирования, правил землепользования и застройки муниципального района Похвистневский.

На основании  областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области» на 2011-2015годы, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области                           от 29.10.2010г. № 576  в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, по завершающему этапу разработки документов территориального планирования территорий сельских поселений, Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, предоставляются субсидии  для разработки генеральных планов и  правил землепользования и застройки сельских поселений.

Для выполнения мероприятий  по разработке  документов территориального планирования в бюджете сельских поселений в 2011 году предусмотрены денежные средства в размере:

- для разработки генеральных планов сельских поселений

Подбельск – 28 тыс. руб.,  Савруха – 25 тыс. руб., Мочалеевка – 23 тыс. руб.;

- по правилам землепользования и застройки сельского поселения Подбельск – 12 тыс. руб.

Для реализации данных мероприятий необходима финансовая поддержка областного бюджета.

Объемные затраты по данному виду мероприятий понести из районного бюджета не представляется возможным, что нежелательно для дальнейшей перспективы развития в целом этих поселений.

- Обеспечение земельных участков, предназначенных для строительства жилья коммунальной, транспортной и социальной инфраструктурой.

Сельские поселения,  не имеют генеральных планов и правил землепользования и застройки, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры, основанных на зафиксированных в документах территориального планирования (генеральных планах) прогнозах роста потребления соответствующих ресурсов и услуг с учетом прогнозируемых объемов жилищного  и иных видов строительства.

Существующая практика решения проблемы развития коммунальной  инфраструктуры в целях жилищного строительства и обеспечения построенных объектов электрической энергией главным образом основана на установлении организациями коммунального комплекса и электроснабжения монопольной платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения                              и технологическое присоединение к электрическим сетям, на выполнении застройщиками технических условий для присоединения к этим системам, определенных на основе непрозрачных и изменяющихся принципов. Такая практика создает неравные конкурентные условия для застройщиков, приводит к невозможности освоения новых перспективных площадок для жилищного строительства, не позволяет повышать доступность жилья для населения.

В подавляющем большинстве отсутствуют  механизм финансирования                и реализации проектов по обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой, средства на строительство объектов социальной инфраструктуры, необходимые для обеспечения комплексного освоения                          и развития территорий.

Большая часть отведенных для строительства территорий не имеет социальной и инженерной, транспортной инфраструктуры.

К факторам, оказывающим негативное воздействие на темпы строительства жилья, следует отнести следующие:

отсутствие документации градостроительного планирования                                      и зонирования на местном уровне;

необоснованно высокая плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения и технологическое присоединение к электрическим сетям вновь построенных объектов;

отсутствие подготовленных к застройке земельных участков, обеспеченных коммунальной инфраструктурой;

отсутствие  действующих предприятий промышленности строительных материалов;

низкая доступность кредитных ресурсов для застройщиков.

На планируемых к освоению земельных участках   в  муниципальном районе Похвистневский в соответствии с  Приложением 1  необходимо построить нижеследующие объекты коммунальной инфраструктуры:

| с/п Подбельск Земельный участок с.Подбельск (27 участков) | 2011 год: сети водоснабжения - 1км- 2,1 млн. руб. сети газоснабжения - 2 км- 2,4 млн.руб. сети электроснабжения (ТП) - 10,8 млн.руб. 2012 год сети водоснабжения - 2.0км- 2,6 млн. руб. сети газоснабжения - 2 км- 2,3 млн.руб. сети электроснабжения ВЛ - 4,0 млн.руб. |
| --- | --- |
| с/п Подбельск Земельный участок с. Нижнеягодное (10 участков) | 2012 год сети водоснабжения - 2,5 млн. руб. сети газоснабжения - 2,5 млн.руб. сети электроснабжения– 12,4 млн.руб. |
| с/п Савруха Земельный участок пос. Вязовка (30 участков) | 2012-2013 год: сети водоснабжения– 4,2 млн. руб. сети газоснабжения– 4,2 млн. руб. сети электроснабжения– 12,6 млн. руб. строительство магазина, ФАП |
| с/п Среднее Аверкино Земельный участок с. Среднее Аверкино (30 участков) | 2012-2013 год сети водоснабжения– 6,2 млн. руб. сети газоснабжения– 3,2 млн.руб. сети электроснабжения– 12,2 млн. руб. строительство а/дороги, магазина |
| Земельный участок с. Старопохвистнево (55 участков) с/п Старопохвистнево | 2013-2014год сети водоснабжения– 3,6 млн. руб. сети газоснабжения– 3,6 млн. руб. Электроснабжения– 14,4 млн.руб. строительство а/дороги, магазина |

На территории района  инженерные коммуникации находятся в ведомстве организаций  ЗАО «Северный Ключ», МУПП ЖКХ Похвистневского района, ООО «СВГК» филиал Похвистневогоргаз»,  МУП ЖКХ «Алькинское»,         ЗАО «Энергетик», «Самарская сетевая компания»,  АО «МРСК  Волги»

Обеспечение  земельных участков  для комплексного освоения в целях жилищного строительства за счет инвестиционных проектов  данных организаций не представляется возможным, так как это повлечет увеличение тарифов.

Организациями коммунального комплекса утверждаются инвестиционные программы развития и модернизации инженерной инфраструктуры, основная часть средств данных программ расходуется на реконструкцию существующих сетей.

На вновь выделяемых площадках  генеральным планом сельских поселений предусмотрено строительство дорог в соответствии с       нормативами и строительство объектов:

- с. Среднее Аверкино  - магазина;

- пос. Вязовка (с/п Савруха)- магазина, ФАП,

- -  с. Старопохвистнево – магазина.

- На 2011-2015 годы планируется строительство  объектов соцкультбыта:        в с. Рысайкино – образовательной школы,  Алькино - детский сад.

- Решение вышеназванных проблем наиболее эффективно может осуществляться с использованием программно-целевого метода. Программа носит комплексный характер и обеспечивает последовательное осуществление мер по стимулированию развития жилищного строительства в муниципальном районе Похвистневский Самарской области.

3.Формирование муниципального жилья

Прогноз потребности в улучшении жилищных условий жителей и финансовой возможности граждан, состоящих   в очереди на получение бесплатного жилья,  обуславливает необходимость принятия мер для строительства муниципального жилья и маневренного фонда.

Потребность в маневренном жилищном фонде на территории муниципального района Похвистневский   составляет  1100 кв.м.

Из анализа жилищных проблем вытекает, что  необходимо строительство жилья эконом-класса, рассчитанного на потребителей  с невысокой  покупательской способностью. Месторасположение этих домов желательно в тех же населенных пунктах сельских поселений района, это должны быть дома с площадями квартир: 1-комнатных 33-35 кв.м., 2-х комнатных 45-50 кв.м.,       3-х комнатных 54 кв.м.

Развитие арендного жилья, «доходных» домов  неактуально                       для муниципального района Похвистневский.

4. Уменьшение стоимости жилых помещений  в новостройке.

Снижение стоимости жилья достигается путем предоставления застройщикам земельных участков, оснащенных инженерной инфраструктурой и проведения с застройщиками политики, направленной на строительство жилья эконом-класса с применением современных энергоэффективных технологий строительства жилья.

В целях обеспечения снижения стоимости жилищного строительства,                 а также эксплуатационных затрат на содержание объектов, необходимо применять  современные по ассортименту и номенклатуре высококачественные и конкурентоспособные строительные материалы, изделия и конструкции.

Оснащение участков инженерной инфраструктурой за счет бюджетных                        и внебюджетных источников, также будет способствовать уменьшению стоимости жилья и повышению привлекательности района для дальнейшего развития жилищного строительства.

5. Строительство новой и модернизация  (реконструкция) существующей инженерной, социальной и дорожной инфраструктуры.

Строительство новой и реконструкция существующей инженерной, социальной и дорожной инфраструктуры позволило бы вовлечь большее количество земельных участков в жилищное строительство.

6. Устранение административных барьеров в строительстве.

В целях создания условий для увеличения жилищного строительства необходимо разработать мероприятия способствующие снижению административных барьеров в строительстве:

- внедрение системы ИСОГД (информационная система обеспечения градостроительной деятельности), что позволит усилить контроль за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности;

- упрощение процедур формирования и предоставления земельных участков;

- предоставление  физическим и юридическим лицам полного пакета документов  через систему многофункциональных центров для получения земельных участков. Решение данной задачи позволит снять с застройщиков обязанность по проведению различного рода согласований, связанных с подключением сетей инженерно-технического  обеспечения, установлением санитарно-защитной зоны, обоснованием размещения объектов;

- разработка административных регламентов исполнения муниципальных функций в сфере жилищного строительства.

Мероприятия финансируются за счет средств бюджета и внебюджетных источников и исполняются в соответствии с сетевым графиком (Приложение 2 к Программе).

5. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Система финансового обеспечения реализации мероприятий Программы основывается на принципах и нормах действующего законодательства.

Общий объем финансирования мероприятий Программы                                     в 2011–2015 годах составляет   105,8 млн.  рублей (прогноз).

объем финансирования мероприятий, запланированных к реализации

в 2011 году –  8,9 млн.  рублей (прогноз),

объем финансирования мероприятий, запланированных                 к реализации

в  2012 году -  26,3 млн.  рублей (прогноз),

объем финансирования мероприятий, запланированных      к реализации

в 2013 году –  26,3 млн.   рублей (прогноз),

объем финансирования мероприятий, запланированных к реализации           в 2014 году –  24,7 млн.  рублей  (прогноз),

объем финансирования мероприятий, запланированных к реализации                в 2015 году –  19,6 млн.  рублей (прогноз).

Финансирование всех программных мероприятий  осуществляется согласно списку мероприятий по оснащению земельных участков инженерной инфраструктурой (Приложение 1 к Программе).

Перечень мероприятий по стимулированию развития жилищного строительства в муниципальном районе Похвистневский Самарской области» на 2011-2015 годы (Приложение 3 к Программе).

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление капитального строительства, архитектуры                                           и градостроительства, жилищно- коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района Похвистневский - координатор  Программы. В течение календарного года проводятся рабочие совещания                 с привлечением специалистов организаций, Администраций сельских поселений участвующих в реализации Программы, с целью контроля за ходом выполнения Программы, принятия мер по активизации работы всех исполнителей и внесения по его итогам корректировок в Программу.      Заказчик несет ответственность за текущее управление реализацией Программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Заказчик, с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств, ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей.

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целям                    и задачам, а также невыполнения утвержденных показателей результативности заказчик готовит предложения о корректировке сроков реализации Программы и перечня программных мероприятий и согласует  с администрацией района.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области.

7. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО -ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основным результатом реализации Программы  должно быть развитие жилищного строительства на территории Похвистневского района, а именно доступного жилья эконом - класса.

Реализация Программы должна обеспечить достижение    в 2015 году следующих результатов:

- годовой объем ввода жилья в 2015 году составит 22 600 кв.м.;

- повышение доступности жилья;

- улучшение жилищных условий граждан рации, проживающих на территории Похвистневского района Самарской области (рост жилищной обеспеченности  с 20,5 квадратных метров на человека до 21,4 кв. метров на человека);

Кроме того, реализация мероприятий Программы обеспечит:

- получение муниципальным образованием документов территориального планирования в полном объеме;

- формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности, развития инженерной, социальной и дорожной инфраструктуры.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по годам          в течение всего срока реализации Программы.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена                           в Приложении  4 к Программе.

ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Администрация муниципального  района Похвистневский  осуществляет координацию и мониторинг хода ее выполнения.

При необходимости Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно - коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района Похвистневский вносит Главе района предложения (с соответствующими обоснованиями, информацией о результатах реализации и оценкой эффективности реализации районной программы за отчетный период) о внесении изменений в действующую районную программу.

Контроль над реализацией Программы осуществляется в соответствии                 с действующим законодательством.

Приложение  1

к районной  целевой программе

«Стимулирование развития жилищного строительства

на территории муниципального района Похвистневский

Самарской области»   на 2011-2015 годы

| Информация о планируемых к освоению земельных участках на территории муниципального района Похвистневский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Земельные участки, пригодные для жилой застройки, имеющие перспективные возможности для строительства необходимой инфраструктуры или подключения к действующим инженерным сетям (название проекта, местонахождение) | Площадь земельного участка, га | Наличие документов по оформлению земельного участка | Обеспеченность участка инженерной инфраструктурой и приблизительная стоимость строительства необходимых инженерных коммуникаций | Планируемые объёмы жилищного строительства на данных земельных участках по годам, тыс. кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | Земельный участок с.Подбельск (27 участков) с/п Подбельск | 4,0 | земли сельского поселения отсутствуют | Инженерной, транспортной, инфраструктурой, объектами социально-культурного назначения не обеспечен Необходимо: Водоснабжение - 4,7 млн. руб. Газоснабжение - 4,7 млн.руб. Электроснабжение- 14,8 млн.руб. Строительство а/дороги, магазина | - |  | 0,2 |  | 0,2 | 0,9 | 0,9 |  |
| затраты на обеспечение земельных участков (млн.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общее кол-во средств млн. руб. |  |  | 24,2 | - |  | 7,4 |  | 7,4 | 7,3 | 2,1 |  |
| 2 | Земельный участок с. Нижнеягодное (10 участков) с/п Подбельск | 2,5 | земли сельского поселения отсутствуют | Инженерной инфраструктурой не обеспечен Необходимо: Водоснабжение – 2,5 млн.руб. Газоснабжение – 2,5 млн. руб. Электроснабжение – 12,4 млн.руб. | - |  | 0,2 |  | 0,6 | 0,3 | 0,3 |  |
| затраты на обеспечение земельных участков (млн.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общее кол-во средств млн. руб. |  |  | 17,4 | - |  | 5,0 |  | 5,0 | 3,7 | 3,7 |  |
| 3 | Земельный участок пос. Вязовка (30 участков) с/п Савруха | 5,0 | земли сельского поселения участок на стадии формирования | Инженерной, транспортной, инфраструктурой, объектами социально-культурного назначения не обеспечен Необходимо: Водоснабжение – 4,2 млн. руб. Газоснабжение – 4,2 млн. руб. Электроснабжение – 12,6 млн. руб. Строительство магазина, ФАП | 0,4 |  | 0,2 |  | 0,6 | 0,7 | 1,0 |  |
| затраты на обеспечение земельных участков (млн.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общее кол-во средств млн. руб. |  |  | 21,0 | 4,6 |  | 4,1 |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 |  |
| 4 | Земельный участок с. Среднее Аверкино (30 участков) с/п Среднее Аверкино | 4,5 | земли сельского поселения участок на стадии формирования | Инженерной, транспортной, инфраструктурой, объектами социально-культурного назначения не обеспечен Необходимо: Водоснабжение – 6,2 млн. руб. Газоснабжение – 3,2 млн.руб. Электроснабжение – 12,2 млн. руб. Строительство а/дороги, магазина | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,5 | 0,7 | 1,0 |  |
| затраты на обеспечение земельных участков (млн.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общее кол-во средств |  |  | 21,6 | 4,3 |  | 4,3 |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 |  |
| 5 | Земельный участок с. Старопохвистнево (55 участков) с/п Старопохвистнево | 7,0 | земли сельского поселения участок на стадии формирования | Инженерной, транспортной, инфраструктурой, объектами социально-культурного назначения не обеспечен Необходимо: Водоснабжение – 3,6 млн. руб. Газоснабжение – 3,6 млн. руб. Электроснабжение – 14,4 млн.руб. Строительство а/дороги, магазина | - |  | - |  | 0,3 | 0,3 | - |  |
| затраты на обеспечение земельных участков (млн.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общее кол-во средств |  |  | 21,6 | - |  | 5,5 |  | 5,5 | 5,3 | 5,3 |  |
| 6 | Точечные земельные участки под индивидуальное жилищное строительство | 3,0 | индивид. | инженерной инфраструктурой обеспечены | 3,1 |  | 2,6 |  | 1,7 | 2,0 | 2,2 |  |
|  | ИТОГО (млн. руб.): |  |  | 105,8 | 8,9 |  | 26,3 |  | 26,3 | 24,7 | 19,6 |  |

- ПРИЛОЖЕНИЕ  2

«Стимулирование развития жилищного строительства   на территории муниципального района Похвистневский  Самарской области»   на 2011-2015 годы

СЕТЕВОЙ ГРАФИК

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Ответственный исполнитель | Срок выполнения |  | Источник финансирования мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подготовка и проведение аукциона |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установление границ земельного участка на местности (при формировании земельного участка для проведения аукциона) |  | Межевые организации |  |  | 7 дней | Средства Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации района |
| 2. | Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и платы за подключение к таким сетям (при формировании земельного участка для проведения аукциона) |  | Сетевые организации |  |  | 1 месяц | Без взимания платы |
| 3. | Проведение государственного кадастрового учета земельного участка (при формировании земельного участка для проведения аукциона) |  | Управление государственной службы государственной регистрации, кадастра и картографии |  |  | 1 месяц | Без взимания платы |
| 4. | Принятие решения о проведении аукциона |  | Комитет по управлению имуществом Администрации Похвистневского района |  |  | 7 дней | Без взимания платы |
| 4.1. | Публикация сообщения о проведении аукциона |  | Комитет по управлению имуществом администрации района |  |  | 30 дней | Без взимания платы |
| 4.2. | Подведение итогов аукциона (подписание протокола о результатах аукциона) |  | Комитет по управлению имуществом администрации района |  |  | 1 день | Без взимания платы |
| 4.3. | Заключение договора купли-продажи или аренды земельного участка с победителем аукциона |  | Комитет по управлению имуществом администрации района |  |  | 5 дней | Без взимания платы |
| II. Подготовка проекта планировки и межевания территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Подготовка проектов межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки территории или в виде отдельного документа) |  | Межевые организации |  |  | 20 дней | Средства местного бюджета или застройщика |
| 6. | Утверждение проектов межевания территории |  | Комитет по управлению имуществом администрации района |  |  | 3 дня | Без взимания платы |
| 7. | Подготовка градостроительного плана земельного участка (осуществляется в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа) |  | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |  |  | 20 дней | Без взимания платы |
| 7.1. | Утверждение градостроительного плана земельного участка |  | Администрация муниципального района Похвистневский |  |  | 5 дней | Без взимания платы |
| III. Выполнение работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры (строительство подводящих магистральных сетей по границе земельного участка), проведения инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования объектов жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации | Организации коммунального комплекса, проектировщик, застройщик |  |  | 2 месяца | Средства местного бюджета, организаций коммунального комплекса, проектировщика и застройщика |
| 8.2. |  | Проведение архитектурно-строительного проектирования (включая разработку и утверждение проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР) | Организации коммунального комплекса, проектировщик, застройщик |  |  | 2 месяца | Средства местного бюджета, организаций коммунального комплекса, проектировщика и застройщика |
| 8.3. |  | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Государственная инспекция строительного надзора Самарской области |  |  | 3 месяца | Средства проектировщика и застройщика |
| 8.4. |  | Выдача разрешения на строительство | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации района |  |  | 10 дней | Без взимания платы |
| 8.5. |  | Проведение подготовительного периода строительства (инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.) магистральных сетей и объектов жилищного строительства | Застройщик |  |  | 10 дней | Средства проектировщика и застройщика |
| 8.6. |  | Проведение основного периода строительства магистральных сетей по границе земельного участка, периода строительства (сооружения подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение) | Проектировщик, застройщик |  |  | 12 месяцев | Средства проектировщика и застройщика |
| 8.7. |  | Выдача разрешения на ввод магистральных сетей и объектов в эксплуатацию | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |  |  | 10 дней | Без взимания платы |
| 8.8. |  | Оформление имущественных прав на магистральные сети | Проектировщик, застройщик Управление государственной службы государственной регистрации, кадастра и картографии |  |  | 2 месяца | Средства проектировщика и застройщика |
| IV. Завершение обустройства территории (строительство объектов инженерной инфраструктуры и дорог в границах земельного участка) объектов жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, а также внутриквартальных инженерных сооружений |  | Застройщик |  |  | 1 месяц | Средства Застройщика |
| VI. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 110. | Продажа объектов строительства |  | Застройщик |  |  | В процессе строительства | Средства застройщика |
| 11. | Оформление имущественных прав |  | Застройщик, Управление государственной службы государственной регистрации, кадастра и картографии |  |  | 1 месяц | Средства застройщика |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  | 530 дней |  |
| ВСЕГО: с учетом параллельного выполнения мероприятий |  |  |  |  |  | 1 год |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

«Стимулирование развития жилищного

строительства      на территории муниципального района              Похвистневский     Самарской области»   на 2011-2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по стимулированию развития жилищного строительства

в муниципальном районе Похвистневский Самарской области» на 2011-2015 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения, годы | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка документов территориального планирования и правил землепользования и застройки муниципальных образований Похвистневского района Самарской области генеральных планов сельских поселений; правил землепользования и застройки; внесение изменений в схему терпланирования муниципального района; | 2011-2013 2011-2013 постоянно | Зам. Главы по строительству и ЖКХ Калугин В.П. Начальник отдела архитектуры и градостроительства Максаева М. А. |
| 2. | Обеспечение жилищного строительства земельными участками План формирования и предоставления земельных участков для строительства жилья экономкласса (обеспечение потребности в жилищном строительстве земельными участками на 2011-2015 гг., а также "заделами" земельных участков на 2016-2020 гг.) | 2011-2015 | Зам. Главы по строительству и ЖКХ Калугин В.П. Руководитель комитета по управления муниципальным имуществом Черкасова Е.В. |
| 3. | Развитие проектов комплексного освоения территорий, малоэтажного строительства, развития застроенных территорий в целях строительства жилья экономического класса Проекты комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, предусматривающие создание объектов социальной инфраструктуры, инженерной и транспортной инфраструктуры Сетевой график реализации проектов - проведение межевания, поставка на кадастровый учет, сбор всей разрешительной документации; - график строительства объектов инженерной инфраструктуры до точки подключения к границе земельного участка; - потребность и сроки строительства объектов инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры, капитального строительства; - график освоения территории в границах земельного участка (строительство объектов инженерной инфраструктуры); - график освоения территории в границах земельного участка (строительство объектов капитального строительства); - срок сдачи объектов капитального строительства "под ключ", благоустройство территории | 2012-2013 | Зам. Главы по строительству и ЖКХ Калугин В.П. |

| 4. | Развитие коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства - Разработка и принятие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - Наличие утверждённых программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры - Реализация инвестиционных и производственных программ ОКК (информация о том, сколько принято программ, на какую сумму, предусматривают ли программы ОКК обеспечение предполагаемых к застройке площадок объектами инженерной инфраструктуры) | 2011 г. нет не принимались |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Формирование муниципального жилищного фонда Потребность муниципального образования в кв. м жилья и соответствие предложениям (спрос) населения в соответствии с параметрами программы Прогнозирование тенденций на рынке жилья и жилищного строительства, выявление факторов, влияющих на спрос населения на жилье, на развитие жилищного строительства, оценка воздействия реализуемых в рамках программы мероприятий на повышение доступности жилья для населения Проведение мониторинга и оценка потребностей муниципального образования в объемах маневренного фонда для временного проживания граждан, утративших жилые помещения Оценка эффективности создания фонда арендного жилья (доходные дома) как отдельного бизнеса, условий его формирования и использования | 2011-2020 постоянно постоянно 2013 | Зам. Главы по строительству и ЖКХ Калугин В.П. |

Приложение 4

к районной целевой программе

«Стимулирование развития жилищного строительства

на территории муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2011-2015 годы

Методика оценки эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Администрацией Похвистневского  района путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы с учетом ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности реализации Программы рассчитывается по формуле:

|  |  | Fплан /Fфакт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R= | ------------ | х100%, |  |
|  |  | Хплан/ Хфакт |  |  |

где,

Хплан – плановое значение целевого показателя (индикатора);

Хфакт – текущее значение целевого показателя (индикатора);

Fплан – плановая сумма финансирования по Программе;

Fфакт – сумма финансирования (расходов) на текущую дату.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы.

При вычислении величины Fфакт, суммируемой за несколько лет, расходы каждого года дисконтируются при помощи необходимых индексов-дефляторов к ценам первого года Программы. В качестве индексов-дефляторов используются ежегодные индексы фактической инфляции, установленные Правительством Российской Федерации.

При значении комплексного показателя эффективности реализации Программы (R) равным 100% и более процентов, эффективность реализации Программы признается высокой, при значении 80% и менее – низкой.

| п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Источник финансирования мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Строительство индивидуальных жилых домов | Застройщик | 2011-2015 гг | Средства граждан- застройщиков, заемные средства |
| 22. | Строительство социального жилья и жилья для отдельных категорий граждан. | Администрация района | 2011-2015 гг | Средства бюджетов всех уровней |
| 33. | Строительство объектов инженерно-технической инфраструктуры и электрических сетей. | Руководители сетевых компаний и организаций | 2012-2015 гг | Средства сетевых компаний |

Приложение  5

к районной целевой программе

«Стимулирование развития жилищного строительства

на территории муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2011-2015 годы

Сетевой график реализации проектов жилищного строительства на территории муниципального образования

Приложение  6

к районной целевой программе

«Стимулирование развития жилищного строительства

на территории муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2011-2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых индикаторов (показателей) муниципальной целевой программы «Стимулирование развития

жилищного строительства в муниципальном районе Похвистневский» на 2011-2015 годы

| Наименование цели, задачи и целевого | Единица | Значение целевого индикатора (показателя) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| индикатора (показателя) | измерения | 2011 год (прогноз) | 2012 год (прогноз) | 2013 год (прогноз) | 2014 год (прогноз) | 2015 год (прогноз) |
| Годовой объем ввода жилья, в том числе: | тыс.кв.м. | 3,7 | 4,1 | 4,5 | 4,9 | 5,4 |
| жилья экономического класса | тыс.кв.м. |  |  |  |  |  |
| многоэтажного жилья | тыс.кв.м |  | 1,1 |  |  |  |
| малоэтажного жилья | тыс.кв.м | 3,7 | 4,1 | 4,5 | 4,9 | 5,4 |
| Доля ветхого и аварийного жилищного фонда от общего объема жилищного фонда | % | 0,9 | 0,9 | 0,89 | 0,87 | 0,81 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за год | кв.м. | 0,12 | 0,13 | 0,147 | 0,16 | 0,176 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв.м. | 20,7 | 20,8 | 21,0 | 21,2 | 21,4 |
| Объекты инженерно-технической инфраструктуры и электрические сети, строительство которых ведется за счет: |  |  |  |  |  |  |
| средств сетевых организаций и организаций коммунального комплекса | тыс.руб. | - |  |  |  |  |
| средств бюджетов разных уровней | тыс.руб. | 8,9 | 26,3 | 26,3 | 24,7 | 19,6 |
| средств организаций- застройщиков | тыс.руб. | - | - | - | - | - |

Приложение  7

к районной целевой программе

«Стимулирование развития жилищного строительства

на территории муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2011-2015 годы

Распределение средств по мероприятиям муниципальной программы

| Направление мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, млн. рублей средства местного бюджета тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Итого | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Софинансирование строительства социального жилья и жилья для отдельных категорий граждан | Средства бюджетов всех уровней | 12,6 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 3,0 |
| Поддержка молодым семьям в рамках реализации подпрограммы «Обес-печение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» | Средства бюджетов всех уровней | 9329 | 1835 | 1612 | 2023 | 2023 | 1836 |
| Обеспечение земельных участков объектами инженерно-технической инфраструктуры в части водоснаб-жения | Средства бюджетов всех уровней | 2,0 | - | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,7 |
| Софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в т.ч. молодые семьи и молодых специалисты, в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» | Средства бюджетов всех уровней | 335956 | 68388 | 78002 | 87652 | 97283 | 106914 |
| ИТОГО: |  | 19,8 | 2,7 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |

Приложение  8

к районной целевой программе

«Стимулирование развития жилищного строительства

на территории муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2011-2015 годы

|  |  | План ввода жилья на территории муниципального района Похвистневский Самарской области в 2011 году |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта |  | Адрес объекта | Застройщик | Фактическая готовность на 01.01.2011 | Общая площадь жилья, кв. м |  |
| 1. | Индивидуальный жилой дом |  | пос. Чекалинка, пер. Пятихатка, д.6а | Шишков М.Ю. | 95% | 80,1 |  |
| 2. | Индивидуальный жилой дом |  | с. Подбельск, ул. Пролетарская, д.4 | Власов В.В. | 98% | 98,1 |  |
| 3. | Индивидуальный жилой дом |  | с. Нижнеаверкино ул. Речная, д.10 | Керимова Н.П. | 95% | 73,4 |  |
| 4. | Индивидуальный жилой дом |  | с. Среднее Аверкино ул. Спортивнвя, д.101 | Ергунева Р.Д. | 95% | 76,9 |  |
| 5. | Индивидуальный жилой дом |  | с. Алькино, ул. Садовая, д.78 | Валиев Д.В. | 98% | 113,9 |  |
| 6. | Индивидуальный жилой дом |  | с. Старопохвистнево, ул. Кравцова д.11 | Лыскин Г.Н. | 95% | 140,7 |  |
| 7. | Индивидуальный жилой дом |  | пос. Земледелец ул. Лесная, д.5 | Кириченко Г.П. | 98% | 55,4 |  |
| 8. | Индивидуальный жилой дом |  | пос. Земледелец ул. Лесная, д.5 а | Кириченко В.П. | 98% | 57,3 |  |
| 9. | Реконструкция индивидуального жилого дома |  | с. Нижнеаверкино, ул. Чапаева, д.13 | Тимофеев Д.С. Тимофеева А.Г. | 95% | 95,5 |  |
| 10. | Индивидуальный жилой дом |  | с. Алькино, ул. Советская, д. 28 | Маннов М.М. | 70% | 120 |  |
| 11. | Индивидуальный жилой дом |  | с. Большой Толкай, Ул. Пионерская, д. 18 | Крылатова Е.Н. | 75% | 100 |  |
| 12. | Строительство 4-х одноэтажных одноквартирных жилых домов |  | пос. Вязовка ул. Черемуховая | ЗАО «Северный Ключ» | 90% | 484,2 |  |
| 13. | Индивидуальный жилой дом |  | с. Малое Ибряйкино, ул. Островского, д.33 | Кузаева | 90% | 100 |  |
| 14. | Индивидуальный жилой дом |  | пос. Ясная Поляна | Убамасов | 95% | 110 |  |
| 15. | Индивидуальный жилой дом |  | пос. Ясная поляна,д.38 | Кортухов А.П. | 80% | 100 |  |
| 16. | Индивидуальный жилой дом |  | пос. Рябиновка | Лучков С.В. | 85% | 100 |  |
| 17. | Индивидуальный жилой дом |  | пос. Пример, ул. Южная,д.16 | Ягудин Х.Х. | 80% | 100 |  |
| 18 | Индивидуальный жилой дом |  | с. Новое Мансуркино, ул. Комсомольская, 1а | Файрушин Э.Н. | 95% | 115 |  |
| 19. | Индивидуальный жилой дом |  | с. Подбельск, Ул. Чапаевская, д. 14 | Анисимов | 85% | 100 |  |
| 20. | Индивидуальный жилой дом |  | с. Султангулово, ул. Ленина, д.33 | Князев С.И. | 90% | 100 |  |
| 22. | Индивидуальный жилой дом |  | с. Савруха, ул. Красноармейская, д.30а | Понкратов А.Е. | 85% | 120 |  |
| 23. | Индивидуальный жилой дом |  | с. Савруха, ул. Татаринцева, 11 | Баженов С.Н. | 80% | 130 |  |
| 24. | Индивидуальный жилой дом |  | с. Савруха, ул. Красноармейская,5а | Тонеев В.Ф. | 80% | 110 |  |
| 25. | Индивидуальный жилой дом |  | с. Савруха, ул. Нагорная, д. 7. | Конакнеров А.А. | 85% | 110 |  |
| 26. | Индивидуальный жилой дом |  | с. Савруха, ул. Красноармейская,12 | Латыпов И.А | 80% | 100 |  |
| 27. | Индивидуальный жилой дом |  | с. Старопохвистнево, ул. Погорная. Д. 10 | Еремин В.В. | 75% | 115 |  |
| 28 | Индивидуальный жилой дом |  | с.Рысайкино, ул. Ново-Полевая | Ильин Р.Г. | 90% | 100 |  |
| 29 | Индивидуальный жилой дом |  | с.Старопохвистнево, ул. Мира д.25 | Елина Е.А. | 70% | 160 |  |
| 30 | Индивидуальный жилой дом |  | п. Чекалинка | Иголкин С.А. | 85% | 110 |  |
| 31 | Индивидуальный жилой дом |  | с. Нижнеаверкино, | Киримова И.П. | 70% | 100 |  |
| 32 | Индивидуальный жилой дом |  | с. Средне Аверкино, ул. Спортивная, 15 | Улендеев А.Л. | 85% | 100 |  |
| 33 | Индивидуальный жилой дом |  | с. Среднее Аверкино, ул. Спортивная, д.101 | Ергунева Р.Д. | 75% | 110 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 3700,0 |  |