|  |
| --- |
| Герб р-н **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **муниципального района Похвистневский Самарской области**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  02.09.2013 № 619  г. Похвистнево |
|

Об утверждении Порядка отражения бюджетных

ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций

в объекты капитального строительства муниципальной

собственности

В соответствии со статьей 79 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, Администрация муниципального района Похвистневский

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый [Порядок](#Par37) отражения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального района Похвистневский Самарской области согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы по экономике и финансам Мамышева М.К.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на сайте Администрации района.

Глава района Ю.Ф.Рябов

Приложение

к Постановлению

Администрации муниципального

района Похвистневский

от 02.09.2013 № 619

**ПОРЯДОК   
отражения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального района Похвистневский Самарской области**

1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм отражения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального района Похвистневский Самарской области (далее - объекты капитального строительства) в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, а также отражения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в решении о бюджете муниципального района Похвистневский самарской области и в сводной бюджетной росписи.

1.2. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности – бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета района стоимости муниципального имущества (далее – бюджетные инвестиции).

1.3. Механизм осуществления бюджетных инвестиций предусматривает совершение действий по формированию перечня объектов капитального строительства, определению объемов финансирования объектов капитального строительства, финансированию бюджетных инвестиций, а также осуществлению контроля за их реализацией.

2. Формирование перечня объектов капитального строительства в целях осуществления бюджетных инвестиций на очередной финансовый год

и плановый период

2.1. Формирование перечня объектов капитального строительства на очередной финансовый год и плановый период, подлежащих финансированию за счет средств бюджета района (далее - Перечень), осуществляет Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района Похвистневский (далее - УКС).

2.2. Перечень формируется на основании заявок структурных подразделений Администрации района. Заявки представляются в УКС в срок до 01 августа текущего финансового года.

2.3. В приоритетном порядке в Перечень включаются:

а) объекты, включенные в программы и обеспеченные софинансированием из федерального и областного бюджетов;

б) незавершенные строительством объекты, подлежащие завершению в планируемом периоде.

2.4. Объем бюджетных ассигнований для осуществления бюджетных инвестиций на очередной финансовый год и плановый период планируется с учетом нормативных сроков строительства.

2.5. Проект Перечня и сведения об объеме финансирования объектов капитального строительства за счет средств бюджета района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) представляется в Финансовое управление Администрации муниципального района Похвистневский для составления проекта бюджета района.

2.6. Заказчиками в отношении строительства объектов, включенных в Перечень, могут выступать организации, уполномоченные Администрацией района на выполнение функций заказчика (далее - муниципальные заказчики).

3. Порядок финансирования бюджетных инвестиций и отражения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в решении о бюджете района и в сводной бюджетной росписи

3.1. Финансирование бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, включенные в Перечень, осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств на бюджетные инвестиции, доведенных до главного распорядителя бюджетных средств, в соответствии с решением о бюджете района на очередной финансовый год.

3.2. Бюджетные ассигнования на финансирование бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, включенные в Перечень, отражаются в решении о бюджете района и в составе сводной бюджетной росписи бюджета района.

3.3. Составление и ведение бюджетной росписи расходов по финансированию бюджетных инвестиций в объекты, включенные в Перечень, осуществляет главный распорядитель в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Порядком составления и ведения сводной росписи бюджета района в разрезе объектов.

3.4. Перечень и коды целевых статей и (или) видов расходов бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов, определяется в порядке, установленном, соответственно, Министерством управления финансами Самарской области

3.5. Финансирование бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, включенные в Перечень, осуществляется Финансовым управлением Администрации района (далее – Управление) на основании письменных заявок муниципальных заказчиков.

3.6. Муниципальные заказчики представляют в Управление по каждому объекту капитального строительства:

3.6.1. Для оплаты строительно-монтажных работ:

а) титульные списки объектов, строительство которых начинается в очередном финансовом году, титульные списки незавершенных строительством объектов, подлежащих завершению в очередном финансовом году;

б) муниципальные контракты на выполнение работ (оказание услуг) для муниципальных нужд района с графиками на выполнение работ на весь

период строительства, в которых указываются объемы и стоимость подлежащих выполнению работ (услуг) и порядок их оплаты, в том числе размер авансирования, размер и порядок финансирования строительства, а также порядок приобретения материалов, ответственность сторон по обеспечению выполнения обязательств, протокол о результатах конкурса (аукциона) по определению исполнителя работ (услуг);

в) положительные сводные заключения государственной экспертизы по проектно-сметной документации;

г) документы об утверждении проектно-сметной документации, сводный сметный расчет стоимости строительства;

д) справки о стоимости выполненных работ (оказанных услуг) и затрат, акты сдачи-приемки выполненных работ по формам, утвержденным Федеральной службой государственной статистики;

е) копии лицензий на осуществление работ в капитальном строительстве;

ж) счета при авансировании работ и счета-фактуры при расчете за выполненные работы (оказанные услуги);

з) иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6.2. Для оплаты инженерно-изыскательских и проектных работ, выполняемых для объектов капитального строительства:

а) муниципальный контракт на выполнение инженерно-изыскательских и проектных работ с календарным планом работ, в котором должны быть указаны сроки выполнения и стоимость этапов работ;

б) задание на проектирование;

в) сметы на инженерно-изыскательские, топографические, проектные и иные работы, имеющие положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий, утвержденные муниципальным заказчиком;

г) протокол о результатах проведения процедуры размещения муниципального заказа на выполнение инженерно-изыскательских, проектных работ;

д) акты сдачи-приемки выполненных инженерно-изыскательских, топографических, проектных работ по формам, утвержденным Федеральной службой государственной статистики;

е) копии лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности;

ж) счета при авансировании работ и счета - фактуры при расчете за выполненные работы;

з) иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Контроль за осуществлением бюджетных инвестиций

в объекты капитального строительства

4.1. Контроль за осуществлением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, включенные в Перечень, осуществляет УКС.

4.4. Управление капитального строительства не позднее 01 марта каждого года представляет Главе района отчет об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, включенные в Перечень, за отчетный финансовый год.