АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ _____20.09.2013_ № ______650___ г. Похвистнево Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Похвистневский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2010 № 2136-р и от 08.11.2012 № 2071-р, постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 «Об утверждении федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», Уставом муниципального района Похвистневский Самарской области, Администрация муниципального района Похвистневский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Похвистневский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

2. Контроль за исполнением данной программы возложить на заместителя Главы района М.К. Мамышева.

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района Похвистневский в сети Интернет.

Глава района                                                                                         Ю.Ф. Рябов

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
     «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ

ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2014-2017 ГОДЫ

И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»

ПАСПОРТ

муниципальной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий

муниципального района Похвистневский Самарской области 
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

| Наименование Программы | - муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Похвистневский Самарской области (края, республики) на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | - распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2136-р и от 8 ноября 2012 г. № 2071-р, постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 «Об утверждении федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - администрация муниципального района Похвистневский Самарской области |
| Разработчик Программы | - администрация муниципального района Похвистневский Самарской области |
| Цели и задачи Программы | Основные цели Программы: - улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях муниципального района Похвистневский; - улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях Похвистневского района за счет реализации инфра- структурных мероприятий в рамках Программы; - содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях Похвистневского района; - активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях Похвистневского района, в решении вопросов местного значения; - формирование в Самарской области позитивного отношения к развитию сельских территорий Похвистневского района. Основными задачами Программы являются: - удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Похвистневского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов; - повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Похвистневского района; - реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Похвистневского района с помощью грантовой поддержки; - проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии Похвистневского района. |
| Важнейшие целевые индикаторы Программы | а) ввод (приобретение) 33138 кв. м жилья для сельских граждан, проживающих в муниципальном районе Похвистневский, в том числе 17324 кв.м для молодых семей и молодых специалистов; - сокращение числа сельских семей Похвистневского района, нуждающихся в улучшении жилищных условий – на 54,6 %, в том числе молодых семей и молодых специалистов – на 91,4 %; б) ввод в действие объектов социальной сферы: - 2 (количество) общеобразовательных учреждений на 180 ученических мест; - сокращение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся на сельских территориях Похвистневского района в аварийном состоянии, на 0 %; - 9 фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики; сокращение числа ФАПов, находящихся на сельских территориях Похвистневского района в ветхом и аварийном состоянии, на 100%; - 7 плоскостных спортивных сооружений общей площадью 10976 кв. м.; - увеличение численности сельского населения Похвистневского района, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями на 6764 человек; - 1 учреждение культурно-досугового типа на 200 мест; - увеличение численности сельского населения Похвистневкого района, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа. в) ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры: - 9,046 км распределительных газовых сетей; - увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом с __-__% до __-__ %; - 29,7 км локальных водопроводов; - увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой с 15,3% до 30%; г) 3 реализованных проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях Похвистневкого района; д) 4 реализованных проектов местных инициатив сельских граждан, проживающих в Похвистневком районе, получивших грантовую поддержку; е) __-___ (количество) проведенных муниципальных мероприятий по популяризации достижений в сельском развитии Похвистневкого района; ж) 593 рабочих мест, созданных на сельских территориях Похвистневкого района в результате реализации Программы |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2020 годы I этап – 2014-2017 годы; II этап – 2018-2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 1469,501 млн. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета – 493,049 млн. рублей; - средства бюджета области (края, республики) – 734,604 млн. рублей; - средства бюджета муниципального района Похвистневский – 71,125 млн. рублей; - средства бюджетов сельских поселений Похвистневкого района – 0 млн. рублей; - средства внебюджетных источников – 170,723 млн. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | а) Улучшение жилищных условий 603 сельских семей, в том числе 288 молодых семей и молодых специалистов; б) Удовлетворение потребностей организаций АПК Похвистневкого района в молодых специалистах на 98,5 % и социальной сферы - на 100%; в) Увеличение коэффициента рождаемости сельского населения Похвистневкого района на _-_ % и ожидаемой продолжительности жизни – на __-__ %; г) Достижение совокупного экономического эффекта в объеме 719,588 млн. рублей, в том числе за счет: - прироста продукции сельского хозяйства на основе улучшения условий жизни специалистов АПК 286,795 млн. рублей; - реализации мероприятий по развитию газификации и водоснабжения – 262,07 млн. рублей; - привлечения внебюджетных средств – 170,723 млн. рублей. |

- Характеристика проблемы

  - Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских территорий муниципального района

На сельской территории муниципального района Похвистневский (далее - Муниципальный район) располагается 15 сельских поселений.

Общая площадь сельской территории Муниципального района составляет 2105,4 кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 139678 га.

Характеристика землепользования на сельских территориях Муниципального района приведена в таблице 1.

Таблица 1

- Характеристика землепользования на территории

Муниципального района по состоянию на 01.01.2013г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь территории Муниципального района | кв.км | 2105,4 |  |
| 1.1 | - леса | кв.км | 544,89 |  |
| 1.2 | - водоемы | кв.км | 14,0 |  |
| 1.3 | - площади земель, отведенные под застройку населенных пунктов | га | 277 |  |
| 1.4 | - площади земель, отведенные под застройку сооружений производственного назначения и инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП, газопроводы, сооружения связи и т.п.) | га | 3178 |  |
| 1.5 | - площади земель сельскохозяйственного назначения - всего | га | 139678 |  |
|  | - в том числе используемые под посевы сельскохозяйственных культур | га | 103613 |  |
|  |  | % | 74,2 |  |
| 2 | Количество сельскохозяйственных предприятий | ед. | 14 |  |
|  | - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 120496 |  |
|  | - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 1300 |  |
|  | - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 5500 |  |
| 3 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. | 120 |  |
|  | - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 5954 |  |
|  | - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 110 |  |
|  | - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 34000 |  |
| 4 | Количество личных подсобных хозяйств (семей) | ед. | 11600 |  |
|  | Площадь земель, используемых для личного подсобного хозяйства | га | 4452 |  |
|  | Получаемый среднегодовой доход с личного подсобного хозяйства | руб./га | 10000 |  |

1.2.  Сельское население Муниципального района

Численность сельского населения Муниципального района по состоянию на 01.01.2013 года составила 30412 человек, в том числе трудоспособного населения 16783 человек.

Структура занятости трудоспособного сельского населения  характеризуется следующими данными (таблица 2):

- сельскохозяйственное производство - 1749 человек (10%);

- организации бюджетной сферы - 1732 человек (10%);

- организации несельскохозяйственной сферы - 1628 человек (10%);

- личное подсобное хозяйство - 3696 человек (22%);

- работает за пределами сельской территории Муниципального района - 4758 человек (28%);

- не обеспечено работой - 3541 человек (21%).

Дефицит кадров в сфере АПК Муниципального района составляет 52 человек, специалистов сельских учреждений социальной сферы - 80 человек.

Размер среднемесячного душевого дохода населения по Самарской области в 2012 году составил 24579,70 рублей на человека.

Таблица 2

- Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход населения

- Муниципального района по состоянию на 01.01.2013 г

| № п/п | Наименование сельских поселений в составе Муниципального района | Численность сельского населения Муниципального района (чел.) |  |  |  |  |  | Наличие и занятость трудоспособного сельского населения Муниципального района(чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. по возрастным группам |  |  |  |  | Наличие трудоспособного сельского населения - всего | Занято на территории Муниципального района |  |  |  |  |  | Работает за пределами территории Муниииципального района | Не обеспечено работой | Уровень безработицы (%) | Среднемесячный душевой доход сельского населения (руб./чел.) |
|  |  |  | До 7 лет | 7-18 лет | 18-35 лет | 35-60 лет | Свыше 60 лет |  | Всего | В том числе |  |  |  | Уровень занятости сельского населения Муниципального района (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В сельскохозяйственном производстве | В организациях бюджетной сферы | В прочих организациях | В личном подсобном хозяйстве |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | М. р. Похвистневский | 30412 | 1946 | 3574 | 6908 | 11252 | 6732 | 16783 | 8805 | 1749 | 1732 | 1628 | 3696 | 52,5 | 4758 | 3541 | 2,22 |  |
| 2 | Среднее Аверкино | 2894 | 224 | 309 | 808 | 1117 | 436 | 1566 | 884 | 127 | 110 | 363 | 284 | 56,4 | 375 | 307 | 0,07 |  |
| 3 | Алькино | 2062 | 156 | 281 | 324 | 949 | 352 | 1097 | 303 | 55 | 50 | 98 | 100 | 27,6 | 100 | 694 | 0,30 |  |
| 4 | Большой Толкай | 1764 | 78 | 182 | 468 | 591 | 445 | 662 | 205 | 40 | 110 | 52 | 3 | 31,0 | 250 | 207 | 0,10 |  |
| 5 | Малое Ибряйкино | 1520 | 144 | 166 | 361 | 603 | 246 | 880 | 320 | 25 | 61 | 35 | 199 | 36,4 | 390 | 170 | 0,09 |  |
| 6 | Кротково | 1555 | 69 | 192 | 94 | 482 | 718 | 673 | 182 | 16 | 64 | 92 | 10 | 27,0 | 321 | 170 | 0,13 |  |
| 7 | Красные Ключи | 1117 | 76 | 112 | 293 | 395 | 241 | 592 | 310 | 91 | 57 | 24 | 138 | 52,4 | 245 | 37 | 0,06 |  |
| 8 | Малый Толкай | 1257 | 78 | 310 | 251 | 381 | 237 | 505 | 363 | 70 | 161 | 11 | 121 | 71,9 | 95 | 47 | 0,02 |  |
| 9 | Мочалеевка | 2217 | 125 | 146 | 428 | 597 | 921 | 1109 | 845 | 30 | 75 | 40 | 700 | 76,2 | 64 | 200 | 0,26 |  |
| 10 | Новомансуркино | 1520 | 63 | 108 | 265 | 562 | 522 | 1349 | 881 | 35 | 70 | 76 | 700 | 65,3 | 137 | 331 | 0,20 |  |
| 11 | Подбельск | 4322 | 87 | 475 | 1223 | 1719 | 818 | 2543 | 986 | 33 | 202 | 98 | 653 | 38,8 | 718 | 839 | 0,35 |  |
| 12 | Рысайкино | 1646 | 113 | 213 | 435 | 546 | 339 | 846 | 632 | 40 | 355 | 20 | 217 | 74,7 | 192 | 22 | 0,13 |  |
| 13 | Савруха | 2946 | 267 | 405 | 800 | 1026 | 448 | 1738 | 1065 | 802 | 146 | 108 | 9 | 61,3 | 224 | 449 | 0,03 |  |
| 14 | Старый Аманак | 2227 | 200 | 301 | 222 | 1169 | 335 | 1383 | 937 | 180 | 75 | 487 | 195 | 67,7 | 405 | 41 | 0,30 |  |
| 15 | Староганькино | 1483 | 96 | 180 | 350 | 539 | 318 | 802 | 654 | 194 | 103 | 84 | 273 | 81,5 | 460 | 9 | 0,07 |  |
| 16 | Старопохвистнево | 1882 | 170 | 194 | 586 | 576 | 356 | 1038 | 238 | 11 | 93 | 40 | 94 | 21,0 | 7782 | 18 | 0,22 |  |

1.3. Развитие агропромышленного комплекса Муниципального района

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Муниципального района  является производство сельскохозяйственной продукции.

На территории Муниципального района осуществляют производственную деятельность 13 сельскохозяйственных организаций, 120 крестьянских (фермерских) хозяйств и 11600 личных подсобных хозяйств.

Показатели хозяйственной деятельности субъектов АПК представлены в таблице 3.

Таблица 3

Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса  муниципального района

| № п/п | Наименование сельского поселения, на территории которого планируется осуществлять реализацию программных мероприятий | Характеристика хозяйствующего субъекта АПК |  |  |  | Планируемые на период 2014-2020 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Организацион-но-правовая форма и наименование | Основные направления хозяйственной деятельности | Среднегодовой объем производства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование инвестиционного мероприятия (проекта) | Объем инвестиций на реализацию инвестиционного мероприятия (проекта) (млн. руб.) | В том числе в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2008-2012 и 2013-2020 годы |  |
|  |  |  |  | физ. ед. | млн. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование подпрограммы и мероприятия Госпрограммы, в рамках которого реализуется данное мероприятие (проект) | Сумма инвестиций в рамках Госпрограммы (млн. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Савруха | Закрытое акционерное общество «Северный ключ» | Свиноводство, производство молока, выращивание зерновых и кормовых культур | За 2012 год: Молоко – 5870 тонн, мясо свиней в живом весе – 4687 тонн, мясо КРС в живом весе – 428 тонн, производство зерновых – 24881 тонн | 650 | Строительство убойного цеха в 2014 году на переработку 6000 тонн мяса в год | 90 | Муниципальная целевая программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Похвистневский Самарской области на 2013-2020 годы |  |
| 2 | Старый Аманак | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Зубаиров Шамиль Хамитович | Производство молока, производство зерновых и подсолнечника | Молоко - 200 тонн в год, зерновые – 50 тонн, подсолнечник – 300 тонн | 5 | Строительство маслозавода мощностью 350 тонн в год | 17,0 | «Развитие малых форм хозяйствования» областной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия самарской области на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства самарской области от 16.11.2012 № 664 | 17,0 |
| 3 | Подбельск | ОАО «Птицепром» | Производство мяса птицы | х |  | Строительство современного комплекса по производству и переработке мяса птицы (бройлер) производительностью 50,0 тыс. т в год. 2-ой этап предусматривает реконструкцию Подбельской, Кротковской птицефабрик. Суммарное произв-в проекта 130,0 тыс.т/год. Этапы 2014-2018 гг. Заказчик: ООО «Европейские биотехнологии» | 800 | Муниципальная целевая программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Похвистневский Самарской области на 2013-2020 годы |  |
| 4 | . Малый Толкай | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Хлебороб» | Разведение КРС, выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур | За 2012 год: Молоко - 414 тонн в год, зерновые – 1627 тонн, подсолнечник – 476 тонн | 16 |  |  |  |  |
| 5 | Красные ключи | Сельскохозяйственная артель имени Пушкина | Разведение КРС, выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур | За 2012 год: Молоко - 317 тонн в год, зерновые – 869 тонн, подсолнечник – 618 тонн | 17 |  |  |  |  |
| 6 | Подбельск | Сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) «Ягодный» | Разведение КРС, выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур | За 2012 год: Молоко - 263 тонн в год, зерновые – 444 тонн, подсолнечник – 325 тонн | 9 |  |  |  |  |
| 7 | Малый Толкай | Сельскохозяйственная артель (колхоз) «Дружба» | Разведение КРС, выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур | За 2012 год: Молоко - 447 тонн в год, зерновые – 1047 тонн, подсолнечник – 257 тонн | 14 |  |  |  |  |
| 8 | Нижнее аверкино | Общество с ограниченной ответственностью «Радуга» | Разведение КРС, выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур | За 2012 год: Молоко - 688 тонн в год, зерновые – 958 тонн, подсолнечник – 692 тонн | 22 |  |  |  |  |
| 9 | Мочалеевка | Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие «Восток» | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур | За 2012 год: Зерновые – 452 тонн, подсолнечник – 133 тонн | 5 |  |  |  |  |
| 10 | Старый Аманак | Общество с ограниченной ответственностью «Золотая нива» | Разведение КРС, выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур | За 2012 год: Молоко - 339 тонн в год, зерновые – 385 тонн, подсолнечник – 110 тонн | 12 |  |  |  |  |
| 11 | Ст.Ганькино | Общество с ограниченной ответственностью «Агростар» | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, выращивание картофеля | За 2012 год: Зерновые – 629 тонн, подсолнечник – 628 тонн, картофель -650 тонн | 24 |  |  |  |  |
| 12 | .Стюхино | Общество с ограниченной ответственностью «Родина» | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур | За 2012 год: Зерновые – 697 тонн, подсолнечник – 216 тонн | 7 |  |  |  |  |
| 13 | Новое Мансуркино | Общество с ограниченной ответственностью «Дуслык» и К | Разведение КРС, выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур | За 2012 год: Молоко - 379 тонн в год, зерновые – 384 тонн, подсолнечник – 78 тонн | 6 |  |  |  |  |
| 14 | Старый Аманак | Общество с ограниченной ответсвенностью «Спецхоз» | Разведение КРС, выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур | За 2012 год: Зерновые –937тонн, подсолнечник – 373 тонн | 10 |  |  |  |  |
| 15 | Старый Аманак | Общество с ограниченной ответственностью «Орловка»-Агро-Иновационный-Центр | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, выращивание картофеля | За 2012 год: Зерновые – 758 тонн, картофель -3938 тонн | 34 | Инвестиционный проект ООО Орловка «Агро-инновационный центр» на период 2013-2020 | 231,4 |  |  |
| 16 | Ст. Ганькино | Крестьянкое(фермерское) хозяйство «Колос» Абасова Константина Ксенофонтовича | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур | За 2012 год: Зерновые –204тонн, подсолнечник – 150 тонн | 2 |  |  |  |  |
| 17 | Ст. Ганькино | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Аббасов Сергей Кнстантинович | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур | За 2012 год: Зерновые –30тонн, подсолнечник – 144 тонн | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Малый Толкай | Крестьянкое(фермерское) хозяйство Гарикова Владимира Николаевича | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур | За 2012 год: Зерновые –180 тонн, подсолнечник – 180 тонн | 2 |  |  |  |  |
| 19 | Красные ключи | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Верховцев Юрий Петрович | Разведение КРС, выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур | За 2012 год: Молоко - 110 тонн в год, мясо КРС в живом весе -10 тонн,зерновые –30 тонн | 2 |  |  |  |  |
| 20 | Красные ключи | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Кудашкина Татьяна Николаевна | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур | За 2012 год: Подсолнечник – 143 тонн | 0,2 |  |  |  |  |
| 21 | Красные ключи | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Астафьев Сергей Александрович | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур | За 2012 год: Подсолнечник – 143 тонн | 4 |  |  |  |  |
| 22 | Ст.Ганькино | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Мишуткин Вениамин Александрович | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Алькино | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Багаутдинов Наиль Исламович (Чулпан) | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур | За 2012 год: Зерновые –1181 тонн, Подсолнечник – 391 тонн | 15 |  |  |  |  |
| 24 | Ст.Ганькино | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Юсупов Халит Шайхуллович | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ст.Ганькино | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Юсупов Рустам Халитович | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур | За 2012 год: Подсолнечник -20 тонн |  |  |  |  |  |
| 26 | Красные ключи | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Лашманов Виктор Николаевич | Разведение КРС, выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур | За 2012 год: Молоко - 47 тонн в год, КРС в живом весе - 1 тонна зерновые –401 тонн | 3 |  |  |  |  |
| 27 | Алькино | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Исхаков Камил Бакерович | Разведение КРС, выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур | За 2012 год: Молоко - 599 тонн в год, мясо КРС в живом весе - 97 тонн, зерновые – 1826 тонн, подсолнечник – 463 тонн | 29 |  |  |  |  |
| 28 | Среднее Аверкино | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Архипов Вячеслав Юрьевич | Разведение КРС, выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур | За 2012 год: Зерновые – 26 тонн, КРС в живом весе - 1 тонн | 0,05 |  |  |  |  |
| 29 | Кротково | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Евчик Лариса Алексеевна | Разведение КРС, выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур | За 2012 год: Молоко - 88 тонн в год, мясо КРС в живом весе -60 тонн, зерновые – 1057 тонн, подсолнечник – 255 тонн | 16 |  |  |  |  |
| 30 | Новое Мансуркино | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Шайхутдинова Асия Саетгалиевна | Разведение КРС, выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур | За 2012 год: Мясо КРС в живом весе -3 тонны |  |  |  |  |  |
| 31 | Рысайкино | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Багаутдинова Файрузя Явитовна | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур | За 2012 год: Зерновые – 137 тонн, подсолнечник – 96 тонн | 3 |  |  |  |  |
| 32 | Кротково | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Курушев Геннадий Петрович | Разведение КРС, разведение свиней, выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур | За 2012 год: Молоко -63 тонн в год, мясо КРС в живом весе -15 тонн, свинина – 2 тонны, зерновые – 611 тонн | 17 |  |  |  |  |
| 33 | Новое Мансуркино | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Гайсаров Минугали Самигуллович | Разведение КРС, разведение свиней, выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур | За 2012 год: Молоко - 788 тонн в год, мясо КРС в живом весе -45 тонн, свинина-27 тонн, зерновые – 1026 тонн, подсолнечник – 213 тонн | 59 |  |  |  |  |
| 34 | Ст. Ганькино | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Федоров Юрий Ильич | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур | За 2012 год: Зерновые – 44 тонн, подсолнечник – 160 тонн | 0,3 |  |  |  |  |
| 35 | Рысайкино | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Ильина Зинаида Николаевна | Разведение КРС, выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур | За 2012 год: Мясо КРС в живом весе -5 тонн, зерновые – 76 тонн, подсолнечник – 14 тонн | 1 |  |  |  |  |
| 36 | Ибряйкино | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Белов Николай Андреевич | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур | За 2012 год: Зерновые – 186 тонн, Подсолнечник – 104 тонн | 2 |  |  |  |  |
| 37 | Ибряйкино | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Арланов Григорий Федорович | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Ибряйкино | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Ульдяров Аркадий Николаевич | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Малый Толкай | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Краснощеков Николай Михайлович | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Старый Аманак | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Павлов Анатолий Владимирович | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Старый Аманак | Крестьянкое(фермерское) хозяйство Сагирова Рената Равильевича | Разведение КРС, выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур | За 2012 год: Молоко -943 тонн в год, мясо КРС в живом весе -17 тонн, зерновые – 379 тонн, подсолнечник -94 тонны | 17 |  |  |  |  |
| 42 | Малый Толкай | Крестьянкое(фермерское) хозяйство Львова Николая Николаевича | Разведение КРС, выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур | За 2012 год: Зерновые – 215 тонн, подсолнечник – 200 тонн | 3 |  |  |  |  |
| 43 | Среднее Аверкино | Крестьянкое(фермерское) хозяйство Нестеренко Валентин Николаевич «Нива» | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур | За 2012 год: Зерновые – 55 тонн | 1 |  |  |  |  |
| 44 | Новое Мансуркино | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Сагирова Динара Ренатовича | Разведение КРС, выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур | За 2012 год: Молоко - 57 тонн в год, мясо КРС в живом весе -15 тонн | 5 |  |  |  |  |
| 45 | Новое Мансуркино | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Арсланова Рамиля Миргазияновна | Разведение КРС, выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур | За 2012 год: Молоко -107 тонн в год, мясо КРС в живом весе -5 тонн | 2 |  |  |  |  |
| 46 | Мочалеевка | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Бадамшин Рищат Габдуллович | Разведение КРС, выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур | За 2012 год: Молоко -36 тонн в год, мясо КРС в живом весе -2 тонн |  |  |  |  |  |
| 47 | Новое Мансуркино | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Зубаирова Гелюзя Мударисовна | Разведение КРС |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Новое Мансуркино | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Хураськин Михаил Михайлович | Разведение КРС, выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур | За 2012 год: Мясо КРС в живом весе -0,7 тонн, молоко – 4 тонны |  |  |  |  |  |
| 49 | Подбельск | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Моисеев Сергей Иванович | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Кротково | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Амиров Абдулхамид Ханяфиевич | Разведение КРС, выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур | За 2012 год: Мясо КРС в живом весе -1 тонна |  |  |  |  |  |
| 51 | Ибряйкино | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Ефремов Виктор Михайлович | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Подбельск | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Гусаров Илья Владимирович | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур | За 2012 год: Зерновые – 151 тонн, подсолнечник -98 тонн | 2 |  |  |  |  |
| 53 | Кротково | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Михайлов Владимир Федорович | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Алькино | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Багаутдинов Нурислам Исламшарифович | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Новое Мансуркино | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Сагиров Ренат Равильевич | Разведение КРС, выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур | За 2012 год: Молоко -47 тонн в год |  |  |  |  |  |
| 56 | Новое Мансуркино | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Фаткуллин Раиль Хайдарович | Разведение КРС | За 2012 год: Мясо КРС в живом весе -4 тонны | 0,02 |  |  |  |  |
| 57 | Похвистнево | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Десятников Юрий Александрович | Разведение КРС | За 2012 год: Молоко -47 тонн в год, мясо КРС в живом весе -0,1 тонн, зерновые – 34 тонн | 0,3 |  |  |  |  |
| 58 | Красные ключи | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Райков Юрий Владимирович | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур | За 2012 год: Зерновые – 36 тонн |  |  |  |  |  |
| 59 | Новое Мансуркино | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Зубаиров Руслан Наиллович | Разведение КРС, выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур | За 2012 год: Мясо КРС в живом весе -2 тонн | 0,7 |  |  |  |  |
| 60 | Новое Мансуркино | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Гизатуллина Руфия Гайсановна | Разведение КРС | За 2012 год: Мясо КРС в живом весе -3 тонны | 0,4 |  |  |  |  |
| 61 | Новое Мансуркино | Крестьянкое(фермерское) хозяйство Гизатуллин Шамил Наилович | Разведение КРС | За 2012 год: Молоко -8 тонн в год | 0,7 |  |  |  |  |
| 62 | Ибряйкино | Индивидуальный предприниматель Галимуллин Равиль Шамилович | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур |  | 2 |  |  |  |  |
| 63 | Мочалеевка | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Иваев Рамиль Мингалиевич | Разведение КРС, выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур | За 2012 год: Молоко -37 тонн в год, мясо КРС в живом весе -2 тонны, зерновые – 28 тонн | 0,4 |  |  |  |  |
| 64 | Большой Толкай | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Полтаев Леонид Леонидович | Разведение свиней | За 2012 год: Мясо свиней в живом весе – 1 тонна, мясо КРС в живом весе – 2 тонн | 2 |  |  |  |  |
| 65 | Малый Толкай | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Львова Ольга Григорьевна | Разведение КРС, производство зерновых и подсолнечника | За 2012 год: Мясо КРС в живом весе -2 тонн, подсолнечник -44 тонн | 0,6 |  |  |  |  |
| 66 | Кротково | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Войлиненко Валентина Николаевна | Разведение КРС | За 2012 год: Молоко -49 тонн в год, мясо КРС в живом весе -2 тонны, зерновые – 110 тонн | 1 |  |  |  |  |
| 67 | Среднее Аверкино | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Иванова Марина Юрьевна | Разведение КРС | За 2012 год: Молоко -47 тонн в год, мясо КРС в живом весе -3 тонны |  |  |  |  |  |
| 68 | Красные ключи | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Ревизова Ольга Александровна | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур | За 2012 год: Зерновые –40 тонн, подсолнечник -195 тонн | 5 |  |  |  |  |
| 69 | Кротково | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Таран Александр Викторович | Разведение КРС | За 2012 год: Мясо КРС в живом весе -3 тонны | 0,2 |  |  |  |  |
| 70 | Красные ключи | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Инчаков Николай Федорович | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур | За 2012 год: Подсолнечник -143 тонн | 4 |  |  |  |  |
| 71 | Красные ключи | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Малдубаев Владимир Романович | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур | За 2012 год: Подсолнечник -65 тонн | 2 |  |  |  |  |
| 72 | Подбельск | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Таишева Эльвира Фаритовна | Разведение с/х птицы |  | 0,04 |  |  |  |  |
| 73 | Кротково | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Амиров РафаэльАбдулхамидович | Разведение КРС, выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур | За 2012 год: Молоко - тонн в год |  |  |  |  |  |
| 74 | Подбельск | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Шелкаев Александр Прохорович | Садоводство |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Новое Мансуркино | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур |  |  |  |  |  |  |

1.4  Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы,  уровень обеспеченности их коммунальными услугами на сельских территориях Муниципального района.

Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории Муниципального района на 01.01.2013 года составляет 749980 кв. метров, в том числе:

- многоквартирные жилые дома – 100050,1 кв. м (16,99 %);

- индивидуальные жилые дома - 717140 кв. м (95,62 %).

Обеспеченность жильем в 2012 году  составила 26 кв. м  в расчете на одного сельского жителя.

На 01.01.2013 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 1104 сельских семей (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма - 1104 сельских семей), в том числе 104 сельских молодых семей и молодых специалистов (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма – 104 сельских молодых семей и молодых специалистов).

Доля аварийного и ветхого жилья  составляет – 4,62% (3109,1 кв. м).

Таблица 4

Характеристика  жилищного фонда сельских поселений  Муниципального района  на 01. 01. 2013 года

| № п/п | Наименование сельского поселения | Общие данные |  |  |  |  |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (домов/человек) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во квартир | Общ. площадь (кв.м) |  |  | Кол-во жителей (чел.) | Уровень Обеспеченности жильем (кв.м/чел.) | Центральный водопровод |  | Сетевой газ |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе ветхий и аварийный жилфонд |  |  |  | домов (квартир) | человек | Домов (квартир) | человек |
|  |  |  |  |  | Площадь | % к общему наличию |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Многоквартирный жилищный фонд | 66 | 1288 | 100050,1 | 1809,1 | 4,5 | 3187 | 24,8 | 84 | 3187 | 84 | 3187 |
|  | Среднее Аверкино | 2 | 16 | 398,7 | - | - | 26 | 15,33 | 2(16) | 26 | 2(16) | 26 |
|  | Алькино | 1 | 16 | 752 | - | - | 35 | 21,49 | 1(16) | 35 | 1(16) | 35 |
|  | Большой Толкай | 4 | 31 | 1505,7 | - | - | 39 | 38,61 | 4(31) | 39 | 4(31) | 39 |
|  | Малый Толкай | 4 | 48 | 2012 | - | - | 66 | 30,48 | 4(48) | 66 | 4(48) | 66 |
|  | Мочалеевка | 1 | 16 | 703,8 | - | - | 45 | 15,64 | 1(16) | 45 | 1(16) | 45 |
|  | Кротково | 2 | 32 | 1564 | - | - | 68 | 23 | 2(32) | 68 | 2(32) | 68 |
|  | Подбельск | 13 | 436 | 23509,5 | 563,5 | 2,4 | 842 | 28 | 13(436) | 842 | 13(436) | 842 |
|  | Старопохвистнево | 5 | 86 | 4581,8 | - | - | 193 | 23,74 | 5(86) | 193 | 5(86) | 193 |
|  | Старый Аманак | 3 | 52 | 2405 | - | - | 131 | 18,36 | 3(52) | 131 | 3(52) | 131 |
|  | Савруха | 49 | 610 | 58035,8 | 1245,6 | 2,1 | 1742 | 33,32 | 49(610) | 1742 | 49(610) | 1742 |
| 2 | Индивидуальный жилищный фонд | - | - | 717140 | 1300 | 0,12 | - | - | - | - | - | - |
|  | Алькино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Большой Толкай | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Кротково | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Красные Ключи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Малое Ибряйкино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Малый Толкай | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Мочалеевка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Новое Мансуркино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Подбельск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Рысайкино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Савруха | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Староганькино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Старый Аманак | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Среднее Аверкино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Старопохвистнево | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по Муниципальному району | 66 | 1288 | 817190,1 | 3109,1 | 4,62 | 3187 | 24,8 | 84 | 3187 | 84 | 3187 |

Таблица 5

- Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы

- в сельских поселениях Муниципального района  по состоянию на 01.01.2013 г

| № п/п | Наименование сельского поселения | Общеобразовательные школы |  |  |  | Детские дошкольные учреждения |  |  |  | ФАПы и офисы врача общей практики |  |  | Культурно-досуговые учреждения |  |  |  | Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие (ед.) | Мощность – ученических мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности | Наличие (ед.) | Мощность – детских мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности | Наличие (ед.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Наличие (ед.) | Мощность – посадочных мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) | Наличие (ед.) | Площадь – кв.м | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Алькино | 1 | 420 | уд. | 100 | 1 | 25 | уд. | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 306 | уд. вет. | 0,1 | 3 | 2850 | уд. | 138 |
| 2 | Большой Толкай | 1 | 760 | уд. | 100 | 1 | 100 | уд. | 75 | + | 0,056 | треб. косм. рем. | 1 | 400 | уд. | 0,1 | 4 | 5775 | уд. | 327 |
| 3 | Красные Ключи | 1 | 120 | уд. | 100 | 2 | 65 | уд. | 100 | + | 0,128 | ветхое | 2 | 400 | уд. | 0,2 | 3 | 900 | уд. | 81 |
|  | Большая Ёга(ФАП) |  |  |  |  |  |  |  |  | + | 0,293 | треб. косм. рем. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Кротково | 1 | 347 | уд. | 100 | 2 | 107 | уд. | 100 |  |  |  | 4 | 399 | уд. | 0,3 | 4 | 3240 | уд. | 208 |
|  | Абдул-завод(ФАП) |  |  |  |  |  |  |  |  | + | 0,621 | ветхое |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исаково (ФАП) |  |  |  |  |  |  |  |  | + | 0,272 | ветхое |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ново-Мачалеевка (ФАП) |  |  |  |  |  |  |  |  | + | 0,694 | ветхое |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сукаевка (ФАП) |  |  |  |  |  |  |  |  | + | 0,355 | Не треб. рем-та |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Малый Толкай | 1 | 270 | уд. | 100 | 1 | 26 | уд. | 100 | + | 0,122 | ветхое | 2 | 384 | уд. | 0,2 | 4 | 3225 | уд. | 257 |
|  | Передовка (ФАП) |  |  |  |  |  |  |  |  | + | 0,763 | ветхое |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Малое Ибряйкино | 1 | 370 | уд. | 100 | 1 | 40 | уд. | 100 | + | 0,085 | треб. косм. рем. | 1 | 360 | уд. | 0,1 | 4 | 2775 | уд. | 183 |
| 7 | Мочалеевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | уд. | 100 | + | 0,069 | треб. капит. рем. | 2 | 574 | уд. | 0,1 | 3 | 2850 | уд. | 129 |
|  | Первомайск (ФАП) |  |  |  |  |  |  |  |  | + | 0,204 | Не треб. рем. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Новомансуркино | 1 | 135 | уд. | 100 | 1 | 20 | уд. | 45 | + | 0,078 | треб. кап. рем. | 2 | 300 | уд. вет. | 0,1 | 2 | 450 | уд. | 30 |
|  | Сосновка (ФАП) |  |  |  |  |  |  |  |  | + | 0,319 | треб. косм. рем. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Подбельск | 1 | 1190 | уд. | 100 | 2 | 218 | уд. | 95 | + | 0,023 | Не треб. косм. рем. | 2 | 400 | уд. | 0,05 | 8 | 4747 | уд. | 110 |
| 10 | Рысайкино | 1 | 105 | уд. | 100 | 2 | 105 | уд. | 85 | + | 0,093 | Не треб. рем. | 2 | 438 | уд. | 0,1 | 4 | 6012 | уд. | 365 |
|  | Султангулово (ОВОП) |  |  |  |  |  |  |  |  | + | 0,232 | ветхое |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Савруха | 1 | 640 | уд. | 100 | 2 | 167 | уд. | 60 | + | 0,039 | удов. | 2 | 444 | уд. | 0,1 | 4 | 7418 | уд. | 252 |
|  | Северный Ключ (ФАП) |  |  |  |  |  |  |  |  | + | 0,472 | Не треб. рем. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Александровка (ФАП) |  |  |  |  |  |  |  |  | + | 1,316 | ветхое |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Среднее Аверкино | 2 | 672 | уд. | 100 | 3 | 178 | уд. | 70 | + | 0,066 | треб. рем. | 3 | 880 | уд. | 0,1 | 8 | 6456 | уд. | 223 |
|  | Чекалинка (ФАП) |  |  |  |  |  |  |  |  | + | 0,433 | удов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нижнее Аверкино (ФАП) |  |  |  |  |  |  |  |  | + | 0,167 | удов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ахрат (ФАП) |  |  |  |  |  |  |  |  | + | 0,242 | ветхое |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Старый Аманак | 1 | 320 | уд. | 100 | 1 | 95 | уд. | 87 | + | 0,047 | Отсутствует здание | 1 | 177 | уд. | 0,05 | 2 | 2217 | уд. | 20 |
|  | Новый Аманак (ФАП) |  |  |  |  |  |  |  |  | + | 0,709 | ветхое |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Староганькино | 2 | 720 | уд. | 100 | 2 | 60 | уд. | 90 | + | 0,141 | треб. кап. рем. | 2 | 415 | уд. | 0,1 | 4 | 900 | уд. | 61 |
|  | Стюхино (ФАП) |  |  |  |  |  |  |  |  | + | 0,065 | удов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Илингино (ФАП) |  |  |  |  |  |  |  |  | + | 3,226 | треб. рем. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Малоганькино (ФАП) |  |  |  |  |  |  |  |  | + | 9,09 | треб. кап. рем. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Старопохвистнево | 1 | 280 | уд. | 100 | 1 | 71 | уд. | 10 | + | 0,073 | ветхое | 1 | 500 | уд. | 0,1 | 2 | 5562 | уд. | 296 |
|  | Итого по Муниципальному району | 16 | 6349 | уд. | 100 | 23 | 1297 | уд. | 75 |  |  |  | 29 | 5927 | уд. | 0,1 | 59 | 55377 | уд. | 176 |

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 96%, сетевым газоснабжением – 100%.

По состоянию на 01.01.2013 г. в сельских поселениях Муниципального района функционируют:

- 16 общеобразовательные школы на 6349 ученических мест;

- 23 детские сады на 1297 мест;

- 26 фельдшерско-акушерские пункты и 6 офисы врача общей практики;

- 29 учреждения культурно-досугового типа на 5927 мест;

- 59 плоскостные спортивные сооружения общей площадью 55377 кв.м.

Уровень обеспеченности сельского населения Муниципального района объектами социальной сферы приведен в таблице 5. Уровень благоустройства объектов социальной сферы приведен в таблице 6.

Таблица 6

Показатели  обеспеченности коммунальными услугами объектов

социальной сферы в муниципальном районе Похвистневский на 01.01. 2013 г.

| № п/п | Наименование объекта в сельском поселении | Обеспеченность коммунальными услугами |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление |  | водопровод |  | Сетевой газ | Канализация |
|  |  | От центральной котельной | От собственного источника (газ) | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Алькино | 11 | 697 | 197 |  | 708 |  |
| 2 | Большой Толкай | 11 | 748 | 476 |  |  |  |
| 3 | Красные Ключи | 8 | 553 | 124 |  |  |  |
| 4 | Кротково | 16 | 524 | 434 |  |  |  |
| 5 | Малый Толкай | 7 | 501 | 266 |  |  |  |
| 6 | Малое Ибряйкино | 3 | 560 | 141 |  |  |  |
| 7 | Мочалеевка | 21 | 731 | 642 |  |  |  |
| 8 | Новое Мансуркино | 2 | 633 | 129 |  |  |  |
| 9 | Подбельск | 20 | 989 | 728 |  |  | 780 |
| 10 | Рысайкино | 6 | 714 | 263 |  |  |  |
| 11 | Савруха | 46 | 567 |  |  |  |  |
| 12 | Среднее Аверкино | 10 | 1187 | 178 |  |  |  |
| 13 | Старый Аманак | 9 | 735 | 500 |  |  | 9 |
| 14 | Староганькино | 9 | 567 | 146 |  |  |  |
| 15 | Старопохвистнево | 11 | 540 | 429 |  |  | 11 |
|  | Итого | 190 | 10246 | 4653 | 0 | 708 | 800 |

1.5. Газоснабжение

На 01.01.2013 года в сельских поселениях Муниципального района к системе сетевого газоснабжения подключены 79 из 79 населенных пунктов.

По состоянию на 01.01.2013 года сетевым газом обеспечено 100 % жилищного фонда сельских поселений Муниципального района.

В период 2014-2020 годов планируется осуществить подключение к сетевому газоснабжению следующих сельских поселений Муниципального района: 0.

1.6. Водоснабжение

По состоянию на 01.01.2013 года распределительная система водоснабжения сельских поселений Муниципального района включает в себя 59 водозаборов (59 артезианских скважин, 0 открытых водозаборов), 0 км напорных водоводов, 17 водопроводных башен, 207,15 км поселковых водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения сельских поселений Муниципального района не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет в сельских поселениях Муниципального района около 60%.

На текущий момент более 50% объектов водоснабжения требует срочной замены.

Только около 20% площади жилищного фонда в сельских поселениях Муниципального района подключены к водопроводным сетям. Еще 75% сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 5% сельского населения Муниципального района получают воду из колодцев.

В период 2014-2020 годов требуется осуществить строительство локальных водопроводов протяженностью 26,9 км в сельских поселениях: Среднее Аверкино, Подбельск, Новое Мансуркино, Старый Аманак, Кротково, Рысайкино, Савруха.

1.7. Прочие системы коммунальной инфраструктуры

По состоянию на 01.01.2013 года централизованные системы теплоснабжения имеются только в отдельных сельских поселениях Муниципального района. Уровень износа объектов теплоснабжения составляет 60%.

Центральной канализацией обеспечены объекты многоквартирного жилищного фонда и социальной сферы в сельских поселениях: Подбельск, Старопохвистнево, Старый Аманак.

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов организован в населенных пунктах Подбельск, Старопохвистнево, Красные ключи.

Вывоз ТБО на утилизацию производится на специализированном автотранспорте.

Специального полигона для сбора и утилизации бытовых и производственных отходов на территории муниципального образования имеется.

Таблица 7

- Характеристика действующей системы газоснабжения

- в сельских поселениях Муниципального района по состоянию на 01.01.2013г.

| № п/п | Наименование сельских поселений Муниципального района | Межпоселковые газопроводы (км) |  |  | Распределительные газопроводы (км) |  |  | Кол-во домов (квартир), подключенных к сетевому газоснабжению |  | Кол-во объектов социальной сферы, подключенных к сетевому газоснабжению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (ед) | % к общему наличию | Кол-во (ед) | % к общему наличию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Алькино |  |  |  | 1,71 | 2000 | 10 | 714 | 100 |  |  |
| 2 | Большой Толкай |  |  |  | 0,66 | 1998 | 60 | 780 | 100 |  |  |
| 3 | Красные Ключи |  |  |  |  |  |  | 590 | 100 |  |  |
| 4 | Кротково |  |  |  | 2,77 | 1996 | 60 | 604 | 100 |  |  |
| 5 | Малый Толкай |  |  |  | 0,33 | 1998 | 60 | 673 | 100 |  |  |
| 6 | Малое Ибряйкино |  |  |  | 9,97 | 1995 | 60 | 562 | 100 |  |  |
| 7 | Мочалеевка |  |  |  | 2 | 1998 | 60 | 852 | 100 |  |  |
| 8 | Новое Мансуркино |  |  |  | 28,12 | 1996 | 60 | 535 | 100 |  |  |
| 9 | Подбельск |  |  |  | 2,23 | 1998 | 60 | 1671 | 100 |  |  |
| 10 | Рысайкино |  |  |  | 0,28 | 1996 | 60 | 649 | 100 |  |  |
| 11 | Савруха |  |  |  |  |  |  | 971 | 100 |  |  |
| 12 | Среднее Аверкино |  |  |  | 22,72 | 1998 | 60 | 1197 | 100 |  |  |
| 13 | Старый Аманак |  |  |  | 5,53 | 1996 | 60 | 830 | 100 |  |  |
| 14 | Староганькино |  |  |  | 51,65 | 1996 | 60 | 558 | 100 |  |  |
| 15 | Старопохвистнево |  |  |  | 13,69 | 1996 | 60 | 632 | 100 |  |  |
|  | Итого по Муниципальному району |  |  |  | 141,66 |  | 60 | 11818 | 100 |  |  |

Таблица 8

Характеристика действующей системы водоснабжения в сельских поселениях Муниципального района на 01.01.2013г.

| № п/п | Наименование сельских поселений Муниципального района | Насосные станции (ед.) |  |  | Артезианские скважины (ед.) |  |  | Напорный водовод (км) |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  | Получают воду от центрального водопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Человек | % к общему числу жителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Алькино |  |  |  | 6 | 1999 | 60 |  |  |  | 1 | 2000 | 20 | 17 | 1996 | 60 | 85 | 1996 | 60 | 197 | 9,6 |
| 2 | Большой Толкай |  |  |  | 2 | 1982 | 60 |  |  |  |  |  |  | 28 | 1982 | 60 | 120 | 1982 | 60 | 476 | 27 |
| 3 | Красные Ключи |  |  |  | 3 | 1982 | 60 |  |  |  |  |  |  | 3,5 | 1982 | 60 | 10 | 1982 | 60 | 124 | 0,9 |
| 4 | Кротково |  |  |  | 5 | 1991 | 60 |  |  |  | 1 | 1972 | 70 | 20,7 | 1972 | 70 | 93 | 1973 | 20 | 434 | 27,9 |
| 5 | Малый Толкай |  |  |  | 4 | 1967 | 70 |  |  |  | 2 | 1960 | 70 | 10 | 1960 | 70 | 43 | 1960 | 20 | 266 | 21,2 |
| 6 | Малое Ибряйкино |  |  |  | 2 | 1986 | 60 |  |  |  | 4 | 1987 | 60 | 6,45 | 1986 | 60 | 13 | 1986 | 60 | 141 | 9,3 |
| 7 | Мочалеевка |  |  |  | 7 | 1984 | 60 |  |  |  | 2 | 2003 | 20 | 21,2 | 1971 | 70 | 98 | 1971 | 70 | 642 | 29 |
| 8 | Новое Мансуркино | 2 | 2001 | 20 | 6 | 2001 | 20 |  |  |  | 1 | 2001 | 20 | 4,2 | 2001 | 20 | 20 | 2001 | 20 | 129 | 8,4 |
| 9 | Подбельск | 1 | 1994 | 60 | 9 | 1969 | 70 |  |  |  | 2 | 1980 | 60 | 36,2 | 1982 | 60 | 180 | 1982 | 60 | 720 | 16,7 |
| 10 | Рысайкино |  |  |  | 1 | 2005 | 15 |  |  |  | 1 | 1980 | 60 | 16,7 | 1980 | 60 | 76 | 1980 | 60 | 263 | 16 |
| 11 | Савруха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Среднее Аверкино | 1 | 1983 | 60 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1988 | 60 | 6,3 | 1983 | 60 | 8 | 1983 | 60 | 178 | 6,2 |
| 13 | Старый Аманак | 1 | 2005 | 15 | 5 |  |  |  |  |  | 1 | 2001 | 20 | 14,7 | 2001 | 20 | 71 | 2001 | 20 | 500 | 22,4 |
| 14 | Староганькино |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,7 | 1986 | 60 | 10 | 1986 | 60 | 146 | 9,8 |
| 15 | Старопохвистнево |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 1 | 2000 | 20 | 14,5 | 2000 | 20 | 70 | 2000 | 20 | 429 | 22,8 |
|  | Итого по Муниципальному району | 5 |  | 60 | 59 |  | 60 |  |  |  | 17 |  | 60 | 207,15 |  | 60 | 897 |  | 60 | 4645 | 15,3 |

- Основные цели и задачи Программы

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий Муниципального района посредством достижения следующих целей:

- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях;

- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях,  в решении вопросов местного значения;

- формирование в Самарской области позитивного отношения к развитию сельских территорий Муниципального района.

Основными задачами Программы являются:

- удовлетворение потребностей проживающего на сельских территориях Муниципального района населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье;

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений Муниципального района;

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Муниципального района с помощью грантовой поддержки;

- проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Муниципального района.

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральными планами сельских поселений Муниципального района;

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Программы приведены в таблице 9.

Таблица 9

- Целевые индикаторы и  показатели  Программы

| № п/п | Наименование | Един. измер. | 2013 (базовый) | Прогноз по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  | Отношение 2020 г. к 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 1 | - Демографические показатели в Муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность сельского населения | тыс. чел. | 28,563 | 28,548 | 28,528 | 28,525 | 25,52 | 28,53 | 28,53 |  | 28,54 | 1 |
| 1.2 | Численность сельского населения в трудоспособном возрасте ср. год. | тыс. чел. | 16,783 | 16,129 | 15976 | 15,746 | 15,7 | 15,7 | 15,9 |  | 15,8 | 0,94 |
| 1.3 | Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей) | промилле | 13,7 | 13,5 | 13,3 | 13,2 | 13,2 | 13,3 | 13,4 |  | 13,5 | 0,99 |
| 1.4 | Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских жителей) | промилле | 15,4 | 15,4 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,2 | 15,2 |  | 15,1 | 0,98 |
| 2 | Создание комфортных условий жизнедеятельности в Муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Улучшение жилищных условий в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) – всего | ед. | 1104 | 1186 | 1236 | 1286 | 1336 | 1386 |  | 1436 | 1486 | 1,35 |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 104 | 124 | 144 | 164 | 184 | 204 |  | 224 | 264 | 2,54 |
| 2.1.2 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях - всего | тыс.кв.м | 2,821 | 3,361 | 3,901 | 4,441 | 4,981 | 5,521 |  | 6,061 | 6,601 | 2,34 |
|  | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | тыс.кв.м | 1,432 | 1,702 | 1,972 | 2,242 | 2,512 | 2,782 |  | 3,052 | 3,322 | 2,32 |
| 2.1.3 | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего | ед. | 33 | 43 | 53 | 63 | 73 | 83 |  | 93 | 100 | 3 |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |  | 45 | 50 | 3,3 |
| 2.2 | Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях | чел. | 2474 | 2468 | 2460 | 2463 | 2465 | 2468 |  | 2470 | 2470 | 1 |
| 2.2.2 | Численность учащихся в первую смену в сельских общеобразовательных учреждениях | чел. | 2412 | 2468 | 2460 | 2463 | 2465 | 2468 |  | 2470 | 2470 | 1 |
| 2.2..3 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4 | Ввод в действие сельских общеобразовательных учреждений | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | - Обеспеченность учреждениями первичной медико-санитарной помощи в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Наличие ФАПов в сельских поселениях | ед. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |  | 26 | 26 | 1 |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 |  | 1 | 0 | 0 |
| 2.3.2 | Наличие офисов врача общей практики в сельских поселениях | ед. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3 | Ввод в действие ФАПов в сельских поселениях | ед. | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 |
| 2.3.4 | Ввод в действие офисов врача общей практики в сельских поселениях | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.5 | Прирост сельского населения, обеспеченного ФАПами | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.6 | Прирост сельского населения, обеспеченного офисами врача общей практики | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | - Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Наличие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |  | 65 | 66 | 1,1 |
|  |  | кв.м | 55377 | 56945 | 58513 | 60081 | 61649 | 63217 |  | 64785 | 66353 | 1,2 |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | кв.м |  | 1568 | 3136 | 1568 | 1568 | 1568 |  | 1568 | 1568 |  |
| 2.4.3 | Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями | чел. | 392 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |  | 56 | 56 | 0,1 |
| 2.5 | - Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа сельских поселений Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Наличие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях | ед. | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |  | 29 | 29 | 1 |
|  |  | мест | 5927 | 5927 | 5927 | 5927 | 5927 | 5927 |  | 5927 | 5927 | 1 |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | мест | 240 | 240 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2.5.2 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | мест | 0 |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2.5.3 | Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа (число посещений) | чел. | 0 | 333971 | 356681 | 381649 | 408746 | 438175 |  | 438175 | 438175 | 1,3 |
| 2.6 | - Газоснабжение сельских поселений Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельских поселениях | км | 0 | 4,7 | 4,2 | 0,146 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2 | Уровень износа объектов газоснабжения | % | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.3 | Уровень газификации жилищного фонда сельских поселений Муниципального района | % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | - Водоснабжение в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях Муниципального района | км | 7 | 7,4 | 7,3 | 3,2 | 1,5 | 1,2 |  | 3,5 | 2,8 |  |
| 2.7.2 | Уровень износа объектов водоснабжения | % | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.3 | Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях | % | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |  |  |  |  |
| 3 | - Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты комплексного обустройства | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Объем жилищной застройки | тыс. кв.м | 620 | 1600 | 480 | 820 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | - Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество реализованных проектов местных инициатив | ед. | - 8 | - 12 | - 10 | - 14 | - 9 | - 10 |  | - 12 | - 14 |  |
| 4.2 | Число жителей, принявших участие в реализации проектов местных инициатив | чел. | - 28 | - 20 | - 18 | - 16 | - 12 | - 16 |  | - 14 | - 18 |  |
| 5 | - Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество проведенных мероприятий | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Создание рабочих мест в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество созданных рабочих мест | ед. | 36 | 280 | 150 | 46 | 48 | 36 |  | 15 | 18 |  |

- Мероприятия Программы

В состав Программы  включены следующие мероприятия:

1. Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях Муниципального района, в том числе  молодых семей и  молодых специалистов.

2. Комплексное обустройство сельских поселений Муниципального района объектами социальной и инженерной инфраструктуры:

а) развитие сети общеобразовательных учреждений;

б) развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики;

в) развитие сети плоскостных спортивных сооружений;

г) развитие сети учреждений культурно-досугового типа;

д) развитие газификации;

е) развитие водоснабжения; водоотведения

ж) реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку.

3. Грантовая поддержка местных инициатив жителей сельских поселений Муниципального района.

4. Поощрение и популяризация достижений в сельском развитии Муниципального района.

В рамках указанного мероприятия предусматривается организация участия Муниципального района в аналогичных всероссийских мероприятиях, предусмотренных в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Таблица 10

Прогноз потребности в молодых специалистах для организаций АПК и социальной сферы, функционирующих на территории сельских поселений Муниципального района в период реализации Программы

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Потребность в молодых специалистах сельскохозяйственного производства - всего, в том числе: |  | 52 | 13 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 9 |
| 1.1 | ООО «Агростар» | чел. | 12 | 4 |  |  | 3 | 1 |  | 4 |
| 1.2 | СХА им. Пушкина | чел. | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | ЗАО «Северный ключ» | чел. | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.4 | СПХ «Хлебороб» | чел. | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | СХА (колхоз) «Дружба» | чел. | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | СПК «Ягодный» | чел. | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Потребность в молодых специалистах в сфере образования - всего, в том числе: | чел | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2.1 | ГБОУ ООШ с. Малое Ибряйкино | чел. | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 2.2 | ГБОУ СОШ с. Подбельск | чел. | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 2.3 | ГБОУ СОШ с. Нижнеаверкино | чел. | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.4 | ГБОУ СОШ с. Большой Толкай | чел. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | ГБОУ СОШ с. Рысайкино | чел. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | ГБОУ СОШ с. Старый Аманак | чел. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.7 | ГБОУ СОШ с. Старопохвистнево | чел. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.8 | ГБОУ СОШ с. Савруха | чел. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 | Потребность в молодых специалистах в сфере здравоохранения - всего, в том числе | чел. | 26 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 3.1 | ОВОП с. Аманак - врач | чел. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | ОВОП Мочалеевка - врач | чел. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ОВОП Мочалеевка – медицинская сестра общей практики | чел. | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3.3 | Подбельская амбулатория - врач | чел. | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Подбельская амбулатория - акушерка | чел. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Саврушская амбулатория - врач | чел. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Саврушская амбулатория - акушерка | чел. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | ФАП с. Абдул завод – заведующий ФАП – фельдшер -1 | чел. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | ФАП с. Малоганькино – заведующий ФАП – фельдшер -1 | чел. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Отделение сестринского ухода с. Большой Толкай - врач | чел. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Отделение сестринского ухода с. Большой Толкай – медицинская сестра -3 | чел. | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 3.8 | ФАП с. Старопохвистнево – заведующий ФАП – фельдшер -1 | чел. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | ФАП с. Малое Ибряйкино – акушерка - 1 | чел. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.10 | ФАП с .Первомайск – заведующий ФАП – фельдшер 1 | чел. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3.11 | Большетолкайская амбулатория - фельдшер 1 | чел. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.12 | ОВОП Большой Толкай - медицинская сестра общей практики 1 | чел. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3.13 | Отделение сестринского ухода с. Подбельск – медицинская сестра палатная 3 | чел. | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 3.14 | ОВОП с. Подбельск – медицинская сестра общей практики1 | чел. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 | Кротковская амбулатория - медицинская сестра общей практики1 | чел. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.16 | ФАП с. Среднее Аверкино – медицинская сестра 1 | чел. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.17 | ФАП с.Староганькино – заведующий ФАП –фельдшер 1 | чел. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Потребность в молодых специалистах в сфере культуры – всего, в том числе | чел. | 43 | 12 | 10 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 4.1 | Алькинский ЦСДК | чел. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Саврушский ЦСДК | чел. | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4.3 | Малоибряйкинский ЦСДК | чел. | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Кротковский ЦСДК | чел. | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Красноключевский СДК | чел. | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.6 | Стюхинский СДК | чел. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7 | Ёгинский СДК | чел. | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.8 | Староганькинский СДК | чел. | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.9 | Подбельский ДК «Родник» | чел. | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.10 | Районный Дом культуры | чел. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Потребность в молодых специалистах в сфере физической культуры и спорта – всего, В том числе | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | наименование учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 132 | 40 | 23 | 18 | 14 | 11 | 13 | 13 |

Таблица 11

Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство (приобретение) жилья для жителей сельских поселений Муниципального района – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | домов | 603 | 33 | 45 | 65 | 85 | 105 | 125 | 145 |
|  |  | кв.м | 33138 | 2358 | 2430 | 3510 | 4590 | 5670 | 6750 | 7830 |
|  |  | млн. руб. | 286,795 | 16,795 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 |
| 1.1 | Алькино | домов | 40 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|  |  | кв.м | 2196 | 144 | 162 | 216 | 324 | 378 | 432 | 540 |
| 1.2 | Среднее Аверкино | домов | 43 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
|  |  | кв.м | 2322 | 162 | 162 | 270 | 324 | 378 | 486 | 540 |
| 1.3 | Большой Толкай | домов | 42 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
|  |  | кв.м | 2304 | 144 | 162 | 270 | 324 | 378 | 486 | 540 |
| 1.4 | Малое Ибряйкино | домов | 39 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|  |  | кв.м | 2124 | 72 | 162 | 216 | 324 | 378 | 432 | 540 |
| 1.5 | Малый Толкай | домов | 39 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | кв.м | 2142 | 144 | 162 | 216 | 324 | 378 | 432 | 486 |
| 1.6 | Красные Ключи | домов | 39 | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|  |  | кв.м | 2106 |  | 162 | 270 | 324 | 378 | 432 | 540 |
| 1.7 | Кротково | домов | 37 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | кв.м | 2016 | 72 | 162 | 216 | 270 | 378 | 432 | 486 |
| 1.8 | Мочалеевка | домов | 38 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | кв.м | 2088 | 144 | 162 | 216 | 270 | 378 | 432 | 486 |
| 1.9 | Новое Мансуркино | домов | 38 | 0 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|  |  | кв.м | 2052 |  | 162 | 216 | 324 | 378 | 432 | 540 |
| 1.10 | Подбельск | домов | 48 | 8 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
|  |  | кв.м | 2736 | 576 | 162 | 270 | 324 | 378 | 486 | 540 |
| 1.11 | Рысайкино | домов | 38 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | кв.м | 2088 | 144 | 162 | 216 | 270 | 378 | 432 | 486 |
| 1.12 | Савруха | домов | 46 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
|  |  | кв.м | 2592 | 432 | 162 | 270 | 324 | 378 | 486 | 540 |
| 1.13 | Старый Аманак | домов | 41 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 |
|  |  | кв.м | 2286 | 180 | 162 | 216 | 324 | 378 | 486 | 540 |
| 1.14 | Староганькино | домов | 37 | 0 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
|  |  | кв.м | 1998 |  | 162 | 216 | 270 | 378 | 432 | 540 |
| 1.15 | Старопохвистнево | домов | 38 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | кв.м | 2088 | 144 | 162 | 216 | 270 | 378 | 432 | 486 |
| 2. | Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Муниципального района для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | домов | 315 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 |
|  |  | кв.м | 17010 | 810 | 1350 | 1890 | 2430 | 2970 | 3510 | 4050 |
|  |  | млн. руб. | 282,283 | 12,283 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 |
| 2.1 | Алькино | домов | 22 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
|  |  | кв.м | 1188 | 54 | 108 | 108 | 162 | 216 | 270 | 270 |
| 2.2 | Среднее Аверкино | домов | 21 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | кв.м | 1134 | 54 | 108 | 108 | 216 | 162 | 216 | 270 |
| 2.3 | Большой Толкай | домов | 21 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
|  |  | кв.м | 1134 | 54 | 108 | 108 | 162 | 216 | 216 | 270 |
| 2.4 | Малое Ибряйкино | домов | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |
|  |  | кв.м | 1080 | 54 | 108 | 108 | 108 | 162 | 270 | 270 |
| 2.5 | Малый Толкай | домов | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | кв.м | 972 | 54 | 54 | 108 | 108 | 162 | 216 | 270 |
| 2.6 | Красные Ключи | домов | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |
|  |  | кв.м | 1080 | 54 | 108 | 108 | 108 | 162 | 270 | 270 |
| 2.7 | Кротково | домов | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | кв.м | 972 | 54 | 54 | 108 | 108 | 162 | 216 | 270 |
| 2.8 | Мочалеевка | домов | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | кв.м | 972 | 54 | 54 | 108 | 108 | 162 | 216 | 270 |
| 2.9 | Новое Мансуркино | домов | 22 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
|  |  | кв.м | 1188 | 54 | 108 | 162 | 162 | 216 | 216 | 270 |
| 2.10 | Подбельск | домов | 29 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 |
|  |  | кв.м | 1566 | 54 | 108 | 216 | 324 | 324 | 270 | 270 |
| 2.11 | Рысайкино | домов | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | кв.м | 1026 | 54 | 108 | 108 | 108 | 162 | 216 | 270 |
| 2.12 | Савруха | домов | 32 | 1 | 2 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 |
|  |  | кв.м | 1728 | 54 | 108 | 216 | 432 | 378 | 270 | 270 |
| 2.13 | Старый Аманак | домов | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | кв.м | 1026 | 54 | 108 | 108 | 108 | 162 | 216 | 270 |
| 2.14 | Староганькино | домов | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | кв.м | 972 | 54 | 54 | 108 | 108 | 162 | 216 | 270 |
| 2.15 | Старопохвистнево | домов | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | кв.м | 972 | 54 | 54 | 108 | 108 | 162 | 216 | 270 |

Таблица 12

Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры на территории сельских поселений Муниципального района

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство общеобразовательных учреждений – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  | уч. мест | 210 |  |  | 90 |  |  | 120 |  |
|  |  | млн. руб. | 241 | 36,843 | 36,842 | 45,715 | 40,533 | 40,533 | 40,534 |  |
| 1.1 | СП Детский сад «Улыбка» ГБОУ СОШ с. Алькино | единиц | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | уч. мест | 90 |  |  | 90 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 109 | 36,843 | 36,842 | 35,315 |  |  |  |  |
| 1.2 | СП Детский сал «Пчелка» ГБОУ СОШ с. Савруха | единиц | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | уч. мест | 120 |  |  |  |  |  | 120 |  |
|  |  | млн. руб. | 132 |  |  | 10,4 | 40,533 | 40,533 | 40,534 |  |
| 2. | Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики - всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | млн. руб. | 27,2 | 8,160 | 5,440 | 5,440 | 2,720 | 2,720 | 2,720 |  |
| 2.1 | Кротково (п. Новомочалеевка, с. Исаково, с. Абдул-Завод) | единиц | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | млн. руб. | 8,16 | 2,72 | 2,72 |  |  |  | 2,72 |  |
| 2.2 | Рысайкино (с. Султангулово) | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 2,72 | 2,72 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Савруха (с. Александровка) | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 2,72 | 2,72 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Среднее Аверкино (с. Ахрат) | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 2,72 |  | 2,72 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Старопохвистнево | единиц | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 5,44 |  |  | 5,44 |  |  |  |  |
| 2.6 | Мочалеевка | единиц | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 2,72 |  |  |  | 2,72 |  |  |  |
| 2.7 | Малый-Толкай (п. Передовка) | единиц | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | млн. руб. | 2,72 |  |  |  |  | 2,72 |  |  |
| 3 | Строительство учреждений культурно-досугового типа – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | пос. мест | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Старопохвистнево | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | пос. мест | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство плоскостных спортивных сооружений – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | кв.м | 12544 | 1568 | 3136 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 |
|  |  | млн. руб. | 40,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 4.1 | Савруха (п.Северный Ключ) | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м | 1568 | 1568 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Среднее Аверкино (с.Среднее Аверкино) | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м | 1568 |  | 1568 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Малое Ибряйкино (с.Малое Ибряйкино) | единиц | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | кв.м | 1568 |  |  | 1568 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |
| 4.4 | Старопохвистнево (с.Старопохвистнево) | единиц | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | кв.м | 1568 |  |  |  | 1568 |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |
| 4.5 | Староганькино (с.Стюхино) | единиц | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | кв.м | 1568 |  |  |  |  | 1568 |  |  |
|  |  | млн. руб. | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |  |  |
| 4.6 | Алькино (с.Алькино) | единиц | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | кв.м | 1568 |  |  |  |  |  | 1568 |  |
|  |  | млн. руб. | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |
| 4.7 | Кротково (с.Исаково) | единиц | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | кв.м | 1568 |  |  |  |  |  |  | 1568 |
|  |  | млн. руб. | 5,0 |  |  |  |  |  |  | 5,0 |
| 4.8 | Старый Аманак (с. Старый Аманак) | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м | 1568 |  | 1568 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |

Таблица 13

Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских поселений Муниципального района

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство распределительных газопроводов - всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | км | 9,046 | 4,7 | 4,2 | 0,146 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 9,046 | 4,7 | 4,2 | 0,146 |  |  |  |  |
| 1.1 | с. Подбельск (сельского поселения Подбельск) строительство газопровода низкого давления | км | 4,7 | 4,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 4,7 | 4,7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | пос. Вязовка (сельского поселения Савруха) строительство газопровода низкого давления | км | 4,2 |  | 4,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 4,2 |  | 4,2 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | с. Старый Аманак (сельского поселения Старый Аманак) строительство газопровода низкого давления | км | 0,146 |  |  | 0,146 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 0,146 |  |  | 0,146 |  |  |  |  |
| 2 | Строительство локальных сетей водоснабжения -всего | млн. руб. | 262,07 | 62 | 78,8 | 39,07 | 25 | 12,2 | 27 | 18 |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | млн.руб | 20 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | - строительство водоводов | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | млн.руб | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 29,7 | 7,4 | 9 | 4,3 | 1,5 | 1,2 | 3,5 | 2,8 |
|  |  | млн.руб | 233,07 | 57 | 72,8 | 33,07 | 22 | 9,2 | 24 | 15 |
| 2.1 | В том числе в разрезе сельских поселений: | млн. руб. | 262,07 | 62 | 78,8 | 39,07 | 25 | 12,2 | 27 | 18 |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | млн.руб | 20 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Подбельск (с. Нижнеягодное) | ед. | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее Аверкино (с. Нижнееаверкино, п.Чекалинка) | ед. | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Новое Мансуркино (с. Новое Мансуркино) | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Старый Аманак (с. Старый Аманак) | ед. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Кротково (п. Новомочалеевка) | ед. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | млн.руб | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Рысайкино (с. Султангулово) | ед. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | млн.руб | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Савруха (с. Александровка) | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | млн.руб | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Малый Толкай (п. Передовка) | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | млн.руб | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Подбельск (с. Нижнеягодное) | ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее Аверкино (с. Нижнееаверкино, п.Чекалинка) | ед. | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Новое Мансуркино (с. Новое Мансуркино) | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Старый Аманак (с. Старый Аманак) | ед. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Кротково (п. Новомочалеевка) | ед. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | млн.руб | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Рысайкино (с. Султангулово) | ед. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | млн.руб | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Савруха (с. Александровка) | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | млн.руб | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Малый Толкай (п. Передовка) | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 29,7 | 7,4 | 9 | 4,3 | 1,5 | 1,2 | 3,5 | 2,8 |
|  |  | млн.руб | 233,07 | 57 | 72,8 | 33,07 | 22 | 9,2 | 24 | 15 |
|  | Подбельск (с. Нижнеягодное) | км | 7,4 | 7,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 57 | 57 |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее Аверкино (с. Нижнееаверкино) | км | 9 |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 72,8 |  | 72,8 |  |  |  |  |  |
|  | Новое Мансуркино (с. Новое Мансуркино) | км | 3,2 |  |  | 3,2 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 24,6 |  |  | 24,6 |  |  |  |  |
|  | Старый Аманак | км | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 22 |  |  |  | 22 |  |  |  |
|  | Кротково (п. Новомочалеевка) | км | 1,2 |  |  |  |  | 1,2 |  |  |
|  |  | млн.руб | 9,2 |  |  |  |  | 9,2 |  |  |
|  | Рысайкино (с. Султангулово) | км | 3,5 |  |  |  |  |  | 3,5 |  |
|  |  | млн.руб | 24 |  |  |  |  |  | 24 |  |
|  | Савруха (с. Александровка) | км | 2,8 |  |  |  |  |  |  | 2,8 |
|  |  | млн.руб | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | Малый Толкай (п. Передовка) | км | 1,1 |  |  | 1,1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 8,47 |  |  | 8,47 |  |  |  |  |
| 3 | Строительство канализационных очистных сооружений и сети производительностью500 куб.м/ сутки в с. Подбельск - всего | млн. руб | 180,607 |  | 180,607 |  |  |  |  |  |

Таблица 14

Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельских поселениях Муниципального района

| № п/п | Наименование проектов | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в с. Подбельск (сельского поселения Подбельск) площадью 4,0 га – всего, | млн. руб. | 37,4 | 37,4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изготовление проектно-сметной документации | млн. руб. | 1,2 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство подъездных дорог | км | 0,8 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего | млн. руб. | 14,8 | 14,8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | ВЛ-10 кВ | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | ВЛ-0,4 кВ | км | 14,8 | 14,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 14,8 | 14,8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Линия уличного освещения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Строительство объектов газоснабжения - всего | млн.руб | 4,7 | 4,7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Строительство газопровода среднего давления | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 4,7 | 4,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 4,7 | 4,7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Строительство объектов водоснабжения - всего | млн.руб | 4,7 | 4,7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 | Строительство водопровода | км | 0,7 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 4,7 | 4,7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Строительство (реконструкция) детского сада | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3 | Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.4 | Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Строительство (реконструкция) спортивного сооружения | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Озеленение улиц и площадей | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |

Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельских поселениях Муниципального района

| № п/п | Наименование проектов | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в пос. Вязовка (сельского поселения Савруха) площадью 5,0 га – всего, | млн. руб. | 34,5 |  | 34,5 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изготовление проектно-сметной документации | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство подъездных дорог | км | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего | млн. руб. | 12,6 |  | 12,6 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | ВЛ-10 кВ | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | ВЛ-0,4 кВ | км | 12,6 |  | 12,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 12,6 |  | 12,6 |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Линия уличного освещения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Строительство объектов газоснабжения - всего | млн.руб | 4,2 |  | 4,2 |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Строительство газопровода среднего давления | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 4,2 |  | 4,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 4,2 |  | 4,2 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Строительство объектов водоснабжения - всего | млн.руб | 4,2 |  | 4,2 |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 | Строительство водопровода | км | 0,63 |  | 0,63 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 4,2 |  | 4,2 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Строительство объектов социальной сферы и благоустройства - всего | млн.руб | 7,5 |  | 7,5 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Строительство (реконструкция) детского сада | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3 | Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики) | ед. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  |  |  |
| 1.6.4 | Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Строительство (реконструкция) спортивного сооружения | ед. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Озеленение улиц и площадей | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |

Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельских поселениях Муниципального района

| № п/п | Наименование проектов | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в с. Старый Аманак (сельского поселения Старый Аманак) площадью 0,4216 га – всего, | млн. руб. | 10,696 |  |  | 10,696 |  |  |  |  |
| 1.1 | Изготовление проектно-сметной документации | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство подъездных дорог | км | 0,6 |  |  | 0,6 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  |
| 1.3 | Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего | млн. руб. | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | ВЛ-10 кВ | км | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  |  |  |
| 1.3.3 | ВЛ-0,4 кВ | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Линия уличного освещения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Строительство объектов газоснабжения - всего | млн.руб | 0,146 |  |  | 0,146 |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Строительство газопровода среднего давления | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 0,146 |  |  | 0,146 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 0,146 |  |  | 0,146 |  |  |  |  |
| 1.5 | Строительство объектов водоснабжения - всего | млн.руб | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 | Строительство водопровода | км | 0,228 |  |  | 0,228 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |  |  |
| 1.6 | Строительство объектов социальной сферы и благоустройства - всего | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Строительство (реконструкция) детского сада | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3 | Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.4 | Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Строительство (реконструкция) спортивного сооружения | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Озеленение улиц и площадей | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 15

Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских

поселений Муниципального района

| № п/п | Наименование проекта и численность вовлеченного в его реализацию населения | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Проект по строительству Агро туристического комплекса в с.п.Алькино «Сельский уют» 28 чел. | млн. руб. | 9 | 3,5 | 3 | 2,5 |  |  |  |  |
| 2 | Проект по организации производства евро брикетов из отходов древисины 12 чел. | млн. руб. | 3,2 | 3,2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство и создание семейной фермы КРС на 100 чел. | млн. руб. | 18 | 10 | 8 |  |  |  |  |  |
| 4 | Проект по восстановлению озера Копейка и восстановление русла реки Б. Кинель и создание зоны отдыха | млн. руб. | 16,75 | 12,9 | 3,85 |  |  |  |  |  |
|  | Итого | млн. руб. | 46,95 | 29,6 | 14,85 | 2,5 |  |  |  |  |

Таблица 16

Реализация проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений Муниципального района

| № п/п | Наименование проектов | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Объемы и источники финансирования Программы

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджетов области (края, республики), района и сельских поселений, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 1469,501 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 493,049 млн. рублей;

за счет средств бюджета Самарской области  – 734,604 млн. рублей;

за счет средств бюджета муниципального района  –   71,125 млн. рублей;

за счет средств бюджетов сельских поселений 0 млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 170,723 млн. рублей.

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 17.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в  Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.

Таблица 17

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 2014-2020 годах

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник финансирования | Объемы финансирования (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | В т.ч. по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района,– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 286,795 | 16,795 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 76,431 | 4,476 | 5,330 | 7,995 | 10,660 | 13,325 | 15,990 | 18,655 |
|  |  | - региональный бюджет | 109,986 | 6,441 | 7,670 | 11,505 | 15,340 | 19,175 | 23,010 | 26,845 |
|  |  | - районный бюджет | 14,34 | 0,84 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 86,038 | 5,038 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | 21,0 |
| 2. | Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях Муниципального района для молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 282,283 | 12,283 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 75,228 | 3,273 | 5,330 | 7,995 | 10,660 | 13,325 | 15,990 | 18,655 |
|  |  | - региональный бюджет | 108,256 | 4,711 | 7,670 | 11,505 | 15,340 | 19,175 | 23,010 | 26,845 |
|  |  | - районный бюджет | 14,114 | 0,614 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 84,685 | 3,685 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | 21,0 |
| 3 | Строительство общеобразовательных учреждений – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 241 | 36,843 | 36,842 | 45,715 | 40,533 | 40,533 | 40,534 |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 96,399 | 14,737 | 14,737 | 18,286 | 16,213 | 16,213 | 16,213 |  |
|  |  | - региональный бюджет | 132,55 | 20,264 | 20,263 | 25,143 | 22,293 | 22,293 | 22,294 |  |
|  |  | - районный бюджет | 12,051 | 1,842 | 1,842 | 2,286 | 2,027 | 2,027 | 2,027 |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики– всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 27,2 | 8,160 | 5,440 | 5,440 | 2,720 | 2,720 | 2,720 |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 10,88 | 3,264 | 2,176 | 2,176 | 1,088 | 1,088 | 1,088 |  |
|  |  | - региональный бюджет | 14,96 | 4,488 | 2,992 | 2,992 | 1,496 | 1,496 | 1,496 |  |
|  |  | - районный бюджет | 1,36 | 0,408 | 0,272 | 0,272 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство учреждений культурно-досугового типах– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 11 |  | 11 |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство плоскостных спортивных сооружений – всего в том числе по населенным пунктам: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 40 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | - федеральный бюджет | 16 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | - региональный бюджет | 22 | 2,75 | 5,5 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
|  |  | - районный бюджет | 2 | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство распределительных сетей газопровода - всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство локальных сетей водоснабжения – всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 262,07 | 62 | 78,8 | 39,07 | 25 | 12,2 | 27 | 18 |
|  |  | - федеральный бюджет | 104,83 | 24,8 | 31,52 | 15,63 | 10 | 4,88 | 10,8 | 7,2 |
|  |  | - региональный бюджет | 144,14 | 34,1 | 43,34 | 21,49 | 13,75 | 6,71 | 14,85 | 9,9 |
|  |  | - районный бюджет | 13,1 | 3,1 | 3,94 | 1,95 | 1,25 | 0,61 | 1,35 | 0,9 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку – всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 82,596 | 37,4 | 34,5 | 10,696 |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 33,038 | 14,96 | 13,8 | 4,278 |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 45,428 | 20,57 | 18,975 | 5,883 |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 4,13 | 1,87 | 1,725 | 0,535 |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Реализации проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских поселений Муниципального района- всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 46,95 | 29,60 | 14,85 | 2,5 |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 46,95 | 29,60 | 14,85 | 2,5 |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Реализации проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений Муниципального района, в том числе по проектам: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Строительство канализационных очистных сооружений и сети производительностью500 куб.м/ сутки в с. Подбельск - всего | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 180,607 |  | 180,607 |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 72,243 |  | 72,243 |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 99,334 |  | 99,334 |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 9,03 |  | 9,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по всем мероприятиям Программы | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 1469,501 | 208,081 | 421,039 | 168,421 | 153,253 | 160,453 | 195,254 | 163,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 493,049 | 67,51 | 157,136 | 58,36 | 50,621 | 50,831 | 62,081 | 46,51 |
|  |  | - региональный бюджет | 734,604 | 122,924 | 231,594 | 83,768 | 70,969 | 71,599 | 87,41 | 66,34 |
|  |  | - районный бюджет | 71,125 | 8,924 | 20,309 | 8,293 | 7,663 | 8,023 | 9,763 | 8,15 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 170,723 | 8,723 | 12,0 | 18,0 | 24,0 | 30,0 | 36,0 | 42,0 |

- Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Администрация Муниципального района.

Администрация Муниципального района:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий  Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

- Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях Муниципального района будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населения района.

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют  увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.