АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 07.11.2014 № 954 г. Похвистнево Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2013-2015 годы.

- В целях реализации на территории муниципального района Похвистневский мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, приведения муниципального правового акта в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2007 № 185 (ред. 21.07.2014) «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Правительства Самарской области от 28.05.2014 № 307 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года», Уставом района, Администрация муниципального района Похвистневский

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2013-2015 годы.

- 2. Признать утратившим силу Постановление Администрации муниципального района Похвистневский от 04.12.2012 № 909  «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2013 год (с изм. от 25.07.2013 № 503).

- 3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит размещению в газете «Похвистневский вестник» и на официальном сайте Администрации района в сети Интернет.

- 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы района, руководителя Управления капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района Похвистневский.

- Глава района							 Ю.Ф. Рябов

- УТВЕРЖДЕНА

- Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области

- От 07.11.2014  № 954

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»                                                                               НА  2013  -  2015 годы.

(далее – муниципальная программа)

Паспорт  муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2013-2015 гг. |
| --- | --- |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области |
| Координатор муниципальной программы | Руководитель Управления капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района Похвистневский |
| Разработчик муниципальной программы | Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района Похвистневский |
| Основной исполнитель муниципальной программы | Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района Похвистневский |
| Исполнители программных мероприятий муниципальной программы | Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области |
| Цели муниципальной программы | - решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории муниципального района Похвистневский Самарской области, признанном до 1 января 2012 года; - создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда; - стимулирование развития малоэтажного жилищного строительства; - содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства; - ввод в эксплуатацию дополнительной жилой площади и повышение эффективности использования территорий застройки; - получение государственной поддержки из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), из областного бюджета; - снос аварийных многоквартирных домов. |
| Задачи муниципальной программы | - создание благоустроенного жилищного фонда; - развитие малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального района Похвистневский Самарской области; - осуществление проектов строительства многоквартирных малоэтажных домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с применением современных технологий; - предоставление государственной поддержки для переселения граждан из аварийного жилищного фонда |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2013 – 2015 годы |
| Основные программные мероприятия муниципальной программы | переселение в 2013 году 43 человек общей площадью жилых помещений МКД 419,3 кв.м; - снос 5 аварийных МКД; - расселяемая площадь жилых помещений 419,3 кв.м; - переселение в 2014 году 59 человек общей площадью жилых помещений МКД 826,3 кв.м; - снос 8 аварийных МКД; - расселяемая площадь жилых помещений 826,3 кв.м; - переселение в 2015 году 32 человека общей площадью жилых помещений МКД 578,3 кв.м; - снос 5 аварийных МКД; - расселяемая площадь жилых помещений 527,9 кв.м.» |
| Финансирование муниципальной программы | Объем средств на реализацию муниципальной программы составит 56 615, 7тыс. руб., в том числе по годам: 2013 - 12 956, 3тыс. руб., в том числе: - за счет средств Фонда – 4 534, 7 тыс. руб.; - за счет средств областного бюджета - 7 773, 8 тыс. руб.; - за счет средств бюджета района – 647, 8 тыс. руб. 2014 - 26 639, 9 тыс. руб., в том числе: - за счет средств областного бюджета - 25 307,9 тыс. руб.; - за счет средств бюджета района – 1 332 тыс.руб.; 2015 - 17 019,5 тыс. руб., в том числе: - за счет средств областного бюджета – 16 168, 5 тыс. руб. - за счет средств бюджета района – 851 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы | 2013 год: - переселение в 2013 году 43 человека общей площадью жилых помещений МКД 419,3 кв.м.; - снос 5 аварийных МКД; - расселяемая площадь жилых помещений 419,3 кв.м. 2014 год: - переселение в 2014 году 59 человек общей площадью жилых помещений МКД 826,3 кв.м.; - снос 8 аварийных МКД; - расселяемая площадь жилых помещений 826,3 кв.м. 2015 год: - переселение в 2015 году 32 человека общей площадью жилых помещений МКД 578,3 кв.м.; - снос 5 аварийных МКД; - расселяемая площадь жилых помещений 527,9 кв.м. |

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

На федеральном уровне в целях решения вопроса переселения граждан из аварийного жилищного фонда принят Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ (ред. 21.07.2014) «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон),            в который Федеральным законом от 09.03.2010 № 25-ФЗ были внесены изменения, предусматривающие финансовую поддержку за счет средств Фонда строительства домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или приобретения жилых помещений в таких домах у застройщиков.

Федеральный закон в указанной редакции позволяет решить проблему переселения граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийным                     и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации, и одновременно поддержать развитие малоэтажного жилищного строительства на территориях субъектов Российской Федерации.

Настоящая муниципальная программа разработана в целях реализации данных положений Федерального закона и позволяет создать эффективный механизм переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2012 года, и его сноса.

Проблема переселения граждан из аварийного жилищного фонда решается программным методом, который позволяет консолидировать средства бюджетов всех уровней для достижения  качественных показателей данной муниципальной программы.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основные цели муниципальной программы:

- решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном  фонде на   территории   муниципального района Похвистневский Самарской области, признанном аварийным до 1 января 2012 года;

- создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда;

- стимулирование развития малоэтажного жилищного строительства;

- содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

- ввод в эксплуатацию дополнительной жилой площади и повышение эффективности использования территорий застройки;

- получение государственной поддержки за счет средств Фонда и областного бюджета;

- снос аварийных многоквартирных домов.

Муниципальная программа предусматривает решение следующих задач:

-   создание благоустроенного жилищного фонда;

- развитие малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального района Похвистневский Самарской области;

- осуществление проектов строительства многоквартирных малоэтажных домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с применением современных технологий;

- предоставление государственной поддержки для переселения граждан                   из аварийного жилищного фонда.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Настоящая муниципальная программа рассчитана на 2013-2015 г. г.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И  ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются следующие планируемые показатели:

- снижение жилых домов в ветхом и аварийном жилищном фонде за 2013 год на 8,4%;

- расселяемая площадь жилых помещений в 2013 году составит 419,3 кв.м.;

- переселение 43 человек общей площадью жилых помещений МКД         419,3 кв.м;

- снос 5 аварийных МКД;

- снижение жилых домов в ветхом и аварийном жилищном фонде за 2014 год на 15,7%;

- расселяемая площадь жилых помещений в 2014 году составит 826,3 кв.м.;

- переселение 59 человек общей площадью жилых помещений МКД 826,3 кв.м;

- снос 8 аварийных МКД;

- снижение жилых домов в ветхом и аварийном жилищном фонде за 2015 год на 11,6%;

- расселяемая площадь жилых помещений в 2015 году составит 527,9 кв.м;

- переселение 32 человек общей площадью жилых помещений МКД         578,3 кв.м;

- снос 5 аварийных МКД.

КОМПЛЕКС ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрен снос аварийного жилищного фонда, строительство домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или приобретение жилых помещений в таких домах у застройщиков, а также переселение граждан в указанные жилые помещения.

Переселение граждан осуществляется в соответствии с действующим законодательством путем предоставления Администрацией муниципального района Похвистневский Самарской области жилых помещений в домах, построенных или приобретенных в муниципальную собственность.

Перечень многоквартирных жилых домов, в отношении которых                             в 2013-2015 годах планируется предоставление финансовой поддержки на переселение из аварийного жилищного фонда, приведен в Приложение 1                     к настоящей муниципальной программе.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств Фонда, средств областного бюджета и средств  бюджета муниципального района Похвистневский Самарской области.

Финансирование муниципальной программы будет осуществляться в форме субсидий из областного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет в соответствии с федеральным законодательством средств Фонда и средств местного бюджета.

Субсидии из областного бюджета, в том числе формируемые за счет поступающих в областной бюджет в соответствии с федеральным законодательством средств Фонда, предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципального района Похвистневский Самарской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда посредством строительства домов, перечисленных                       в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или приобретения жилых помещений в таких домах                             у застройщиков.

Общий объем финансирования программных мероприятий за счет средств Фонда, областного бюджета и местного бюджета определяется как произведение общей площади аварийного жилья на стоимость одного квадратного метра

R= Q х S,

где   R - общий объем финансирования;

Q - объем аварийного жилищного фонда, переселение из которого осуществляется в рамках программных мероприятий;

S – предельная  стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определенная федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Планируемый объем средств за счет всех источников финансирования программных мероприятий в 2013-2015 годах составляет 56615778 рублей,     в том числе по годам (Приложение 2):

2013 год: 12308551,5 рублей – средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета;

647818,5 рублей – средства бюджета муниципального района Похвистневский Самарской области.

2014 год: 25307916,4 рублей - средства областного бюджета;

1331995,6 рублей - средства бюджета муниципального района Похвистневский Самарской области.

2015 год: 16168521,2 рублей - средства областного бюджета;

850974,8 рублей – средства бюджета муниципального района Похвистневский Самарской области.

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ

И  КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Механизм управления реализации муниципальной программы                  и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в соответствии                  с действующим законодательством.

Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области осуществляет общую координацию и мониторинг реализации мероприятий в рамках муниципальной программы, анализирует ход выполнения муниципальной программы, осуществляет комплексный контроль за проведением работ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области представляет главному распорядителю соответствующих бюджетных средств отчетность в порядке, сроки и по форме, установленные

главным распорядителем.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда с учетом необходимости

развития малоэтажного жилищного

строительства на территории

муниципального района Похвистневский

Самарской области» на 2013-2015 годы

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых

планируется переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории

муниципального района Похвистневский

Самарской области на 2013 год

| № п/п | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным | Расселяемая площадь жилых помещений, кв. м. | Количество квартир (шт.) | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на момент принятия решения об участии в региональной программе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Северный ключ, ул. Мира, д. 25 | 83,5 | 2 | 8 |
| 2 | с. Северный ключ, ул. Мира, д. 27 | 82,0 | 2 | 10 |
| 3 | с. Северный ключ, ул. Мира, д. 29 | 83,2 | 2 | 4 |
| 4 | с. Северный ключ, ул. Мира, д. 31 | 85,5 | 3 | 12 |
| 5 | с. Северный ключ, ул. Мира, д. 33 | 85,1 | 2 | 9 |
| Итого |  | 419,3 | 11 | 43 |

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых

планируется переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории

муниципального района Похвистневский

Самарской области на 2014 год

| № п/п | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным | Расселяемая площадь жилых помещений, кв. м. | Количество квартир | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на момент принятия решения об участии в региональной программе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Северный ключ, ул. Мира, д. 1 | 110,5 | 2 | 9 |
| 2 | с. Северный ключ, ул. Мира, д. 7 | 95,1 | 2 | 6 |
| 3 | с. Северный ключ, ул. Мира, д. 15 | 137,7 | 4 | 10 |
| 4 | с. Северный ключ, ул. Мира, д. 19 | 75,3 | 2 | 5 |
| 5 | с. Северный ключ, ул. Мира, д. 23 | 74,9 | 2 | 4 |
| 6 | с. Северный ключ, ул. Мира, д. 24 | 73,8 | 2 | 12 |
| 7 | с. Северный ключ, ул. Полевая, д. 10 | 181,2 | 4 | 7 |
| 8 | с. Северный ключ, ул. Северная, д. 7 | 77,8 | 3 | 6 |
| Итого |  | 826,3 | 21 | 59 |
| Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2015 год |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным | Расселяемая площадь жилых помещений, кв. м. | Количество квартир | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на момент принятия решения об участии в региональной программе |
| 1 | с. Подбельск, ул. Железнодорожная, д. 5 | 68,1 | 2 | 5 |
| 2 | с. Подбельск, ул. Железнодорожная, д. 7 | 222,9 | 6 | 12 |
| 3 | с. Подбельск, ул. Железнодорожная, д. 11 | 49,7 | 2 | 2 |
| 4 | с. Подбельск, ул. Железнодорожная, д. 13 | 89,0 | 2 | 9 |
| 5 | с. Подбельск, ул. Железнодорожная, д. 15 | 98,2 | 3 | 4 |
| Итого |  | 527,9 | 15 | 32 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда с учетом необходимости

развития малоэтажного жилищного

строительства на территории

муниципального района Похвистневский

Самарской области» на 2013-2015 годы

Информация о финансировании

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального района Похвистневский

Самарской области на 2013-2015 годы

| № п/п | Год финан-сирова-ния | Общая сумма, руб. | Планируемые средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, руб. | Планируемые средства областного бюджета, руб. | Планируемые средства бюджета муниципального района, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013 | 12956370 | 4534729,5 | 7773822 | 647818,5 |
| 2 | 2014 | 26639912 | 0 | 25307916,4 | 1331995,6 |
| 3 | 2015 | 17019496 | 0 | 16168521,2 | 850974,8 |
| Итого |  | 56615778 | 4534729,5 | 49250259,6 | 2830788,9 |