Утверждена

Постановлением

Администрации муниципального района

Похвистневский Самарской области

от _______________ № ____________

Муниципальная  программа

«Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области

на 2015-2019 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Наименование программы; «Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений Похвистневского района на 2015-2019 годы». Муниципальный заказчик; Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области. Основные разработчики программы; Муниципальное бюджетное учреждение «Служба материально-технического обеспечения» муниципального района Похвистневский Самарской области. Цель и задачи программы, важнейшие целевые показатели; цель Программы: обеспечение пожарной безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений Похвистневского района во время их трудовой и учебной деятельности задачи Программы: - снижение рисков возникновения пожаров в зданиях образовательных учреждений; - устранение нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; важнейшие целевые показатели: Доля общеобразовательных учреждений, не нарушающих требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994г.. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Сроки и этапы реализации программы; Начало: 01 января 2015 года Окончание: 31 декабря 2019 года I этап – 2015 год II этап – 2016 год III этап – 2017 год IV этап – 2018 год V этап – 2019 год. Перечен; основных мероприятий - Испытание пожарных рукавов. - Приобретение и установка противопожарных дверей в помещениях образовательных учреждениях. - Приобретение устройства уплотнителей в притворах и устройства для самозакрывания дверей. - Вывод сигнала АПС на приемно-контрольное устройство диспетчера пожарной охраны. - Испытание пожарных лестниц. - Проверка системы вентиляции, кондиционирования и дымоудаления. - Периодическое техническое обслуживание системы АПС.. |
| --- |
| Исполнитель основных мероприятий | Муниципальное бюджетное учреждение «Служба материально-технического обеспечения» муниципального района Похвистневский Самарской области |
| Объемы и источники финансирования | I этап – 2015 год – 1 536,2 тыс. руб. II этап – 2016 год – 1600,2 тыс. руб. III этап – 2017 год – 1227,2 тыс. руб. IV этап – 2018 год – 2347,2 тыс. руб. V этап – 2019 год – 1507,2 тыс. руб. Итого: 8 218,0 тыс. руб. источники финансирования: - бюджет муниципального района Похвистневский Самарской области |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - устранение нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - увеличение доли общеобразовательных учреждений, не нарушающих требований пожарной безопасности; - снижение рисков возникновения пожаров в зданиях образовательных учреждениях; |
| Критерии оценки эффективности (система целевых показателей результатов программы) | - Доля общеобразовательных учреждений оснащенных первичными средствами пожаротушения в полном объеме. - Доля общеобразовательных учреждений имеющих нарушения требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», для устранения которых необходимы значительные финансовые средства |
| Система контроля за исполнением программы | - контроль за организационным исполнением осуществляет Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области - контроль за использованием целевых бюджетных ассигнований обеспечивает финансовое Управление Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области |

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

На территории муниципального района Похвистневский  Самарской области действуют 34 образовательных учреждения, из них:

- 12 учреждений среднего общего образования,

- 4  основных общеобразовательных школы

- 4 филиала, в которых на всех ступенях общего образования обучаются

2 440 (Две тысячи четыреста сорок)  учащихся;

14 структурных подразделений (детских садов), реализующих программы дошкольного образования с охватом 1 058 воспитанника.

Функционируют 2 учреждения дополнительного образования детей в которых занимаются 3 110 (Три тысячи сто десять) человек.

34 учреждения (100%) имеют нарушения требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», для устранения которых необходимы значительные финансовые вложения.

Необходимость разработки и реализации муниципальной программы  обусловлена следующими причинами:

социально-экономической остротой проблемы;

необходимостью получения образовательными учреждениями лицензии.

Успешное решение  задач по обеспечению пожарной безопасности в образовательных учреждениях возможно лишь с использованием программно-целевого метода.

Реализация Программы позволит увеличить долю учреждений полностью выполняющих все требования пожарной безопасности в соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

2. Основные цели и задачи Программы.

Сроки и этапы ее реализации.

Целью Программы является:

обеспечение пожарной безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений Похвистневского района во время их трудовой и учебной деятельности

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- снижение рисков возникновения пожаров в зданиях образовательных учреждений;

- устранение нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Реализацию Программы предполагается осуществить в течении пяти лет (2015-2019 годы) в пять этапов:

первый этап – 2015 год;

второй этап – 2016 год;

третий этап – 2017 год.

Четвертый этап – 2018 год.

Пятый этап – 2019 год.

3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной целевой программы и целевые индикаторы (показатели).

Ожидаемыми результатами реализации Программы станут:

- увеличение доли общеобразовательных учреждений, не  нарушающих требований пожарной безопасности;

- снижение рисков возникновения пожаров в зданиях образовательных учреждений;

- устранение нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Ожидаемые результаты реализации муниципальной целевой программы характеризуются достижением запланированных значений целевых индикаторов (показателей).

Значения целевых индикаторов (показателей) приведены в таблице №1

| № п\п | Наименование задачи и целевого индикатора | Плановый период (прогноз) |  | Плановый период (прогноз) |  | Плановый период (прогноз) |  | Плановый период (прогноз) |  | Плановый период (прогноз) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 (%) | V фин-я (руб.) | 2016 | V фин-я (руб.) | 2017 | V фин-я (руб.) | 2018 | V фин-я (руб.) | 2019 | V фин-я (руб.) |
| 1 | Доля общеобразовательных учреждений имеющих нарушения требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», для устранения которых необходимы значительные финансовые средства | 80 | 1 536 200 | 70 | 1 600 200 | 60 | 1 227 200 | 50 | 2 347 200 | 40 | 1 507 200 |
| 2 | Проверка работоспособности кранов внутреннего противопожарного водопровода | 100 | 41 000 | 100 | 41 000 | 100 | 41 000 | 100 | 41 000 | 100 | 41 000 |
| 3 | Приобретение и установка противопожарных дверей в помещениях образовательных учреждениях в том числе: ГБОУ СОШ с. Мочалеевка ГБОУ ООШ с. Малый Толкай ГБОУ СОШ с. Старый Аманак ГБОУ СОШ с. Исаково ГБОУ СОШ с. Большой Толкай ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино ГБОУ СОШ с. Кротково | 100 | 100 000 | - | 40 000 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Приобретение устройства уплотнителей в притворах и устройства самозакрывания дверей | 0 | 20 000 | 30 | 20 000 | 50 | 20 000 | 60 | 20 000 | 70 | 20 000 |
| 5 | Вывод сигнала АПС на приемно – контрольное устройство диспетчера пожарной охраны | 0 | 448 000 | 3 | 448 000 | 6 | 450 000 | 9 | 450 000 | 12 | 450 000 |
| 6 | Проверка систем вентиляции, кондиционирования и дым удаления | 100 | 48 000 | 100 | 48 000 | 100 | 48 000 | 100 | 48 000 | 100 | 48 000 |
| 7 | Периодическое техническое обслуживание АПС и системы оповещения | 100 | 360 000 | 100 | 360 000 | 100 | 360 000 | 100 | 360 000 | 100 | 360 000 |
| 8 | Приобретение резервных источников электропитания АПС | 100 | - | 100 | 15 000 | 100 | 15 000 | - | 15 000 | - | 15 000 |
| 9 | Проведение ежегодных электроизмерительных работ в зданиях образовательных учреждений | 100 | 150 000 | 100 | 150 000 | 100 | 150 000 | 100 | 150 000 | 100 | 150 000 |
| 10 | Приобретение комплектующих частей для системы АПС | 25 | 40 000 | 30 | 40 000 | 40 | 50 000 | 50 | 40 000 | - | 40 000 |
| 11 | Испытание пожарных лестниц |  | - | - | - | 100 | 60 000 | - | - | - | - |

Перечень целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы                                                                         Таблица № 1

| 12 | Периодическое обслуживание противопожарных клапанов и системы вентиляции |  | 3 200 | - | 3 200 |  | 3 200 |  | 3 200 |  | 3 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Увеличение степени огнестойкости косоуров лестничных маршей до R 60 В том числе: ГБОУ СОШ с. Кротково ГБОУ СОШ с. Малое Ибряйкино ГБОУ СОШ с. Нижнеаверкино Исаковский филиал ГБОУ СОШ с. Большой Толкай | 100 | 168 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Ремонт отделки путей эвакуации с применением материалов соответствующих требованиям пожарной безопасности в том числе: ГБОУ ООШ с. Рысайкино |  | 30 000 |  | 30 000 |  | 30 000 |  | 30 000 |  | 30 000 |
| 15 | Монтаж электросветильников закрытыми колпаками (рассеивателями) (700 шт) ГБОУ ООШ с. Подбельск |  | - | - | - | - | - | - | 840 000 | - | - |
| 16 | Разделение противопожарной преградой в помещениях детского сада и школы пос. Северный Ключ | - | - | - | 55 000 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Устройство 2-х эвакуационных выходов в помещениях с пребыванием 10 и более чел. | - | - | - | 350 000 | - | - | - | 350 000 | - | 350 000 |
| 18 | Ограждение лестничных клеток (не соответствуют высота, просвет) | - | 50 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Заполнение проемов в противопожарных преградах ГБОУ ООШ с. Старопохвистнево(подвал) |  | 30 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Приобретение и установка противопожарных люков на чердаки зданий ГБОУ СОШ с. Староганькино ГБОУ СОШ с. Старопохвистнево ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино ГБОУ СОШ с. Старый Аманак |  | 48 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |