- Приложение 1

- к Постановлению Администрации

- муниципального района

- Похвистневский Самарской области

- от  10.12.2014  №  1137

Таблица 13

Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских поселений Муниципального района

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство распределительных газопроводов - всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | км | 9,046 | 4,7 | 4,2 | 0,146 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 9,046 | 4,7 | 4,2 | 0,146 |  |  |  |  |
| 1.1 | с. Подбельск (сельского поселения Подбельск) строительство газопровода низкого давления | км | 4,7 | 4,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 4,7 | 4,7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | пос. Вязовка (сельского поселения Савруха) строительство газопровода низкого давления | км | 4,2 |  | 4,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 4,2 |  | 4,2 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | с. Старый Аманак (сельского поселения Старый Аманак) строительство газопровода низкого давления | км | 0,146 |  |  | 0,146 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 0,146 |  |  | 0,146 |  |  |  |  |
| 2 | Строительство локальных сетей водоснабжения -всего | млн. руб. | 249,93 | 33,57 | 22,29 | 39,07 | 25 | 12,2 | 27 | 90,8 |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | млн.руб | 20 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | - строительство водоводов | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | млн.руб | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 29,7 | 3,4 | 4 | 4,3 | 1,5 | 1,2 | 3,5 | 11,8 |
|  |  | млн.руб | 220,93 | 28,57 | 16,29 | 33,07 | 22 | 9,2 | 24 | 87,8 |
| 2.1 | В том числе в разрезе сельских поселений: | млн. руб. | 249,93 | 33,57 | 22,29 | 39,07 | 25 | 12,2 | 27 | 90,8 |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | млн.руб | 20 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Подбельск (с. Нижнеягодное) | ед. | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее Аверкино (с. Нижнееаверкино, п.Чекалинка) | ед. | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Новое Мансуркино (с. Новое Мансуркино) | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Старый Аманак (с. Старый Аманак) | ед. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Кротково (п. Новомочалеевка) | ед. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | млн.руб | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Рысайкино (с. Султангулово) | ед. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | млн.руб | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Савруха (с. Александровка) | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | млн.руб | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Малый Толкай (п. Передовка) | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | млн.руб | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Подбельск (с. Нижнеягодное) | ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее Аверкино (с. Нижнееаверкино, п.Чекалинка) | ед. | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Новое Мансуркино (с. Новое Мансуркино) | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Старый Аманак (с. Старый Аманак) | ед. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Кротково (п. Новомочалеевка) | ед. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | млн.руб | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Рысайкино (с. Султангулово) | ед. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | млн.руб | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Савруха (с. Александровка) | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | млн.руб | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Малый Толкай (п. Передовка) | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 29,7 | 3,4 | 4 | 4,3 | 1,5 | 1,2 | 3,5 | 11,8 |
|  |  | млн.руб | 220,93 | 28,57 | 16,29 | 33,07 | 22 | 9,2 | 24 | 87,8 |
|  | Подбельск (с. Нижнеягодное) | км | 7,4 | 3,4 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 44,86 | 28,57 | 16,29 |  |  |  |  |  |
|  | Среднее Аверкино (с. Нижнееаверкино) | км | 9 |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  | млн.руб | 72,8 |  |  |  |  |  |  | 72,8 |
|  | Новое Мансуркино (с. Новое Мансуркино) | км | 3,2 |  |  | 3,2 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 24,6 |  |  | 24,6 |  |  |  |  |
|  | Старый Аманак | км | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 22 |  |  |  | 22 |  |  |  |
|  | Кротково (п. Новомочалеевка) | км | 1,2 |  |  |  |  | 1,2 |  |  |
|  |  | млн.руб | 9,2 |  |  |  |  | 9,2 |  |  |
|  | Рысайкино (с. Султангулово) | км | 3,5 |  |  |  |  |  | 3,5 |  |
|  |  | млн.руб | 24 |  |  |  |  |  | 24 |  |
|  | Савруха (с. Александровка) | км | 2,8 |  |  |  |  |  |  | 2,8 |
|  |  | млн.руб | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | Малый Толкай (п. Передовка) | км | 1,1 |  |  | 1,1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 8,47 |  |  | 8,47 |  |  |  |  |
| 3 | Строительство канализационных очистных сооружений и сети производительностью500 куб.м/ сутки в с. Подбельск - всего | млн. руб | 180,607 |  | 180,607 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство канализационных очистных сооружений и сети производительностью 100 куб.м/ сутки в с. Старопохвистнево - всего | млн. руб | 108.6 |  |  |  |  |  | 108,6 |  |
| 3.2 | Реконструкция очистных сооружений и сетей производительностью 50куб.м/ сутки в с. Старый Аманак - всего | млн .руб | 80,7 |  |  |  | 80,7 |  |  |  |

- Приложение 2

- к Постановлению Администрации

- муниципального района

- Похвистневский Самарской области

- от 10.12. 2014  №  1137

Таблица 15

Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских

поселений Муниципального района

| № п/п | Наименование проекта и численность вовлеченного в его реализацию населения | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Проект по строительству Агро туристического комплекса в с.п.Алькино «Сельский уют» 28 чел. | млн. руб. | 9 | 3,5 | 3 | 2,5 |  |  |  |  |
| 2 | Проект по организации производства евро брикетов из отходов древисины 12 чел. | млн. руб. | 3,2 | 3,2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство и создание семейной фермы КРС на 100 чел. | млн. руб. | 18 | 10 | 8 |  |  |  |  |  |
| 4 | Проект по восстановлению озера Копейка и восстановление русла реки Б. Кинель и создание зоны отдыха | млн. руб. | 16,75 | 12,9 | 3,85 |  |  |  |  |  |
| 5. | Создание универсальной спортивной площадки в с.Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области 37чел. | млн. руб. | 3,33 | 3,33 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | млн. руб. | 50,28 | 32,93 | 14,85 | 2,5 |  |  |  |  |

- Приложение 4

- к Постановлению Администрации

- муниципального района

- Похвистневский Самарской области

- от 10.12. 2014  №  1137

- Объемы и источники финансирования Программы

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджетов области (края, республики), района и сельских поселений, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 1692,481 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 569,478 млн. рублей;

за счет средств бюджета Самарской области  – 852,496 млн. рублей;

за счет средств бюджета муниципального района  –   82,104 млн. рублей;

за счет средств бюджетов сельских поселений 0 млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 170,723 млн. рублей.

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 17.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в  Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.

- Приложение 3

- к Постановлению Администрации

- муниципального района

- Похвистневский Самарской области

- от  10.12.2014  №  1137

Таблица 17

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 2014-2020 годах

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник финансирования | Объемы финансирования (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | В т.ч. по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района,– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 319,322 | 49,322 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 80,636 | 8,681 | 5,330 | 7,995 | 10,660 | 13,325 | 15,990 | 18,655 |
|  |  | - региональный бюджет | 121,991 | 18,446 | 7,670 | 11,505 | 15,340 | 19,175 | 23,010 | 26,845 |
|  |  | - районный бюджет | 15,966 | 2,466 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 100,729 | 19,729 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | 21,0 |
| 2. | Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях Муниципального района для молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 292,246 | 22,246 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 76,582 | 4,627 | 5,330 | 7,995 | 10,660 | 13,325 | 15,990 | 18,655 |
|  |  | - региональный бюджет | 113,378 | 9,833 | 7,670 | 11,505 | 15,340 | 19,175 | 23,010 | 26,845 |
|  |  | - районный бюджет | 14,612 | 1,112 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 87,674 | 6,674 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | 21,0 |
| 3 | Строительство общеобразовательных учреждений – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 241 | 36,843 | 36,842 | 45,715 | 40,533 | 40,533 | 40,534 |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 96,399 | 14,737 | 14,737 | 18,286 | 16,213 | 16,213 | 16,213 |  |
|  |  | - региональный бюджет | 132,55 | 20,264 | 20,263 | 25,143 | 22,293 | 22,293 | 22,294 |  |
|  |  | - районный бюджет | 12,051 | 1,842 | 1,842 | 2,286 | 2,027 | 2,027 | 2,027 |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики– всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 27,2 | 8,160 | 5,440 | 5,440 | 2,720 | 2,720 | 2,720 |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 10,88 | 3,264 | 2,176 | 2,176 | 1,088 | 1,088 | 1,088 |  |
|  |  | - региональный бюджет | 14,96 | 4,488 | 2,992 | 2,992 | 1,496 | 1,496 | 1,496 |  |
|  |  | - районный бюджет | 1,36 | 0,408 | 0,272 | 0,272 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство учреждений культурно-досугового типах– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 11 |  | 11 |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство плоскостных спортивных сооружений – всего в том числе по населенным пунктам: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 40 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | - федеральный бюджет | 16 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | - региональный бюджет | 22 | 2,75 | 5,5 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
|  |  | - районный бюджет | 2 | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство распределительных сетей газопровода - всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство локальных сетей водоснабжения – всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 249,93 | 33,57 | 22,29 | 39,07 | 25 | 12,2 | 27 | 90,8 |
|  |  | - федеральный бюджет | 99,98 | 13,43 | 8,92 | 15,63 | 10 | 4,88 | 10,8 | 36,32 |
|  |  | - региональный бюджет | 137,46 | 18,46 | 12,26 | 21,49 | 13,75 | 6,71 | 14,85 | 49,94 |
|  |  | - районный бюджет | 12,49 | 1,68 | 1,11 | 1,95 | 1,25 | 0,61 | 1,35 | 4,54 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку – всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 82,596 | 37,4 | 34,5 | 10,696 |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 33,038 | 14,96 | 13,8 | 4,278 |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 45,428 | 20,57 | 18,975 | 5,883 |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 4,13 | 1,87 | 1,725 | 0,535 |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Реализации проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских поселений Муниципального района- всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 50,28 | 32,93 | 14,85 | 2,5 |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 50,28 | 32,93 | 14,85 | 2,5 |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Реализации проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений Муниципального района, в том числе по проектам: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Строительство канализационных очистных сооружений и сети производительностью500 куб.м/ сутки в с. Подбельск - всего | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 180,607 |  | 180,607 |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 72,243 |  | 72,243 |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 99,334 |  | 99,334 |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 9,03 |  | 9,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Строительство канализационных очистных сооружений и сети производительностью 100 куб.м/ сутки в с. Старопохвистнево - всего | объем финансирования- всего, | 108,6 |  |  |  |  |  | 108,6 |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 43,44 |  |  |  |  |  | 43,44 |  |
|  |  | - региональный бюджет | 59,73 |  |  |  |  |  | 59,73 |  |
|  |  | районный бюджет | 5,43 |  |  |  |  |  | 5,43 |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Реконструкция очистных сооружений и сетей производительностью 50куб.м/ сутки в с. Старый Аманак - всего | объем финансирования- всего, | 80,7 |  |  |  | 80,7 |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 32,28 |  |  |  | 32,28 |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 44,385 |  |  |  | 44,385 |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 4,035 |  |  |  | 4,035 |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по всем мероприятиям Программы | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 1692,481 | 225,471 | 364,529 | 168,421 | 233,953 | 160,453 | 303,854 | 235,8 |
|  |  | - федеральный бюджет | 569,478 | 61,699 | 134,536 | 58,36 | 82,901 | 50,831 | 105,521 | 75,630 |
|  |  | - региональный бюджет | 852,496 | 127,741 | 200,514 | 83,768 | 115,354 | 71,599 | 147,140 | 106,380 |
|  |  | - районный бюджет | 82,104 | 9,628 | 17,479 | 8,293 | 11,698 | 8,023 | 15,193 | 11,79 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 188,403 | 26,403 | 12,0 | 18,0 | 24,0 | 30,0 | 36,0 | 42,0 |