Приложение N 2

к Муниципальной программе

«Доступная среда

в муниципальном районе

Похвистневский Самарской области»

на 2016 - 2020 годы

Перечень

мероприятий программы «Доступная среда

в муниципальном районе Похвистневский Самарской области»

на 2016 - 2020 годы

| N п/п | Наименование мероприятия | Планируемый объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель мероприятий | Форма финансового обеспечения исполнителей мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  |  |  |
|  |  | Обл. бюджет |  | Бюджет района |  | Всего | Обл. бюджет |  | Бюджет района | Всего | Обл. бюджет |  | Бюджет района | Всего | Обл. бюджет | Бюджет района | Всего | Обл. бюджет | Бюджет района | Всего |  |  |
| 1.Оборудование объектов социальной инфраструктуры с целью обеспечения доступности для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оборудование учреждений культуры с целью доступности для инвалидов, всего, в том числе: | 270 |  | 90 |  | 360 | 270 |  | 90 | 360 | 270 |  | 90 | 360 | 270 | 90 | 360 | 270 | 90 | 360 |  |  |
|  | Оборудование ДК «Родник» с.Подбельск | 270 |  | 90 |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства жилищно-коммунального и дорожного хозяйства; МБУ «Управление культуры м.р.Похвистневский» | Субсидии на иные цели бюджетному учреждению |
|  | Оборудование Районного дома культуры |  |  |  |  |  | 270 |  | 90 | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства жилищно-коммунального и дорожного хозяйства; МБУ «Управление культуры м.р.Похвистневский» | Субсидии на иные цели бюджетному учреждению |
|  | Оборудование ЦСДК с.Среднее Аверкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 |  | 90 | 360 |  |  |  |  |  |  | Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства жилищно-коммунального и дорожного хозяйства; МБУ «Управление культуры м.р.Похвистневский» | Субсидии на иные цели бюджетному учреждению |
|  | Оборудование ЦСДК «Колос» с.Савруха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 | 90 | 360 |  |  |  | Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства жилищно-коммунального и дорожного хозяйства; МБУ «Управление культуры м.р.Похвистневский» | Субсидии на иные цели бюджетному учреждению |
|  | Оборудование ЦСДК с.Большой Толкай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 | 90 | 360 | Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства жилищно-коммунального и дорожного хозяйства; МБУ «Управление культуры м.р.Похвистневский» | Субсидии на иные цели бюджетному учреждению |
| 1.2 | Оборудование учреждений образования с целью доступности для инвалидов, всего, в том числе: | 467,27 |  | 155,76 |  | 623,03 | 467,27 |  | 155,76 | 623,03 | 467,27 |  | 155,76 | 623,03 | 467,27 | 155,76 | 623,03 | 467,27 | 155,76 | 623,03 |  |  |
|  | Оборудование ГБОУ СОШ с.Старопохвистнево | 467,27 |  | 155,76 |  | 623,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства жилищно-коммунального и дорожного хозяйства; Северо-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области | Субсидии на иные цели бюджетному учреждению |
|  | Оборудование ГБОУ СОШ с.Подбельск |  |  |  |  |  | 467,27 |  | 155,76 | 623,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства жилищно-коммунального и дорожного хозяйства; Северо-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области | Субсидии на иные цели бюджетному учреждению |
|  | Оборудование структурного подразделения ДЮСШ ГБОУ СОШ с.Подбельск |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 467,27 |  | 155,76 | 623,03 |  |  |  |  |  |  | Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства жилищно-коммунального и дорожного хозяйства; Северо-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области | Субсидии на иные цели бюджетному учреждению |
|  | Оборудование ГБОУ СОШ с.Среднее Аверкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 467,27 | 155,76 | 623,03 |  |  |  | Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства жилищно-коммунального и дорожного хозяйства; Северо-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области | Субсидии на иные цели бюджетному учреждению |
|  | Оборудование ГБОУ СОШ с.Новое Мансуркино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 467,27 | 155,76 | 623,03 | Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства жилищно-коммунального и дорожного хозяйства; Северо-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области | Субсидии на иные цели бюджетному учреждению |
| Итого по разделу I: |  | 737,27 |  | 245,76 |  | 983,03 | 737,27 |  | 245,76 | 983,03 | 737,27 |  | 245,76 | 983,03 | 737,27 | 245,76 | 983,03 | 737,27 | 245,76 | 983,03 |  |  |
| 2. Оборудование администраций сельских поселений муниципального района Похвистневский Самарской области с целью доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оборудование здания Администрации сельского поселения Алькино |  |  |  |  |  |  | 270 | 90 | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства жилищно-коммунального и дорожного хозяйства; Администрация сельского поселения Алькино | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
| 2.2. | Оборудование здания Администрации сельского поселения Малый Толкай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 | 90 | 360 |  |  |  |  |  |  | Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства жилищно-коммунального и дорожного хозяйства; Администрация сельского поселения Малый Толкай | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
| 2.3 | Оборудование здания Администрации сельского поселения Старопохвистнево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 | 90 | 360 |  |  |  | Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства жилищно-коммунального и дорожного хозяйства; Администрация сельского поселения Старопохвистнево | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
| 2.4. | Оборудование здания Администрации сельского поселения Старый Аманак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 | 90 | 360 | Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства жилищно-коммунального и дорожного хозяйства; Администрация сельского поселения Старый Аманак | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
| Итого по разделу II: |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 270 | 90 | 360 |  | 270 | 90 | 360 | 270 | 90 | 360 | 270 | 90 | 360 |  |  |
| Всего по программе: |  | 737,27 | 245,76 |  | 983,03 |  |  | 1007,27 | 335,76 | 1343,03 |  | 1007,27 | 335,76 | 1343,03 | 1007,27 | 335,76 | 1343,03 | 1007,27 | 335,76 | 1343,03 |  |  |

Суммы субсидий, предоставляемых из областного бюджета бюджету муниципального района Похвистневский на условиях софинансирования, показаны информационно.