Приложение 1

к муниципальной  программе

"Развитие сети образовательных  учреждений,

реализующих программы общего образования

в муниципальном районе Похвистневский                                                                                                 Самарской области  на 2015 - 2019 годах"

Целевые индикаторы (показатели), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы

| Наименование целевого индикатора (показателя) | Значение целевого индикатора (показателя) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019 |
| Количество ежегодно вводимых в эксплуатацию зданий образовательных учреждений после капитального ремонта | 3 | 3 | 1 | 1 |  | 2 |

|  |  |  |  | Приложение 2 к муниципальной программе "Развитие сети образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2015 - 2019 годах" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2015 - 2019 годах" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п\п | Наименование мероприятия | Сметная стоимость (тыс.рублей) |  | Стоимость (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| Объекты на проведение капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГБОУ СОШ с. Большой Толкай | 48 453,5 |  | - | 48 453,5 |  |  |  |
|  | - бюджет района | 7 268,0 |  |  | 7 268,0 |  |  |  |
|  | - областной бюджет | 41 185,5 |  | - | 41 185,5 |  |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт кровли здания ГБОУ ООШ с.Малое Ибряйкино | 2 630,0 |  | 2 630,0 |  |  |  |  |
|  | - бюджет района | 2 630,0 |  | 2 630,0 |  |  |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт спортивного зала ГБОУ ООШ с.Малый Толкай | 1 707,2 |  | 1 707,2 |  |  |  |  |
|  | - бюджет района | 1 707,2 |  | 1 707,2 |  |  |  |  |
| 4. | Капитальный ремонт спортивного зала ГБОУ ООШ с.Большой Толкай | 1 629,1 |  | 1 629,1 |  |  |  |  |
|  | - бюджет района | 1 629,1 |  | 1 629,1 |  |  |  |  |
| 2. | ГБОУ СОШ с. Кротково | 29000 |  |  |  | 29000 |  |  |
|  | - бюджет района | 4935,8 |  |  |  | 4935,8 |  |  |
|  | - областной бюджет | 24064,2 |  |  |  | 24064,2 |  |  |
| 3. | ГБОУ СОШ с. Подбельск | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  |
|  | - бюджет района | 5106 |  |  |  |  | 5106 |  |
|  | - областной бюджет | 24894 |  |  |  |  | 24894 |  |
| 4. | ГБОУ ООШ с.Красные Ключи | 23000 |  |  |  |  |  | 23000 |
|  | - бюджет района | 3914,6 |  |  |  |  |  | 3914,6 |
|  | - областной бюджет | 19085,4 |  |  |  |  |  | 19085,4 |
| 5. | Североключевский филиал ГБОУ СОШ с.Савруха | 7500 |  |  |  |  |  | 7500 |
|  | - бюджет района | 1276,5 |  |  |  |  |  | 1276,5 |
|  | - областной бюджет | 6223,5 |  |  |  |  |  | 6223,5 |
| 6. | ГБОУ СОШ с. Староганькино - бюджет района - областной бюджет | 15000 |  |  | 15000 |  |  |  |
|  |  | 25000 |  |  | 25000 |  |  |  |
| 7. | ГБОУ СОШ с. Нижнеаверкино - бюджет района - областной бюджет | 7000 |  |  | 7000 |  |  |  |
|  |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  |  |
|  | Итого: | 194 919,8 |  | 5 966,3 | 99 453,5 | 29000 | 30000 | 30500 |
|  | - бюджет района | 50 467,2 |  | 5 966,3 | 29 268,0 | 4935,8 | 5106 | 5191,1 |
|  | - областной бюджет | 144 452,6 |  | - | 70 185,5 | 24064,2 | 24894 | 25308,9 |