Приложение 1

к муниципальной  программе «Развитие

сети дошкольных образовательных учреждений

в муниципальном районе Похвистневский

Самарской области на 2015-2019 годы»

Перечень целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном районе Похвистневский

Самарской области на 2015-2019 годы»

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение целевого индикатора (показателя) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. |  | 2018г. | 2019г. |
| Обеспечение доступности, равных возможностей в получении дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество ежегодно вводимых в эксплуатацию новых дошкольных образовательных учреждений | объект | 1 | 1 | - | - |  | - |
| 2. | Количество ежегодно вводимых мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства | место | 180 | 90 |  |  |  |  |
| 3. | Количество ежегодно реконструированных зданий ДОУ | объект |  |  | 1 | - |  | - |
| 4. | Количество объектов на проведение капитального ремонта | объект | 3 |  | 2 | 1 |  | 1 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к муниципальной программе "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2015 - 2019 годы" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень программных мероприятий муниципальной программы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном районе Похвистневский Самарской области в 2015 -2019 годах" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п\п |  | Наименование мероприятия | Количество создаваемых мест | Сметная стоимость (тыс. рублей) |  | Стоимость (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| Проектирование и строительство зданий дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Проектирование и строительство детского сада на 180 мест в с.Савруха Похвистневского района Самарской области | 180 | 150 234,3 | 150 234,3 |  | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет района |  | 25 569,9 | 25 569,9 |  | - | - | - | - |
|  |  | - областной бюджет |  | 82 266,1 | 82 266,1 |  | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет |  | 42 398,3 | 42 398,3 |  | - | - | - | - |
| 2. |  | Проектирование и строительство детского сада на 90 мест в с.Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области | 90 | 97 515 | 525,0 |  | 96 990,0 | - | - | - |
|  |  | - бюджет района |  | 16 597,1 | 89,4 |  | 16 507,7 | - | - | - |
|  |  | - областной бюджет |  | 80 917,9 | 435,6 |  | 80 482,3 | - | - | - |
|  |  | ИТОГО |  | 247 749,3 | 150 759,3 |  | 96 990 | - | - | - |
|  |  | - бюджет района |  | 42 167 | 25 659,3 |  | 16 507,7 | - | - | - |
|  |  | - областной бюджет |  | 163 184 | 82 701,7 |  | 80 482,3 | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет |  | 42 398,3 | 42 398,3 |  | - | - | - | - |
| Объекты на проведение капитального ремонта, предлагаемых к участию в рамках комплексной программы модернизация системы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Оснащение основными средствами и материальными запасами зданий (помещений), пригодных для создания дополнительных мест, обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования в здании по адресу: Похвистневский район, с.Савруха, ул.Центральная усадьба 76 |  | 180 | 5 412,3 |  | 5 412,3 | - | - | - | - |
|  | - районный бюджет |  |  | 921,2 |  | 921,2 | - | - | - | - |
|  | - федеральный бюджет |  |  | 4 491,1 |  | 4 491,1 | - | - | - | - |
|  | Создание дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования в детском саду «Березка» ГБОУ СОШ с.Кротково |  |  | 68,8 |  | 68,8 |  |  |  |  |
|  | - районный бюджет |  |  | 6,2 |  | 6,2 | - | - | - | - |
|  | - федеральный бюджет |  |  | 62,6 |  | 62,6 | - | - | - | - |
|  | Создание дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования в детском саду «Колосок» ГБОУ СОШ с.Старопохвистнево |  |  | 68,8 |  | 68,8 |  |  |  |  |
|  | - районный бюджет |  |  | 6,2 |  | 6,2 |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  | 62,6 |  | 62,6 |  |  |  |  |
|  | ГБОУ СОШ с.Средне Аверкино Ахратский филиал «Солнышко» |  |  | 7 000 |  | - | - | 7 000 | - | - |
|  | - бюджет района |  |  | 1 191,4 |  | - | - | 1 191,4 | - | - |
|  | - областной бюджет |  |  | 5 808,6 |  | - | - | 5 808,6 | - | - |
|  | ГБОУ СОШ с.Подельск структурное подразделение «Солнышко» |  |  | 15 600 |  | - | - | 15 600 | - | - |
|  | - бюджет района |  |  | 2 655,1 |  | - | - | 2 655,1 | - | - |
|  | - областной бюджет |  |  | 12 944,9 |  | - | - | 12 944,9 | - | - |
|  | ГБОУ СОШ с.Большой Толкай структурное подразделение «Аленушка» |  |  | 17 500 |  | - | - | - | 17 500 | - |
|  | - бюджет района |  |  | 2 978,5 |  | - | - | - | 2 978,5 |  |
|  | - областной бюджет |  |  | 14 521,5 |  | - | - | - | 14 521,5 |  |
|  | ГБОУ СОШ с.Среднее Аверкино структурное подразделение «Ивушка» |  |  | 14 000 |  | - | - | - | - | 14 000 |
|  | - бюджет района |  |  | 2 382,8 |  | - | - | - | - | 2 382,8 |
|  | - областной бюджет |  |  | 11 617,2 |  | - | - | - | - | 11 617,2 |
|  | Итого |  |  | 59 649,9 |  | 5 549,9 | - | 22 600 | 17 500 | 14 000 |
|  | - районный бюджет |  |  | 10 141,4 |  | 933,6 | - | 3 846,5 | 2 978,5 | 2 382,8 |
|  | - областной бюджет |  |  | 44 892,2 |  | - | - | 18 753,5 | 14 521,5 | 11 617,2 |
|  | - федеральный бюджет |  |  | 4 616,3 |  | 4 616,3 | - | - | - | - |
| Реконструкция зданий под размещение дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГБОУ СОШ с.Рысайкино структурное подразделение «Ивушка» |  |  | 4 314,68 |  |  |  | 4 314,68 |  |  |
|  | - бюджет района |  |  | 742,1 |  |  |  | 742,1 |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  | 3 572,58 |  |  |  | 3 572,58 |  |  |
|  | ВСЕГО по программе |  |  | 311 713,88 |  | 156 309,2 | 96 990 | 26 914,68 | 17 500 | 14 000 |
|  | - районный бюджет |  |  | 53 050,5 |  | 26 592,9 | 16 507,7 | 4 588,6 | 2 978,5 | 2 382,8 |
|  | - областной бюджет |  |  | 211 648,78 |  | 82 701,7 | 80 482,3 | 22 326,08 | 14 521,5 | 11 617,2 |
|  | - федеральный бюджет |  |  | 47 014,6 |  | 47 014,6 | - | - | - |  |