ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГОФОНДА С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГОСТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ»

НА 2013 - 2015 ГОДЫ.

ОТЧЁТ ЗА 2015 год.

В рамках муниципальной программы «Переселе­ние граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2013 -2015 годы, между Министерством строительства Самарской области и Администрацией муниципального района Похвистневский Самарской области заключено Соглашение №27 от 16.03.2015г. о предоставлении субсидий за счёт средств областного бюджета, предусмотренных на финансирование областной адресной программы *«Переселе­ние граждан из аварийного жилищного фонда на территории Самарской области» до 2017 года,* бюджету муниципального района Похвистневский Самарской области.

За счёт средств областного бюджета предоставлена Субсидия в размере 16 721 179,71 рублей. Из местного бюджета на выполнение Программы выделены денежные средства в размере 880 062,09 рублей.

Неиспользованные бюджетные назначения за прошедший период в размере 231 628,84 рублей

В ноябре 2015 г. введен в эксплуатацию 15-ти квартирный жилой дом общей площадью - 711,8 кв.м., по адресу: с. Подбельск, ул. Куйбышевская, д.144. Переселено 32 человека.

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы «Переселе­ние граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2013-2015 годы за 2015год

Эффективность реализации муниципальной программы проводится по следующим направлениям:

1. Оценка степени достижений целей и решения задач Программы (выполнения индикаторов) (Q2- форма 1).

Результативность программы будет оцениваться на основе целевых показателей, определенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий Программы.

116/11,6+711,8/527,9+32/32+0/5

Q2 = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = 0,844 4

2. Оценка эффективности использования средств бюджета района (Q1 - форма 2).

Оценка эффективности использования средств бюджета будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов). Рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

Q1 =1

В соответствии с методикой оценки эффективности (приложение 7 к Постановлению 709 от 18.10.2013г) Программа «Переселе­ние граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2013-2015 годы в 2015 г. имеет средний уровень эффективности.

Приложение 6

к Порядку формирования и реализации

муниципальных программ муниципального района Похвистневский

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |
| --- |
| **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития**  **малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального района Похвистневский**  **Самарской области» на 2013-2015 гг.** |

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Цель.**  Решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории муниципального района Похвистневский Самарской области, создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, стимулирование развития малоэтажного жилищного строительства |  |  |  |  |  |
| 2 | **Задача**  Создание благоустроенного жилищного фонда, развитие малоэтажного жилищного строительства |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1.  С**нижение жилых домов в ветхом и аварийном жилищном фонде** | **%** | **11,6** | **11,6** | **100%** |  |
| 4 | Целевой показатель 2.  **Расселяемая площадь жилых помещений** | **кв.м** | **527,9** | **711,8** | **134,8%** | Увеличение площади за счет средств подрядчика |
| 5 | Целевой показатель 3.  **Переселение граждан из аварийного МКД** | **чел.** | **32** | **32** | **100%** |  |
| 6 | Целевой показатель 4.  **Снос аварийных МКД** | **шт.** | **5** | **0** | **0** | перенос мероприятий на следующий плановый период |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития**

**малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального района Похвистневский**

**Самарской области» на 2013-2015 гг.**

**ЗА 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | | | | Причины отклонения  от планового значения |
| план | | факт | | процент  выполнения | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | **17 832 870,64** | | **17 832 870,64** | | **100%** | |  |
| 2 | неиспользованные бюджетные назначения за прошедший период | **231,628-84** | | **231,628-84** | | **100%** | |  |
| 3 | местный бюджет | **880,062-09** | | **880,062-09** | | **100%** | |  |
| 4 | в том числе субсидии из местного бюджета |  | |  | |  | |  |
| 5 | областной бюджет | **16721,179-71** | | **16721,179-71** | | **100%** | |  |
| 7 | внебюджетные источники |  | |  | |  | |  |
| 8 | Капитальные вложения |  | |  | |  | |  |
| 9 | местный бюджет |  | |  | |  | |  |
| 10 | в том числе субсидии из местного бюджета |  | |  | |  | |  |
| 11 | областной бюджет |  | |  | |  | |  |
| 12 | внебюджетные источники |  | |  | |  | |  |
| 13 | Прочие нужды |  | |  | |  | |  |
| 14 | местный бюджет |  | |  | |  | |  |
| 15 | в том числе субсидии из местного бюджета |  | |  | |  | |  |
|  | областной бюджет |  | |  | |  | |  |
| 16 | внебюджетные источники |  | |  | |  | |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 1 | | | | | | | |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,  В ТОМ ЧИСЛЕ |  |  | |  | |  | |
|  | местный бюджет |  |  | |  | |  | |
|  | в том числе субсидии из местного бюджета |  |  | |  | |  | |
|  | областной бюджет |  |  | |  | |  | |
|  | внебюджетные источники |  |  | |  | |  | |
|  | 1. Капитальные вложения | | | | | | | |
|  | Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе |  |  | |  | |  | |
|  | местный бюджет |  |  | |  | |  | |
|  | в том числе субсидии из местного бюджета |  |  | |  | |  | |
|  | областной бюджет |  |  | |  | |  | |
|  | внебюджетные источники |  |  | |  | |  | |
|  | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | | | | | | | |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе |  |  | |  | |  | |
|  | местный бюджет |  |  | |  | |  | |
|  | в том числе субсидии из местного бюджета |  |  | |  | |  | |
|  | областной бюджет |  |  | |  | |  | |
|  | внебюджетные источники |  |  | |  | |  | |
|  | 1.2. Иные капитальные вложения | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1, всего,  из них: |  |  | |  | |  | |
|  | местный бюджет |  |  | |  | |
|  | в том числе субсидии из местного бюджета |  |  | |  | |
|  | областной бюджет |  |  | |  | |
|  | внебюджетные источники |  |  | |  | |
|  | 2. Прочие нужды | | | | | | | |
|  | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |  |  | |  | |  | |
|  | Мероприятие 2, всего,  из них: |  |  | |  | |  | |
|  | местный бюджет |  |  | |  | |
|  | в том числе субсидии из местного  бюджета |  |  | |  | |
|  | областной бюджет |  |  | |  | |
|  | внебюджетные источники |  |  | |  | |
|  | Мероприятие 3, всего,  из них: |  |  | |  | |  | |
|  | ПОДПРОГРАММА 2 | | | | | | | |
|  | Мероприятие 4, всего,  из них: |  |  | |  | |  | |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,  В ТОМ ЧИСЛЕ |  |  | |  | |  | |
|  | ПОДПРОГРАММА 3 ("Обеспечивающая подпрограмма") | | | | | | | |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3,  В ТОМ ЧИСЛЕ |  |  | |  | |  | |
|  | Местный бюджет |  |  | |  | |  | |
|  | Мероприятие 5, всего,  из них: |  |  | |  | |  | |
|  | Местный бюджет |  |  | |  | |
|  | Мероприятие 6, всего,  из них: |  |  | |  | |  | |
|  | Местный бюджет |  |  | |  | |