ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

**"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО**

**ДВИЖЕНИЯ ДО 2015 года"**

ОТЧЁТ ЗА 2015 год.

**по пункту 1.2.** «Привлечение информационных средств массовой информации к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения»:

Ведется совместная работа СВУ Министерства образования и науки Самарской области с ГИБДД в рамках «Плана совместных ежегодных мероприятий СВУ Министерства образования и науки Самарской области и отделения ГИБДД МВД России «Похвистневский» по профилактике ДДТТ». В 2015 году обучающиеся ЦВР «Эврика» - филиала ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск и учащиеся ОУ района приняли участие в:

- 3 районных (конкурс творческих работ по профилактике ДДТТ (февраль 2015), конкурс-фестиваль юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (май 2015г), конкурс агитбригад ЮИД (октябрь 2015г);

- 1 зональном (конкурс агитбригад (ноябрь 2015г.);

- 3 областных мероприятиях (конкурс-фестиваль юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо», акция «Учись быть пешеходов», акция «Селфи безопасности»).

**По пункту 1.3.** «Обучение детей безопасному поведению на дорогах. Создание отрядов ЮИД»:

1. В школах обучение организовано по плану воспитательной работы на учебный год через следующие формы:

- уроки ОБЖ;

- классные часы во всех классах («О соблюдении правил дорожного движения», «О бережном отношении к своему здоровью», «Пешеход, будь внимателен!» и др.);

- школьные конкурсы (*конкурсы сочинений* «Безопасная дорога», «Если с другом вышел в путь!», *игровые программы* «Дорожный марафон», «Что ни шаг – дорожный знак!», «Юный пешеход» и др.);

- встречи с участковым инспектором, с инспектором ГИБДД, с работниками ФАПа;

- выпуск школьной газеты;

- оформление классных уголков по профилактике ДДТТ;

- беседы и просмотры тематических кинофильмов;

- тематическая линейка по БДД;

- участие в районных мероприятиях по профилактике ДДТТ.

2. В районе 5отряда Юных инспекторов движения, в которых участвуют 56 детей.

**По пункту 1.4.** «Проведение районных конкурсов, викторин, сборов, фестивалей по профилактике детского дорожного травматизма»:

За организацию и проведение районных конкурсов по профилактике ДДТТ на территории Похвистневского района отвечает ЦВР «Эврика» - филиал ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск. Как правило, районные конкурсы являются отборочными турами для зональных и областных конкурсов. Поэтому, календарь их проведения составлен в соответствии с Положениями областных конкурсов по профилактике ДДТТ:

октябрь - конкурс агитбригад ЮИД;

ноябрь – участие в зональном этапе конкурса агитбригад ЮИД;

февраль – месячник по профилактике ДДТТ (объединяет 5 конкурсов);

март – участие в областных конкурсах в рамках областной акции «Учись быть пешеходом»;

май – конкурс-фестиваль «Безопасное колесо»;

май – участие в областной акции «Селфи безопасности»;

май – участие в областном конкурсе-фестивале «Безопасное колесо».

30 апреля 2015 был проведен открытый районный конкурс-фестиваль юных инспекторов движения «Безопасное колесо». В конкурсе  приняли участие 10 команд (40 учащихся) из 9 школПохвистневского района.

**По пункту 1.6.** «Проведение фестиваля юных инспекторов дорожного движения»:

31 октября на базе ЦДК с. Среднее Аверкино состоялся конкурс агитбригад ЮИД образовательных учреждений Похвистневского района. Команды представили целостную программу выступления, включающие пропаганду правил дорожного движения, ситуации, возникающие с пешеходами и водителями на дорогах. В конкурсе приняли участие 88обучающихся из 6 школ.

В 2015 году в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения» было выделено 24540 рублей для реализации этих пунктов, которые были направлены на организацию и проведение районных конкурсов (призы и дипломы).

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО**

**ДВИЖЕНИЯ ДО 2015 года"**

Эффективность реализации муниципальной программы проводится по следующим направлениям:

1. Оценка полноты финансирования (Q1- форма 2).

Результативность программы будет оцениваться на основе целевых показателей, определенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий Программы.

Q1 = 24,54 = 0,53

46,5

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2 - форма 1).

Оценка эффективности использования средств бюджета будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов). Рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

Q2 =75/40=1,88

В соответствии с методикой оценки эффективности (приложение 7 к Постановлению 709 от 18.10.2013г) Программа "ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДО 2015 года «имеет средний уровень эффективности» за 2015 год.

Приложение 6

к Порядку формирования и реализации

муниципальных программ муниципального района Похвистневский

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |
| --- |
| **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития**  **малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального района Похвистневский**  **Самарской области» на 2013-2015 гг.** |

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Цель.**  Повышение безопасности дорожного за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий;  сокращение числа погибших в результате ДТП |  |  |  |  |  |
| 2 | **Задача**  Создание системы профилактики, позволяющей сформировать стереотип законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;  Совершенствование системы мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;  Совершенствование форм и методов организации контрольно-надзорной деятельности за соблюдением норм и правил в области обеспечения безопасности дорожного движения;  Ликвидация мест концентрации ДТП путем оптимизации режимов движения на участках улично-дорожной сети с использованием современных инженерных схем организации дорожного движения |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1.  **Сокращение числа погибших в результате**  **ДТП, по сравнению с 2008 годом, к 2015 году на 40 процентов** | **%** | **40** | **75** | **53,33** |  |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДО 2015 года"**

**ЗА 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | **46,5** | **24,540** | **52,8%** |  |
| 2 | местный бюджет | **46,5** | **24,540** | **52,8%** |  |
| 3 | в том числе субсидии из местного бюджета | - |  |  |  |
| 4 | областной бюджет | - |  |  |  |
| 5 | внебюджетные источники | - |  |  |  |
| 7 | Капитальные вложения | - |  |  |  |
| 8 | местный бюджет | - |  |  |  |
| 9 | в том числе субсидии из местного бюджета | - |  |  |  |
| 10 | областной бюджет | - |  |  |  |
| 11 | внебюджетные источники | - |  |  |  |
| 12 | Прочие нужды | - |  |  |  |
| 13 | местный бюджет | - |  |  |  |
| 14 | в том числе субсидии из местного бюджета | - |  |  |  |
| 15 | областной бюджет | - |  |  |  |
| 16 | внебюджетные источники | - |  |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 1 | | | | |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,  В ТОМ ЧИСЛЕ | - |  |  |  |
|  | местный бюджет | - |  |  |  |
|  | в том числе субсидии из местного бюджета | - |  |  |  |
|  | областной бюджет | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - |  |  |  |
|  | 1. Капитальные вложения | | | | |
|  | Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе | - |  |  |  |
|  | местный бюджет | - |  |  |  |
|  | в том числе субсидии из местного бюджета | - |  |  |  |
|  | областной бюджет | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - |  |  |  |
|  | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | | | | |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | - |  |  |  |
|  | местный бюджет | - |  |  |  |
|  | в том числе субсидии из местного бюджета | - |  |  |  |
|  | областной бюджет | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - |  |  |  |
|  | 1.2. Иные капитальные вложения | | | | |
|  | Мероприятие 1, всего,  из них: | - |  |  |  |
|  | местный бюджет | - |  |  |  |
|  | в том числе субсидии из местного бюджета | - |  |  |  |
|  | областной бюджет | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | - |  |  |
|  | 2. Прочие нужды | | | | |
|  | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | - |  |  |  |
|  | Мероприятие 2, всего,  из них: | - |  |  |  |
|  | местный бюджет | - |  |  |  |
|  | в том числе субсидии из местного  бюджета | - |  |  |  |
|  | областной бюджет | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - |  |  |  |
|  | Мероприятие 3, всего,  из них: | - |  |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 2 | | | | |
|  | Мероприятие 4, всего,  из них: | - |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,  В ТОМ ЧИСЛЕ | - |  |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 3 ("Обеспечивающая подпрограмма") | | | | |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3,  В ТОМ ЧИСЛЕ | - |  |  |  |
|  | Местный бюджет | - |  |  |  |
|  | Мероприятие 5, всего,  из них: | - |  |  |  |
|  | Местный бюджет | - |  |  |  |
|  | Мероприятие 6, всего,  из них: | - |  |  |  |
|  | Местный бюджет | - |  |  |  |