Приложение 3

Утвержден

Постановлением Администрации

муниципального района  Похвистневский

Самарской области

от 15.02.2016  № 94

ПЛАН

мероприятий по подготовке к прохождению весеннего паводка в 2016 году

### на территории  муниципального  района Похвистневский Самарской области.

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подготовить собственникам ГТС информационные письма об ответственности по безопасному содержанию ГТС | До 20.03.2016г. | Паводковая комиссия района |  |
| 2 | Уточнить состав паводковых комиссии и механизированных оперативных групп района и сельских поселениях района, их возможности по привлечению дополнительных сил и средств и | До 20.02.2016г. | Паводковая комиссия района, Главы сельских поселений (по согласованию), руководители предприятий, организаций и учреждений района (по согласованию) |  |
| 3 | Назначить ответственных лиц за безаварийное функционирование закреплённых на период паводка бесхозных гидротехнических сооружений. В период прохождения паводка организовать дежурство должностных лиц | До 01.03.2016г. | Главы сельских поселений (по согласованию), руководители предприятий, организаций и учреждений (по согласованию) |  |
| 4 | Разработать мероприятия, обеспечивающие безаварийный пропуск паводковых вод в поселениях (организациях, предприятиях) | До 20.02.2016г. | Главы сельских поселений (по согласованию), руководители предприятий, организаций и учреждений (по согласованию) |  |
| 5 | Проверить состояние дорожного полотна п.Пример попадающего в зону возможного подтопления, при необходимости провести укрепительные работы | До наступления паводка. | Паводковая комиссия района; Главы сельских поселений; ДЭУ (по согласованию) |  |
| 6 | Провести обследование территорий на предмет незаконного возведения земляных дамб на малых реках и ручьях в границах сельских поселений района, с последующем представлением актов обследования территорий в министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области | До 10.03.2016г | Паводковая комиссия района Паводковые комиссии сельских поселений района |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Определить необходимость проведения работ по ослаблению ледяного покрова реки Б. Кинель в местах возможных заторов путем его чернения, распиловки или подрывных работ | до вскрытия реки | Паводковая комиссия района Паводковые комиссии сельских поселений района |  |
| 8 | Уточнить составы оперативных групп КЧСиОПБ района и сельских поселений | До 01.03.2016г. | Паводковая комиссия района Паводковые комиссии сельских поселений района |  |
| 9 | Провести обследование водозаборных скважин и при необходимости провести их обваловку | До 10.03.2016 г. | Главы сельских поселений (по согласованию), руководители организаций, на балансе которых находятся объекты (по согласованию) |  |
| 10 | Организовать запас дезинфицирующих средств, для своевременной промывки и хлорирования водопроводной сети | 10.03.2016 г. | Руководители МУПП ЖКХ, ЗАО «Энергетик» (по согласованию) |  |
| 11 | Осуществить мероприятия, обеспечивающие отвод паводковых вод от объектов, являющихся источниками загрязнения рек, озер (склады ГСМ, фермы, нефтяные ловушки). | До наступления паводка и в период паводка | Руководители предприятий, организаций балансодержатели (по согласованию) |  |
| 12 | Провести предварительный паводковый сброс воды из водохранилищ района. | При необходимости после обследования | Главы сельских поселений (по согласованию), руководители предприятий, организаций и учреждений, на балансе которых находятся объекты (по согласованию) |  |
| 13 | Произвести очистку улиц, водоотводных канав, трубчатых водотоков на дорогах в населенных пунктах района. | До наступления паводка и в период паводка | Главы сельских поселений (по согласованию), ДЭУ (по согласованию), МУПП ЖКХ |  |
| 14 | Осуществлять контроль состояния дорожной инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения и коммуникаций, попадающих в зону возможного затопления, принять меры по обеспечению их надёжного функционирования | Постоянно в период паводка | Главы сельских поселений ( по согласованию), ДЭУ (по согласованию), МУПП ЖКХ |  |
| 15 | Провести собрания жителей подтапливаемых территорий с целью доведения действий населения при подтоплении территорий, домов, подготовить памятки по действиям населения при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации. | До 10.03.2016 г | Главы сельских поселений (по согласованию), МУПП ЖКХ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | В целях противопожарной безопасности в период прохождения паводка организовать подъезды к местам забора воды | Постоянно | Главы сельских поселений (по согласованию) |  |
| 17 | Создать резерв ГСМ, продовольствия, предметов первой необходимости, материалов для ликвидации последствий паводковых явлений. | 10.03.2016 г. | РайПО (по согласованию), МУПП ЖК, Руководители предприятий, организаций и учреждений (по согласованию) |  |
| 18 | Подготовить плав. средства для вывозки (при необходимости) населения из затапливаемых населенных пунктов района: п.Пример, п.Матьян, с.Н.Аверкино Уточнить места расселения эвакуируемого населения. | До 20.03.2016 г. | Главы сельских поселений (по согласованию): Мочалеевка, Подбельск, Среднее Аверкино. Директору ОАО «Комбикорм» |  |
| 19 | Подготовить места временного размещения эвакуируемого в с. Подбельск ДЮСШ (общежитие на120мест | До 01.03.2016г. | Руководитель ГБОУ СО СОШ им.Н.С.Доровского (по согласованию) |  |
| 20 | Решить вопрос о тушении пожаров на затопляемой территории в период паводка | До 10.03.2016 г | Начальник 35 ПСО противопожарной службы (по согласованию) |  |
| 21 | Организовать посты наблюдения за прохождением паводковых вод в р.Б.Кинель с регулярной передачей информации об обстановке в ЕДДС | В период прохождения паводка | Главы сельских поселений (по согласованию): Савруха /Панфилов Н.А../ Мочалеевка /Уразметов Р.Ф./, Среднее Аверкино /Ромданова Н.Я../, Начальник ЕДДС /Неклюдов Н.В./ |  |
| 22 | Организовать мониторинг безаварийного прохождения весенних паводковых вод по территории района, и взаимодействие районного звена ТП РСЧС привлекаемых на паводковые ситуации. | В период прохождения паводка | Руководитель ЕДДС Неклюдов Н.В. |  |
| 23 | Для своевременного реагирования на изменение обстановки, организовать круглосуточное дежурство в Администрациях сельских поселений на период бурного снеготаяния и прохождения паводка на реках | В период прохождения паводка | Главы сельских поселений (по согласованию) |  |
| 24 | Провести анализ работ по пропуску паводка, при необходимости разработать мероприятия по проведению восстановительных работ, определить источник финансирования. | После окончания паводка | Районная комиссия по обеспечению подготовки к пропуску весенних паводковых вод |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | Провести подворное обследование населения в п. Пример, с Нижнее Аверкино, п. Таволжанка попадающего в зону подтопления. Организовать обучение населения по действиям при подтоплении. | До наступления паводка. | Главы сельских поселений (по согласованию): Савруха /Панфилов Н.А../Мочалеевка /Уразметов Р.Ф./, Среднее Аверкино /Ромданова Н.Я../, |  |
| 26 | Организовать информирование населения о необходимости страхования имущества | До наступления паводка. | Главы сельских поселений (по согласованию): Савруха /Панфилов Н.А../Мочалеевка /Уразметов Р.Ф./, Среднее Аверкино /Ромданова Н.Я../, |  |
| 25 | Провести тренировку системы оповещения в п. Пример, с Нижнее Аверкино, п. Таволжанка, организовать обучение населения по их действиям при включении электро- сирен | До 10.03.2016г. | Главы сельских поселений (по согласованию): Мочалеевка /Уразметов Р.Ф./, Среднее Аверкино /Тимофеев С.М./ ЕДДС Неклюдов Н.В. |  |