Приложение 6

к Порядку формирования и реализации

муниципальных программ муниципального района Похвистневский

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |
| --- |
| **«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений,**  **в муниципальном районе Похвистневский**  **Самарской области на 2015-2019 годы»** |

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Цель.**  Обеспечение качества и доступности дошкольных образовательных услуг в муниципальном районе Похвистневский Самарской области; |  |  |  |  |  |
| 2 | **Задача**  Обеспечение доступности, равных возможностей в получении качественного дошкольного образования в соответствии с современными требованиями |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1.  **Количество ежегодно вводимых в эксплуатацию новых дошкольных образовательных учреждений** | **объект** | **1** | **0** | **0%** | Объект не введен в эксплуатацию в 2015 году ввод намечен на начало 2016 года |
| 4 | Целевой показатель 2.  **Количество ежегодно вводимых мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства** | **мест** | **180** | **0** | **0%** | Объект не введен в эксплуатацию в 2015 году ввод намечен на начало 2016 года |
| 5 | Целевой показатель 3.  **Количество ежегодно реконструированных зданий ДОУ** | **чел.** | **3** | **3** | **100%** |  |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений, в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы»**

**ЗА 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | **156 409,9897** | **150 328,58013** | **96,1%** | **Завышение стоимости объектов экономия от торгов** |
| 2 | неиспользованные бюджетные назначения за прошедший период | **0** | **6 081,40957** |  |  |
| 3 | местный бюджет | **26 693,55596** | **25 658,50614** | **96,1%** |  |
| 4 | в том числе субсидии из местного бюджета |  |  |  |  |
| 5 | областной бюджет | **82 701,727** | **77 655,44099** | **93,9%** |  |
| 6 | федеральный бюджет | **47 014,70676** | **47 014,633** | **99,99%** |  |
| 7 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 8 | Капитальные вложения |  |  |  |  |
| 9 | местный бюджет |  |  |  |  |

Форма 3

**ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**

**ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

**2015 год**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование  объектов | Всего,  в том числе | | | Местный бюджет | | | Областной бюджет | | | Федеральный бюджет | | | |
|  |  | план | факт | процент  выпол-  нения | план | факт | процент  выпол-  нения | план | факт | процент  выпол-  нения | план | | факт | процент  выпол-  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | | | | | | | | | | | | | |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 3 | Строительство детского сада на 180 мест в с.Савруха муниципального района Похвистневский Самарской области | **150 234,216** | **144 152,88747** | 95,95% | **25 569,864** | **24534,82148** | 97,1% | **82 266,082** | **77 219,79599** | 93,87% | **42 398,27**  - | **42 398,27** | | **100%** |
|  | Проектирование и строительство детского сада на 90 мест в с.Алькино мунципального района Похвистневский самарской области | **625,76766** | **625,76766** | 100% | **190,12266** | **190,12266** | 100% | **435,645** | **435,645** | 100% | - | - | |  |
|  | Оснащение основными средствами и материальными запасами зданий (помещений), пригодных для создания дополнительных мест, обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования в здании по адресу: Похвистневский район, с.Савруха, ул.Центральная усадьба 76 | **5 412,325** | **5 412,325** | 100 % | **921,178** | **921,178** | 100 % |  |  |  | **4 491,147** | **4 491,147** | | 100 % |
|  | Создание дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования в детском саду «Березка» ГБОУ СОШ с.Кротково | **68,84053** | **68,8** | 99,94% | **6,19565** | **6,192** | 99,9% |  |  |  | **62,64488** | **62,608** | | 99,94% |
|  | Создание дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования в детском саду «Колосок» ГБОУ СОШ с.Старопохвистнево | **68,84053** | **68,8** | 99,94% | **6,19565** | **6,192** | 99,9% |  |  |  | **62,64488** | **62,608** | | 99,94% |