АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.12.2016 №1042 г. Похвистнево О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие информационного общества в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 18.10.2013 № 709 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ», решением Собрания представителей муниципального района Похвистневский от 27.12.2016 №102 «О внесении изменений в Решение Собрания представителей муниципального района Похвистневский «О бюджете муниципального района Похвистневский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие информационного общества в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы», утвержденную Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 13.10.2014 № 853 (с изменениями от 02.12.2015 №1101) следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы» раздел 7 «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции:

| Объемы и источники финансирования | Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Похвистневский Самарской области, в том числе с учётом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Похвистневский Самарской области средств вышестоящих бюджетов. Общий объем финансирования по Программе составит 3079,6 тысяч рублей, в том числе по годам: в 2015 году- 647 тысяч рублей; в 2016 году- 593 тысяч рублей; в 2017 году- 579,6 тысяч рублей; в 2018 году- 630 тысяч рублей; в 2019 году- 630 тысяч рублей. Объемы финансирования из бюджета муниципального района Похвистневский Самарской области, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета района на очередной финансовый год. В случае несоответствия результатов выполнения Программы системе показателей реализации Программы бюджетные ассигнования на реализацию Программы могут быть в установленном порядке сокращены Администрацией муниципального района Похвистневский Самарской области. |
| --- | --- |

1.2. Раздел III. «Перечень мероприятий Программы Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие информационного общества муниципального района Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы»» программы изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.

1.3. Раздел IV. «Целевые показатели программы» муниципальной программы «Развитие информационного общества муниципального района Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.

1.4. В Паспорте муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы» раздел V «Обоснование ресурсного обеспечения программы» изложить в новой редакции:

V. Обоснование ресурсного обеспечения программы.

- Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Похвистневский Самарской области, в том числе с учётом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет района средств вышестоящих бюджетов. Общий объем финансирования по программе составляет 3079,6 тысяч рублей, в том числе по годам:

- в 2015 году - 647 тысяч рублей;

- в 2016 году - 593  тысяч рублей;

- в 2017 году - 579,6 тысяч рублей;

- в 2018 году - 630 тысяч рублей;

- в 2019 году - 630 тысяч рублей.

- Объемы финансирования из бюджета муниципального района Похвистневский Самарской области, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета района на очередной финансовый год.

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.

- Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы района, руководителя аппарата Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области                          (О. А. Дудилякова).

- Разместить Постановление на официальном сайте Администрации муниципального района Похвистневский в сети Интернет.

Глава района                                                     Ю. Ф. Рябов

Приложение № 1

к Постановлению

Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области

от «30» декабря 2016г.   №1042

| III. Перечень мероприятий Программы Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие информационного общества муниципального района Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия Программы | Заказчик, исполнитель | Срок исполнения | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
|  |  |  |  | всего | Затраты, тыс. руб. в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |
| Цель. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, совершенствование информационного взаимодействия органов власти, бизнеса и гражданского общества, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг населению, повышение эффективности муниципального управления, разработка и внедрение элементов системы защиты информации муниципальных информационных систем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. | Развитие и модернизация муниципальной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-телекоммуникационных услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие функциональных возможностей официального сайта. Перенос сайта муниципального района Похвистневский Самарской области на единую хостинговую площадку ГБУ СО "РЦУП". | Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области | 2015-2019 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Бюджет района, в том числе с учётом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет района средств вышестоящих бюджетов |
| 1.2. | Поддержание сайтов органов местного самоуправления в актуальном состоянии | Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области | 2015-2019 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Бюджет района, в том числе с учётом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет района средств вышестоящих бюджетов |
| 1.3. | Разработка и принятие нормативно правовой базы по обеспечению доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления м.р. Похвистневский Самарской области | Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области | 2015-2019 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | В рамках бюджетных средств на обеспечение текущей деятельности |
| 1.4. | Развитие и модернизация локальной вычислительной сети (приобретение кондиционера в серверную комнату, маршрутизаторов, сетевого кабеля; прокладка сетевого кабеля в зданиях Администрации района) | Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области | 2015-2019 | 49 | 34 | 15 | --- | --- | --- | Бюджет района, в том числе с учётом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет района средств вышестоящих бюджетов |
| 1.5. | Приобретение лицензионного программного обеспечения (приобретение операционных систем, архиваторов, офисных приложений, систем криптографической защиты информации) | Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области | 2015-2019 | 669 | 99 | 392 | 60 | 65 | 53 | Бюджет района, в том числе с учётом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет района средств вышестоящих бюджетов |
| 1.6. | Приобретение основных средств (приобретение персональных ЭВМ, оргтехники, печатающих устройств, проекционного экрана, проектора, телевизионной техники) | Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области | 2015-2019 | 835,621 | 282,621 | 93 | 160 | 100 | 200 | Бюджет района, в том числе с учётом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет района средств вышестоящих бюджетов |
| 1.7. | Приобретение расходных материалов и комплектующих к оргтехнике | Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области | 2015-2019 | 325 | 52 | 52 | 67 | 77 | 77 | Бюджет района, в том числе с учётом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет района средств вышестоящих бюджетов |
| 2. | Задача 2. | Совершенствование информационно-технической инфраструктуры в органах местного самоуправления муниципального района Похвистневский Самарской области посредством внедрения информационных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Развитие в муниципальном районе Похвистневский Самарской области системы единого электронного документооборота (приобретение устройств хранения ключей шифрования) | Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области | 2015-2019 | 124,344 | 39,744 | --- | 84,6 | --- | --- | Бюджет района, в том числе с учётом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет района средств вышестоящих бюджетов |
| 2.2. | Техническое обеспечение АРМ "ГИС ИнГЕО" - (приобретение технических средств и программного обеспечения) | Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области | 2015-2019 | 40,635 | 40,635 | --- | --- | --- | --- | Бюджет района, в том числе с учётом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет района средств вышестоящих бюджетов |
| 3. | Задача 3. | Разработка и внедрение элементов системы защиты информации муниципальных информационных систем. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Внедрение комплексной системы защиты информации (приобретение антивирусных средств защиты, сетевых экранов, прокси-серверов) | Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области | 2015-2019 | 185 | 99 | 41 | --- | 45 | --- | Бюджет района, в том числе с учётом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет района средств вышестоящих бюджетов |
| 3.2. | Обучение специалистов в области защиты информации | Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области | 2015-2019 | 60 | --- | --- | 60 | --- | --- | Бюджет района, в том числе с учётом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет района средств вышестоящих бюджетов |
| 3.3. | Построение СЗПДн в органах местного самоуправления (приобретение технических средств и программного обеспечения, аттестация рабочих мест согласно законодательству) | Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области | 2015-2019 | 748 | --- | --- | 148 | 300 | 300 | Бюджет района, в том числе с учётом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет района средств вышестоящих бюджетов |
| 4. | Задача 4. | Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг населению. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение реализации перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде | Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области | 2015-2019 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | В рамках бюджетных средств на обеспечение текущей деятельности |
| 4.2. | Правовая экспертиза и внесение изменений в действующие муниципальные нормативные акты с целью выявления и исключения норм, препятствующих предоставлению муниципальных услуг в электронном виде | Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области | 2015-2019 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | В рамках бюджетных средств на обеспечение текущей деятельности |
| 4.3. | Размещение сведений о государственных (муниципальных) услугах на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области | 2015-2019 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | В рамках бюджетных средств на обеспечение текущей деятельности |
| 5. | Задача 5. | Повышение квалификации сотрудников органов местного самоуправления муниципального района Похвистневский Самарской области в области использования информационных технологий. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обучение муниципальных служащих в области ИКТ на специализированных курсах | Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области | 2015-2019 | 43 | --- | --- | --- | 43 | --- | Бюджет района, в том числе с учётом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет района средств вышестоящих бюджетов |

Приложение № 2

к Постановлению

Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области

от «30» декабря 2016г.   №1042

IV. Целевые показатели программы

Показатели непосредственных результатов

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Базовое значение | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |
| 1 | Доля рабочих мест, введенных для электронного документооборота от общего количества рабочих мест | % | 15 | 66 | 60 | 73 | 87 | 100 | 100 |
| 2 | Доля персональных компьютеров, обеспеченных средствами защиты информации для обработки персональных данных в общем количестве персональных компьютеров, обрабатывающих персональные данные | % | 5 | 0 | 0 | 40 | 80 | 100 | 100 |
| 3 | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации в области ИКТ на специализированных курсах | единиц | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |

Показатели конечных результатов

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Базовое значение | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |
| 1 | Количество рабочих мест, обеспеченных программным продуктом для участия в электронном документообороте | единиц | 15 | 10 | 9 | 11 | 13 | 15 | 15 |
| 2 | Доля персональных компьютеров, подключенных к локальной вычислительной сети здания Администрации, со скоростью не менее 100 Мега-бит | % | 50 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 3 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение в области защиты информации | единиц | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |