АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.02.2017 № 67 г. Похвистнево

О мероприятиях по подготовке

к пропуску весенних паводковых

вод в 2017 году

# В целях своевременной подготовки к безопасному пропуску паводковых вод по территории муниципального района Похвистневкий Самарской области в период весеннего половодья 2017 года, снижения риска  возникновения чрезвычайных ситуаций,    Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии муниципального района Похвистневский Самарской области в редакции, согласно приложению к настоящему Постановлению

2. Утвердить План мероприятий по подготовке к прохождению весеннего паводка в 2017  году на территории муниципального района Похвистневский                   Самарской области (приложение 2).

4. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности муниципального района Похвистневский Самарской области провести проверку и корректировку плана действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (паводковых явлений).

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, и подлежит размещению  на  официальном  сайте Администрации района в сети «Интернет».

6. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района                                                   			Ю.Ф.Рябов

Приложение 1

Утвержден

Постановлением Администрации

муниципального района  Похвистневский

Самарской области

от 03.02.2017 № 67

С О С Т А В

противопаводковой комиссии

муниципального района Похвистневский Самарской области.

Рябов Ю.Ф.                 – Глава муниципального района Похвистневский

Самарской области - председатель комиссии

Мамышев М.К.	       - заместитель Главы района по  экономике и  финансам,

заместитель председателя комиссии;

Ефремов А.А. 	        - заместитель Главы района, руководитель управления

развития АПК, заместитель председателя комиссии;

Иванов А.П.  	        - начальник отдела по делам ГОиЧС Администрации

района, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Денисов Д.А.     		-  заместитель начальника полиции по охране

общественного порядка МО МВД России

«Похвистневский»  (по согласованию);

Антонов А.Н.        	- директор МРЦЭС (по согласованию);

Дубовицкий А.Ф. 	- начальник ДЭУ (по согласованию);

Станин Н.М.          	- директор МУПП ЖКХ Похвистневского района

(по согласованию);

Ходателев О.В.              - начальник 35 ПСО противопожарной службы

Самарской  области  (по согласованию);

Абросимов С.В.    	- начальник отдела ОГПН г.о.Похвистнево

и м.р.Похвистневский (по согласованию);

Миронов В.В.       	- директор МУАТП Похвистневского района

(по согласованию);

Ромаданов Д.В.      	- начальник структурного подразделения ГБУ

Самарской области «СВО  Похвистневская

СББЖ» (по согласованию);

Разумов Е.А.         	- главный врач ГБУЗ Самарской области

Похвистневская ЦБГР (по согласованию);

Костин Ю.В.          	- начальник отдела ЖКХ и охраны окружающей

среды  Администрации района;

Сорокин А.А.                   –главный специалист отдела ЖКХ и охраны

окружающей среды Администрации района;

Горохова Р.С.        	- уполномоченное лицо по г.Похвистнево

и м.р.Похвистневский  Управления Федеральной

службы  по надзору в сфере  защиты прав

потребителя   и благополучия  человека по

Самарской  области в г.Отрадном (по согласованию);

Кораблёв С.Н.         	- врач по общей гигиене филиала ФГУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии»  Самарской области в

г.Отрадном (по согласованию);

Иваев С.Х.                 	- председатель РайПО (по согласованию);

Шемакин В.М.               - директор филиала ООО СВГК Похвистневогоргаз»

(по согласованию);

Мелекесов И.А.             - директор ЗАО «Энергетик» (по согласованию);

Помазов А.А.       	- начальник Похвистневского РЭС

«Волжского производственного отделения»

(по согласованию);

Саушкин А.Н.                - директор ОАО «Комбикорм» (по согласованию);

Фролов Н.В.                   - специалист 1 категории Департамента охоты и

рыболовства по м.р. Похвистневский

(по согласованию);

Неклюдов Н.В.    		- начальник ООО «ЕДДС г.о.Похвистнево

и м.р.Похвистневский» (по согласованию);

Щербаков С.В.               - начальник НОУ Похвистневская автошкола

ДОСААФ России (по согласованию)

Симонов А.Ю.               - директор Похвистневского филиала ФГКУ

Управления «Самарамелиоводхоз» (по согласованию)

Тонеева Т.С.                    - ведущий специалист Государственного жилищного

надзора ГЖИ  (по согласованию)

От сельских поселений района (по согласованию):

Ромаданова И.Я.         	- глава сельского поселения Среднее Аверкино;

Муллабаев И.Х.        	- глава сельского поселения Алькино;

Мишакин Ю.В.    	- глава сельского поселения Большой Толкай;

Юсупова Е.В.           	- глава сельского поселения Малое Ибряйкино;

Атласов Н.М.        	- глава сельского поселения Красные Ключи;

Еремеев В.В..           	- глава сельского поселения Кротково;

Старков В.Н.            	- глава сельского поселения Малый Толкай;

Уразметов Р.Ф.          	- глава сельского поселения Мочалеевка;

Газеев И.М.              	- глава сельского поселения Новое Мансуркино;

Атласова Ю.Г.          	- глава сельского поселения Подбельск;

Исаев В.М.               	- глава сельского поселения Рысайкино;

Панфилов Н.А.         	- глава сельского поселения Савруха;

Фадеев В.П.            	- глава сельского поселения Старый Аманак;

Максимов Л.А.    	- глава сельского поселения Староганькино;

Гогокина М.В.              	- И.о. главы сельского поселения Старопохвистнево.

Приложение 2

Утвержден

Постановлением Администрации

муниципального района Похвистневский

Самарской области

от 03.02.2017 № 67

ПЛАН

мероприятий по подготовке к прохождению весеннего паводка в 2017 году

- на территории  муниципального  района Похвистневский Самарской области.

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подготовить собственникам ГТС информационные письма об ответственности по безопасному содержанию ГТС | До 20.03.2017г. | Паводковая комиссия района |  |
| 2 | Уточнить состав паводковых комиссии и механизированных оперативных групп района и сельских поселениях района, их возможности по привлечению дополнительных сил и средств и | До 20.02.2017г. | Паводковая комиссия района, Главы сельских поселений (по согласованию), руководители предприятий, организаций и учреждений района (по согласованию) |  |
| 3 | Назначить ответственных лиц за безаварийное функционирование закреплённых на период паводка бесхозных гидротехнических сооружений. В период прохождения паводка организовать дежурство должностных лиц | До 01.03.2017г. | Главы сельских поселений (по согласованию), руководители предприятий, организаций и учреждений (по согласованию) |  |
| 4 | Разработать мероприятия, обеспечивающие безаварийный пропуск паводковых вод в поселениях (организациях, предприятиях) | До 20.02.2017г. | Главы сельских поселений (по согласованию), руководители предприятий, организаций и учреждений (по согласованию) |  |
| 5 | Проверить состояние дорожного полотна п.Пример попадающего в зону возможного подтопления, при необходимости провести укрепительные работы | До наступления паводка. | Паводковая комиссия района; Главы сельских поселений; ДЭУ (по согласованию) |  |
| 6 | Провести обследование территорий на предмет незаконного возведения земляных дамб на малых реках и ручьях в границах сельских поселений района, с последующем представлением актов обследования территорий в министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области | До 10.03.2017г | Паводковая комиссия района Паводковые комиссии сельских поселений района |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Определить необходимость проведения работ по ослаблению ледяного покрова реки Б. Кинель в местах возможных заторов путем его чернения, распиловки или подрывных работ | до вскрытия реки | Паводковая комиссия района Паводковые комиссии сельских поселений района |  |
| 8 | Уточнить составы оперативных групп КЧСиОПБ района и сельских поселений | До 01.03.2017г. | Паводковая комиссия района Паводковые комиссии сельских поселений района |  |
| 9 | Провести обследование водозаборных скважин и при необходимости провести их обваловку | До 10.03.2017 г. | Главы сельских поселений (по согласованию), руководители организаций, на балансе которых находятся объекты (по согласованию) |  |
| 10 | Организовать запас дезинфицирующих средств, для своевременной промывки и хлорирования водопроводной сети | 10.03.2017 г. | Руководители МУПП ЖКХ, ЗАО «Энергетик» (по согласованию) |  |
| 11 | Осуществить мероприятия, обеспечивающие отвод паводковых вод от объектов, являющихся источниками загрязнения рек, озер (скотомогильники, склады ГСМ, фермы, нефтяные ловушки). | До наступления паводка и в период паводка | Главы сельских поселений , руководители предприятий, организаций балансодержатели (по согласованию) |  |
| 12 | Провести предварительный паводковый сброс воды из водохранилищ района. | При необходимости после обследования | Главы сельских поселений (по согласованию), руководители предприятий, организаций и учреждений, на балансе которых находятся объекты (по согласованию) |  |
| 13 | Произвести очистку улиц, водоотводных канав, трубчатых водотоков на дорогах в населенных пунктах района. | До наступления паводка и в период паводка | Главы сельских поселений (по согласованию), ДЭУ (по согласованию), МУПП ЖКХ |  |
| 14 | Осуществлять контроль состояния дорожной инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения и коммуникаций, попадающих в зону возможного затопления, принять меры по обеспечению их надёжного функционирования | Постоянно в период паводка | Главы сельских поселений ( по согласованию), ДЭУ (по согласованию), МУПП ЖКХ |  |
| 15 | Провести собрания жителей подтапливаемых территорий с целью доведения действий населения при подтоплении территорий, домов, подготовить памятки по действиям населения при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации. | До 10.03.2017 г | Главы сельских поселений (по согласованию), МУПП ЖКХ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | В целях противопожарной безопасности в период прохождения паводка организовать подъезды к местам забора воды | Постоянно | Главы сельских поселений (по согласованию) |  |
| 17 | Создать резерв ГСМ, продовольствия, предметов первой необходимости, материалов для ликвидации последствий паводковых явлений. | 10.03.2017 г. | РайПО (по согласованию), МУПП ЖК, Руководители предприятий, организаций и учреждений (по согласованию) |  |
| 18 | Подготовить плав. средства для вывозки (при необходимости) населения из затапливаемых населенных пунктов района: п.Пример, п.Матьян, с.Н.Аверкино Уточнить места расселения эвакуируемого населения. | До 20.03.2017 г. | Главы сельских поселений (по согласованию): Мочалеевка, Подбельск, Среднее Аверкино. Директору ОАО «Комбикорм» |  |
| 19 | Подготовить места временного размещения эвакуируемого в с. Подбельск ДЮСШ (общежитие на120мест | До 01.03.2017г. | Руководитель ГБОУ СО СОШ им.Н.С.Доровского (по согласованию) |  |
| 20 | Решить вопрос о тушении пожаров на затопляемой территории в период паводка | До 10.03.2017 г | Начальник 35 ПСО противопожарной службы (по согласованию) |  |
| 21 | Организовать посты наблюдения за прохождением паводковых вод в р.Б.Кинель с регулярной передачей информации об обстановке в ЕДДС | В период прохождения паводка | Главы сельских поселений (по согласованию): Савруха /Панфилов Н.А../ Мочалеевка /Уразметов Р.Ф./, Среднее Аверкино /Ромданова Н.Я../, Начальник ЕДДС /Неклюдов Н.В./ |  |
| 22 | Организовать мониторинг безаварийного прохождения весенних паводковых вод по территории района, и взаимодействие районного звена ТП РСЧС привлекаемых на паводковые ситуации. | В период прохождения паводка | Руководитель ЕДДС Неклюдов Н.В. |  |
| 23 | Для своевременного реагирования на изменение обстановки, организовать круглосуточное дежурство в Администрациях сельских поселений на период бурного снеготаяния и прохождения паводка на реках | В период прохождения паводка | Главы сельских поселений (по согласованию) |  |
| 24 | Провести анализ работ по пропуску паводка, при необходимости разработать мероприятия по проведению восстановительных работ, определить источник финансирования. | После окончания паводка | Районная комиссия по обеспечению подготовки к пропуску весенних паводковых вод |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | Провести подворное обследование населения в п. Пример, с Нижнее Аверкино, п. Таволжанка попадающего в зону подтопления. Организовать обучение населения по действиям при подтоплении. | До наступления паводка. | Главы сельских поселений (по согласованию): Савруха /Панфилов Н.А../Мочалеевка /Уразметов Р.Ф./, Среднее Аверкино /Ромданова Н.Я../, |  |
| 26 | Организовать информирование населения о необходимости страхования имущества | До наступления паводка. | Главы сельских поселений (по согласованию): Савруха /Панфилов Н.А../Мочалеевка /Уразметов Р.Ф./, Среднее Аверкино /Ромданова Н.Я../, |  |
| 25 | Провести тренировку системы оповещения в п. Пример, с Нижнее Аверкино, п. Таволжанка, организовать обучение населения по их действиям при включении электро- сирен | До 10.03.2017г. | Главы сельских поселений (по согласованию): Мочалеевка /Уразметов Р.Ф./, Среднее Аверкино / Ромданова Н.Я../ ЕДДС Неклюдов Н.В. |  |