АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.02.2017 №92 Об утверждении Порядка взаимодействия органов Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области на всех этапах подготовки и реализации проектов муниципально-частного партнерства

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом района, Администрация муниципального района  Похвистневский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия органов Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области на всех этапах подготовки и реализации проектов муниципально-частного партнерства.

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы района по экономике и финансам.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации района в сети «Интернет».

Глава  района                                                                   Ю.Ф. Рябов

Утверждено

Постановлением Администрации муниципального района

Похвистневский Самарской области

от 10.02.2017 №92

Порядок взаимодействия органов

Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области на всех этапах  подготовки и реализации проектов

муниципально-частного партнерства

- Общие положения

  - Настоящий Порядок взаимодействия органов Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области (далее – Порядок) разработан в целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 13.07.2015 «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №224-ФЗ), а также в целях установления механизма взаимодействия органов Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области (далее – Администрация района) на всех этапах подготовки и реализации проектов муниципально-частного партнерства.

  - Отношения, не урегулированные настоящим Порядком, регулируются действующим законодательством  Российской Федерации и Самарской области.

- Разработка предложения  реализации проекта муниципально-

частного партнерства

  - В случае, если инициатором проекта муниципально-частного партнерства  выступает публичный партнер, уполномоченный орган по подготовке проектов муниципаль-частного партнерства (далее – уполномоченный орган) обеспечивает разработку предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства (далее - предложение по реализации проекта МЧП) в соответствии с требованиями,  установленными статьей 8 Федерального закона №224-ФЗ.

  - При разработке предложения о реализации проекта МЧП, в целях определения возможности и целесообразности участия муниципального района  Похвистневский Самарской области в реализации проекта МЧП, уполномоченный орган направляет на согласование в органы  Администрации района, в компетенцию которых водят вопросы по проекту МЧП.

  - Органы  Администрации района, в компетенцию которых водят вопросы по проекту МЧП, в течении пяти рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 2.2. настоящего Порядка,  представляют в уполномоченный орган свои заключения о возможности и  целесообразности проекта МЧП, а также согласовывают проект МЧП, либо направляют в уполномоченный орган замечания по проекту МЧП.

  - Уполномоченный орган в течении пяти рабочих дней со дня получения заключений и согласований или замечаний на документы проекта МЧП разрабатывает предложение и направляет их на  рассмотрение Главе района.

  - В случае, если инициатором выступает частный партнер, то Глава района обязан рассмотреть предложение о реализации проекта МЧП в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и в срок, не превышающий девяноста дней со дня поступления предложения о реализации проекта МЧП принять одно из следующих решений:

- о направлении предложения о реализации проекта МЧП на рассмотрение в уполномоченный орган в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества;

- о невозможности реализации проекта МЧП.

  - При рассмотрении уполномоченным органом предложения о реализации проекта МЧП уполномоченный орган вправе запросить у инициатора проекта МЧП дополнительные материалы и документы, проводить переговоры, в том числе в форме совместных совещаний, с инициатором проекта МЧП.

Указанные переговоры проводятся в пределах срока, установленного пунктом 2.5. настоящего Порядка для рассмотрения предложения о реализации проекта МЧП.

  - По результатам изучения направленных инициатором проекта МЧП материалов и документов, а также проведения переговоров, содержание предложения о реализации проекта МЧП может быть изменено для принятия решений,  указанных в пункте 2.5. настоящего Порядка, по согласию инициатора проекта МЧП и публичного партнера.

Итоги предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае, если эти переговоры были проведены), включающих принятие решения об изменении содержания предложения о реализации проекта МЧП оформляются протоколом, который подписывается уполномоченным органом и инициатором проекта и составлен в двух экземплярах. Не включение в протокол решений об изменении содержания предложений о реализации проекта МЧП не допускается.

  - Решение Главы района о невозможности реализации проекта МЧП на основании указанного в пункте 2.5. настоящего Порядка предложения о реализации такого проекта МЧП должен быть мотивированным в соответствии с требованиями Федерального закона №224-ФЗ.

  - В срок,  не превышающий десяти дней со дня принятия одного из предусмотренных пунктом 2.5. настоящего Порядка решений в отношении указанного в пункте 2.5 настоящего Порядка предложения, уполномоченный орган направляет данное решение, а также оригиналы протокола предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае, если эти переговоры были проведены) инициатору проекта и размещает данное решение на официальном сайте Администрации района.

  - Решения, предусмотренные пунктом 2.5. настоящего Порядка, могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

  - Частный партнер, вправе обеспечить разработку предложения о реализации проекта МЧП в соответствии с пунктом 2.13. настоящего Порядка и направить предложение о реализации проекта МЧП Главе района. При этом лицо, обеспечившее разработку предложения о реализации проекта МЧП (далее – инициатор проекта), одновременно с направлением такого предложения публичному партнеру предоставляет ему выданную банком или иной кредитной организацией независимую гарантию (банковскую гарантию) в объеме не менее чем пять процентов объема прогнозируемого финансового проекта.

В случае, если инициатором проекта выступает лицо, которое в соответствии с Федеральным законом №224-ФЗ является частным партнером, до направления указанного предложения публичному партнеру между  инициатором проекта  и публичным партнером  допускается проведение предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта МЧП.

  - Разработка предложения о реализации проекта МЧП осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Порядка, Федерального закона №224-ФЗ.

  - Предложение о реализации проекта МЧП должно содержать:

- описание проекта МЧП и обоснование его актуальности;

- цели и задачи реализации проекта МЧП, определяемые с учетом целей и задач, которые предусмотрены документами стратегического планирования;

- сведения о публичном партнере;

- проект соглашения о МЧП, включающий в себя существенные условия, предусмотренные статьей 12 Федерального закона №224-ФЗ и настоящего Порядка.

- срок реализации проекта МЧП или порядок определения такого срока;

- оценку возможности получения сторонами соглашения дохода от реализации проекта МЧП;

- прогнозируемый объем финансирования проекта МЧП, в том числе прогнозируемый объем финансирования проекта МЧП за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской  Федерации, и объем частного финансирования, в том числе необходимый объем заемного финансирования, а также планируемый срок погашения кредитов и займов  в случае, если предусматривается заемное финансирование;

- описание рисков (при их наличии), связанных с реализацией проекта МЧП;

- сведения об эффективности проекта МЧП и обоснование его сравнительного преимущества;

- иные определенные Правительством Российской Федерации сведения.

  - Рассмотрение предложения о реализации проекта МЧП осуществляется уполномоченным органом.

  - Глава района направляет в уполномоченный орган проект МЧП для проведения оценки эффективности проекта МЧП и определения сравнительного преимущества в соответствии с требованиями Федерального закона №224-ФЗ.

- Принятие решения о реализации проекта муниципально-частного

Партнерства

  - Решение о реализации проекта МЧП принимается Главой района при наличии положительного заключения уполномоченного органа  в срок, не превышающий шестидесяти дней со дня получения положительного заключения.

  - Решением о реализации проекта МЧП утверждаются:

- цели и задачи реализации проекта МЧП;

- публичный партнер, а также перечень органов  и юридических лиц, выступающих на стороне публичного партнера, в случае если предполагается передача отдельных прав и обязанностей публичного партнера таким органам и юридическим лицам;

- существенные условия соглашения о МЧП;

- значения критериев эффективности проекта МЧП и значения показателей его сравнительного преимущества, на основании которых получено положительное заключение уполномоченного органа;

- вид конкурса (открытый конкурс или закрытый конкурс), а также перечень лиц, которым направляются приглашения принять участие в конкурсе (в случае проведения закрытого конкурса);

- критерии конкурса и параметры критериев конкурса;

- конкурсная документация или порядок и  сроки ее утверждения;

- сроки проведения конкурса на право соглашения о МЧП или в случае проведения совместного конкурса – соглашений о МЧП;

- порядок и сроки заключения соглашения о МЧП (в случае проведения совместного конкурса – соглашений о МЧП);

- состав конкурсной комиссии и порядок ее утверждения;

  - В случае, если при реализации соглашения планируется использование средств бюджета муниципального района Похвистневский, заключение соглашения о МЧП на срок, превышающий срок действия соответствующего решения, утвержденного Собранием представителей района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, осуществляется с учетом требований бюджетного законодательства Российской Федерации.

  - В случае, если при реализации проекта МЧП планируется использование средств бюджета муниципального района Похвистневский, решение о реализации проекта МЧП принимается только при условии, что использование таких средств предусмотрено правовыми актами муниципального района Похвистневский Самарской области.

  - На основании решения о реализации проекта уполномоченный орган в срок, не превышающий ста восьмидесяти дней со дня принятия данного решения, обеспечивает организацию и проведение конкурса на право заключения соглашения о МЧП, за исключением случаев, предусмотренных статьей 10 Федерального закона №224-ФЗ.

- Определение частного партнера для реализации проекта о

муниципально-частном партнерстве

  - Соглашение о МЧП заключается по итогам проведения конкурса на право заключения соглашения о МЧП (далее также – конкурс), за исключением случаев, предусмотренных статьей 19 Федерального закона №224-ФЗ.

  - Уполномоченный орган определяет содержание конкурсной документации, порядок размещения сообщения о проведении конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, форму подачи заявок на участие в конкурсе, порядок предварительного отбора участников конкурса, оценки конкурсного предложения и размещения результатов конкурса.

  - Уполномоченный орган осуществляет контроль за соответствием конкурсной документации предложению о реализации проекта МЧП, на основании которого принималось решение о реализации проекта МЧП, в том числе за соответствием конкурсной документации по результатам оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества.

4.4. Критерии конкурса и значение критериев конкурса для оценки конкурсных предложений определяются уполномоченным органом в конкурсной документации в соответствии с требованиями Федерального закона № 224-ФЗ.

4.5. Конкурс признается не состоявшимся по решению  уполномоченного органа если:

1) не позднее чем через один день со дня истечения срока представления  заявок на участие в конкурсе представлено менее двух таких заявок;

2) не позднее чем через один день, со дня истечения срока предварительного отбора участников конкурса менее чем два лица, представившие заявки на участие в конкурсе, признаны участниками конкурса;

3) не позднее чем через один день со дня истечения срока представления конкурсных предложений представлено менее двух конкурсных предложений;

4) не позднее чем через один день со дня истечения срока для подписания соглашения о МЧП участником конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса, если в течении такого срока соглашение не было подписано этим лицом, либо не позднее чем через один день с момента отказа этого лица от заключения соглашения.

4.6. Иные положения по Конкурсу не определенные в настоящим Порядке, применяются в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ.

4.7. Для проведения конкурса распоряжением Администрации района создается конкурсная комиссия в количестве не менее пяти человек.

Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании конкурсной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа её членов, при этом каждый член конкурсной комиссии имеет один голос.

Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от числа голосов членов комиссии , принявших участие в её заседании. В случае равенства числа голосов голос председателя конкурсной комиссии считается решающим. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия может привлекать к своей работе независимых экспертов.

4.8. Членами конкурсной комиссии, независимыми экспертами не могут быть граждане, представившие заявки на участие в конкурсе, либо граждане, являющиеся акционерами (участниками) этих лиц, членами их органов управления или их аффилированными лицами. В случае выявления  в составе конкурсной комиссии, независимых экспертов таких лиц, публичный партнер заменяет их иными лицами.

4.9 Конкурсная комиссия выполняет функции, определенные статьей  22 Федерального закона № 224-ФЗ.