АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.02.2017 №93 Об утверждении Порядка мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве

В соответствии со статьей 18 Федерального закона  от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Приказом Минэкономразвития России от 27.11.2015 №888 «Об утверждении порядка мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений  муниципально-частном партнерстве,  руководствуясь Уставом района Администрация муниципального района  Похвистневский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве  муниципального района Похвистневский Самарской области.

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы района по экономике и финансам Мамышева М.К.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации района в сети «Интернет».

Глава  района                                                                               Ю.Ф. Рябов

Утверждено

Постановлением Администрации

муниципального района Похвистневский

от 10.02.2017 №93

Порядок мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве муниципального района Похвистневский

1.  Настоящий порядок мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве муниципального района Похвистневский (далее соответственно – Порядок) определяет правила осуществления мониторинга  реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве муниципального района Похвистневский (далее соответственно – соглашения, мониторинг).

2. Мониторинг осуществляется в целях:

обеспечения открытости и доступности информации о муниципально-частном партнерстве;

совершенствования законодательства о муниципально-частном партнерстве.

3. Мониторинг соглашений, в которых публичным партнером является Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области   (далее - Администрация района) (за исключением проведения совместного конкурса с участием Российской Федерации, Самарской области), проводится уполномоченным органом Администрации района (далее – уполномоченный орган).

4. Уполномоченный орган определяется отдельным Постановлением Администрации района.

5. Мониторинг соглашений, в которых публичным партнером является Администрация района, проводится уполномоченным органом.

6. Мониторинг проводится ежегодно с даты принятия решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства в соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по средством сбора, проверки, анализа, обобщения, систематизации и учета  предоставленных публичными партнерами  сведений  о планируемых, реализуемых и реализованных на территории муниципального района Похвистневский Самарской области соглашениях (далее соответственно – решение о реализации проекта, проект, Федеральный закон, сведения).

7. В целях обеспечения проведения мониторинга Администрация района в течении десяти рабочих дней после принятия решения о реализации проекта размещает в электронном виде по средством государственной автоматизированной информационной системы «Управление» следующие сведения:

7.1. Описание и обоснование актуальности проекта, в том числе:

7.1.1. Наименование проекта.

7.1.2. Публично-правовое образование.

7.1.3. Наименование и место нахождения публичного партнера по проекту

7.1.4. Наименование и место нахождение лица, обеспечившего разработку предложения о реализации проекта (если проект был инициирован частным партнером).

7.1.5. Сфера (сферы) реализации проекта.

7.1.6. Отрасль (отрасли) реализации проекта.

7.1.7. Обоснование актуальности проекта.

7.1.8. Краткое описание проекта.

7.1.9. Информация о наличии или отсутствии необязательных элементов соглашения:

осуществление проектирования объекта (объектов) соглашения (далее-объект) частным партнером);

осуществление частным партнером полного или частичного финансирования эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта;

обеспечение публичным партнером частичного финансирования создания объекта, а также  финансирование его эксплуатации  и (или) технического обслуживания;

обязательство по передаче частным партерам объекта в собственность публичного партнера по истечении определенного соглашением срока (не позднее дня прекращения соглашения).

7.1.10. Субъект Российской Федерации, на территории которого (которых) планируется реализация проекта.

7.1.11.  Муниципальное образование, на территории которого планируется реализация проекта.

7.2. Цели и задачи реализации проекта, а также социально-экономический эффект от реализации проекта:

цели и (или) задачи, предусмотренные  муниципальными программами;

цели и задачи реализации проекта согласно предложению о реализации проекта;

целевые показатели муниципальных программ, достижению которых будет способствовать реализация проекта;

вклад проекта в достижение целевых показателей муниципальных программ.

7.3. Срок реализации проекта или порядка определения такого срока:

сроки проведения конкурса на право заключения соглашения (в случае проведения совместного конкурса-соглашения);

сроки заключения соглашения (в случае проведения совместного конкурса-соглашения);

общий срок реализации соглашения или порядок определения такого срока (в случае проведения совместного конкурса – соглашения);

срок эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта частным партнером или порядок определения такого срока;

срок или порядок определения срока возникновения права собственности на объект у частного партнера;

иные установленные сроки по проекту в соответствии с решением о реализации проекта и (или) соглашением.

7.4. Сведения об объекте: количество объектов; вид объекта;

адрес (место нахождения объекта);

информация о наличии проектной документации или задания на проектирование (с приложением соответствующих документов);

наименование собственника проектной документации на объект (при наличии);

информация о юридическом лице, осуществляющем разработку проектной документации на объект или задания на проектирование.

7.5. Перечень недвижимого имущества, которое планируется создать, включая объекты движимого имущества, технологически связанные с объектами недвижимого имущества (с указанием технико-экономических характеристик).

7.6. Сведения о финансово-экономических показателях проекта:

общая прогнозируемая стоимость создания объекта;

прогнозируемый объем финансирования создания объекта – по годам;

прогнозируемый объём финансирования создания объекта эксплуатации и (или) технического обслуживание объекта – по годам;

прогнозируемый объем финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации создания объекта (если предусматривается) по годам;

прогнозируемый объем финансирования за счет средств  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта (если предусматривается) по годам;

необходимый объем финансирования проекта за счет средств частного партнера – по годам;

необходимый объем заемного финансирования по проекту (если предусматривается) – по годам;

планируемый срок погашения  заемного финансирования по проекту (если предусматривается);

планируемый объем производства товаров, выполнения работ, оказание услуг по проекту - по годам;

планируемая себестоимость производства товаров,  выполнения работ, оказание услуг по проекту - по годам;

объем планируемой выручки частного партнера при реализации проекта – по годам;

планируемые налоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при реализации проекта – по годам;

чистая приведенная стоимость по проекту;

сведения о сравнительном преимуществе проекта с указанием информации о рисках (с приложением расчета);

объем расходов, понесенных инициатором проекта  на подготовку приложения (если проект был инициирован частным партнером).

8. Администрация района в течении десяти рабочих дней с даты заключения соглашения размещает в электронном виде посредством государственной автоматизированной информационной системы «Управление» следующие сведения:

о фактических сроках проведения конкурса на право заключения соглашения и дате заключения соглашения;

об участниках конкурса на право заключения соглашения (наименование, место нахождения);

о победителе конкурса на право заключения соглашения – частном партнере, его конкурсном предложении и юридических лиц, которые выступают на стороне частного партнера (наименование, место нахождения и адрес).

9. Администрация района в течении всего периода реализации проекта (с момента принятия решения о реализации проекта до момента полного исполнения сторонами всех обязательств по соглашению) каждые шесть месяцев размещает в электронном виде по средством государственной информационной системы «Управление» сведения о фактических сроках исполнения сторонами обязательств по соглашению, а также о фактически достигнутых значениях критериев эффективности проекта  и значениях показателей его сравнительного преимущества, на основании которых получено положительное заключение уполномоченного органа.

При  этом информация обо всех юридических значимых действиях в отношении соглашения, в том числе заключение, внесение изменений и расторжение соглашения, государственная регистрация прав на владение и пользование объектом, подписание актов о приеме-передаче объекта, передача земельных участков, приемка выполненных работ по строительству (реконструкции) объекта, ввод объекта в эксплуатацию размещаются публичным партнером в электронном  виде,  посредствам государственной автоматизированной информационной  системы «Управление» в течении десяти рабочих дней, со дня совершения таких действий, с приложением копий соответствующих документов.

10. Размещение сведений, составляющих государственную тайну и иную охраняемою законом тайну, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11. Уполномоченный орган в целях проведения мониторинга обеспечивает текущую проверку в рамках компетенции на достоверность внесенных Администрацией района в электронном виде посредствам государственной автоматизированной информационной системы «Управление» сведений и документов, а также ежегодно формируют результаты мониторинга по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом. При этом под отчетным годом понимается год, за который Администрацией района предоставлялись сведения.

12. Администрация района ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в уполномоченный орган  субъекта Российской Федерации результаты мониторинга соглашений о муниципально-частном партнерстве, а также размещает результаты мониторинга на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

13. Результаты мониторинга включают в себя общие сведения, сравнительный анализ соблюдения планируемых и фактических сроков исполнения сторонами обязательств по соглашению, а также планируемых (прогнозных) и фактически достигнутых значений критериев эффективности проекта и значений показателей его сравнительного преимущества, на основании которых получено положительное заключение уполномоченного органа (далее - сравнительный анализ), сведения из реестра заключенных соглашений, оценку проблем и перспективы дальнейшей реализации заключенных соглашений, а также сведения о разрабатываемых и планируемых к разработке предложениях  о реализации проекта.

14. Сравнительный анализ производится по следующим показателям:

вклад проекта в достижение целевых показателей муниципальных программ;

сроки проведения конкурса на право заключения соглашения или – в случае проведения совместного конкурса  - соглашения;

срок проведения конкурсной процедуры для отбора частного партнера;

срок заключения соглашения;

общий срок реализации соглашения (для завершенных соглашений);

срок проектирования частным партнером объекта (если предусматривается);

срок создания объекта;

сроки эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта частным партнером;

срок возникновения права собственности  на объект у частного партнера;

иные установленные сроки по проекту в соответствии с решением о реализации проекта и (или) соглашением;

общая стоимость создания объекта;

объем финансирования создания объекта – по годам;

объем финансирования эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта – по годам;

объем финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации создания объекта (если предусматривается) – по годам;

объем финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта (если предусматривается) – по годам;

объем финансирования объекта за счет средств частного партнера  - по годам;

объем заемного финансирования по проекту (если предусматривается) – по годам;

сроки погашения заемного финансирования по проекту (если предусматривается);

объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг по проекту – по годам;

себестоимость производства товаров, выполнения работ, оказания услуг по проекту – по годам;

объем выручки частного партнера при реализации проекта – по годам;

налоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по реализации проекта – по годам;

чистая приведенная стоимость по проекту;

иные показатели, используемые для расчета и обоснования сравнительного преимущества проекта.

17. Результаты мониторинга оформляются согласно приложению к настоящему Порядку.

18. Сведения, предоставленные Администрацией района в целях проведения мониторинга, хранятся в архивах и базах данных  государственной автоматизированной информационной системы «Управление» в течение срока их действия.

Приложение

к Порядку мониторинга реализации

соглашений  о муниципально-частном

партнерстве муниципального района

Похвистневский Самарской	 области

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА

Реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве, за 20__год

- Общие сведения

1. Количество рассмотренных Администрацией  района предложений о реализации проектов муниципально-частного партнерства (далее – проекты)  от частных партнеров

__________________

2. Количество направленных на оценку уполномоченному органу предложений о реализации проектов, разработанных частными партнерами

__________________

3. Количество направленных на оценку уполномоченному органу предложений о реализации проектов, разработанных публичными партнерами

__________________

4. Количество предложений о реализации проектов, по которым уполномоченным органом было дано положительное заключение об эффективности и наличии сравнительного преимущества

__________________

5. Количество принятых решений о реализации проектов

__________________

6. Количество объявленных конкурсов на право заключения о муниципально-частном партнерстве (далее соответственно-конкурсы, соглашения) с указанием доли закрытых конкурсов

__________________

7. Количество несостоявшихся конкурсов (с указанием причин)

__________________

8. Количество конкурсов с единственным участником

___________________

9. Количество конкурсов с двумя и более участниками

___________________

10. Количество заключенных соглашений (по отраслям)

___________________

11. Количество соглашений, по которым частный партнер на отчетную дату осуществляет проектирование объекта (объектов) соглашения (далее – объект)

__________________

12. Количество соглашений, по которым частный партнер на отчетную дату осуществляет создание объекта, в том числе подготовку участка

__________________

13. Количество соглашений, по которым частный партнер приступил к эксплуатации и (или) техническому обслуживанию объекта

__________________

14. Количество завершенных соглашений на отчетную дату

__________________

15. Количество соглашений, по которым в ходе осуществления контроля были выявлены нарушения со стороны частных партнеров (с указанием выявленных нарушений)

___________________

16. Количество заключенных соглашений, инициаторами заключения которых выступали частные партнеры (с указанием доли от общего числа таких инициатив)

____________________

- Сравнительный анализ соблюдения планируемых

и фактических сроков исполнения сторонами обязательств

по соглашению, а также планируемых (прогнозируемых)

и фактически достигнутых значений критериев эффективности

проекта и значений его сравнительного преимущества,

на основании которых получено положительное заключение

уполномоченного органа

Наименование проекта ___________

Реквизиты заключенного соглашения от  ______ № _______

| № п/п | Показатель | Планируемое значение показателя | Фактически достигнутое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вклад проекта в достижение целевых показателей муниципальных программ |  |  |
| 2 | Сроки проведения конкурса на право заключения соглашения – или в случае проведения совместного конкурса - соглашений |  |  |
| 3 | Срок проведения конкурсной процедуры для отбора частного партнера |  |  |
| 4 | Срок заключения соглашения |  |  |
| 5 | Общий срок реализации соглашения (для завершенных соглашений) |  |  |
| 6 | Срок проектирования частным партнером объекта (если предусматривается) |  |  |
| 7 | Срок создания объекта |  |  |
| 8 | Сроки эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта частном партнером |  |  |
| 9 | Срок возникновения права собственности на объект у частного партнера |  |  |
| 10 | Иные установленные сроки по проекту в соответствии с решением о реализации проекта и (или) соглашением |  |  |
| 11 | Общая стоимость создания объекта |  |  |
| 12 | Объем финансирования создания объекта – по годам |  |  |
| 13 | Объем финансирования эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта – по годам |  |  |
| 14 | Объем финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации создания объекта (если предусматривается) – по годам; |  |  |
| 15 | Объем финансирования за счет средств – бюджетов бюджетной системы Российской Федерации эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта (если предусматривается) – по годам; |  |  |
| 16 | Объем финансирования за счет собственных средств частного партнера – по годам; |  |  |
| 17 | Объем финансирования по проекту (если предусматривается) – по годам; |  |  |
| 18 | Срок погашения заемного финансирования по проекту (если предусматривается); |  |  |
| 19 | Объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг по проекту – по годам; |  |  |
| 20 | Себестоимость производства, товаров выполнения работ, оказания услуг по проекту – по годам; |  |  |
| 21 | Объем выручки частного партнера при реализации проекта – по годам; |  |  |
| 22 | Налоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при реализации проекта – по годам; |  |  |
| 23 | Неналоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при реализации проекта – по годам; |  |  |
| 24 | Чистая приведенная стоимость по проекту; |  |  |
| 25 | Иные показатели, используемые для расчета и обоснования сравнительного преимущества проекта: _______________________________________ _______________________________________ |  |  |

- Сведения из реестра заключенных соглашений

| Порядко- вый номер заключен-ного соглашения | Реквизи- ты заключе-нного соглаше- ния | Сторо- ны согла-шения | Вид объе-кта | Адрес места расположения объекта | Сроки реализа-ции соглаше-ния | Текущий статус реализации соглашения | Общая стоимость создания объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Оценка проблем и перспективы дальнейшей

реализации заключенных соглашений

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________

- Сведения о разрабатываемых и планируемых к

разработке предложениях о реализации проекта

______________________________________________________________

______________________________________________________________