УТВЕРЖДЕНО

Постановлением

Администрации муниципального района

Похвистневский Самарской области

от17.02.2017 № 118

**Отчет об оценки эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие водохозяйственного комплекса в муниципальном районе Похвистневский Самарской области в 2016 – 2020 годах »**

Муниципальная Программа муниципального района Похвистневский Самарской области «Развитие водохозяйственного комплекса в муниципальном районе Похвистневский Самарской области в 2016 – 2020 годах» разработана в соответствии с постановлением Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от 18.10.2013 № 709 «Об утверждении порядка и реализации муниципальных программ муниципального района Похвистневский».

Основным приоритетом реализации Программы является осуществление обеспечение безопасности, капитального ремонта и реконструкции гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального района Похвистневский Самарской области и оформляемых в собственность муниципального района Похвистневский Самарской области, в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением населенных пунктов муниципального района Похвистневский Самарской области.

Целями Программы является: обеспечение защищенности населения муниципального района Похвистневский Самарской области и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод; восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения муниципального района Похвистневский Самарской области.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Похвистневский Самарской области.

Муниципальная Программа муниципального района Похвистневский Самарской области «Развитие водохозяйственного комплекса в муниципальном районе Похвистневский Самарской области в 2016 – 2020 годах» по результатам 2016 года имеет приемлемый уровень эффективности.

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**"Развитие водохозяйственного комплекса в муниципальном районе Похвистневский Самарской области**

**в 2016 – 2020 годах "**

за **2016**  год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Задачи Программы:**  - Оценка технического состояния гидротехнических сооружений муниципального района Похвистневский Самарской области;  - Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию;  - Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов на территории муниципального района Похвистневский;  - Проведение водоохранных1мероприятий в отношении водных объектов на территории муниципального района Похвистневский Самарской области |  |  |  |  |  |
| 2 | **Целевой показатель 1:** количество объектов недвижимого имущества, в отношении которых осуществляется мероприятие по «расчету вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения» | шт. | 8 | 5 | 62,5% |  |
| 3 | **Целевой показатель 2:** количество гидротехнических сооружений, в отношении которых осуществляется мероприятие по «обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»; | шт. | 7 | 6 | 85,7% |  |
| 4 | **Целевой показатель 4:** выполнение работ по технической инвентаризации, кадастровых работ по ГТС пруда на р. Дерягаль в с.Рысайкино, Похвистневского района, Самарской области; регистрация права собственности | шт. | 1 | 1 | 100% |  |
| 5 | **Целевой показатель 5:** разработка проекта Плана ликвидации аварий на ГТС | шт. | 1 | 1 | 100% |  |

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**" Развитие водохозяйственного комплекса в муниципальном районе Похвистневский Самарской области**

**в 2016 – 2020 годах "**

за **2016**  год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «**Развитие водохозяйственного комплекса в муниципальном районе Похвистневский Самарской области в 2016 – 2020 годах»**, В ТОМ ЧИСЛЕ | **532,2543** | **532,2543** | 100% |  |
| 2 | **местный бюджет** | **532,2543** | **532,2543** | 100% |  |
| 3 | «Расчет вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения» | 376,258 | 376,258 | 100% |  |
| 4 | «Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» | 86,400 | 86,400 | 100% |  |
| 5 | «Выполнение работ по технической инвентаризации, кадастровых работ по ГТС пруда на р. Дерягаль в с.Рысайкино, Похвистневского района, Самарской области; Регистрация права собственности на ГТС р. Дерягаль» | 69,5963 | 59,5963 | 100% |  |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

**«Развитие водохозяйственного комплекса в муниципальном районе Похвистневский Самарской области в 2016 – 2020 годах "**

Согласно методики оценки эффективности реализации муниципальной программы (Постановление от 18.10.2013 № 709 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ муниципального района Похвистневский») оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие водохозяйственного комплекса в муниципальном районе Похвистневский Самарской области в 2016 – 2020 годах»

проводится по следующим направлениям:

1) оценка эффективности использования средств бюджета района [(Q1 - таблица 1 методики оценки эффективности реализации муниципальной программы)](file:///C:\Users\Хабибуллина\Desktop\Пост%20от%2018.10.2013%20№709.docx#Par1007);

2) оценка степени достижения целей и решения задач Программы [(Q2 – таблица 2 методики оценки эффективности реализации муниципальной программы).](file:///C:\\Users\\Хабибуллина\\Desktop\\Пост%20от%2018.10.2013%20№709.docx" \l "Par1027)

[1.](file:///C:\\Users\\Хабибуллина\\Desktop\\Пост%20от%2018.10.2013%20№709.docx" \l "Par1027) Оценка эффективности использования средств бюджета района (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период

532,2543 тыс. руб.

**Q1** = ---------------------------- = **1**

532,2543 тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

2. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период

8/5+7/6+1/1+1/1

**Q2** = ----------------------------------- = **1,2**

4

|  |  |
| --- | --- |
| В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей в формуле меняются местами. | |
|  |  |

**Вывод:** Согласно методики оценки эффективности реализации муниципальной программы :

- оценка эффективности использования средств бюджета района

**Q1 = 1**;

- оценка степени достижения целей и решения задач Программы

**Q2 = 1,2**.

На основании результирующей шкалы оценки эффективности муниципальной программы дается оценка Программы: при

**Q1 = 1, Q2 = 1,2**, оценка Программы – приемлемый уровень эффективности.