Приложение 2

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

## «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ПОХВИСТНЕВСКИЙ

## САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 - 2020 ГОДЫ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет  всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей | | | | | | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| всего | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1. **Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения** | | | | | | | |
| 1.1 | Создание методических пособий, памяток по профилактике ДТП и снижению их последствий, ежеквартальный выпуск альманаха по ПДД и пропаганде культуры поведения участников дорожного движения./бюджет района | 24 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 |
| 1.2 | Проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения, понимания неотвратимости наказания | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Освещение в средствах массовой информации проблемных вопросов безопасности дорожного движения сцелью повышенияграмотности, ответственности  и уровня самосознания водителей и пассажиров | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 1. **Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах** | | | | | | | |
| 2.1 | Проведение районных конкурсных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Азбука наших дорог» в рамках областной акции «Учись быть пешеходом»/бюджет района | 22,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 2 |
| 2.2 | Проведение районного конкурса агитбригад юных инспекторов движения/бюджет района | 28,8 | - | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 2 |
| 2.3 | Проведение районного конкурса-фестиваля юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо»/бюджет района | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 |
| 2.4 | Участие в областном конкурсе-фестивале юных инспекторов движения «Безопасное колесо»  /бюджет района | 48,8 | 8,8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 |
| 2.5 | Проведение профильной смены по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма влетний период в МАО ДОЛ «Нефтяник» | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.6 | Мониторинг профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях и анализ последствий ДТП с участием детей на областных автомобильных дорогах | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 3. **Развитие системы организации движения транспортных средств, пешеходов и повышение безопасности дорожных условий с использованием современных схем организации дорожного движения, технических средств** | | | | | | | |
| 3.1 | Установка новых и обновление существующих дорожных знаков на дорогах и улицах населенных пунктов района, особо влияющих на безопасность дорожного движения, обустройство дорог пешеходными переходами  /бюджет сельского поселения | В пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность | - | - | - | - | - |  |
| 3.2 | Своевременное осуществление работ по содержанию автомобильных дорог, в том числе очистке от снега в зимний период времени  /бюджет сельского поселения | В пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность | - | - | - | - | - |  |
|  | 1. **Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях** | | | | | | | |
| 4.1 | Информирование о правилах оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.2 | Проведение внеклассных учебных занятий в общеобразовательных учреждениях по оказанию помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.3 | Проведение мероприятий по вопросам взаимодействия служб, привлекаемых к оказанию помощи пострадавшим и ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | **159,4** | **23,3** | **23,0** | **37,7** | **37,7** | **37,7** | **2** |
| 2 | Местный бюджет | **159,4** | **23,3** | **23,0** | **37,7** | **37,7** | **37,7** | **2** |
| 3 | в том числе субсидии  из местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | в том числе субсидии  из местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | в том числе субсидии  из местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |