|  |
| --- |
| Герб р-н **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **муниципального района Похвистневский Самарской области**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  02.03.2017 № 162  г. Похвистнево |
|

Об оценке эффективности реализации

муниципальной программы "Обеспечение

пожарной безопасности образовательных

учреждений муниципального района

Похвистневский Самарской области

на 2015-2019 г.г.»

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B324FA027F5854DB9EB2E93EE27623EEF59F67D1F20E7FD20jCz5D) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 18.10.2013 № 709 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ», Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальной программы "Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2015-2019 г.г.» за 2016 год.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя Муниципального бюджетного учреждения «Служба материально-технического обеспечения» муниципального района Похвистневский Самарской области – Краснощекова Александра Вячеславовича.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

4. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации района в сети Интернет.

Глава района Ю.Ф. Рябов

**ОТЧЕТ**

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2015-2019 г.г. "

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Обеспечение пожарной безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений Похвистневского района во время их трудовой и учебной деятельности** |  |  |  |  |  |
| 2 | **Снижение рисков возникновения пожаров в зданиях образовательных учреждений** |  |  |  |  |  |
| 3 | **Проверка работоспособности кранов внутреннего противопожарного водопровода** | Руб. | 40 900,00 | 40 900,00 | 100 % | Нет |
| 4 | **Приобретение и установка противопожарных дверей в помещениях образовательных учреждений** | Руб. | 44 500,00 | 44 500,00 | 100 % | Нет |
| 5 | **Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций ГБОУ ООШ с. Красные Ключи** | Руб. | 27 145,80 | 27 145,80 | 100 % | Нет |
| 6 | **Вывод сигнала АПС на приемно-контрольное устройство диспетчера пожарной охраны** | Руб. | 311 000,00 | 311 000,00 | 100 % | Нет |
| 7 | **Проверка систем вентиляции, кондиционирования и дымудаления** | Руб. | 60 000,00 | 60 000,00 | 100 % | Нет |
| 8 | **Периодическое техническое обслуживание АПС и системы оповещения** | Руб. | 288 000,00 | 288 000,00 | 100 % | Нет |
| 9 | **Приобретение комплектующих частей для системы АПС** | Руб. | 15 000,00 | 15 000,00 | 100 % | Нет |
| 10 | **Проведение ежегодных электроизмерительных работ** | Руб. | 54 900,00 | 54 900,00 | 100 % | Нет |
| 11 | **Приобретение комплектующих частей для системы АПС** | Руб. | 36 000,00 | 36 000,00 | 100 % | Нет |
| 12 | **Разделение противопожарной преградой в помещениях детского сада и школы пос. Северный Ключ** | Руб. | 54 653,98 | 54 653,98 | 100 % | Нет |
| 13 | **Проведение маршей лестниц, предназначенных для эвакуации в соответствие с Техническим Регламентом о требованиях пожарной безопасности ГБОУ СОШ с. Старый Аманак** | Руб. | 86 839,57 | 86 839,57 | 100 % | Нет |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

""Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2015-2019 г.г. "

ЗА 2016 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 1 018,9 | 1 018,9 | 100 % | Нет |
| 2 | местный бюджет | 1 018,9 | 1 018,9 |  |  |
| 3 | в том числе субсидии из местного бюджета | 0 | 0 |  |  |
| 4 | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
| 5 | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |

Исполнитель: главный бухгалтер – Вилкова О.Л.

8 846 56 233 34

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы

**"Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2015-2019г.г.» за 2016 год**

Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:

1. оценка степени достижения целей и решения задач Программы (выполнения индикаторов) - (Q 2) Таблица 1
2. оценка эффективности использования средств бюджета района – (Q 1) Таблица 2

1. Q 2 = (40 900+44 500+311 000+60 000+288 000+15 000+54 900+36 000+54 653,98+27 145,80+86 839,57) /

16

/ (40 900+44 500+311 000+60 000+288 000+15 000+54 900+36 000+54 653,98+27 145,80+86 839,57) 63,6

16  = 63,6 = 1,0

Итого: Q 2 = 1,0

Таблица 1

ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q2 | Оценка |
| **0,95 <= Q2 <= 1,05** | **высокая результативность** |
| 0,7 <= Q2 < 0,95 | средняя результативность  (недовыполнение плана) |
| 1,05 < Q2 <= 1,3 | средняя результативность  (перевыполнение плана) |
| Q2 < 0,7 | низкая результативность  (существенное недовыполнение плана) |
| Q2 > 1,3 | низкая результативность  (существенное перевыполнение плана) |

Показатель Q 2 по выполнению данной Программы послужил итогом **высокой результативности** исполнения плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в образовательных учреждениях. Задачи Программы - снижение рисков возникновения пожаров в зданиях образовательных учреждений, и устранение нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» на 2015 год выполнены.

2. Q 1 = П ; Q1 = 1 018,9  = 1,0

Ф 1 018,9

Итого: Q 1 = 1,0

Таблица 2

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q1 | Оценка |
| **0,98 <= Q1 <= 1,02** | **полное финансирование** |
| 0,5 <= Q1 < 0,98 | неполное финансирование |
| 1,02 < Q1 <= 1,5 | увеличенное финансирование |
| Q1 < 0,5 | существенное недофинансирование |
| Q1 > 1,5 | чрезмерное финансирование |
|  |  |

Показатель Q 1 равен 1,0, так как основные плановые мероприятия были профинансированы в полном объеме. Результатом исполнения плана явилось снижение рисков возникновения пожаров в зданиях образовательных учреждений,

и устранение нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

**Заключение:** в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности и результативности реализации муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области уровень оценки эффективности Программы признается **высоким**. План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений Похвистневского района во время их трудовой и учебной деятельности, выполнен. Программа целесообразна к финансированию.

Программой так же предусмотрено дальнейшее финансирование мероприятий по снижению рисков возникновения пожаров в зданиях образовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области.