Об утверждении отчета о    реализации      муниципальной программы  «Развитие сети дошкольных  образовательных учреждений, в муниципальном районе  Похвистневский

Самарской области на 2015-2019 годы»

за 2016 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 18.10.2013 №709 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ», Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений, в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы» за 2016 года.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы района, руководителя Управления капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района Похвистневский Райкова С.В.

- Разместить Постановление на официальном сайте Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области в сети Интернет.

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава района                                                     Ю.Ф. Рябов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

«РАЗВИТИЕ СЕТИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2015-2019 ГОДЫ»

ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

В рамках муниципальной программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы», между Министерством строительства Самарской области и Администрацией муниципального района Похвистневский Самарской области заключено Соглашение № 60   от     26.04.2016г. о предоставлении субсидий за счет средств областного и федерального бюджетов, предусмотренных на финансирование государственной программы Самарской области «Строительство реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области» до 2020 года, в муниципальном районе в 2016 году за счет бюджетов всех уровней были предусмотрены средства в размере                   3 971,4 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета предоставлена Субсидия в размере  3 253,2 тыс. рублей;

- выделено средств из местного бюджета 718,2 тыс. рублей.

Объект: «Проектирование и строительство детского сада на 180 мест в с. Савруха муниципального района Похвистневский Самарской области» был введен в эксплуатацию в декабре 2016 года.

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы»

За 2016 год

Эффективность реализации муниципальной программы проводится по следующим направлениям:

- Оценка степени достижений целей и решения задач Программы (выполнения индикаторов) (Q2- форма 1).

Результативность программы будет оцениваться на основе целевых показателей, определенных для оценки эффективности  реализуемых мероприятий Программы.

| Q2= | 1/1+180/180 | = 1 |
| --- | --- | --- |
|  | 2 |  |

- Оценка эффективности использования средств бюджета района                 (Q1- форма 2).

Оценка эффективности использования средств бюджета тем выше. Чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов). Рассчитывается как среднее арифметической значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный  период.

Q1=1

В соответствии с методикой оценки эффективности (приложение 7 к Постановлению 709 от 18.10.2013 г.) Программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы» в 2016 г. имеет высокий уровень эффективности муниципальной программы.

Приложение 6

К Порядку формирования и реализации

Муниципальных программ муниципального района Похвистневский

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы»

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2016 ГОД

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель. Обеспечение качества и доступности дошкольных образовательных услуг в муниципальном районе Похвистневский Самарской области |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача Обеспечение доступности, равных возможностей в получении качественного дошкольного образования в соответствии с современными требованиями |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1 Количество ежегодно вводимых в эксплуатацию новых дошкольных образовательных учреждений | Объект | 1 | 1 | 100% | Объект введен в эксплуатацию в декабре 2016 года |
| 4 | Целевой показатель 2 Количество ежегодно вводимых мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства | Мест | 180 | 180 | 100% |  |
| 5 | Целевой показатель 3 Количество ежегодно реконструированных зданий ДОУ | чел | 0 | 0 | 0% |  |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы»

за 2016 год

| № строки | Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятии, тыс.рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | Процент выполнения |  |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 3 971,4 | 3 971,4 | 100% |  |
| 2 | Неиспользованные бюджетные назначения за прошедший год | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Местный бюджет |  |  |  |  |
| 4 | В том числе субсидии из местного бюджета | 718,2 | 718,2 | 100% |  |
| 5 | Областной бюджет | 3 253,2 | 3 253,2 | 100% |  |
| 6 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 7 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 8 | Капитальные вложения |  |  |  |  |
| 9 | Местный бюджет |  |  |  |  |

Форма 3

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

2016 ГОД

Тыс.рублей

| № строки | Наименование объектов | Всего, в том числе |  |  | Местный бюджет |  |  | Областной бюджет |  |  | Федеральный бюджет |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | факт | Процент выполнения | План | факт | Процент выполнения | План | факт | Процент выполнения | План | факт | Процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство детского сада на 180 мест в с. Савруха муниципального района Похвистневский Самарской области | 3 971,4 | 3 971,4 | 100 | 718,2 | 718,2 | 100 | 3253,2 | 3253,2 | 100 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |