АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 04.05.2017 № 371 г. Похвистнево

Об утверждении муниципальной  программы

«Развитие сети образовательных учреждений,

реализующих программы общего образования

в муниципальном районе Похвистневский

Самарской области  на 2018-2022 годы»

В соответствии  со статьей 179  Бюджетного кодекса Российской Федерации  и в целях обеспечения качества и доступности дошкольных образовательных услуг в муниципальном районе Похвистневский Самарской области,  руководствуясь Уставом района,  Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить  прилагаемую муниципальную  программу «Развитие сети образовательных  учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2018 - 2022 годах".

- Признать утратившими силу Постановление Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области  от 06.11.2014 г. № 941 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети образовательных  учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2014-2019 годы», а также Постановление Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области  «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети образовательных  учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2014-2019 годы»»                                          от 30.12.2016 г. № 1041.

- Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник Похвистневского района» и размещению на официальном сайте Администрации района в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы района по социальным вопросам.

Глава района	                      			Ю.Ф. Рябов

- УТВЕРЖДЕНА

- Постановлением Администрации

- муниципального района Похвистневский

- от 04.05.2017 № 371

Муниципальная  программа

«Развитие сети образовательных учреждений,

реализующих программы общего образования в

муниципальном районе Похвистневский Самарской области                                     на 2018-2022 годы»

Утверждена

Постановлением Администрации

муниципального района

Похвистневский Самарской области

от    04.05.2017 № 371

Муниципальная  программа

«Развитие сети образовательных учреждений,

реализующих программы общего образования в

муниципальном районе Похвистневский Самарской области                                     на 2018-2022 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы                   муниципальная  программа  "Развитие

сети общеобразовательных учреждений

в муниципальном районе

Похвистневский Самарской области

на 2018-2022 годы»

(далее – Программа)

Заказчик Программы                              Администрация муниципального района

Похвистневский Самарской области

Основной разработчик                          Похвистневский отдел образования

Программы                                          Северо-Восточного управления

министерства образования и науки

Самарской области

Испольнители Программы                  Управление капитального строительства,

архитектуры и градостроительства,

жилищно-коммунального и дорожного

хозяйства Администрации

муниципального района Похвистневский

Самарской области

Цель и задачи Программы                   обеспечение качества и доступности

образовательных услуг в муниципальном

районе Похвистневский Самарской

области;

обеспечение доступности равных

возможностей в получении

качественного общего образования

Сроки реализации Программы              2018-2022 годы

Целевые индикаторы (показатели)       количество ежегодно вводимых в

Программы                                                    эксплуатацию зданий образовательных

учреждений после капитального

ремонта

Финансирование Программы и            общий объем финансирования

источники   финансирования                Программы составит 159725,99 тыс.

рублей, в том числе по годам:

в 2018 году – 26725,99 тыс. руб.:

- районный бюджет – 4008,90 тыс.руб.;

- областной бюджет – 22717,09 тыс.руб.

в 2019 году – 30000 тыс. руб.:

- районный бюджет – 5106 тыс.руб.;

- областной бюджет – 24894 тыс.руб.

(планируемые средства);

в 2020 году – 11000 тыс. руб.:

- районный бюджет – 7000 тыс.руб.;

- областной бюджет – 4000 тыс.руб.

(планируемые средства);

в 2021 году – 23000 тыс.руб.:

- районный бюджет – 3914,6 тыс.руб.;

- областной бюджет – 19085,4 тыс.руб.

(планируемые средства);

в 2022 году – 69000 тыс.руб.:

- районный бюджет – 19935,8 тыс.руб.;

- областной бюджет – 49064,2  тыс.руб.

(планируемые средства).

Показатели эффективности              -  количество ежегодно вводимых в

Программы                                          эксплуатацию зданий

образовательных учреждений

после капитального ремонта;

- создание условий для реализации

федеральной государственной

образовательной системы

Система организации контроля за      контроль за исполнением Программы

ходом реализации Программы            осуществляет первый заместитель

Главы района по социальным

вопросам

- Характеристика проблемы

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Стратегий социально-экономического развития Самарской области до 2020 года одной из главных стратегических задач образовательной политики является обеспечение государственных гарантий на предоставление гражданам общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с  образовательными стандартами и требованиями.

Расходные обязательства, возникающие в связи с решением вопросов местного значения в части улучшения материальной базы образовательных учреждений, не могут быть исполнены в полном объеме за счет средств местных бюджетов.

Основной проблемой в системе общего образования в муниципальном районе Похвистневский Самарской области в настоящее время является износ несущих конструкций зданий общеобразовательных учреждений.

Образовательная структура состоит из 16 учреждений, реализующих программы основного общего и среднего образования.

94 % учреждений размещены в типовых зданиях, из них 87,5 %  - в типовых зданиях  постройки 60 – 70-х годов прошлого столетия, которые не соответствуют современным стандартам организации учебно-воспитательного процесса и нормативным требованиям санитарной и пожарной безопасности.

- Цель и задачи Программы

При реализации Программы обеспечивается достижение следующей цели: обеспечение качества и доступности общеобразовательных услуг в муниципальном районе Похвистневский Самарской области. В процессе достижения цели Программы необходимо решить задачу обеспечения доступности, равных возможностей в получении качественного общего образования в соответствии с современными требованиями.

- Целевые индикаторы (показатели), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы

Для оценки эффективности реализации задач Программы по обеспечению доступности, равных возможностей в получении качественного образования в соответствии с современными требованиями определены следующие индикаторы (показатели):

- количество ежегодно вводимых в эксплуатацию зданий образовательных учреждений после капитального ремонта.

Значения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы, определены в Приложении 1 к настоящей Программе.

- Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий реализации Программы приведен в Приложении 2 к настоящей Программе. Он  предусматривает вложение бюджетных инвестиций в объекты, подлежащих капитальному ремонту, находящиеся в муниципальной собственности района с использованием субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по проектированию, реконструкции и строительству объектов капитального строительства муниципальной собственности.

- Механизм реализации Программы

В ходе реализации Программы Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области обеспечивает мониторинг хода реализации Программы и координацию деятельности исполнителя, на основе представленных им отчетов, ежегодно проводит анализ затрат по программным мероприятиям и дает оценку механизму ее реализации с учетом результативности мероприятий Программы и достижения целевых индикаторов.

Исполнителем (распорядителями бюджетных средств) программных мероприятий по проектированию, реконструкции и строительству объектов капитального строительства муниципальной собственности является Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области.

Распорядитель бюджетных средств осуществляет контроль за ходом реализации соответствующих программных мероприятий и эффективным использованием средств.

- Оценка социально-экономической эффективности                        реализации Программы

Для оценки социально-экономической эффективности Программы ежегодно готовится отчет о ходе реализации муниципальной программы, который содержит:

- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

- информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

Приложение 1

к муниципальной  программе

"Развитие сети образовательных  учреждений,

реализующих программы общего образования

в муниципальном районе Похвистневский                                                                                                 Самарской области  на 2018 - 2022 годах"

Целевые индикаторы (показатели), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы

| Наименование целевого индикатора (показателя) | Значение целевого индикатора (показателя) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 |
| Количество ежегодно вводимых в эксплуатацию зданий образовательных учреждений после капитального ремонта | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 |

|  |  |  |  | Приложение 2 к муниципальной программе "Развитие сети образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2018 - 2022 годах" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2018 - 2022 годах" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п\п | Наименование мероприятия | Сметная стоимость (тыс.рублей) |  | Стоимость (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| Объекты на проведение капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГБОУ СОШ с. Большой Толкай | 28396,37 |  | 28396,37 |  |  |  |  |
|  | - районный бюджет | 4259,458 |  | 4259,458 |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет | 24136,912 |  | 24136,912 |  |  |  |  |
| 2. | ГБОУ СОШ с. Кротково | 29000 |  |  |  |  |  | 29000 |
|  | - районный бюджет | 4935,8 |  |  |  |  |  | 4935,8 |
|  | - областной бюджет | 24064,2 |  |  |  |  |  | 24064,2 |
| 3. | ГБОУ СОШ с. Подбельск | 30000 |  |  | 30000 |  |  |  |
|  | - районный бюджет | 5106 |  |  | 5106 |  |  |  |
|  | - областной бюджет | 24894 |  |  | 24894 |  |  |  |
| 4. | ГБОУ ООШ с. Красные Ключи | 23000 |  |  |  |  | 23000 |  |
|  | - районный бюджет | 3914,6 |  |  |  |  | 3914,6 |  |
|  | - областной бюджет | 19085,4 |  |  |  |  | 19085,4 |  |
| 5 | ГБОУ ООШ с. Староганькино | 40000 |  |  |  |  |  | 40000 |
|  | - районный бюджет | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 |
|  | - областной бюджет | 25000 |  |  |  |  |  | 25000 |
| 6 | ГБОУ СОШ с. Старопохвистнево | 11000 |  |  |  | 11000 |  |  |
|  | - районный бюджет | 7000 |  |  |  | 7000 |  |  |
|  | - областной бюджет | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  |
|  | Итого: | 161396,37 |  | 28396,37 | 30000 | 11000 | 23000 | 69000 |
|  | - районный бюджет | 40215,858 |  | 4259,458 | 5106 | 7000 | 3914,6 | 19935,8 |
|  | - областной бюджет | 121180,512 |  | 24136,912 | 24894 | 4000 | 19085,4 | 49064,2 |