|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

ПРОЕКТ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Герб р-н **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **муниципального района Похвистневский Самарской области**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_  г. Похвистнево |  | |  |

Об утверждении муниципальной

программы «Формирование

комфортной городской среды на

территории муниципального района

Похвистневский Самарской области

на 2018-2022 годы»

# В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=5AD91AB160A1149F10A44972BFDCC757886264B0A09463C27677886565EC9E90C9197A4EFF48x6z2J) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлению Правительства РФ от 28.04.2017 №511 "О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды и об утверждении распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации субсидий, предоставляемых в 2017 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых выше 1, на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную Программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы».

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник Похвистневского района» и разместить на официальном сайте Администрации района в сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителя Главы района, руководителя Управления капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Райкова С.В.

Глава района Ю.Ф. Рябов

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

м.р. Похвистневский

Самарской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на** **2018-2022 годы» муниципального района Похвистневский Самарской области**

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы» муниципального района Похвистневский Самарской области

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы» |
| Наименование субъекта РФ на территории которого реализуется программа | Самарская область |
| Наименование муниципального образования на территории которого реализуется программа | Муниципальный район Похвистневский Самарской области |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области |
| Разработчик муниципальной программы | Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области |
| Основания для разработки программы | -Гражданский кодекс Российской Федерации,  -Бюджетный кодекс Российской Федерации,  -Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  - Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования комфортной городской среды»  -Устав муниципального района Похвистневский Самарской области |
| Цель программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального района Похвистневский Самарской области. Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения муниципального района Похвистневский Самарской области. |
| Задачи программы | 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального района Похвистневский Самарской области.  2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального района Похвистневский Самарской области. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования муниципального района Похвистневский Самарской области. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2018-2022 годы  Реализация программы не предусматривает выделение этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы. |
| Целевые показатели программы | Выполнение запланированного комплекса мероприятий по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования муниципального района Похвистневский Самарской области. |
| Объемы и источники финансирования программы | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. |

**I. Основные характеристики текущего состояния благоустройства на территории муниципального района Похвистневский Самарской области. Описание основных проблем и прогноз развития состояния дворовых территорий.**

Одним из главных приоритетов развития территории муниципального района Похвистневский Самарской области является создание благоприятной для проживания населения района и ведения экономической деятельности городской среды. Уровень благоустройства городской среды определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства. Отсутствие парковой зоны (сквера), детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы - все это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения муниципального района Похвистневский Самарской области. Для решения этих проблем на уровне муниципальных образований возникла необходимость в разработке муниципальных программ по формированию комфортной городской среды. Но реализация мероприятий программы невозможно без участия средств федерального бюджета.

В связи с этим Правительством Российской Федерации в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» разработаны и утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской федерации и муниципальных программ по формированию современной городской среды (Постановление Правительства РФ от 28.04.2017 № 511).

Дворовые территории многоквартирных домов муниципального района Похвистневский Самарской области (далее – дворовые территории) являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. По состоянию на 01.08.2017 года в муниципальном районе Похвистневский Самарской области насчитывается 68 дворовых территорий многоквартирных домов.

Текущее состояние дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: отсутствии асфальтобетонного покрытия проездов, проходов, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, отсутствие парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: недостаточное финансирование мероприятий по благоустройству в предыдущие годы, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Благоустройство дворовых территорий и общественных территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Важнейшей задачей Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство дворовых территорий и общественных территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для решения проблем по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, будет способствовать повышению уровня комфортного проживания и отдыха населения.

Благоустройство дворовых территорий осуществляется исходя из минимального и дополнительного перечней работ по их благоустройству.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает (таблица №1 к Программе):

-ремонт дворовых проездов;

-обеспечение освещения дворовых территорий;

-установка скамеек, урн.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает:

оборудование детских площадок;

оборудование спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

ремонт или обустройство тротуаров и пешеходных дорожек;

ремонт отмостки многоквартирных домов;

ремонт элементов фасадов многоквартирных домов;

озеленение территории;

обустройство пандусов для маломобильных групп населения.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов реализуется только при условии выполнения работ, предусмотренных минимальным перечнем.

Виды работ, предусмотренные минимальным и дополнительным перечнями работ по благоустройству дворовых территорий, определяются собственниками помещений в многоквартирных домах.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории приведены в таблице 1 к настоящей Программе.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ составляется на основе сметной документации, которая составлена ресурсным методом в соответствии с ГЭСН-2001, ГЭСНр-2001, ТССЦ-2001 в текущих ценах с использованием программного комплекса Estimate 1.8 Эталон.

Величина накладных расходов определяется в % от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов), в соответствии с методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33,2004) и Письма Минрегиона РФ от 09.06.2011г. №15127-ИП/08.

Норматив сметной прибыли учтен в % от величины средств на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов), в соответствии с методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001) с учетом письма Росстроя №АП-5536/06 от 18.11.2004г. и Письма Минрегиона РФ от 09.06.2011г. №15127-ИП/08.

Нормативная стоимость работ составляет:

- по минимальному перечню:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид работ | Единица  измерения | Сумма на ед. изм.,  не более, тыс. рублей |
| Ремонт дворового проезда и подъезда к дворовой территории | 1 м² | 3,4 |
| Установка скамеек | Шт. | 7,0 |
| Установка урн | Шт. | 4,0 |
| Освещение | Шт. | 20,0 |

- по дополнительному перечню:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид работ | Единица  измерения | Сумма на ед. изм.,  не более, тыс. рублей |
| Ремонт и обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 1 м² | 4,2 |
| Оборудование автомобильной парковки | 1 м² | 5,0 |
| Оборудование детской площадки | Площадка | 250,0 |
| Оборудование спортивной площадки | 1 м² | 5,0 |
| Ремонт отмостки | 1 м² | 4,2 |
| Ремонт элементов фасада | 1 м² | 10,0 |
| Озеленение территории | 1 м² | 1,0 |
| Обустройство пандуса | 1 м² | 200,0 |

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района Похвистневский Самарской области, а также общественных территорий осуществляется с условием создания доступной среды, а именно обеспечения физической, пространственной и информационной доступности дворовых и общественных территорий для инвалидов и маломобильных групп населения.

**Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования муниципального района Похвистневский Самарской области - одно из направлений Программы.**

К вопросам местного значения городского поселения, установленным Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», относятся создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест отдыха населения.

Одним из факторов, формирующих положительный имидж поселения, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для отдыха населения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования, как следствие - повышение качества жизни населения муниципального образования.

Программа разработана в интересах обеспечения реализации единого подхода в использовании территорий и благоустройства мест организованного отдыха жителей и гостей поселения с учетом основных положений генерального плана муниципального района Похвистневский Самарской области.

В настоящее время имеющиеся места отдыха населения (скверы, детские площадки и т.п.), расположенные на территории муниципального района Похвистневский Самарской области, не обеспечивают растущие потребности жителей и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству.

Современный населенный пункт можно рассматривать как экосистему, в которой должны быть созданы наиболее благоприятные условия для жизни, но нельзя забывать про места, необходимые для общения человека с природой.

Места общего пользования для отдыха населения играют значительную роль в жизни небольших провинциальных поселков. Зоны отдыха — это места, где люди могут проводить свободное время, отдыхать от суеты.

**II. Приоритеты политики благоустройства, описание целей и задач муниципальной программы.**

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды Российской Федерации, стратегии развития региона и муниципального района Похвистневский Самарской области, приоритетами политики данной муниципальной программы в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

Основной целью программы является повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального района Похвистневский Самарской области. Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения муниципального района Похвистневский Самарской области.

Основными задачами муниципальной программы являются:

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального района Похвистневский Самарской области.

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального района Похвистневский Самарской области.

**III. Прогноз конечных результатов муниципальной программы.**

По результатам реализации муниципальной программы ожидается достижение следующих результатов: количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов муниципального района Похвистневский Самарской области – 53 (приложение№1 к Программе); количество общественных территорий муниципального района Похвистневский Самарской области – 9 (приложение №2 к Программе).

В части обеспечения реализации муниципальной программы предусматривается осуществление наиболее полной, своевременной и эффективной реализации мероприятий муниципальной программы.

**IV. Этапы и сроки реализации муниципальной программы**

Программа рассчитана на 2018-2022 годы и не предполагает разбивку на этапы.

**V. Перечень мероприятий муниципальной программы**

Перечень мероприятий муниципальной программы указан в приложении №3 к муниципальной Программе. Адресный перечень дворовых территорий и территорий общего пользования, подлежащих благоустройству, и планируемые объемы работ будут определены на основании проведенных визуальных и инструментальных обследований дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования с учетом предложений заинтересованных граждан, организаций (приложении №4 к Программе).

Сроки реализации мероприятий Программы отражены в приложении №5 к Программе.

**VI. Перечень целевых показателей муниципальной программы, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями программы**

Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений указан в приложении №6 к муниципальной Программе.

**VII. Информация по ресурсному обеспечению**

**муниципальной программы**

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018-2022 году составят 50 000 000 рублей. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий Программы.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы по источникам финансирования представлено в приложении №7 к муниципальной Программе.

Таблица 1 к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды на территории

муниципального района Похвистневский

Самарской области на 2018-2022 годы»

**МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**видов работ по благоустройству**

**дворовых территорий многоквартирных домов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Скамья без спинки**     |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки - 1,5 м;  Ширина – 380 мм;  Высота - 680 мм. | |
|  | **Скамья без спинки**   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки - 2,0 м;  Ширина - 385 мм;  Высота - 660 мм. | |  |  | |
|  | **Скамья со спинкой**   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки - 2,085 м;  Ширина - 770 мм;  Высота - 975 мм. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Установка урн** | |
|  | * **Урна металлическая**   **«Деревянный декор»**   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Высота - 665мм;  Ширина - 420 мм;  Объем: 10 л | |
|  | **Урна для мусора**   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Высота - 540 м  Ширина – 400 мм  Объем: 20 л | |

Ремонт дворовых проездов. Обеспечение освещения дворовых

 территорий.



**VIII. Виды трудового участия заинтересованных лиц и студенческих отрядов в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий.**

Заинтересованные лица и студенческие отряды принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную программу в текущем году, в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового участия.

Под заинтересованными лицами понимаются: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Под студенческими отрядами понимаются: добровольное объединение студентов высших и средних учебных заведений.

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц и студенческих отрядов, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

Виды трудового участия:

- подготовка дворовой территории к началу работ (уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории (посадка деревьев, кустарников, цветов);

- обеспечение благоприятных условий для работы работников подрядной организации, выполняющих работы по благоустройству дворовых территорий (горячий чай, печенье и т.д.).

Трудовое участие заинтересованных лиц и студенческих отрядов в реализации мероприятий муниципальной программы по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально. Документы, подтверждающие трудовое участие заинтересованных лиц и студенческих отрядов, предоставляются в общественную комиссию в соответствии с протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчеты подрядных организаций о выполнении работ, включающих информацию о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятий с трудовым участием граждан. Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в общественную комиссию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

**IX. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную подпрограмму**

По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную подпрограмму, отделом ЖКХ Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области совместно с администрациями сельских поселений района разрабатываются дизайн-проекты благоустройства и передаются на обсуждение заинтересованным лицам, подавшим заявку по указанной дворовой территории. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

Представитель (представители) заинтересованных лиц, указанный (ые) в протоколе общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, рассматривают и согласовывают дизайн-проект в течение 7 дней.

Дизайн-проекты по каждой дворовой территории, включенной в муниципальную подпрограмму, утверждаются Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области в срок до 01.08. текущего года.

**X. Описание мер регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы.

К таким рискам можно отнести:

влияние невыполнения (неполного выполнения) отдельных отраслевых мероприятий на комплексные результаты муниципальной программы;

недостаточное финансирование программных мероприятий;

макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики, а также изменением конъюнктуры на внутреннем рынке строительных материалов, техники, рабочей силы;

законодательные риски.

Соисполнители муниципальной программы осуществляют систематический контроль за ее исполнением и при необходимости готовят предложения по корректировке муниципальной программы и действиям, которые необходимо совершить в целях эффективной реализации муниципальной программы, а также составляют сводный отчет о ходе ее исполнения.

Эффективность реализации мероприятий программы во многом будет зависеть от совершенствования нормативно-правовой базы в сфере градостроительного законодательства, законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд. Принятие мер регулирования по управлению рисками муниципальной программы в процессе ее реализации осуществляется соисполнителями муниципальной программы.

На минимизацию рисков на достижение конечных результатов муниципальной программы направлены меры по разработке планов по мероприятиям, отраслевых проектов и мониторинга реализации программы, включая промежуточные показатели и индикаторы, а также информирование населения и публикация данных о ходе реализации программы.

Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных источников осуществляется путем бюджетного планирования, а также своевременной корректировки финансовых показателей муниципальной программы.

Управление рисками при реализации муниципальной программы и минимизация их негативных последствий при выполнении муниципальной программы будет осуществляться на основе оперативного планирования работ.

Управление реализацией муниципальной программы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:

использование принципа гибкого ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов для наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;

периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации муниципальной программы.

**XI. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается исходя из достижения запланированных результатов по каждому из целевых показателей путем сопоставлением плановых и фактических значений показателей муниципальной программы за текущий год по отношению к предыдущему году.

Оценка эффективности выполнения муниципальной программы проводится для обеспечения исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач муниципальной программы. Результаты оценки эффективности используются для корректировки графиков выполнения мероприятий муниципальной программы и плана ее реализации.

Информация о ходе выполнения муниципальной программы носит обобщенный характер, является результатом расчета, основывается на массиве первичных данных, не отражает итоговое состояние и позволяет проводить анализ в случае получения неудовлетворительных оценок.

Эффективность муниципальной программы оценивается по окончании текущего финансового года.

Также соисполнителями муниципальной программы ежеквартально осуществляется мониторинг реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценки следующих показателей:

степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов целей и показателей задач муниципальной программы и их плановых значений, по формуле:

Сд=Зф/Зп,

где Сд – степень достижения целей (решения задач),

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы,

Зп – плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

или

Сд = Зп/Зф (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, по формуле:

Уф=Фф/Фп,

где Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий программы,

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы,

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭП= Сд х Уф.

Реализация муниципальной программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

удовлетворительным уровнем эффективности;

неудовлетворительным уровнем эффективности.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации  муниципальной программы | Критерий оценки эффективности (ЭП) |
| Неудовлетворительный уровень эффективности | менее 0,5 |
| Удовлетворительный уровень эффективности | 0,5 - 0,79 |
| Высокий уровень эффективности | 0,8 - 1 |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды на территории муниципального района Похвистневский

Самарской области на 2018-2022 годы»

**Перечень дворовых территорий многоквартирных домов**

**муниципального района Похвистневский Самарской области**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Адрес дворовой территории** |
|  | с. Алькино ул. Советская д.2а |
|  | с. Кротково ул. Центральная д.11 |
|  | с. Кротково ул. Центральная д.5 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.34 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.35 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.38 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.39 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.41 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.42 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.43 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.44 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.45 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.46 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.47 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.48 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.49 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.50 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.51 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.52 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.53 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.54 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.55 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.57 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.58 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.59 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.61 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.62 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.64 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.65 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.66 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.67 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.68 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.69 |
|  | с. Среднее Аверкино ул. Центральная д.21в |
|  | с. Среднее Аверкино ул. Школьная д.11 |
|  | с. Старый Аманак ул. Центральная д.41 |
|  | с. Старопохвистнево ул. Мира д.1 |
|  | с. Старопохвистнево ул. Мира д.5 |
|  | с. Старопохвистнево ул. Советская д.13 |
|  | с. Подбельск ул. Доровских д.23 |
|  | с.Подбельск ул. Куйбышевская д. 126 |
|  | с.Подбельск ул. Куйбышевская д. 128 |
|  | с.Подбельск ул. Куйбышевская д. 130 |
|  | с.Подбельск ул. Куйбышевская д. 132 |
|  | с.Подбельск ул. Куйбышевская д. 134 |
|  | с.Подбельск ул. Ленинградская д. 21 |
|  | с.Подбельск ул. Полевая д. 4а |
|  | с.Подбельск ул. Куйбышевская д. 140 |
|  | с.Подбельск ул. Куйбышевская д. 144 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды на территории муниципального района Похвистневский

Самарской области на 2018-2022 годы»

**Перечень общественных территорий**

**муниципального района Похвистневский Самарской области**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Адрес** |
|  | Общественная территория сельского поселения Алькино |
|  | Общественная территория сельского поселения Среднее Аверкино |
|  | Общественная территория сельского поселения Большой Толкай |
|  | Общественная территория сельского поселения Мочалеевка |
|  | Общественная территория сельского поселения Новое Мансуркино |
|  | Общественная территория сельского поселения Подбельск |
|  | Общественная территория сельского поселения Савруха |
|  | Общественная территория сельского поселения Старый Аманак |
|  | Общественная территория сельского поселения Старопохвистнево |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды на территории муниципального района Похвистневский

Самарской области на 2018-2022 годы»

**Перечень мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы»**

**с указанием сроков их реализации**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, программного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  участники | Срок | | Ожидаемый непосредственный  результат (краткое описание) |
| начала  реализации | окончания  реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | | | | | |
| 1  2 | **Основные мероприятия:**  Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов м.р. Похвистневский Самарской области  Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования м. р. Похвистневский Самарской области | Администрация м.р.Похвистневский Самарской области  Администрация м.р.Похвистневский Самарской области | 2018  2018 | 2022  2022 | Формирование комфортной и благоприятной городской среды. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов м.р. Похвистневский Самарской области.  Формирование комфортной и благоприятной городской среды. Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования м.р. Похвистневский Самарской области. |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды на территории муниципального района Похвистневский

Самарской области на 2018-2022 годы»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы⃰

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адреса многоквартирных домов (МКД),  которые охватывает  дворовая территория | Количество квартир  в МКД  (указать отдельно но каждому дому) | Количество зарегистрированных граждан, чел. | Кадастро вые номера земельны х участков, сформиро ванных под МКД | Наличие придомовой территории на сформирова нном земельном участке (да/нет) | Способ управления МКД  с  указанием управляя  ющей органи  заци и, ТСЖ и др. | Планируемые виды работ | | | | | | | | Объем средств, необходимых для выполнения мероприятий, тыс. руб. | | | | Планируе мое участие заинтерес ованных лиц (да/нет) | Примечан ие (указать о наличии предусмот ренных средств в местном бюджете, заинтерес ованных лиц, либо о готовност и их предусмот реть) |
| Минимальный перечень | | | | Дополнительный перечень | | | | всего | В том числе | | |
| Наименование | Необходимость (да/не т) | Наличие ПСД/  дизайн- проекта | Стоимость, тыс. рублей | Наименование | Необходимо сть (да/не т) | Нали ие ПСД/  дизайн- проек та | Стоимость, тыс. руб | Федер., обл. бюджеты | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| м.р. Похвистневский Самарской области |  |  |  |  |  | 1. ремонт дворовых проездов |  |  |  | 1.оборудование детских площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. обеспечение освещения дворовых территорий |  |  |  | 2.оборудование спортивных площадок |  |  |  |
| 3. установка урн |  |  |  | 3.оборудование автомобильных парковок |  |  |  |
| 4. установка скамеек |  |  |  | 4.ремонт тротуаров и пеепешеходных дорожек |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.ремонт отмостки МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.Ремонт фасадов МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.озеленение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

⃰ Адресный перечень дворовых территорий формируется после проведения отбора дворовых территорий Общественной комиссией согласно заявкам (предложениям) заинтересованных лиц

Перечень территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы⃰

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адреса территорий общего пользования | Площадь территории общего пользования, м² | Кадастровый номер земельны х участков, сформиро ванных под МКД | Планируемые виды работ | | | | Объем средств, необходимых для выполнения мероприятий, тыс. руб. | | | | Планируемое участие заинтересованных лиц (да/нет) | Примечание (указать о наличии предусмотренных средств в местном бюджете, заинтересованных лиц, либо о готовности их предусмотреть) |
| всего | В том числе | | |
| Наименование работ | Необходимость (да/нет) | Наличие ПСД/  дизайн- проекта | Стоимость, тыс. рублей | Федер., обл. бюджеты | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| м.р. Похвистневский Самарская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

⃰ Перечень территорий общего пользования формируется после проведения отбора территорий общего пользования Общественной комиссией согласно заявкам (предложениям) граждан, организаций

Приложение 5

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды на территории муниципального района Похвистневский

Самарской области на 2018-2022 годы»

План реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления  контрольного события (дата) | | | | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | Срок наступления контрольного события (дата) | | | |
|  |  |  | 2018 г. | | | | 2019 г. | | | | 2020 г. | | | | 2021 г. | | | | 2022 г. | | | |
|  |  |  | 1  кв-л | 2  кв-л | 3  кв-л | 4  кв-л | 1  кв-л | 2  кв-л | 3  кв-л | 4  кв-л | 1  кв-л | 2  кв-л | 3  кв-л | 4  кв-л | 1  кв-л | 2  кв-л | 3  кв-л | 4  кв-л | 1  кв-л | 2  кв-л | 3  кв-л | 4  кв-л |
| Контрольное событие  № 1 | Благоустройство дворовых территорий МКД  в м.р. Похвистневский Самарской области | Администрация  м.р. Похвистневский Самарской области |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |
| Контрольное событие  № 2 | Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования  в м.р. Похвистневский Самарской области | Администрация  м.р. Похвистневский Самарской области |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |

Приложение 6

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской

среды на территории муниципального

района Похвистневский Самарской области

на 2018-2022 годы»

**Перечень целевых показателей программы, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | ГРБС | Значение показателей | | | Наименование программных мероприятий |
| на начало реализации программы | | 2018-2022 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа**  **«Формирование комфортной городской среды** **на территории муниципального района Похвистневский на 2017 год»** | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов м.р. Похвистневский  Самарской области | шт. | Администрация м.р.Похвистневский  Самарской области | | 0 | 68 | Благоустройство дворовых территорий |
| 2 | Количество наиболее посещаемых территорий общего пользования м.р. Похвистневский Самарской области | шт. | Администрация м.р.Похвистневский  Самарской области | | 0 | 9 | Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования |

Приложение 7

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской

среды на территории муниципального

района Похвистневский Самарской области

на 2018-2022 годы»

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды** **на** **территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы»**

**за счет средств областного, федерального и местного бюджета\***

| Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, руб. | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2017 год»» | Всего | 929 | 0503 | 35000L555F | 244 | 5000000 | | | | |
| Администрация м.р. Похвистневский Самарской области |  |  |  |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| Основные мероприятия:  **1.** Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов м.р. Похвистневский  Самарской области |  |  |  |  |  | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 |
| **2**.Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования м.р. Похвистневский Самарской области |  |  |  |  |  | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 |

\*В настоящее время средства местного бюджета на реализацию данных мероприятий не запланированы решением о бюджете на 2018 год.