**ПРОТОКОЛ №1**

**Совещания рабочей группы по работе над проектом**

**«Формирование комфортной городской среды»**

от 12.10.2017г.

Присутствовали:

Первый зам. Главы района по соц. вопросам - В.А.Ятманкин;

Главы сельских поселений - 4 чел. ( с. Мочалеевка, с. Ст. Аманак, с. Старопохвистнево, с. Большой Толкай);

Зам. Главы района по кап. строительству -С.В.Райков;

Начальник отдела ЖКХ - Ю.В. Костин;

Председатель районного совета -Е.К.Кудрявцева.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

Реализация мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий. *Докладывает В.А.Ятманкин - первый заместитель Главы района по социальным вопросам.*

По этому вопросу выступил первый заместитель Главы района по социальным вопросам - В.А.Ятманкин. Он информировал о состоянии выполняемых работ по ремонту дворовых территорий. Им были поставлены следующие задачи:

Необходимо ускорить темпы и улучшить качество ремонта. Совместно с общественностью осуществлять систематический контроль за благоустройством дворов. Вовлекать жителей для проведения мероприятий по благоустройству во дворах, организовывать с общественностью субботники по наведению порядка вокруг домов. Главам поселений отчитываться еженедельно о выполненных работах.

Выступил начальник отдела ЖКХ - Костин Ю.В с напоминанием о том, что такое комфортная благоустроенная среда, как и в какие сроки будут проводиться работы на дворовых территориях.

Выступил, глава поселения Савруха, выразив благодарность от жителей, где осуществлен ремонт дворов. Работы у них продолжаются.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Осуществлять систематический контроль совместно с общественностью за качеством проведения работ по благоустройству дворовых территорий.

2. Предоставить главам поселений 16 октября 2017года мероприятия с жильцами в отремонтированных дворах.

Первый заместитель Главы района по социальным вопросам В.А.Ятманкин