|  |  |
| --- | --- |
| Герб р-н |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **муниципального района Похвистневский Самарской области**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  28.12.2017 № 1092  г. Похвистнево |  | |  |

Об утверждении муниципальной

программы «Формирование

комфортной городской среды на

территории муниципального района

Похвистневский Самарской области

на 2018-2022 годы»

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=5AD91AB160A1149F10A44972BFDCC757886264B0A09463C27677886565EC9E90C9197A4EFF48x6z2J) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования комфортной городской среды», руководствуясь Уставом района, Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную Программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы».

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник Похвистневского района» и разместить на официальном сайте Администрации района в сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителя Главы района по капитальному строительству, архитектуре и градостроительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству (Райкова С.В.).

Глава района Ю.Ф. Рябов

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

м.р. Похвистневский

Самарской области

от 28.12.2017 № 1092

**Муниципальная программа**

**«Формирование комфортной городской среды на территории**

**муниципального района Похвистневский**

**Самарской области на** **2018-2022 годы»**

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы» (далее – Программа) |
| Наименование субъекта РФ на территории которого реализуется программа | Самарская область |
| Наименование муниципального образования на территории которого реализуется программа | Муниципальный район Похвистневский Самарской области |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области |
| Разработчик муниципальной программы | МКУ «Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» муниципального района Похвистневский Самарской области совместно с сельскими поселениями муниципального района Похвистневский Самарской области |
| Основания для разработки программы | Гражданский кодекс Российской Федерации  Бюджетный кодекс Российской Федерации  Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования комфортной городской среды»  Устав муниципального района Похвистневский Самарской области |
| Цель программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального района Похвистневский Самарской области. Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения муниципального района Похвистневский Самарской области |
| Задачи программы | 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального района Похвистневский Самарской области  2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального района Похвистневский Самарской области |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования муниципального района Похвистневский Самарской области |
| Сроки и этапы реализации программы | 2018-2022 годы  Реализация программы не предусматривает выделение этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы |
| Целевые показатели программы | Выполнение запланированного комплекса мероприятий по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования муниципального района Похвистневский Самарской области |
| Объемы и источники финансирования программы | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов |

**I. Основные характеристики текущего состояния благоустройства на территории муниципального района Похвистневский Самарской области. Описание основных проблем и прогноз развития состояния дворовых территорий**

Одним из главных приоритетов развития территории муниципального района Похвистневский Самарской области является создание благоприятной для проживания населения района и ведения экономической деятельности городской среды. Уровень благоустройства городской среды определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства. Отсутствие парковой зоны (сквера), детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы - все это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения муниципального района Похвистневский Самарской области. Для решения этих проблем на уровне муниципальных образований возникла необходимость в разработке муниципальных программ по формированию комфортной городской среды. Но реализация мероприятий программы невозможно без участия средств федерального бюджета.

В связи с этим Правительством Российской Федерации в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» разработаны и утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской федерации и муниципальных программ по формированию современной городской среды (Постановление Правительства РФ от 28.04.2017 № 511).

Дворовые территории многоквартирных домов муниципального района Похвистневский Самарской области (далее – дворовые территории) являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. По состоянию на 01.12.2017 года в муниципальном районе Похвистневский Самарской области насчитывается 47 дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных в населенных пунктах с численным составом жителей более 1000 человек.

Текущее состояние дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: отсутствии асфальтобетонного покрытия проездов, проходов, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, отсутствие парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: недостаточное финансирование мероприятий по благоустройству в предыдущие годы, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Благоустройство дворовых территорий и общественных территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Важнейшей задачей Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство дворовых территорий и общественных территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для решения проблем по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, будет способствовать повышению уровня комфортного проживания и отдыха населения.

Благоустройство дворовых территорий осуществляется исходя из минимального и дополнительного перечней работ по их благоустройству.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя: (таблица 1 к Программе):

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек, урн.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает:

оборудование детских площадок;

оборудование спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

обустройство тротуаров и пешеходных дорожек;

озеленение территории;

обустройство пандусов для маломобильных групп населения.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов реализуется только при условии выполнения работ, предусмотренных минимальным перечнем.

Виды работ, предусмотренные минимальным и дополнительным перечнями работ по благоустройству дворовых территорий, определяются собственниками помещений в многоквартирных домах.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории приведены в таблице 1 к настоящей Программе.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ составляется на основе сметной документации, которая составлена ресурсным методом в соответствии с ГЭСН-2001, ГЭСНр-2001, ТССЦ-2001 в текущих ценах с использованием программного комплекса Estimate 1.8 Эталон.

Величина накладных расходов определяется в % от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов), в соответствии с методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33,2004) и Письма Минрегиона РФ от 09.06.2011г. №15127-ИП/08.

Норматив сметной прибыли учтен в % от величины средств на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов), в соответствии с методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001) с учетом письма Росстроя №АП-5536/06 от 18.11.2004г. и Письма Минрегиона РФ от 09.06.2011г. №15127-ИП/08.

Нормативная стоимость работ составляет:

**по минимальному перечню:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид работ | Единица  измерения | Сумма на ед. изм.,  не более, тыс. рублей |
| Ремонт дворового проезда и подъезда к дворовой территории | 1 м² | 3,4 |
| Установка скамеек | шт. | 7,0 |
| Установка урн | шт. | 4,0 |
| Освещение | шт. | 20,0 |

**по дополнительному перечню:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид работ | Единица  измерения | Сумма на ед. изм.,  не более, тыс. рублей |
| Ремонт и обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | 1 м² | 4,2 |
| Оборудование автомобильной парковки | 1 м² | 5,0 |
| Оборудование детской площадки | Площадка | 250,0 |
| Оборудование спортивной площадки | 1 м² | 5,0 |
| Озеленение территории | 1 м² | 1,0 |
| Обустройство пандуса | 1 м² | 200,0 |

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района Похвистневский Самарской области, а также общественных территорий осуществляется с условием создания доступной среды, а именно обеспечения физической, пространственной и информационной доступности дворовых и общественных территорий для инвалидов и маломобильных групп населения.

**Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования муниципального района Похвистневский Самарской области - одно из направлений Программы**

К вопросам местного значения муниципального образования, установленным Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», относятся создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест отдыха населения.

Одним из факторов, формирующих положительный имидж поселения, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для отдыха населения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования, как следствие - повышение качества жизни населения муниципального образования.

Программа разработана в интересах обеспечения реализации единого подхода в использовании территорий и благоустройства мест организованного отдыха жителей и гостей поселения с учетом основных положений генерального плана муниципального района Похвистневский Самарской области.

В настоящее время имеющиеся места отдыха населения (скверы, детские площадки и т.п.), расположенные на территории муниципального района Похвистневский Самарской области, не обеспечивают растущие потребности жителей и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству.

Современный населенный пункт можно рассматривать как экосистему, в которой должны быть созданы наиболее благоприятные условия для жизни, но нельзя забывать про места, необходимые для общения человека с природой.

Места общего пользования для отдыха населения играют значительную роль в жизни небольших провинциальных поселков. Зоны отдыха — это места, где люди могут проводить свободное время, отдыхать от суеты.

**II. Приоритеты политики благоустройства, описание целей и задач Программы**

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды Российской Федерации, стратегии развития региона и муниципального района Похвистневский Самарской области, приоритетами политики данной Программы в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального района Похвистневский Самарской области. Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения муниципального района Похвистневский Самарской области.

Основными задачами Программы являются:

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального района Похвистневский Самарской области;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального района Похвистневский Самарской области.

**III. Прогноз конечных результатов Программы**

По результатам реализации Программы ожидается достижение следующих результатов:

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов муниципального района Похвистневский Самарской области – 53 (Приложение 1 к настоящей Программе);

- количество общественных территорий муниципального района Похвистневский Самарской области – 9 (риложение 2 к настоящей Программе).

В части обеспечения реализации муниципальной программы предусматривается осуществление наиболее полной, своевременной и эффективной реализации мероприятий муниципальной программы.

**IV. Этапы и сроки реализации Программы**

Программа рассчитана на 2018-2022 годы и не предполагает разбивку на этапы.

**V. Перечень мероприятий Программы**

Перечень мероприятий Программы указан в Приложении 3 к настоящей Программе. Адресный перечень дворовых территорий и территорий общего пользования, подлежащих благоустройству, и планируемые объемы работ будут определены на основании проведенных визуальных и инструментальных обследований дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования с учетом предложений заинтересованных граждан, организаций (Приложении 4 к настоящей Программе).

Сроки реализации мероприятий Программы отражены в Приложении 5 к настоящей Программе.

**VI. Перечень целевых показателей Программы, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями программы**

Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой плановых значений указан в Приложении 6 к настоящей Программе.

**VII. Информация по ресурсному обеспечению Программы**

Расходы на реализацию мероприятий Программы в 2018-2022 году составят 50 000 000 рублей. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий Программы.

Ресурсное обеспечение Программы по источникам финансирования представлено в приложении 7 к настоящей Программе.

Таблица 1 к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды на территории

муниципального района Похвистневский

Самарской области на 2018-2022 годы»

**МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**видов работ по благоустройству**

**дворовых территорий многоквартирных домов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Скамья без спинки**     |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки - 1,5 м;  Ширина – 380 мм;  Высота - 680 мм. | |
|  | **Скамья без спинки**   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки - 2,0 м;  Ширина - 385 мм;  Высота - 660 мм. | |  |  | |
|  | **Скамья со спинкой**   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки - 2,085 м;  Ширина - 770 мм;  Высота - 975 мм. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Установка урн** | |
|  | * **Урна металлическая**   **«Деревянный декор»**   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Высота - 665мм;  Ширина - 420 мм;  Объем: 10 л | |
|  | **Урна для мусора**   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Высота - 540 м  Ширина – 400 мм  Объем: 20 л | |

Ремонт дворовых проездов. Обеспечение освещения дворовых

 территорий.



**VIII. Виды трудового участия заинтересованных лиц и студенческих отрядов в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий**

Заинтересованные лица и студенческие отряды принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, включенных в Программу в текущем году, в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового участия.

Под заинтересованными лицами понимаются: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Под студенческими отрядами понимаются: добровольное объединение студентов высших и средних учебных заведений.

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц и студенческих отрядов, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

Виды трудового участия:

- подготовка дворовой территории к началу работ (уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории (посадка деревьев, кустарников, цветов);

- обеспечение благоприятных условий для работы работников подрядной организации, выполняющих работы по благоустройству дворовых территорий (горячий чай, печенье и т.д.).

Трудовое участие заинтересованных лиц и студенческих отрядов в реализации мероприятий Программы по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально. Документы, подтверждающие трудовое участие заинтересованных лиц и студенческих отрядов, предоставляются в общественную комиссию в соответствии с протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчеты подрядных организаций о выполнении работ, включающих информацию о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятий с трудовым участием граждан. Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в общественную комиссию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

**IX. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную подпрограмму**

По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную подпрограмму, отделом жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» муниципального района Похвистневский Самарской области совместно с Администрациями сельских поселений района разрабатываются дизайн-проекты благоустройства и передаются на обсуждение заинтересованным лицам, подавшим заявку по указанной дворовой территории. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

Представитель (представители) заинтересованных лиц, указанный (ые) в протоколе общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, рассматривают и согласовывают дизайн-проект в течение 7 дней.

Дизайн-проекты по каждой дворовой территории, включенной в муниципальную подпрограмму, утверждаются Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области.

**X. Описание мер регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы**

Реализация Программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы.

К таким рискам можно отнести:

влияние невыполнения (неполного выполнения) отдельных отраслевых мероприятий на комплексные результаты Программы;

недостаточное финансирование программных мероприятий;

макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики, а также изменением конъюнктуры на внутреннем рынке строительных материалов, техники, рабочей силы;

законодательные риски.

Соисполнители Программы осуществляют систематический контроль за ее исполнением и при необходимости готовят предложения по корректировке Программы и действиям, которые необходимо совершить в целях эффективной реализации Программы, а также составляют сводный отчет о ходе ее исполнения.

Эффективность реализации мероприятий Программы во многом будет зависеть от совершенствования нормативно-правовой базы в сфере градостроительного законодательства, законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд. Принятие мер регулирования по управлению рисками Программы в процессе ее реализации осуществляется соисполнителями Программы.

На минимизацию рисков на достижение конечных результатов Программы направлены меры по разработке планов по мероприятиям, отраслевых проектов и мониторинга реализации Программы, включая промежуточные показатели и индикаторы, а также информирование населения и публикация данных о ходе реализации Программы.

Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных источников осуществляется путем бюджетного планирования, а также своевременной корректировки финансовых показателей Программы.

Управление рисками при реализации Программы и минимизация их негативных последствий при выполнении Программы будет осуществляться на основе оперативного планирования работ.

Управление реализацией Программы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:

использование принципа гибкого ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов для наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;

периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации Программы.

**XI. Методика оценки эффективности Программы**

Эффективность реализации Программы оценивается исходя из достижения запланированных результатов по каждому из целевых показателей путем сопоставлением плановых и фактических значений показателей Программы за текущий год по отношению к предыдущему году.

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач Программы. Результаты оценки эффективности используются для корректировки графиков выполнения мероприятий Программы и плана ее реализации.

Информация о ходе выполнения Программы носит обобщенный характер, является результатом расчета, основывается на массиве первичных данных, не отражает итоговое состояние и позволяет проводить анализ в случае получения неудовлетворительных оценок.

Эффективность Программы оценивается по окончании текущего финансового года.

Также соисполнителями Программы ежеквартально осуществляется мониторинг реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе оценки следующих показателей:

степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов целей и показателей задач Программы и их плановых значений, по формуле:

Сд=Зф/Зп,

где Сд – степень достижения целей (решения задач),

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) Программы,

Зп – плановое значение индикатора (показателя) Программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

или

Сд = Зп/Зф (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета Программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы, по формуле:

Уф=Фф/Фп,

где Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы,

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы,

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭП= Сд х Уф.

Реализация Программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

удовлетворительным уровнем эффективности;

неудовлетворительным уровнем эффективности.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации  Программы | Критерий оценки эффективности (ЭП) |
| Неудовлетворительный уровень эффективности | менее 0,5 |
| Удовлетворительный уровень эффективности | 0,5 - 0,79 |
| Высокий уровень эффективности | 0,8 - 1 |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды на территории муниципального района Похвистневский

Самарской области на 2018-2022 годы»

**Перечень дворовых территорий многоквартирных домов**

**муниципального района Похвистневский Самарской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Адрес дворовой территории** | **Год реализации программы** |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.43 | 2018 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.46 | 2018 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.50 | 2018 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.51 | 2018 |
|  | с. Среднее Аверкино ул. Школьная д.11 | 2018 |
|  | с.Подбельск ул. Полевая д. 4а | 2018 |
|  | с.Подбельск ул. Куйбышевская д. 126 | 2018 |
|  | с.Подбельск ул. Куйбышевская д. 132 | 2018 |
|  | с.Подбельск ул. Куйбышевская д. 134 | 2018 |
|  | с. Старопохвистнево ул. Мира д.1 | 2018 |
|  | с. Алькино ул. Советская д.2а | 2019 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.34 | 2019 |
|  | с. Старопохвистнево ул. Мира д.5 | 2019 |
|  | с.Подбельск ул. Куйбышевская д. 128 | 2019 |
|  | с. Старый Аманак ул. Центральная д.41 | 2019 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.35 | 2019 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.39 | 2019 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.45 | 2019 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.59 | 2019 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.42 | 2019 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.47 | 2020 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.52 | 2020 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.53 | 2020 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.54 | 2020 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.61 | 2020 |
|  | с. Старопохвистнево ул. Советская д.13 | 2020 |
|  | с.Подбельск ул. Куйбышевская д. 130 | 2020 |
|  | с.Подбельск ул. Ленинградская д. 21 | 2020 |
|  | с. Подбельск ул. Доровских д.23 | 2020 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.38 | 2020 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.41 | 2021 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.48 | 2021 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.49 | 2021 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.62 | 2021 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.64 | 2021 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.65 | 2021 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.66 | 2021 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.67 | 2021 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.45 | 2021 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.68 | 2021 |
|  | с.Подбельск ул. Куйбышевская д. 140 | 2022 |
|  | с.Подбельск ул. Куйбышевская д. 144 | 2022 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.44 | 2022 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.55 | 2022 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.57 | 2022 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.58 | 2022 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.69 | 2022 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды на территории муниципального района Похвистневский

Самарской области на 2018-2022 годы»

**Перечень общественных территорий**

**муниципального района Похвистневский Самарской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п.п. | Сельское поселение | Адрес | Год реализации программы |
| 1 | Мочалеевка | с. Первомайск, ул. Первомайская. Парк у ДК | 2018 |
| 2 | Среднее Аверкино | с. Нижнеаверкино. Парк у ДК | 2018 |
| 3 | Среднее Аверкино | с. Среднее Аверкино. Парк у ДК | 2018 |
| 4 | Старый Аманак | с. Старый Аманак, ул.Шулайкина 109.Парк у ДК | 2018 |
| 5 | Старый Аманак | с. Старый Аманак, ул.Шулайкина. Сквер | 2018 |
| 6 | Старый Аманак | с. Старый Аманак, ул.Ленина. Сквер | 2018 |
| 7 | Старый Аманак | с. Новый Аманак, ул. Центральная. Сквер | 2018 |
| 8 | Новое Мансуркино | с. Сосновка, Парк у ДК | 2018 |
| 9 | Подбельск | с. Подбельск ул. Куйбышевская. Центральный парк | 2019 |
| 10 | Подбельск | с. Нижнеягодное, ул.Центральная. Парк у ДК | 2019 |
| 11 | Савруха | с. Савруха ул. Центральная Усадьба. Парк у ДК | 2019 |
| 12 | Савруха | с. Александровка. Сквер | 2019 |
| 13 | Большой Толкай | с. Большой Толкай, ул.Ленина 93. Парк | 2019 |
| 14 | Старопохвистнево | с. Старопохвистнево, Парк у Школы | 2019 |
| 15 | Подбельск | с. Подбельск ул. Куйбышевская. Парк у ДК | 2020 |
| 16 | Подбельск | с. Подбельск, ул.Мира. Сквер | 2020 |
| 17 | Мочалеевка | с. Мочалеевка, ул. Советская, Парк уДК | 2020 |
| 18 | С. Савруха | с. Савруха ул. Центральная Усадьба. Сквер у дома №60 | 2020 |
| 19 | Среднее Аверкино | с. Ахрат. Парк у ДК | 2020 |
| 20 | Большой Толкай | с. Большой Толкай, ул.Ленина 95Г. Сквер | 2020 |
| 21 | Подбельск | с. Подбельск, ул.Комсомольская. Площадь | 2021 |
| 22 | Подбельск | с. Верхний Кинель, ул. Сквер | 2021 |
| 23 | Мочалеевка | с. Пример, ул. Северная. Парк | 2021 |
| 24 | Алькино | с. Алькино. ул.Советская 93. « Мемориал Славы» | 2021 |
| 25 | Новое Мансуркино | с. Новое Мансуркино, ул.Ленина 91А. Парк | 2021 |
| 26 | Мочалеевка | с. Первомайск, ул. Мелиораторов. Сквер | 2022 |
| 27 | Савруха | с. Савруха ул. Центральная Усадьба. Центральная площадь | 2022 |
| 28 | Савруха | пос. Северный Ключ. Сквер | 2022 |
| 29 | Савруха | с. Вязовка. Сквер | 2022 |
| 30 | Алькино | с. Нугайка. ул.Центральная 30А. Сквер | 2022 |
| 31 | Алькино | с. Красный мост, ул.Центральная . Сквер | 2022 |
| 32 | Старопохвистнево | с. Сукаевка, Сквер | 2022 |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды на территории муниципального района Похвистневский

Самарской области на 2018-2022 годы»

**Перечень мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы»**

**с указанием сроков их реализации**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, программного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  участники | Срок | | Ожидаемый непосредственный  результат (краткое описание) |
| начала  реализации | окончания  реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | | | | | |
| 1  2 | **Основные мероприятия:**  Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов м.р. Похвистневский Самарской области  Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования м. р. Похвистневский Самарской области | Администрация м.р.Похвистневский Самарской области  Администрация м.р.Похвистневский Самарской области | 2018  2018 | 2022  2022 | Формирование комфортной и благоприятной городской среды. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов м.р. Похвистневский Самарской области  Формирование комфортной и благоприятной городской среды. Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования м.р. Похвистневский Самарской области |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды на территории муниципального района Похвистневский

Самарской области на 2018-2022 годы»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы⃰

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адреса многоквартирных домов (МКД),  которые охватывает  дворовая территория | Количество квартир  в МКД  (указать отдельно но каждому дому) | Количество зарегистрированных граждан, чел. | Кадастро вые номера земельны х участков, сформиро ванных под МКД | Наличие придомовой территории на сформирова нном земельном участке (да/нет) | Способ управления МКД  с  указанием управляя  ющей органи  заци и, ТСЖ и др. | Планируемые виды работ | | | | | | | | Объем средств, необходимых для выполнения мероприятий, тыс. руб. | | | | Планируе мое участие заинтерес ованных лиц (да/нет) | Примечан ие (указать о наличии предусмот ренных средств в местном бюджете, заинтерес ованных лиц, либо о готовност и их предусмот реть) |
| Минимальный перечень | | | | Дополнительный перечень | | | | всего | В том числе | | |
| Наименование | Необходимость (да/не т) | Наличие ПСД/  дизайн- проекта | Стоимость, тыс. рублей | Наименование | Необходимо сть (да/не т) | Нали ие ПСД/  дизайн- проек та | Стоимость, тыс. руб | Федер., обл. бюджеты | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| с. Алькино ул. Советская д.2А | 16 | 41 | нет | нет | Непосредственное управление | 1 | Да | Нет | 400 | 5 | Да | Нет | 100 | 500 | 450 | 50 | Нет | Да |  |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| С. Савруха ул. Центральная Усадьба д.34 | 16 | 31 | нет | нет | ООО «УК Похвистневского района» | 1 | Да | Нет | 400 | 5 | Да | Нет | 100 | 500 | 450 | 50 | Нет | Да |  |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| С. Савруха ул. Центральная Усадьба д.35 | 4 | 6 | нет | нет | ООО «УК Похвистневского района» | 1 | Да | Нет | 400 | 5 | Да | Нет | 100 | 500 | 450 | 50 | Нет | Да |  |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| С. Савруха ул. Центральная Усадьба д.38 | 16 | 34 | нет | нет | ООО «УК Похвистневского района» | 1 | Да | Нет | 400 | 5 | Да | Нет | 100 | 500 | 450 | 50 | Нет | Да |  |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| С. Савруха ул. Центральная Усадьба д.39 | 16 | 54 | нет | нет | ООО «УК Похвистневского района» | 1 | Да | Нет | 400 | 5 | Да | Нет | 100 | 500 | 450 | 50 | Нет | Да |  |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| С. Савруха ул. Центральная Усадьба д.41 | 16 | 40 | нет | нет | ООО «УК Похвистневского района» | 1 | Да | Нет | 400 | 5 | Да | Нет | 100 | 500 | 450 | 50 | Нет | Да |  |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| С. Савруха ул. Центральная Усадьба д.42 | 16 | 32 | нет | нет | ООО «УК Похвистневского района» | 1 | Да | Нет | 400 | 5 | Да | Нет | 100 | 500 | 450 | 50 | Нет | Да |  |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| С. Савруха ул. Центральная Усадьба д.43 | 16 | 41 | нет | нет | ООО «УК Похвистневского района» | 1 | Да | Нет | 400 | 5 | Да | Нет | 100 | 500 | 450 | 50 | Нет | Да |  |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| С. Савруха ул. Центральная Усадьба д.44 | 12 | 44 | нет | нет | ООО «УК Похвистневского района» | 1 | Да | Нет | 614,29 | 5 | Да | Нет | 100 | 714,29 | 642,86 | 71,429 | Нет | Да |  |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| С. Савруха ул. Центральная Усадьба д.45 | 16 | 41 | нет | нет | ООО «УК Похвистневского района» | 1 | Да | Нет | 400 | 5 | Да | Нет | 100 | 500 | 450 | 50 | Нет | Да |  |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| С. Савруха ул. Центральная Усадьба д.46 | 16 | 36 | нет | нет | ООО «УК Похвистневского района» | 1 | Да | Нет | 400 | 5 | Да | Нет | 100 | 500 | 450 | 50 | Нет | Да |  |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| С. Савруха ул. Центральная Усадьба д.47 | 16 | 39 | нет | нет | ООО «УК Похвистневского района» | 1 | Да | Нет | 400 | 5 | Да | Нет | 100 | 500 | 450 | 50 | Нет | Да |  |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| С. Савруха ул. Центральная Усадьба д.48 | 16 | 50 | нет | нет | ООО «УК Похвистневского района» | 1 | Да | Нет | 400 | 5 | Да | Нет | 100 | 500 | 450 | 50 | Нет | Да |  |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| С. Савруха ул. Центральная Усадьба д.50 | 16 | 40 | нет | нет | ООО «УК Похвистневского района» | 1 | Да | Нет | 400 | 5 | Да | Нет | 100 | 500 | 450 | 50 | Нет | Да |  |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| С. Савруха ул. Центральная Усадьба д.51 | 16 | 44 | нет | нет | ООО «УК Похвистневского района» | 1 | Да | Нет | 400 | 5 | Да | Нет | 100 | 500 | 450 | 50 | Нет | Да |  |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| С. Савруха ул. Центральная Усадьба д.52 | 16 | 51 | нет | нет | ООО «УК Похвистневского района» | 1 | Да | Нет | 400 | 5 | Да | Нет | 100 | 500 | 450 | 50 | Нет | Да |  |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| С. Савруха ул. Центральная Усадьба д.53 | 16 | 51 | нет | нет | ООО «УК Похвистневского района» | 1 | Да | Нет | 400 | 5 | Да | Нет | 100 | 500 | 450 | 50 | Нет | Да |  |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| С. Савруха ул. Центральная Усадьба д.54 | 16 | 41 | нет | нет | ООО «УК Похвистневского района» | 1 | Да | Нет | 400 | 5 | Да | Нет | 100 | 500 | 450 | 50 | Нет | Да |  |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| С. Савруха ул. Центральная Усадьба д.55 | 22 | 43 | нет | нет | ООО «УК Похвистневского района» | 1 | Да | Нет | 614,29 | 5 | Да | Нет | 100 | 714,29 | 642,86 | 71,429 | Нет | Да |  |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| С. Савруха ул. Центральная Усадьба д.57 | 16 | 41 | нет | нет | ООО «УК Похвистневского района» | 1 | Да | Нет | 614,29 | 5 | Да | Нет | 100 | 714,29 | 642,86 | 71,429 | Нет | Да |  |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| С. Савруха ул. Центральная Усадьба д.58 | 16 | 24 | нет | нет | ООО «УК Похвистневского района» | 1 | Да | Нет | 614,29 | 5 | Да | Нет | 100 | 714,29 | 642,86 | 71,429 | Нет | Да |  |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| С. Савруха ул. Центральная Усадьба д.59 | 16 | 41 | нет | нет | ООО «УК Похвистневского района» | 1 | Да | Нет | 400 | 5 | Да | Нет | 100 | 500 | 450 | 50 | Нет | Да |  |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| С. Савруха ул. Центральная Усадьба д.61 | 18 | 47 | нет | нет | ООО «УК Похвистневского района» | 1 | Да | Нет | 400 | 5 | Да | Нет | 100 | 500 | 450 | 50 | Нет | Да |  |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| С. Савруха ул. Центральная Усадьба д.62 | 18 | 48 | нет | нет | ООО «УК Похвистневского района» | 1 | Да | Нет | 400 | 5 | Да | Нет | 100 | 500 | 450 | 50 | Нет | Да |  |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| С. Савруха ул. Центральная Усадьба д.64 | 16 | 40 | нет | нет | ООО «УК Похвистневского района» | 1 | Да | Нет | 400 | 5 | Да | Нет | 100 | 500 | 450 | 50 | Нет | Да |  |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| С. Савруха ул. Центральная Усадьба д.65 | 18 | 46 | нет | нет | ООО «УК Похвистневского района» | 1 | Да | Нет | 400 | 5 | Да | Нет | 100 | 500 | 450 | 50 | Нет | Да |  |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| С. Савруха ул. Центральная Усадьба д.66 | 18 | 38 | нет | нет | ООО «УК Похвистневского района» | 1 | Да | Нет | 400 | 5 | Да | Нет | 100 | 500 | 450 | 50 | Нет | Да |  |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| С. Савруха ул. Центральная Усадьба д.67 | 18 | 48 | нет | нет | ООО «УК Похвистневского района» | 1 | Да | Нет | 400 | 5 | Да | Нет | 100 | 500 | 450 | 50 | Нет | Да |  |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| С. Савруха ул. Центральная Усадьба д.68 | 18 | 51 | нет | нет | ООО «УК Похвистневского района» | 1 | Да | Нет | 400 | 5 | Да | Нет | 100 | 500 | 450 | 50 | Нет | Да |  |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| С. Савруха ул. Центральная Усадьба д.69 | 24 | 51 | нет | нет | ООО «УК Похвистневского района» | 1 | Да | Нет | 614,29 | 5 | Да | Нет | 100 | 714,29 | 642,86 | 71,429 | Нет | Да |  |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| С. Среднее Аверкино ул. Центральная д.21В | 8 | 11 | нет | нет | ООО «УК Похвистневского района» | 1 | Да | Нет | 400 | 5 | Да | Нет | 100 | 500 | 450 | 50 | Нет | Да |  |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| С. Среднее Аверкино ул. Школьная д.11А | 8 | 16 | нет | нет | ООО «УК Похвистневского района» | 1 | Да | Нет | 400 | 5 | Да | Нет | 100 | 500 | 450 | 50 | Нет | Да |  |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| С. Подбельск ул. Доровских д. 23 | 18 | 27 | нет | нет | ООО «УК Похвистневского района» | 1 | Да | Нет | 400 | 5 | Да | Нет | 100 | 500 | 450 | 50 | Нет | Да |  |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| С. Подбельск ул. Полевая д.4А | 18 | 40 | нет | нет | ООО «УК Похвистневского района» | 1 | Да | Нет | 400 | 5 | Да | Нет | 100 | 500 | 450 | 50 | Нет | Да |  |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| С. Подбельск ул. Ленинградская д. 21 | 8 | 15 | нет | нет | ООО «УК Похвистневского района» | 1 | Да | Нет | 400 | 5 | Да | Нет | 100 | 500 | 450 | 50 | Нет | Да |  |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| С. Подбельск ул. Куйбышевская д. 126 | 56 | 56 | нет | нет | ООО «УК Похвистневского района» | 1 | Да | Нет | 400 | 5 | Да | Нет | 100 | 500 | 450 | 50 | Нет | Да |  |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| С. Подбельск ул. Куйбышевская д. 128 | 100 | 62 | нет | нет | ООО «УК Похвистневского района» | 1 | Да | Нет | 400 | 5 | Да | Нет | 100 | 500 | 450 | 50 | Нет | Да |  |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| С. Подбельск ул. Куйбышевская д. 130 | 70 | 50 | нет | нет | ООО «УК Похвистневского района» | 1 | Да | Нет | 400 | 5 | Да | Нет | 100 | 500 | 450 | 50 | Нет | Да |  |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| С. Подбельск ул. Куйбышевская д. 132 | 70 | 60 | нет | нет | ООО «УК Похвистневского района» | 1 | Да | Нет | 400 | 5 | Да | Нет | 100 | 500 | 450 | 50 | Нет | Да |  |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| С. Подбельск ул. Куйбышевская д. 132 | 70 | 60 | нет | нет | ООО «УК Похвистневского района» | 1 | Да | Нет | 400 | 5 | Да | Нет | 100 | 500 | 450 | 50 | Нет | Да |  |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| С. Подбельск ул. Куйбышевская д. 134 | 58 | 79 | нет | нет | ООО «УК Похвистневского района» | 1 | Да | Нет | 400 | 5 | Да | Нет | 100 | 500 | 450 | 50 | Нет | Да |  |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| С. Подбельск ул. Куйбышевская д. 140 | 42 | 34 | нет | нет | ООО «УК Похвистневского района» | 1 | Да | Нет | 614,29 | 5 | Да | Нет | 100 | 714,29 | 642,86 | 71,429 | Нет | Да |  |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| С. Подбельск ул. Куйбышевская д. 144 | 15 | 15 | нет | нет | ООО «УК Похвистневского района» | 1 | Да | Нет | 614,29 | 5 | Да | Нет | 100 | 714,29 | 642,86 | 71,429 | Нет | Да |  |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| С. Старопохвистнево ул. Советская д. 13 | 16 | 35 | нет | нет | Непосредственное управление | 1 | Да | Нет | 400 | 5 | Да | Нет | 100 | 500 | 450 | 50 | Нет | Да |  |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| С. Старопохвистнево ул. Мира д. 1 | 18 | 49 | нет | нет | Непосредственное управление | 1 | Да | Нет | 400 | 5 | Да | Нет | 100 | 500 | 450 | 50 | Нет | Да |  |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| С. Старопохвистнево ул. Мира д. 5 | 16 | 23 | нет | нет | Непосредственное управление | 1 | Да | Нет | 400 | 5 | Да | Нет | 100 | 500 | 450 | 50 | Нет | Да |  |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| С. Старый Аманак ул. Центральная д. 41 | 18 | 35 | нет | нет | Непосредственное управление | 1 | Да | Нет | 400 | 5 | Да | Нет | 100 | 500 | 450 | 50 | Нет | Да |  |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |

⃰ Адресный перечень дворовых территорий формируется после проведения отбора дворовых территорий Общественной комиссией согласно заявкам (предложениям) заинтересованных лиц.

**Минимальный перечень:**

1. Ремонт дворовых проездов.
2. Обеспечение освещения дворовых территорий
3. Установка урн
4. Установка скамеек

**Дополнительный перечень:**

1. Оборудование детских площадок
2. Оборудование спортивных площадок
3. Оборудование автомобильных парковок
4. Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек
5. Озеленение территории
6. Обустройство пандусов

Перечень территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адреса территорий общего пользования | Площадь территории общего пользования, м² | Кадастровый номер земельны х участков, сформиро ванных под МКД | Планируемые виды работ | | | | Объем средств, необходимых для выполнения мероприятий, тыс. руб. | | | | Планируемое участие заинтересованных лиц (да/нет) | Примечание (указать о наличии предусмотренных средств в местном бюджете, заинтересованных лиц, либо о готовности их предусмотреть) |
| всего | В том числе | | |
| Наименование работ | Необходимость (да/нет) | Наличие ПСД/  дизайн- проекта | Стоимость, тыс. рублей | Федер., обл. бюджеты | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| с. Первомайск, ул. Первомайская. Парк у ДК | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет | 62,5 | 625 | 562,5 | 62,5 | Нет | Да |  |
| с. Нижнеаверкино. Парк у ДК | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет | 62,5 | 625 | 562,5 | 62,5 | Нет | Да |  |
| с. Среднее Аверкино. Парк у ДК | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет | 62,5 | 625 | 562,5 | 62,5 | Нет | Да |  |
| с. Старый Аманак, ул.Шулайкина 109.Парк у ДК | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет | 62,5 | 625 | 562,5 | 62,5 | Нет | Да |  |
| с. Старый Аманак, ул.Шулайкина. Сквер | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет | 62,5 | 625 | 562,5 | 62,5 | Нет | Да |  |
| с. Старый Аманак, ул.Ленина. Сквер | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет | 62,5 | 625 | 562,5 | 62,5 | Нет | Да |  |
| с. Новый Аманак, ул. Центральная. Сквер | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет | 62,5 | 625 | 562,5 | 62,5 | Нет | Да |  |
| с. Сосновка, Парк у ДК | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет | 62,5 | 625 | 562,5 | 62,5 | Нет | Да |  |
| с. Подбельск ул. Куйбышевская. Центральный парк | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет | 83,3 | 833 | 749,7 | 83,3 | Нет | Да |  |
| с. Нижнеягодное, ул.Центральная. Парк у ДК | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет | 83,3 | 833 | 749,7 | 83,3 | Нет | Да |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба. Парк у ДК | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет | 83,3 | 833 | 749,7 | 83,3 | Нет | Да |  |
| с. Александровка. Сквер | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет | 83,3 | 833 | 749,7 | 83,3 | Нет | Да |  |
| с. Большой Толкай, ул.Ленина 93. Парк | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет | 83,3 | 833 | 749,7 | 83,3 | Нет | Да |  |
| с. Старопохвистнево, Парк у Школы | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет | 83,3 | 833 | 749,7 | 83,3 | Нет | Да |  |
| с. Подбельск ул. Куйбышевская. Парк у ДК | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет | 83,3 | 833 | 749,7 | 83,3 | Нет | Да |  |
| с. Подбельск, ул.Мира. Сквер | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет | 83,3 | 833 | 749,7 | 83,3 | Нет | Да |  |
| с. Мочалеевка, ул. Советская, Парк уДК | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет | 83,3 | 833 | 749,7 | 83,3 | Нет | Да |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба. Сквер у дома №60 | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет | 83,3 | 833 | 749,7 | 83,3 | Нет | Да |  |
| с. Ахрат. Парк у ДК | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет | 83,3 | 833 | 749,7 | 83,3 | Нет | Да |  |
| с. Большой Толкай, ул.Ленина 95Г. Сквер | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет | 83,3 | 833 | 749,7 | 83,3 | Нет | Да |  |
| с. Подбельск, ул.Комсомольская. Площадь | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет | 83,3 | 833 | 749,7 | 83,3 | Нет | Да |  |
| с. Верхний Кинель, ул. Сквер | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет | 83,3 | 833 | 749,7 | 83,3 | Нет | Да |  |
| с. Пример, ул. Северная. Парк | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет | 83,3 | 833 | 749,7 | 83,3 | Нет | Да |  |
| с. Алькино. ул.Советская 93. « Мемориал Славы» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет | 83,3 | 833 | 749,7 | 83,3 | Нет | Да |  |
| с. Новое Мансуркино, ул.Ленина 91А. Парк | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет | 83,3 | 833 | 749,7 | 83,3 | Нет | Да |  |
| с. Первомайск, ул. Мелиораторов. Сквер | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет | 83,3 | 833 | 749,7 | 83,3 | Нет | Да |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба. Центральная площадь | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет | 83,3 | 833 | 749,7 | 83,3 | Нет | Да |  |
| пос. Северный Ключ. Сквер | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет | 83,3 | 833 | 749,7 | 83,3 | Нет | Да |  |
| с. Вязовка. Сквер | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет | 83,3 | 833 | 749,7 | 83,3 | Нет | Да |  |
| с. Нугайка. ул.Центральная 30А. Сквер | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет | 83,3 | 833 | 749,7 | 83,3 | Нет | Да |  |
| с. Красный мост, ул.Центральная . Сквер | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет | 83,3 | 833 | 749,7 | 83,3 | Нет | Да |  |
| с. Сукаевка, Сквер | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет | 83,3 | 833 | 749,7 | 83,3 | Нет | Да |  |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды на территории муниципального района Похвистневский

Самарской области на 2018-2022 годы»

Сроки реализации мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления  контрольного события (дата) | | | | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | Срок наступления контрольного события (дата) | | | |
|  |  |  | 2018 г. | | | | 2019 г. | | | | 2020 г. | | | | 2021 г. | | | | 2022 г. | | | |
|  |  |  | 1  кв-л | 2  кв-л | 3  кв-л | 4  кв-л | 1  кв-л | 2  кв-л | 3  кв-л | 4  кв-л | 1  кв-л | 2  кв-л | 3  кв-л | 4  кв-л | 1  кв-л | 2  кв-л | 3  кв-л | 4  кв-л | 1  кв-л | 2  кв-л | 3  кв-л | 4  кв-л |
| Контрольное событие  № 1 | Благоустройство дворовых территорий МКД  в м.р. Похвистневский Самарской области | Администрация  м.р. Похвистневский Самарской области |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  |
| Контрольное событие  № 2 | Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования  в м.р. Похвистневский Самарской области | Администрация  м.р. Похвистневский Самарской области |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  |

Приложение 6

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской

среды на территории муниципального

района Похвистневский Самарской области

на 2018-2022 годы»

**Перечень целевых показателей программы, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | ГРБС | Значение показателей | | | Наименование программных мероприятий |
| на начало реализации программы | | 2018-2022 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа**  **«Формирование комфортной городской среды** **на территории муниципального района Похвистневский на 2017 год»** | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов м.р. Похвистневский  Самарской области | шт. | Администрация м.р.Похвистневский  Самарской области | | 0 | 47 | Благоустройство дворовых территорий |
| 2 | Количество наиболее посещаемых территорий общего пользования м.р. Похвистневский Самарской области | шт. | Администрация м.р.Похвистневский  Самарской области | | 0 | 32 | Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования |

Приложение 7

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской

среды на территории муниципального

района Похвистневский Самарской области

на 2018-2022 годы»

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды** **на** **территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы»**

**за счет средств областного, федерального и местного бюджета**

| Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, руб. | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2017 год»» | Всего | 929 | 0503 | 35000L555F | 244 | 5000000 | | | | |
| Администрация м.р. Похвистневский Самарской области |  |  |  |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| Основные мероприятия:  **1.** Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов м.р. Похвистневский  Самарской области | 47 |  |  |  |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |
| **2**.Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования м.р. Похвистневский Самарской области | 32 |  |  |  |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |