|  |
| --- |
| Герб р-н **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **муниципального района Похвистневский Самарской области**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  26.02.2018 № 148  г. Похвистнево    Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы  «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2016-2020 годы» |
|

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 18.10.2013 № 709 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ», Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2016-2020 годы».

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы района по капитальному строительству, архитектуре и градостроительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации муниципального района Похвистневский.

3. Разместить Постановление на официальном сайте Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области в сети Интернет.

**Глава района Ю.Ф. Рябов**

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

## «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ПОХВИСТНЕВСКИЙ

## САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 - 2020 ГОДЫ»

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА **2017 год** (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Цель1.**Снижение уровня аварийности на автомобильных дорогах района | | | | | |
| 2 | **Задача 1***.* Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | | | | | |
| 3 | Количество дорожно-транспортных происшествий | случаев | 34 | 34 | 100% |  |
| 4 | **Цель 2**.Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 2 человека (50процентов) по сравнению с 2015 годом | | | | | |
| 5 | **Задача 2.** Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | | | | | |
| 6 | Сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 3 | 12 | Увеличение на 400% | Выезд на встречную полосу, не соответствие скорости условиям движения, не справились с рулевым управлением |
| 7 | Сокращение числа детей, раненых в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 0 | 4 | Увеличение на 4 человека | Увеличение детей, раненых в дорожно-транспортных происшествиях, из-за не соответствия скорости условиям движения, выезда на встречную полосу водителями транспортных средств. |
| 8 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) | единиц | 10,04 | 41,1 | Увеличение на 31,06 единиц | Из-за увеличения числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. |
| 9 | Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) | единиц | 3,06 | 12,2 | Увеличение на 9,14 единиц | Из-за увеличения числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

## «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ПОХВИСТНЕВСКИЙ

## САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 - 2020 ГОДЫ»

ЗА **2017 год** (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | **23,0** | 23,0 | 100% |  |
| 2 | местный бюджет | **23,0** | 23,0 | 100% |  |

## Оценка эффективности реализации муниципальной программы «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ПОХВИСТНЕВСКИЙ

## САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 - 2020 ГОДЫ»

Эффективность реализации муниципальной программы проводится по следующим направлениям:

1. Оценка полноты финансирования (Q1- форма 2).

Результативность программы будет оцениваться на основе целевых показателей, определенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий Программы.

Q1 = 23,0 = 1

23,0

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2 - форма 1).

Оценка эффективности использования средств бюджета будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов). Рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

Q2 = 34/34+12/3+41,1/10,04+12,2/3,06 = 3,26

4

## В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной Программы (приложение 7 к Постановлению 709 от 18.10.2013г.) «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 - 2020 ГОДЫ» по результирующей шкале оценке эффективности данная Программа имеет «Приемлемый уровень эффективности» за 2017 год.