

|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **муниципального района Похвистневский Самарской области**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  27.02.2018 № 151  г. Похвистнево |
|

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

«Формирование комфортной городской

среды на территории муниципального района

Похвистневский Самарской области на 2017 год»

# В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=5AD91AB160A1149F10A44972BFDCC757886264B0A09463C27677886565EC9E90C9197A4EFF48x6z2J) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 18.10.2013 №709 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ», Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2017 год».
2. Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителя Главы района по капитальному строительству, архитектуре и градостроительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Райкова С.В.
3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации района в сети «Интернет».

**Глава района Ю.Ф. Рябов**

Утверждено

Постановлением Администрации

муниципального района

Похвистневский Самарской области

«27» февраля 2018 г № 151

Отчет

О реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2017 год»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области | | | | | |
| Разработчик муниципальной программы | Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области | | | | | |
| Основание для разработки программы | -Гражданский кодекс Российской Федерации,  -Бюджетный кодекс Российской Федерации,  -Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  - Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования комфортной городской среды» | | | | | |
| Цель программы | Повышение уровня благоустройства территории муниципального района Похвистневский Самарской области | | | | | |
| Задачи программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального района Похвистневский Самарской области.  2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального района Похвистневский Самарской области. | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий муниципального района Похвистневский Самарской области | | | | | |
| Срок реализации программы | 2017 год | | | | | |
| Целевые показатели программы | №п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя | | |
| на начало реализации программы | | 2017 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов муниципального района Похвистневский Самарской области | шт. | | 0 | 15 |
| Объемы и источники финансирования программы | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов | | | | | |

Выполнение целевых показателей Муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Похвистневский за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | План | Факт | % исполнения |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов м.р.Похвистневский | шт. | 15 | 15 | 100 |

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды** **на** **территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2017 год»**

**за счет средств областного, федерального и местного бюджета**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения,  руб. | | | % исполнения |
| Всего | План | Факт |
| «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2017 год» | 5 061 189 | 5 061 189 | 5 061 189 | 100 |
| Мероприятие  1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений расположенных по адресам: |  |  |  |  |
| 1.1.село Большой Толкай ул. Ленина, д.95А | 229 939,83 | 229 939,83 | 229 939,83 | 100 |
| 1.2. село Большой Толкай ул. Ленина, д.95Б | 238 451,67 | 238 451,67 | 238 451,67 | 100 |
| 1.3. село Большой Толкай ул. Ленина, д.95В | 191 180,17 | 191 180,17 | 191 180,17 | 100 |
| 1.4. село Большой Толкай ул. Ленина, д.95Г | 179 601,33 | 179 601,33 | 179 601,33 | 100 |
| 1.5.село Первомайск  ул. Первомайская, д. 71 | 359 548 | 359 548 | 359 548 | 100 |
| 1.6. село Савруха ул. Центральная Усадьба, д.36 | 226 605,91 | 226 605,91 | 226 605,91 | 100 |
| 1.7. село Савруха ул. Центральная Усадьба, д.37. | 316 836,93 | 316 836,93 | 316 836,93 | 100 |
| 1.8. село Савруха ул. Центральная Усадьба, д.40 | 332 458,41 | 332 458,41 | 332 458,41 | 100 |
| 1.9. село Савруха ул. Центральная Усадьба, д.60 | 480 321,69 | 480 321,69 | 480 321,69 | 100 |
| 1.10. село Савруха ул. Центральная Усадьба, д.63 | 610 634,01 | 610 634,01 | 610 634,01 | 100 |
| 1.11. село Савруха ул. Центральная Усадьба, д.70 | 141 366,05 | 141 366,05 | 141 366,05 | 100 |
| 1.12. село Старопохвистнево ул. Советская, д.16 | 480 370,83 | 480 370,83 | 480 370,83 | 100 |
| 1.13.село Старопохвистнево ул. Советская, д.16А | 421 090,17 | 421 090,17 | 421 090,17 | 100 |
| 1.14.село Старый Аманак ул. Центральная д.39 | 426 597,42 | 426 597,42 | 426 597,42 | 100 |
| 1.15. село Старый Аманак ул. Шулайкина, д.105 | 426 186,58 | 426 186,58 | 426 186,58 | 100 |

**Расчет оценки эффективности муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается исходя из достижения запланированных результатов по каждому из целевых показателей путем сопоставлением плановых и фактических значений показателей муниципальной программы за текущий год по отношению к предыдущему году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценки следующих показателей:

степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов целей и показателей задач муниципальной программы и их плановых значений, по формуле:

Сд=Зф/Зп = 15/15=1

Где, Сд – степень достижения целей (решения задач),

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы, 15 дворовых территорий

Зп – плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) -15 дворовых территорий.

Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, по формуле:

Уф=Фф/Фп = 5061189руб. /5061189руб. =1

где Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий программы,

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, 5061189 рублей

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период, 5061189 рублей

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭП= Сд х Уф =1х1=1

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

высоким уровнем эффективности (0,8-1);

удовлетворительным уровнем эффективности (0,5-0,79);

неудовлетворительным уровнем эффективности (менее 0,5).

**Высокий уровень эффективности -1**