Постановление Администрации района

от «20» марта 2018 № 209

Приложение 1

Таблица 11

Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство (приобретение) жилья для жителей сельских поселений Муниципального района – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | домов | 406 | 20 | 3 | 1 | 7 | 105 | 125 | 145 |
|  |  | кв. м | 23900,54 | 2562,04 | 279,7 | 92,6 | 716,2 | 5670 | 6750 | 7830 |
|  |  | млн. руб. | 63,1474 | 29,5933 | 3,9069 | 1,4752 | 7,0430 | 7,0430 | 7,0430 | 7,0430 |
| 1.1 | Алькино | домов | 31 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 10 |
|  |  | кв.м | 2004,2 | 557,3 | 96,9 | 0 | 0 | 378 | 432 | 540 |
| 1.2 | Среднее Аверкино | домов | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 |
|  |  | кв.м | 1875,79 | 471,79 | 0 | 0 | 0 | 378 | 486 | 540 |
| 1.3 | Большой Толкай | домов | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 |
|  |  | кв.м | 1563,9 | 159,9 | 0 | 0 | 0 | 378 | 486 | 540 |
| 1.4 | Малое Ибряйкино | домов | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 10 |
|  |  | кв.м | 1680,2 | 132 | 0 | 0 | 198,2 | 378 | 432 | 540 |
| 1.5 | Малый Толкай | домов | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | кв.м | 1458,3 | 0 | 0 | 0 | 162,3 | 378 | 432 | 486 |
| 1.6 | Красные Ключи | домов | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 10 |
|  |  | кв.м | 1476 | 126 | 0 | 0 | 0 | 378 | 432 | 540 |
| 1.7 | Кротково | домов | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | кв.м | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 432 | 486 |
| 1.8 | Мочалеевка | домов | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | кв.м | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 432 | 486 |
| 1.9 | Новое Мансуркино | домов | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 10 |
|  |  | кв.м | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 432 | 540 |
| 1.10 | Подбельск | домов | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 |
|  |  | кв.м | 1837,75 | 333,25 | 100,5 | 0 | 0 | 378 | 486 | 540 |
| 1.11 | Рысайкино | домов | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | кв.м | 1487,6 | 191,6 | 0 | 0 | 0 | 378 | 432 | 486 |
| 1.12 | Савруха | домов | 32 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 10 |
|  |  | кв.м | 1978,2 | 123 | 82,3 | 92,6 | 276,3 | 378 | 486 | 540 |
| 1.13 | Старый Аманак | домов | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 |
|  |  | кв.м | 1508,6 | 104,6 | 0 | 0 | 0 | 378 | 486 | 540 |
| 1.14 | Староганькино | домов | 28 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 10 |
|  |  | кв.м | 1698,6 | 269,2 | 0 | 0 | 79,4 | 378 | 432 | 540 |
| 1.15 | Старопохвистнево | домов | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | кв.м | 1389,4 | 93,4 | 0 | 0 | 0 | 378 | 432 | 486 |
| 2. | Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Муниципального района для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | домов | 229 | 11 | 3 | 14 | 6 | 55 | 65 | 75 |
|  |  | кв.м | 14071,05 | 1412,04 | 270,1 | 1175,81 | 683,1 | 2970 | 3510 | 4050 |
|  |  | млн. руб. | 64,4261 | 15,5720 | 5,2068 | 17,1705 | 6,6192 | 6,6192 | 6,6192 | 6,6192 |
| 2.1 | Алькино | домов |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 |
|  |  | кв.м | 1116 | 123,5 | 0 | 0 | 236,5 | 216 | 270 | 270 |
| 2.2 | Среднее Аверкино | домов |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | кв.м | 938,49 | 203,79 | 0 | 0 | 86,7 | 162 | 216 | 270 |
| 2.3 | Большой Толкай | домов |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 |
|  |  | кв.м | 784,1 | 0 | 0 | 82,1 | 0 | 216 | 216 | 270 |
| 2.4 | Малое Ибряйкино | домов |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 |
|  |  | кв.м | 1149,81 | 106,2 | 0 | 341,61 | 0 | 162 | 270 | 270 |
| 2.5 | Малый Толкай | домов |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | кв.м | 713 | 0 | 0 | 65 | 0 | 162 | 216 | 270 |
| 2.6 | Красные Ключи | домов |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 |
|  |  | кв.м | 814,4 | 0 | 112,4 | 0 | 0 | 162 | 270 | 270 |
| 2.7 | Кротково | домов |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | кв.м | 720 | 0 | 0 | 72 | 0 | 162 | 216 | 270 |
| 2.8 | Мочалеевка | домов |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | кв.м | 743,7 | 43,3 | 52,4 | 0 | 0 | 162 | 216 | 270 |
| 2.9 | Новое Мансуркино | домов |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 |
|  |  | кв.м | 758,3 | 0 | 0 | 56,3 | 0 | 216 | 216 | 270 |
| 2.10 | Подбельск | домов |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 |
|  |  | кв.м | 1274,15 | 253,75 | 0 | 74,5 | 81,9 | 324 | 270 | 270 |
| 2.11 | Рысайкино | домов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | кв.м | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 216 | 270 |
| 2.12 | Савруха | домов |  | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 |
|  |  | кв.м | 2104 | 527,1 | 105,3 | 359,7 | 193,9 | 378 | 270 | 270 |
| 2.13 | Старый Аманак | домов |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | кв.м | 802,4 | 154,4 | 0 | 0 | 0 | 162 | 216 | 270 |
| 2.14 | Староганькино | домов |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | кв.м | 706,5 | 0 | 0 | 58,5 | 0 | 162 | 216 | 270 |
| 2.15 | Старопохвистнево | домов |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | кв.м | 798,2 | 0 | 0 | 66,1 | 84,1 | 162 | 216 | 270 |

Постановление Администрации района

от «20» марта 2018 № 209

Приложение 2

Таблица 12

Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры на территории сельских поселений Муниципального района

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики - всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 9 | 3 | 2 | 1 |  | 2 | 1 |  |
|  |  | млн. руб. | 31,74448 | 8,160 | 5,440 | 5,440 |  | 9,98448 | 2,72 |  |
| 1.1 | Кротково (п. Новомочалеевка, с. Исаково, с. Абдул-Завод) | единиц | 3 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | млн. руб. | 10,43224 | 2,72 | 2,72 |  |  | 4,99224 |  |  |
| 1.2 | Рысайкино (с. Султангулово) | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 2,72 | 2,72 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Савруха (с. Александровка) | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 2,72 | 2,72 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Среднее Аверкино (с. Ахрат) | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 2,72 |  | 2,72 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Старопохвистнево | единиц | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 5,44 |  |  | 5,44 |  |  |  |  |
| 1.6 | Малый Толкай (п. Передовка) | единиц | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | млн. руб. | 2,72 |  |  |  |  |  | 2,72 |  |
| 1.7 | Алькино (п. Нугайка) | единиц | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | млн. руб. | 4,99224 |  |  |  |  | 4,99224 |  |  |
| 2 | Строительство учреждений культурно-досугового типа – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | пос. мест | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Старопохвистнево | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | пос. мест | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство плоскостных спортивных сооружений – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 6 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  |  | кв.м | 9408 | 1568 |  |  | 1568 | 1568 | 1568 | 3136 |
|  |  | млн. руб. | 30,066949 | 5,0 |  |  | 4,822249 | 5,2447 | 5,0 | 10,0 |
| 3.1 | Савруха (п.Северный Ключ) | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м | 1568 | 1568 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Среднее Аверкино (с.Среднее Аверкино) | единиц | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | кв.м | 1568 |  |  |  |  | 1568 |  |  |
|  |  | млн. руб. | 5,2447 |  |  |  |  | 5,2447 |  |  |
| 3.3 | Малое Ибряйкино (с.Малое Ибряйкино) | единиц | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | кв.м | 1568 |  |  |  |  |  | 1568 |  |
|  |  | млн. руб. | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |
| 3.4 | Старопохвистнево (с.Старопохвистнево) | единиц | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | кв.м | 1568 |  |  |  |  |  |  | 1568 |
|  |  | млн. руб. | 5,0 |  |  |  |  |  |  | 5,0 |
| 3.5 | Кротково (с. Исаково) | единиц | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | кв.м | 1568 |  |  |  |  |  |  | 1568 |
|  |  | млн. руб. | 5,0 |  |  |  |  |  |  | 5,0 |
| 3.6 | Старый Аманак (с. Старый Аманак) | единиц | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | кв.м | 1568 |  |  |  | 1568 |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 4,822249 |  |  |  | 4,822249 |  |  |  |

Постановление Администрации района

от «20» марта 2018 № 209

Приложение 3

Таблица 13

Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских поселений Муниципального района

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство распределительных газопроводов - всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | км | 9,046 | 4,7 | 4,2 | 0,146 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 9,046 | 4,7 | 4,2 | 0,146 |  |  |  |  |
| 1.1 | с. Подбельск (сельского поселения Подбельск) строительство газопровода низкого давления | км | 4,7 | 4,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 4,7 | 4,7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | пос. Вязовка (сельского поселения Савруха) строительство газопровода низкого давления | км | 4,2 |  | 4,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 4,2 |  | 4,2 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | с. Старый Аманак (сельского поселения Старый Аманак) строительство газопровода низкого давления | км | 0,146 |  |  | 0,146 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 0,146 |  |  | 0,146 |  |  |  |  |
| 2 | Строительство локальных сетей водоснабжения -всего | млн. руб. | 126,1559 | 33,57285 | 12,7364 | 25,64665 |  |  | 27 | 27,2 |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 8 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 |
|  |  | млн.руб | 16 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2 | 2 |
|  | - строительство водоводов | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 7 | 1 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 |
|  |  | млн.руб | 7 | 1 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 16 | 5 | 1,7 | 1,8 |  |  | 3,5 | 4 |
|  |  | млн.руб | 103,1559 | 28,57285 | 6,7364 | 19,64665 |  |  | 24 | 24,2 |
| 2.1 | В том числе в разрезе сельских поселений: | млн. руб. | 126,1559 | 33,57285 | 12,7364 | 25,64665 |  |  | 27 | 27,2 |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | 8 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 |
|  |  | млн.руб | 16 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2 | 2 |
|  | Подбельск (с. Нижнеягодное) | ед. | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее Аверкино (с. Нижнеаверкино, п. Чекалинка) | ед. | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Новое Мансуркино (с. Новое Мансуркино) | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Старый Аманак (с. Старый Аманак) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кротково (п. Новомочалеевка) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рысайкино (с. Султангулово) | ед. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | млн.руб | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Савруха (с. Александровка) | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | млн.руб | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Малый Толкай (п. Передовка) | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | 7 | 1 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 |
|  |  | млн.руб | 7 | 1 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 |
|  | Подбельск (с. Нижнеягодное) | ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее Аверкино (с. Нижнееаверкино, п.Чекалинка) | ед. | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Новое Мансуркино (с. Новое Мансуркино) | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Старый Аманак (с. Старый Аманак) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кротково (п. Новомочалеевка) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рысайкино (с. Султангулово) | ед. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | млн.руб | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Савруха (с. Александровка) | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | млн.руб | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Малый Толкай (п. Передовка) | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 16 | 5 | 1,7 | 1,8 |  |  | 3,5 | 4 |
|  |  | млн.руб | 103,1559 | 28,57285 | 6,7364 | 19,64665 |  |  | 24 | 24,2 |
|  | Подбельск (с. Нижнеягодное) | км | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 28,57285 | 28,57285 |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее Аверкино (с. Нижнеаверкино) | км | 1,7 |  | 1,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 6,7364 |  | 6,7364 |  |  |  |  |  |
|  | Новое Мансуркино (с. Новое Мансуркино) | км | 0,7 |  |  | 0,7 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 11,17665 |  |  | 11,17665 |  |  |  |  |
|  | Кротково (п. Новомочалеевка) | км | 1,2 |  |  |  |  |  |  | 1,2 |
|  |  | млн.руб | 9,2 |  |  |  |  |  |  | 9,2 |
|  | Рысайкино (с. Султангулово) | км | 3,5 |  |  |  |  |  | 3,5 |  |
|  |  | млн.руб | 24 |  |  |  |  |  | 24 |  |
|  | Савруха (с. Александровка) | км | 2,8 |  |  |  |  |  |  | 2,8 |
|  |  | млн.руб | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | Малый Толкай (п. Передовка) | км | 1,1 |  |  | 1,1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 8,47 |  |  | 8,47 |  |  |  |  |
| 3 | Строительство канализационных очистных сооружений и сети производительностью500 куб.м/ сутки в с. Подбельск - всего | млн. руб | 180,607 |  | 180,607 |  |  |  |  |  |

Постановление Администрации района

от «20» марта 2018 № 209

Приложение 4

Таблица 14

Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельских поселениях Муниципального района

| № п/п | Наименование проектов | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в с. Подбельск (сельского поселения Подбельск) площадью 4,0 га – всего, | млн. руб. | 37,4 | 37,4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изготовление проектно-сметной документации | млн. руб. | 1,2 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство подъездных дорог | км | 0,8 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего | млн. руб. | 14,8 | 14,8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | ВЛ-10 кВ | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | ВЛ-0,4 кВ | км | 14,8 | 14,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 14,8 | 14,8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Линия уличного освещения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Строительство объектов газоснабжения - всего | млн.руб | 4,7 | 4,7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Строительство газопровода среднего давления | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 4,7 | 4,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 4,7 | 4,7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Строительство объектов водоснабжения - всего | млн.руб | 4,7 | 4,7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 | Строительство водопровода | км | 0,7 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 4,7 | 4,7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Строительство (реконструкция) детского сада | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3 | Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.4 | Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Строительство (реконструкция) спортивного сооружения | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Озеленение улиц и площадей | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |

Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельских поселениях Муниципального района

| № п/п | Наименование проектов | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в пос. Вязовка (сельского поселения Савруха) площадью 5,0 га – всего, | млн. руб. | 34,5 |  | 34,5 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изготовление проектно-сметной документации | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство подъездных дорог | км | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего | млн. руб. | 12,6 |  | 12,6 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | ВЛ-10 кВ | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | ВЛ-0,4 кВ | км | 12,6 |  | 12,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 12,6 |  | 12,6 |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Линия уличного освещения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Строительство объектов газоснабжения - всего | млн.руб | 4,2 |  | 4,2 |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Строительство газопровода среднего давления | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 4,2 |  | 4,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 4,2 |  | 4,2 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Строительство объектов водоснабжения - всего | млн.руб | 4,2 |  | 4,2 |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Строительство водопровода | км | 0,63 |  | 0,63 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 4,2 |  | 4,2 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Строительство объектов социальной сферы и благоустройства - всего | млн.руб | 7,5 |  | 7,5 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Строительство (реконструкция) детского сада | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3 | Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики) | ед. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  |  |  |
| 1.6.4 | Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.5 | Строительство (реконструкция) спортивного сооружения | ед. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.6.6 | Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7 | Озеленение улиц и площадей | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |

Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельских поселениях Муниципального района

| № п/п | Наименование проектов | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в с. Старый Аманак (сельского поселения Старый Аманак) площадью 0,4216 га – всего, | млн. руб. | 10,696 |  |  | 10,696 |  |  |  |  |
| 1.1 | Изготовление проектно-сметной документации | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство подъездных дорог | км | 0,6 |  |  | 0,6 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  |
| 1.3 | Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего | млн. руб. | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | ВЛ-10 кВ | км | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  |  |  |
| 1.3.3 | ВЛ-0,4 кВ | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Линия уличного освещения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Строительство объектов газоснабжения - всего | млн.руб | 0,146 |  |  | 0,146 |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Строительство газопровода среднего давления | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 0,146 |  |  | 0,146 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 0,146 |  |  | 0,146 |  |  |  |  |
| 1.5 | Строительство объектов водоснабжения - всего | млн.руб | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 | Строительство водопровода | км | 0,228 |  |  | 0,228 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |  |  |
| 1.6 | Строительство объектов социальной сферы и благоустройства - всего | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Строительство (реконструкция) детского сада | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3 | Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.4 | Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Строительство (реконструкция) спортивного сооружения | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Озеленение улиц и площадей | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 16

Реализация проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений Муниципального района

- Объемы и источники финансирования Программы

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджетов области (края, республики), района и сельских поселений, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 855,206827 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 330,078168 млн. рублей;

за счет средств бюджета Самарской области  – 485,675489 млн. рублей;

за счет средств бюджета муниципального района  –   39,45317 млн. рублей;

за счет средств бюджетов сельских поселений 0 млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 146,723 млн. рублей.

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 17.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в  Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.

Постановление Администрации района

от «20» марта 2018 № 209

Приложение 5

Таблица 17

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 2014-2020 годах

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник финансирования | Объемы финансирования (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | В т.ч. по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района,– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 63,1474 | 29,5933 | 3,9069 | 1,4752 | 7,0430 | 7,0430 | 7,0430 | 7,0430 |
|  |  | - федеральный бюджет | 28,3642 | 8,6807 | 2,6893 | 1,0154 | 3,9947 | 3,9947 | 3,9947 | 3,9947 |
|  |  | - региональный бюджет | 31,7578 | 18,4465 | 1,1525 | 0,4352 | 2,930,9 | 2,930,9 | 2,930,9 | 2,930,9 |
|  |  | - районный бюджет | 3,0254 | 2,4661 | 0,0651 | 0,0246 | 0,1174 | 0,1174 | 0,1174 | 0,1174 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях Муниципального района для молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 64,4261 | 15,5720 | 5,2068 | 17,1705 | 6,6192 | 6,6192 | 6,6192 | 6,6192 |
|  |  | - федеральный бюджет | 35,1210 | 4,6271 | 3,5927 | 11,8476 | 3,7634 | 3,7634 | 3,7634 | 3,7634 |
|  |  | - региональный бюджет | 27,4947 | 9,8326 | 1,5397 | 5,0776 | 2,7612 | 2,7612 | 2,7612 | 2,7612 |
|  |  | - районный бюджет | 1,8104 | 1,1123 | 0,0744 | 0,2453 | 0,0946 | 0,0946 | 0,0946 | 0,0946 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство общеобразовательных учреждений – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 200,467 | 36,843 | 36,842 | 45,715 |  |  | 40,534 | 40,533 |
|  |  | - федеральный бюджет | 80,186 | 14,737 | 14,737 | 18,286 |  |  | 16,213 | 16,213 |
|  |  | - региональный бюджет | 110,257 | 20,264 | 20,263 | 25,143 |  |  | 22,294 | 22,293 |
|  |  | - районный бюджет | 10,024 | 1,842 | 1,842 | 2,286 |  |  | 2,027 | 2,027 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики– всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 31,74448 | 8,160 | 5,440 | 5,440 |  | 9,98448 | 2,720 |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 8,704 | 3,264 | 2,176 | 2,176 |  |  | 1,088 |  |
|  |  | - региональный бюджет | 21,453256 | 4,488 | 2,992 | 2,992 |  | 9,485256 | 1,496 |  |
|  |  | - районный бюджет | 1,587224 | 0,408 | 0,272 | 0,272 |  | 0,499224 | 0,136 |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство учреждений культурно-досугового типах– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 11 |  | 11 |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство плоскостных спортивных сооружений – всего в том числе по населенным пунктам: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 30,066949 | 5 |  |  | 4,822249 | 5,2447 | 5 | 10 |
|  |  | - федеральный бюджет | 10,341208 | 2 |  |  | 0,846468 | 1,49474 | 2 | 4 |
|  |  | - региональный бюджет | 17,639685 | 2,75 |  |  | 3,151965 | 3,48772 | 2,75 | 5,5 |
|  |  | - районный бюджет |  | 0,25 |  |  | 0,823816 | 0,26224 | 0,25 | 0,5 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство распределительных сетей газопровода - всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 9,046 | 4,7 | 4,2 | 0,146 |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 3,6184 | 1,88 | 1,68 | 0,0584 |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 4,9753 | 2,585 | 2,31 | 0,0803 |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 0,4523 | 0,235 | 0,21 | 0,0073 |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство локальных сетей водоснабжения – всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 126,1559 | 33,57285 | 12,7364 | 25,64665 |  |  | 27 | 27,2 |
|  |  | - федеральный бюджет | 50,46236 | 13,42914 | 5,09456 | 10,25866 |  |  | 10,8 | 10,88 |
|  |  | - региональный бюджет | 69,38575 | 18,46507 | 7,00502 | 14,105658 |  |  | 14,85 | 14,96 |
|  |  | - районный бюджет | 6,3078 | 1,67864 | 0,63682 | 1,28233 |  |  | 1,35 | 1,36 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку – всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 82,596 | 37,4 | 34,5 | 10,696 |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 33,038 | 14,96 | 13,8 | 4,278 |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 45,428 | 20,57 | 18,975 | 5,883 |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 4,13 | 1,87 | 1,725 | 0,535 |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Реализации проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских поселений Муниципального района- всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 46,95 | 29,60 | 14,85 | 2,5 |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 46,95 | 29,60 | 14,85 | 2,5 |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Реализации проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений Муниципального района, в том числе по проектам: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство канализационных очистных сооружений и сети производительностью500 куб.м/ сутки в с. Подбельск - всего | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 180,607 |  | 180,607 |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 72,243 |  | 72,243 |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 99,334 |  | 99,334 |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 9,03 |  | 9,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по всем мероприятиям Программы | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 855,206827 | 200,44115 | 318,2891 | 108,789348 | 18,484449 | 28,89138 | 88,9162 | 91,3952 |
|  |  | - федеральный бюджет | 330,078168 | 63,57794 | 124,01256 | 47,92006 | 8,604568 | 9,25284 | 37,8591 | 38,8511 |
|  |  | - региональный бюджет | 485,675489 | 127,00117 | 179,42122 | 56,216758 | 8,844065 | 18,665076 | 47,0821 | 48,4451 |
|  |  | - районный бюджет | 39,45317 | 9,86204 | 14,85532 | 4,65253 | 1,035816 | 0,973464 | 3,975 | 4,099 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |