АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16.04.2018 № 292 г. Похвистнево

Об оценке эффективности реализации

муниципальной программы

«Осуществление регулярных перевозок

по регулируемым тарифам на территории

муниципального района Похвистневский

Самарской области» на 2016-2020 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района  Похвистневский от 18.10.2013 № 709  «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ», руководствуясь Уставом района, Администрации муниципального района  Похвистневский Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальной программы «Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2016-2020 годы, за 2017 год (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на директора МУ АТП Похвистневского района  (В.В.Миронова).

3. Разместить Постановление на официальном сайте  Администрации  муниципального района Похвистневский  в сети Интернет.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава района                                                                     Ю.Ф. Рябов

- Приложение 6

к Порядку формирования и реализации

муниципальных программ муниципального района Похвистневский

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

" Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории муниципального района Похвистневский Самарской области»

на 2016-2020 годы

- Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2017 год

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от плановогозначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 1 | - Задача 1 - Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах |  |  |  |  |  |
| - 2 | - Заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков за причинение - вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров | - шт | - 1 | - 1 | - 100% |  |
| 3 | Задача 2 Обеспечение устойчивого и безопасного функционирования транспорта |  |  |  |  |  |
| 4 | Проведение инструктажа: по безопасности дорожного движения (2 сезонных, 4 периодических) по пожарной безопасности 2 раза | шт | 8 | 8 | 100% |  |
| - 5 | - Задача 3 - Приобретение автобусов ПАЗ 3205 |  |  |  |  |  |
| 6 | Оснащение и приведение в надлежащее состояние автобусного парка, в соответствии с требованиями нормативных актов | шт | 5 | 0 | 0% | Недостаточное финансирование, отсутствие собственных денежных средств |
| 7 |  |  |  |  | Q2=0.67 |  |

- Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

" Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории муниципального района Похвистневский Самарской области»

на 2016-2020 годы

ЗА 2017 год

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходовна выполнениемероприятия,тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 5409,0 | 5409,0 | 100% | - |
| 2 | Оказание содействия юридическим лицам, путем предоставления субсидий в целях возмещения части затрат по недополученным доходам, в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального района Похвистневский | 5409, | 5409,0 | 100% | - |
|  |  |  |  | Q1=1 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

«Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2016-2020 годы

Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы (Постановление от 18.10.2013 № 709 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ муниципального района Похвистневский») оценка эффективности реализации муниципальной программы  «Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2016-2020 годы проводится по следующим направлениям:

1. Оценка достижения плановых значений показателей (Q2 – форма 1) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

=0,67

Q2  0,7 – низкая результативность (существенное недовыполнение плана)

- Оценка полноты финансирования  (Q1 -  форма 2).

Оценка эффективности использования средств бюджета будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов). Рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период.

Q1=1 – полное финансирование

В соответствии с методикой оценки эффективности (приложение 7 к Постановлению №709 от 18.10.2013г.) Программа «Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2016-2020 годы, за 2017 год имеет низкий уровень эффективности.