**Утверждаю: И.Х.Муллабаев**

**Дорожная карта по проведению месячника по благоустройству**

**сельского поселения Алькино**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок  проведения | ответственный исполнитель | Примечание |
| 1 | Центральная улица села Алькино:  ул. Советская | С 16.04.2018г по 30.04.2018 г. | Муллабаев И.Х. - Глава поселения,  Гараев Х.Г. - секретарь ПО ВПП «Единая Россия» |  |
| 2 | Благоустройство территории вокруг памятника | С 16.04.2018г. по 08.05.2018г. | Муллабаев И.Х. – глава поселения |  |
| 3 | Благоустройство улиц 1. ул. Школьная с № 1 по № 37, с № 2 по № 48, ул. Полевая полностью,  2. ул. Школьная с № 39 по № 89а, с № 50 по № 102а, ул. Подгорная полностью,  3. ул. Школьная с № 91 по № 113, с № 104 по № 150, ул. Заречная полностью,  4. ул. Школьная с № 115 по № 161, с № 152 по № 182, ул. Новая полностью,  5. ул. Садовая, ул. Ново-Садовая полностью,  6. пос. Красный Мост, пос. Нугайка полностью,  7. ул. Советская с № 93 по № 159,158,160,161, с № 74 по № 142,  8. ул. Учительская полностью,  9. ул. Советская с № 1 по № 89, с № 2 по № 72а,74д,  10. ул. Советская 2а,2б, ул. Строителей полностью, ул. Молодежная полностью | с 16.04.2018г. по 16.05.2018г. | Маннанов Ф.М. – председатель Собрания представителей,  Тухватшин Я.Я.- депутат Собрания представителей,  Муртазина А.Р.- депутат Собрания представителей,  Асылгареев Г.Г.-депутат Собрания представителей,  Исхаков К.Б. - депутат Собрания представителей,  Загидуллина Г.Г. - депутат Собрания представителей,  Сагдиев З.Я. - депутат Собрания представителей,  Багаутдинов Н.И. - депутат Собрания представителей,  Маннанов С.Г. - депутат Собрания представителей,  Мустафин Р.М. – депутат Собрания представителей, Сайфуллин Р. Р. - председатель ТСЖ |  |
| 4 | Благоустройство территории около ЦСДК с. Алькино | С 16.04.2018г. по 16.05.2018 г. | Манашев Р.Ф – директор ЦСДК (по согласованию), Гараев Х.Г. - секретарь ПО ВПП «Единая Россия» (по согласованию), |  |
| 5 | Благоустройство территории около рынка | С 16.04.2018г. по 16.05.2018 г. | Глава поселения Муллабаев И.Х. |  |
| 6 | Благоустройство территории около аптеки ИП «Ведерникова Л.В.» | С 16.04.2018г. по 16.05.2018 г. | Мурхабинов Р.З. (по согласованию), |  |
| 7 | Благоустройство территории около ГБОУ СОШ с. Алькино | С 16.04.2018г. по 16.05.2018 г. | Алтынбаев М.И.- директор ГБОУ СОШ с. Алькино (по согласованию) |  |
| 8 | Благоустройство территории около ГРП с. Алькино | С 16.04.2018г. по 16.05.2018 г. | Сагдиев З.Я. – мастер газового участка СВГК (по согласованию) |  |
| 9 | Благоустройство территории около ФАП с. Алькино | С 16.04.2018г. по 16.05.2018 г. | Валов Е.С. – гл. врач врачебной амбулатории (по согласованию) |  |
| 10 | Благоустройство территории около отделения почтовой связи с. Алькино | С 16.04.2018г. по 16.05.2018 г. | Заведующая ОПС Низамутдинова Р.Б.(по согласованию) |  |
| 11 | Благоустройство территории около магазина ТПС с. Алькино | С 16.04.2018г. по 16.05.2018 г. | Иваев С.Х. – закрепленный по поселению, председатель Райпо (по согласованию) |  |
| 12 | Благоустройство территории около магазина «Юлдаш», «Йолдыз» | С 16.04.2018г. по 16.05.2018 г. | Маннанов С.Г. – ИП (по согласованию) |  |
| 13 | Благоустройство территории около колбасного цеха ООО «Халяль» | С 16.04.2018г. по 16.05.2018 г. | Тухватшин Я.Я. доверенный управляющий ООО «Халяль» (по согласованию) |  |
| 14 | Благоустройство территории около родника «Мурад бабкая» с. Алькино | С 16.04.2018г. по 16.05.2018 г. | Зарипова Ф.А –зав.библиотекарь Алькинского филиала №2 |  |
| 15 | Благоустройство территории около КФХ «Багаутдинов Н.И.» и зернотока | С 16.04.2018г. по 16.05.2018 г. | Багаутдинов Н.И. – Глава КФХ  (по согласованию) |  |
| 16 | Благоустройство территории около КФХ «Багаутдинова Р.М.» | С 16.04.2018г. по 16.05.2018 г. | Багаутдинова Р.М. – Глава КФХ  (по согласованию) |  |
| 17 | Благоустройство территории около КФХ «Исхаков К.Б.» | С 16.04.2018г. по 16.05.2018 г. | Исхаков К.Б. – Глава КФХ  (по согласованию) |  |
| 18 | Благоустройство территории около мечети  № 330, № 2, № 35 | С 16.04.2018г. по 16.05.2018 г. | Маннанов М.Г.– имам махалли (по согласованию),  Курмаев Н.Х.- имам махалли (по согласованию),  Вакказов А.А.- имам махалли (по согласованию), |  |
| 19 | Благоустройство территории около заправки «Экология-сервис» | С 16.04.2018г. по 16.05.2018 г. | Мустафин Р.М. –индивидуальный предприниматель (по согласованию) |  |
| 20 | Благоустройство территории около медресе «Гали» | С 16.04.2018г. по 16.05.2018 г. | Курмаев Н.Х. – ректор медресе «Гали» (по согласованию) |  |
| 21 | Благоустройство территории около котельных (ул. Советская, ул. Ижедерова) | С 16.04.2018г. по 16.05.2018 г. | Юнусов М.З. -мастер МУПП ЖКХ м.р. Похвистневский (по согласованию) |  |
| 22 | Благоустройство территории футбольного поля | С 16.04.2018г. по 16.05.2018 г. | Гараев Х.Г. - специалист по делам молодежи, Галеев Артур Б. – тренер ДЮСШ (по согласованию) |  |
| 23 | Благоустройство территорий кладбищ | С 16.04.2018г. по 16.05.2018 г. | Глава поселения Муллабаев И.Х., председатель Совета ветеранов Гараев Х.Г. председатель Совета женщин Газизуллина З.Г., Хамидуллин Р.Я. – председатель общественного совета, депутаты Собрания представителей (по согласованию) |  |
| 24 | Провести ревизию символики на социально значимых объектах (вывеска, флаг, режим работы и т.п.) | С 16.04.2018г. по 16.05.2018 г. | Руководители организаций и учреждений |  |
| 25 | Благоустройство территории около мечети № 171 пос. Красный Мост | С 16.04.2018г. по 16.05.2018 г. | Латыпов Г.А. – имам махалли (по согласованию), |  |
| 26 | Благоустройство территории около мечети № 645 пос. Нугайка | С 16.04.2018г. по 16.05.2018 г. | Муллакаев Т.А. – имам махалли (по согласованию) |  |
| 27 | Благоустройство территории около Стеллы и клуба пос. Нугайка | С 16.04.2018г. по 16.05.2018 г. | Сафиуллина Р.М. – зав. клубом пос. Нугайка (по согласованию), Загидуллина Г.Г. – депутат Собрания представителей (по согласованию) |  |
| 28 | Ограждение, посадка деревьев на детской площадке по ул.Советская | С 16.04.2018г. по 16.05.2018 г. | Глава поселения Муллабаев И.Х., председатель Совета ветеранов Гараев Х.Г. председатель Совета женщин Газизуллина З.Г., |  |
| 29 | Ликвидация несанкционированных свалок | С 16.04.2018г. по 16.05.2018 г. | Глава поселения Муллабаев И.Х. |  |