АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СТАРОПОХВИСТНЕВО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОХВИСТНЕВСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.04. 2018 год   № 20

О проведении месячника по благоустройству

территории поселения Старопохвистнево

В целях широкого привлечения населения, трудовых коллективов и общественности сельского поселения Старопохвистнево к защите, улучшению экологической обстановки на территории сельского поселения Старопохвистнево; повышению уровня благоустройства и улучшения внешнего облика территории в границах поселения

Администрация сельского поселения Старопохвистнево муниципального района Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я  Е  Т:

1. Утвердить дорожную карту мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения Старопохвистнево на весенний период 2018 года  (приложение).

2. Провести  в период с 16.04.2018 г. по 16.05.2018 г.  весенний месячник полагоустройству,  санитарной очистке и  озеленению территории сельского поселения  Старопохвистнево согласно дорожной карте.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений,  расположенных на территории поселения, с 16.04.2018 г. организовать и выполнить работы по благоустройству и санитарной очистке прилегающих территорий.

4.  Руководителям общественных организаций (по согласию) организовать и выполнить работы по благоустройству территорий.

5.  Рекомендовать владельцам земельных участков провести мероприятия по благоустройству убрать мусор на прилегающей территории.    7. Организовать и выполнить работу по ликвидации локальных несанкционированных свалок на территории сельского поселения.

Глава поселения                                                                          Н.Я. Ромаданова

Приложение №1

к Постановлению Администрации

сельского поселения Старопохвистнево

от 06.04.2018 № 20

ДОРОЖНАЯ КАРТА

мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения Старопохвистнево на весенний период 2018 года

| № п/п | Дата проведения мероприятия по благоустройству | Территория благоустройства. Наименование мероприятий. | Ответственный за проведение работ | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 16.04.2018 по 16.05.2018 | с. Старопохвистнево |  |  |
| 1 |  | Благоустройство территории (очистка от мусора, сухой травы, озеленение, побелка бордюров) возле здания администрации поселения | Ромаданова Н.Я. - глава поселения Судакова Н.П. - специалист администрации поселения |  |
| 2 |  | Благоустройство территории (очистка от мусора, сухой травы, озеленение, побелка бордюров) возле здания СДК | Исаева Г. М . - директор СДК Крестовникова А.М. - заведующая библиотекой |  |
| 3 |  | Благоустройство территории (очистка от мусора, сухой травы, озеленение) возле здания ГБОУ СОШ | Поручикова С.Н. - директор ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова |  |
| 4 |  | Благоустройство территории (очистка от мусора, сухой травы, озеленение) возле здания ОПС | Мунирова О.М. - заведующая ОПС, член партии ЕР |  |
| 5 |  | Благоустройство территории (очистка от мусора, сухой травы, озеленение) возле здания ФАПа | Нечаева Н.А. - заведующая ФАПа |  |
| 6 |  | Благоустройство территории (очистка от мусора, сухой травы, озеленение) возле здания детского сада «Колосок» | Поручикова С.Н. - директор ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова |  |
| 7 |  | Благоустройство территории (очистка от мусора, сухой травы, озеленение) возле торговых объектов: ул. Садовая 1Б ул. Мира, д. 1В ул. Советская, д. 61 В | Миллер Л.А.- собственник Миллер Л.А. - собственник, член партии ЕР Исаева Т.Н. - арендатор |  |
| 8 |  | Благоустройство территории (очистка от мусора, сухой травы, озеленение, побелка бордюров) возле здания МУП АТП ул. Мира 2Б | Миронов В.В. - директор МУП АТП, член партии ЕР |  |
| 9 |  | Благоустройство территории (очистка от мусора, сухой травы, озеленение) возле здания МФЦ: ул. Советская, 65 | Черкасов С.В. - руководитель МФЦ |  |
| 10 |  | Благоустройство территории памятника: - ремонт - благоустройство и посадка цветов | Ромаданова Н.Я., Тайбатров А.С., Алексеева Т.Л. |  |
| 11 |  | Благоустройство кладбища (очистка от мусора, сухой травы) | Крестовникова А.М. – член молодежного совета Ромаданова Н.Я. - Глава поселения Старопохвистнево Сибирякова С.А. - зам. Главы поселения Старопохвистнево |  |
| 12 |  | Побелка столбов на территории села | Актив, Администрация сельского поселения Старопохвистнево |  |
| 13 |  | Благоустройство улиц (очистка от мусора, сухой травы, озеленение): |  |  |
|  |  | - ул. Советская с № 114 по № 130 - ул. Советская с № 1 по № 108 | Калиновская Г.В. -депутат, член партиии ЕР Окунев С.П. - депутат |  |
|  |  | Многоквартирные дома: - ул. Мира №1 - ул. Мира № 5 - ул. Советская №16а - ул. Советская №16 | Потапова М.А. - актив Ферапонтова Г.Г.- актив Соколова М.В. -актив Гогокина М.В. - актив |  |
|  |  | - ул. Мира № 6 по № 52 ул. Мира с № 53 по 66 | Алексеева Т.Л. – председатель женсовета, член партии ЕР Мерзлова З.А. - председатель Совета ветеранов |  |
|  |  | ул. Садовая с № 1 по № 77 | Ромаданов В.Н. депутат Собрания представителей |  |
|  |  | ул. Ново-Садовая с № 1 по 19 ул. Кравцова с № 1 по № 24 | Китаева О.А. - депутат, член партии ЕР |  |
|  |  | ул. Подгорная с № 1 по № 27 | Нечаева Н.А. - заведующая ФАПа |  |
|  |  | ул. Речная с № 1 по № 24 | Славенкова О.А. - актив Калашникова Т.А. - актив |  |
| 14 |  | п. Сукаевка | Мутоллапов Ш.Д. - депутат |  |
| 15 |  | п. Ятманка | Лезов А.Ю. - депутат |  |
| 16 |  | п. Земледелец | Данилов В.М. - актив |  |
| 17 |  | п. Новая Точка | Назмеев М.А. - актив |  |