|  |  |
| --- | --- |
| Российская Федерация  **Администрация**  **сельского поселения**  **Среднее Аверкино**  муниципального района Похвистневский  Самарской области  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  06.04 2018 № 16  с. Среднее Аверкино |  |

О проведении месячника

по благоустройству и санитарной очистке

территорий населенных пунктов поселения

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Среднее Аверкино, Администрация сельского поселения Среднее Аверкино

**П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:**

1. Объявить в период с 16.04.2018 по 16.05.2018 весенний месячник по благоустройству и санитарной очистке территорий населенных пунктов поселения.

Считать территорией, закрепленной за гражданами, организациями и учреждениями, независимо от форм собственности, территории, прилегающие к личным подсобным хозяйствам, земельным участкам, принадлежащим организациям и учреждениям, а так же находящихся во временном пользовании, до середины проезжей части.

2. Утвердить дорожную карту по проведению весеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке на территории посления Среднее Аверкино. (Приложение 1)

3. Данное постановление довести до жителей поселения путем размещения на информационных стендах и досках объявлений.

Глава поселения Ф.М. Просвиркина

Приложение 1

Утверждено Постановлением

Администрации поселения

от 06.04.2018 № 16

Дорожная карта по проведению месячника по благоустройству

сельского поселения Среднее Аверкино с 16.04 по16.05.2018

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок  проведения | ответственный исполнитель | Примечание |
| 1 | Уборка прилегающей территории вокруг зданий организаций и учреждений | 18.04-19.04 | руководители учреждений | при благоприятных погодных условиях |
| 2 | Уборка придворовых территорий частных домовладнений | 23.04-30.04 | глава поселения | при благоприятных погодных условиях |
| 3 | Окучивание свалок в с. Ахрат, Нижнеаверкино и Среднее Аверкино | 23.04-30.04 | глава поселения | при благоприятных погодных условиях |
| 4 | Уборка, вывоз мусора и благоустройство территориии вокруг обелисков в с. Ахрат, Нижнеаверкино и Среднее Аверкино | 03.05-07.05 | ГБОУ СОШ с. Нижнеаверкино и с. Среднее Аверкино,  СДК с. Ахрат | при благоприятных погодных условиях |
| 5 | Уборка территории и благоустройство родников  в с. Ахрат и Среднее Аверкино | 10.05-11.05 | специалисты отдела молодежи | при благоприятных погодных условиях |
| 6 | Уборка и вывоз мусора с территорий кладбищ  с. Ахрат, Среднее Аверкино, Нижнеаверкино, пос. Красная Нива и Таволжанка. | 12.05-15.05 | глава поселения, депутаты собрания представителей поселения | при благоприятных погодных условиях |