|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **муниципального района Похвистневский Самарской области**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  29.12.2018 № 1113  г. Похвистнево |
|

О внесении изменений в муниципальную программу

«Повышение безопасности дорожного

движения в муниципальном районе Похвистневский

Самарской области на 2016-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 18.10.2013 № 709 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ», решением Собрания представителей муниципального района Похвистневский от 20.02.2017 № 102 «О внесении изменений в Решение Собрания представителей муниципального района Похвистневский «О бюджете муниципального района Похвистневский на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2016-2020 годы», утвержденную Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от 22.12.2015 №1176 следующие изменения:

- в Паспорте муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2016-2020 годы» раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в новой редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей | – | Всего: 164,323 тыс. рублей, в том числе:  в 2016 году – 23,3 тыс. рублей;  в 2017 году – 23,0 тыс. рублей;  в 2018 году – 27,923 тыс. рублей;  в 2019 году – 37,7 тыс. рублей;  в 2020 году – 37,7 тыс. рублей  из них  местный бюджет: 164,323 тыс. рублей  в том числе (по годам реализации)  в 2016 году – 23,3 тыс. рублей;  в 2017 году – 23,0 тыс. рублей;  в 2018 году – 27,923 тыс. рублей;  в 2019 году – 37,7 тыс. рублей;  в 2020 году – 37,7 тыс. рублей |

- Приложение 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2016-2020 гг.» изложить в новой редакции.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы района по капитальному строительству, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района Похвистневский С.В. Райкова.

4. Разместить Постановление на сайте Администрации муниципального района Похвистневский в сети Интернет.

**Глава района Ю.Ф. Рябов**

Приложение 2

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  
В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ПОХВИСТНЕВСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 - 2020 ГОДЫ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет  всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей | | | | | | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| всего | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1. **Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения** | | | | | | | |
| 1.1 | Создание методических пособий, памяток по профилактике ДТП и снижению их последствий, ежеквартальный выпуск альманаха по ПДД и пропаганде культуры поведения участников дорожного движения/ бюджет района | 24 | - | - | - | 6 | 6 | 2 |
| 1.2 | Проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения, понимания неотвратимости наказания | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Освещение в средствах массовой информации проблемных вопросов безопасности дорожного движения с целью повышения грамотности, ответственности  и уровня самосознания водителей и пассажиров | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 1. **Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах** | | | | | | | |
| 2.1 | Проведение районных конкурсных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Азбука наших дорог» в рамках областной акции «Учись быть пешеходом»/бюджет района | 22,5 | 4,5 | 4,5 | 2,4 | 4,5 | 4,5 | 2 |
| 2.2 | Проведение районного конкурса агитбригад юных инспекторов движения/бюджет района | 28,8 | - | - | 7,539 | 7,2 | 7,2 | 2 |
| 2.3 | Проведение районного конкурса-фестиваля юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо»/бюджет района | 50 | 10 | 8,5 | 4,084 | 10 | 10 | 2 |
| 2.4 | Участие в областном конкурсе-фестивале юных инспекторов движения «Безопасное колесо»/бюджет района | 48,8 | 8,8 | 10 | 13,900 | 10 | 10 | 2 |
| 2.5 | Проведение профильной смены по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма влетний период в МАО ДОЛ «Нефтяник» | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.6 | Мониторинг профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях и анализ последствий ДТП с участием детей на областных автомобильных дорогах | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 3. **Развитие системы организации движения транспортных средств, пешеходов и повышение безопасности дорожных условий с использованием современных схем организации дорожного движения, технических средств** | | | | | | | |
| 3.1 | Установка новых и обновление существующих дорожных знаков на дорогах и улицах населенных пунктов района, особо влияющих на безопасность дорожного движения, обустройство дорог пешеходными переходами  /бюджет сельского поселения | В пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность | - | - | - | - | - |  |
| 3.2 | Своевременное осуществление работ по содержанию автомобильных дорог, в том числе очистке от снега в зимний период времени  /бюджет сельского поселения | В пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность | - | - | - | - | - |  |
|  | 1. **Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях** | | | | | | | |
| 4.1 | Информирование о правилах оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.2 | Проведение внеклассных учебных занятий в общеобразовательных учреждениях по оказанию помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.3 | Проведение мероприятий по вопросам взаимодействия служб, привлекаемых к оказанию помощи пострадавшим и ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | **164,323** | **23,3** | **23,0** | **27,923** | **37,7** | **37,7** | **2** |
| 2 | Местный бюджет | **164,323** | **23,3** | **23,0** | **27,923** | **37,7** | **37,7** | **2** |
| 3 | в том числе субсидии  из местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | в том числе субсидии  из местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | в том числе субсидии  из местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |