Об утверждении отчета о    реализации      муниципальной программы  «Развитие сети дошкольных  образовательных учреждений, в муниципальном районе  Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы»

за 2018 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 18.10.2013 №709 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ», Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений, в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы» за 2018 года.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы района  по  капитальному  строительству, архитектуре и градостроительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации муниципального района Похвистневский Райкова С.В.

- Разместить Постановление на сайте Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области в сети Интернет.

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава района                                                     Ю.Ф. Рябов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

«РАЗВИТИЕ СЕТИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2018-2022 ГОДЫ»

ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОД

В рамках муниципальной программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы» Соглашением о социально-экономическом сотрудничестве №18-04677-010/3220618/2674Д от 29.08.2018г.  АО «Самаранефтегаз» выделены средства в размере 76 000 000,00  рублей по объекту: «Проектирование и строительство детского сада на 90 мест в с. Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области», расположенного по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Алькино, ул. Молодежная, д.19а.

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы»

За 2018 год

Эффективность реализации муниципальной программы проводится по следующим направлениям:

- Оценка степени достижений целей и решения задач Программы (выполнения индикаторов) (Q2- форма 1).

Результативность программы будет оцениваться на основе целевых показателей, определенных для оценки эффективности  реализуемых мероприятий Программы.

Q2=(1+0,93)/2=0,965

- Оценка эффективности использования средств бюджета района                 (Q1- форма 2).

Оценка эффективности использования средств бюджета тем выше. Чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов). Рассчитывается как среднее арифметической значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный  период.

Q1=1

В соответствии с методикой оценки эффективности (приложение 7 к Постановлению 709 от 18.10.2013 г.) Программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы» в 2018 г. имеет высокий уровень эффективности муниципальной программы.

Рекомендация по дальнейшей реализации муниципальной программы -  продолжить до полного освоения и ввода объекта (детского сада на 90 мест в с. Алькино) в эксплуатацию, в связи с высокой социальной значимостью объекта. За 2018 год освоение составило 70 964,66211 тыс.рублей, строительство детского сада выполнено на 65%.

Приложение 6

К Порядку формирования и реализации

Муниципальных программ муниципального района Похвистневский

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2018-2022годы»

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2018 ГОД

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель. Обеспечение качества и доступности дошкольных образовательных услуг в муниципальном районе Похвистневский Самарской области |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача Обеспечение доступности, равных возможностей в получении качественного дошкольного образования в соответствии с современными требованиями |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1 Количество ежегодно вводимых в эксплуатацию новых дошкольных образовательных учреждений | Объект | 0 | 0 | 0% |  |
| 4 | Целевой показатель 2 Количество ежегодно вводимых мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства | Мест | 90 | 90 | 100% |  |
| 5 | Целевой показатель 3 Количество ежегодно реконструированных зданий ДОУ | чел | 0 | 0 | 0% |  |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы»

за 2018 год

| № строки | Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятии, тыс.рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | Процент выполнения |  |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 76130,00 | 70964,66211 | 93,22 | Сроки выполнения работ по муниципальным контрактам, заключенным 2018-2019 годы |
| 2 | Неиспользованные бюджетные назначения за прошедший год |  |  |  |  |
| 3 | Местный бюджет |  |  |  |  |
| 4 | В том числе субсидии из местного бюджета |  |  |  |  |
| 5 | Областной бюджет |  |  |  |  |
| 6 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 7 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 8 | Капитальные вложения |  |  |  |  |
| 9 | Местный бюджет | 76130,00 | 70964,66211 | 93,22 |  |

Форма 3

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

2018 ГОД

Тыс.рублей

| № строки | Наименование объектов | Всего, в том числе |  |  | Местный бюджет |  |  | Областной бюджет |  |  | Федеральный бюджет |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | факт | Процент выполнения | План | факт | Процент выполнения | План | факт | Процент выполнения | План | факт | Процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Проектирование и строительство детского сада на 90 мест в с. Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области», расположенного по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Алькино, ул. Молодежная, д.19а | 76130,00 | 70964,66211 | 93,22 | 76130,00 | 70964,66211 | 93,22 |  |  |  |  |  |  |