Об утверждении отчета о    реализации      муниципальной программы  «Развитие сети  образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе  Похвистневский Самарской области           на 2018-2022 годы»

за 2018 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 18.10.2013  №709 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ», Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие сети  образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе  Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы» за  2018 года.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя  Главы района по  капитальному  строительству, архитектуре и градостроительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации муниципального района Похвистневский Райкова С.В.

- Разместить Постановление на сайте Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области в сети Интернет.

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава района                                              Ю.Ф. Рябов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

«Развитие сети  образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе  Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы»

ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОД

В рамках муниципальной программы «Развитие сети  образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе  Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы» между Министерством образования и науки  Самарской области и Администрацией муниципального района Похвистневский Самарской области заключено Соглашение № 47  от 15.03.2018г. на проведение капитального ремонта здания образовательного учреждения, в муниципальном районе в 2018 году за счет бюджетов всех уровней были предусмотрены средства по объекту: «Проведение второго этапа мероприятия «Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Большой Толкай по адресу: с. Большой Толкай, ул. Полевая, д.140» в размере 28 355,4353 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета предоставлена Субсидия в размере  24 102,120 тыс. рублей;

- выделено средств из местного бюджета 4 253,31530 тыс. рублей.

Соглашением о социально-экономическом сотрудничестве №18-03591-010/3220618/1764С от 25.06.2018г. АО «Самаранефтегаз» выделены средства в размере 6 300 000,00 рублей, из них 4 500 000 рублей на объект: «Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Большой Толкай, расположенного по адресу: Самарская обл., Похвистневский р-он, с.Б.Толкай, ул.Полевая, д.140».

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы

«Развитие сети  образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе  Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы»

За 2018 год

Эффективность реализации муниципальной программы проводится по следующим направлениям:

- Оценка степени достижений целей и решения задач Программы (выполнения индикаторов) (Q2- форма 1).

Результативность программы будет оцениваться на основе целевых показателей, определенных для оценки эффективности  реализуемых мероприятий Программы.

| Q2= | 1/1+1/1 | = 1 |
| --- | --- | --- |
|  | 2 |  |

- Оценка эффективности использования средств бюджета района                 (Q1- форма 2).

Оценка эффективности использования средств бюджета тем выше. Чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов). Рассчитывается как среднее арифметической значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный  период.

Q1=1

В соответствии с методикой оценки эффективности (приложение 7 к Постановлению 709 от 18.10.2013 г.) Программа «Развитие сети  образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе  Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы» за 2018 год имеет высокий уровень эффективности муниципальной программы.

Приложение 6

К Порядку формирования и реализации

Муниципальных программ муниципального района Похвистневский

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие сети  образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе  Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы»

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2018 ГОД

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель. Обеспечение качества и доступности общеобразовательных услуг в муниципальном районе Похвистневский Самарской области |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача Обеспечение доступности, равных возможностей в получении качественного образования в соответствии с современными требованиями |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1 Количество ежегодно вводимых в эксплуатацию зданий образовательных учреждений после капитального ремонта | Объект | 2 | 2 | 100% |  |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие сети  образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе  Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы»

за 2018 год

| № строки | Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятий, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | Процент выполнения |  |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 32614,4 | 32614,4 | 100% |  |
| 2 | Неиспользованные бюджетные назначения за прошедший год |  |  |  |  |
| 3 | Местный бюджет |  |  |  |  |
| 4 | В том числе субсидии из местного бюджета |  |  |  |  |
| 5 | Областной бюджет | 23 861,1 | 23 861,1 | 100% |  |
| 6 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 7 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 8 | Капитальные вложения |  |  |  |  |
| 9 | Местный бюджет | 8 753,3 | 8 753,3 | 100% |  |

Форма 3

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

2018 ГОД

Тыс.рублей

| № строки | Наименование объектов | Всего, в том числе |  |  | Местный бюджет |  |  | Областной бюджет |  |  | Федеральный бюджет |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | факт | Процент выполнения | План | факт | Процент выполнения | План | факт | Процент выполнения | План | факт | Процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение второго этапа мероприятия «Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Большой Толкай по адресу: с. Большой Толкай, ул. Полевая, д.140». | 28114,4 | 28114,4 | 100 | 4253,3 | 4253,3 | 100 | 23861,1 | 23861,1 | 100 |  |  |  |
| 2 | «Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Большой Толкай, расположенного по адресу: Самарская обл., Похвистневский р-он, с.Б.Толкай, ул.Полевая, д.140» | 4500 | 4500 | 100 | 4500 | 4500 | 100 |  |  |  |  |  |  |