|  |
| --- |
| Герб р-н **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **муниципального района Похвистневский Самарской области**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  31.01.2019 №76  г. Похвистнево |
|

Отчет о реализации муниципальной

Программы «Формирование комфортной

городской среды на территории

муниципального района Похвистневский

Самарской области на 2018-2022 годы»

за 2018 год.

# В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=5AD91AB160A1149F10A44972BFDCC757886264B0A09463C27677886565EC9E90C9197A4EFF48x6z2J) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 18.10.2013 №709 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ», Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы « Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018 -2022 годы» за 2018 год.
2. Разместить настоящее Постановление на сайте Администрации района в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителя Главы района по капитальному строительству, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Райкова С.В.

**Глава района Ю.Ф. Рябов**

Утверждено

Постановлением Администрации

муниципального района

Похвистневский Самарской области

31.01.2019 №76

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**« Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018 -2022 годы» за 2018 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области | | | | |
| Разработчик муниципальной программы | Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области | | | | |
| Основания для разработки программы | -Гражданский кодекс Российской Федерации  -Бюджетный кодекс Российской Федерации  -Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  - Государственная программа Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014-2020годы» утвержденной постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 №670  -Устав муниципального района Похвистневский Самарской области | | | | |
| Цель программы | Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий муниципального района Похвистневский Самарской области. Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения муниципального района Похвистневский Самарской области. | | | | |
| Задачи программы | 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального района Похвистневский Самарской области.  2. Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального района Похвистневский Самарской области. | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных территорий муниципального района Похвистневский Самарской области. | | | | |
| Сроки реализации программы | 2018 год | | | | |
| Целевые показатели программы | № п/п | Наименования показателя | Ед. изм. | Плановые значение целевого показателя | |
| начало реализации программ | 2018год |
|  | 1 | количество благоустроенных дворовых территорий | шт | 0 | 10 |
|  | 2 | количество благоустроенных общественных территорий | шт | 0 | 6 |
| Объемы и источники финансирования программы | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов | | | | |

**Выполнение целевых показателей муниципальной программы « Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018 -2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, программного мероприятия | ед. изм. |  | | % исполнения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | | | | | |
| 1 | **Основные мероприятия:**  Благоустройство дворовых территорий м.р. Похвистневский Самарской области | шт | 10 | 10 | 100 |
| 2 | Благоустройство общественных территорий м.р. Похвистневский Самарской области | шт | 6 | 6 | 100 |

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

**« Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018 -2022 годы» за счет средств областного, федерального и местного бюджета**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения.  руб. | | | % исполнения |
| Всего | План. | Факт. |  |
| « Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018 -2022 годы» | 7100788,89 | 7100788,89 | 7100788,89 | 100 |
| Мероприятие  1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений расположенных по адресам: |  |  |  |  |
| 1.1 с. Савруха, ул. Центральная Усадьба, 43 | 1275303,44 | 1275303,44 | 1275303,44 | 100 |
| 1.2 с. Савруха, ул. Центральная Усадьба, 46 | 439140,08 | 439140,08 | 439140,08 | 100 |
| 1.3 с. Савруха, ул. Центральная Усадьба, 50 | 954502,73 | 954502,73 | 954502,73 | 100 |
| 1.4 с. Савруха, ул. Центральная Усадьба, 51 | 330940,83 | 330940,83 | 330940,83 | 100 |
| 1.5 с. Подбельск, ул. Полевая, 4а | 331281,81 | 331281,81 | 331281,81 | 100 |
| 1.6 с. Подбельск, ул. Куйбышевская,126 | 584416,68 | 584416,68 | 584416,68 | 100 |
| 1.7 с. Подбельск, ул. Куйбышевская,132 | 255317,99 | 255317,99 | 255317,99 | 100 |
| 1.8 с. Подбельск, ул. Куйбышевская,134 | 882350,83 | 882350,83 | 882350,83 | 100 |
| 1.9 с. Среднее Аверкино, ул. Школьная, 11А | 1144829,64 | 1144829,64 | 1144829,64 | 100 |
| 1.10 с. Старопохвистнево, ул. Мира, 1 | 902704,86 | 902704,86 | 902704,86 | 100 |
| Итого: | 7100788,89 | 7100788,89 | 7100788,89 | 100 |
| 2.Благоустройство общественных территорий сельских поселений расположенных по адресам: |  |  |  |  |
| 2.1 с. Алькино, ул. Советская, 168 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 |
| 2.2 с. Новое Мансуркино, ул. Ленина,86 «Парк Победы» | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 |
| 2.3 с. Среднее Аверкино, « Сквер у Дома культуры» | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 |
| 2.4 с Старый Аманак, ул. Шулайкина,109 « Центральный парк» | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 |
| 2.5 с. Большой Толкай, ул. Ленина «Парк у Дома культуры» | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 |
| 2.6 с. Мочалеевка, ул. Советская «Парк у Дома культуры» | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 |
| Итого | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 100 |
| Всего | 16100788,89 | 16100788,89 | 16100788,89 | 100 |

**Расчет оценки эффективности муниципальной программы.**

На 2018год в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы» запланировано благоустройство 10 дворовых территорий и 6 общественных территорий. На все дворовые территории разработаны дизайн-проекты, согласованные с собственниками многоквартирных домов, разработана сметная документация и пройдена экспертиза сметной стоимости.

По итогам сбора заявок граждан были определены девять общественных пространств, в девяти населенных пунктах для участия в рейтинговом голосовании. 18.03.2018г. состоялось рейтинговое голосование в населенных пунктах с численностью населения больше 1000 человек. 20.03.2018г. состоялось итоговое заседание общественной муниципальной комиссии с подведением итогов голосования. По итогам заседания общественной комиссии определились шесть общественных пространств в шести населенных пунктах, которые подлежат благоустройству в 2018г. На все общественные пространства разработаны дизайн-проекты, разработана сметная документация и пройдена экспертиза сметной стоимости.

Все запланированные мероприятия были выполнены в намеченные сроки, объемы и качество выполнения работ были зафиксированы в подписанных общественностью актах.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценки следующих показателей:

степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов целей и показателей задач муниципальной программы и их плановых значений, по формуле:

Сд=Зф/Зп = 16/16=1

где Сд – степень достижения целей (решения задач),

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы, 10 дворовых территорий и 6 общественных территорий = 16

Зп – плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) -10 дворовых территорий и 6 общественных территорий = 16

или

Сд = Зп/Зф (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений); равный -1

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, по формуле:

Уф=Фф/Фп = 16100788,89 руб. /16100788,89 руб. =1

где Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий программы,

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, 16100788,89 руб.

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период, 16100788,89 рублей

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭП= Сд х Уф =1х1=1

Реализация муниципальной программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

удовлетворительным уровнем эффективности;

неудовлетворительным уровнем эффективности.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы:

**Высокий уровень эффективности -1**