УТВЕРЖДЕНО

Постановлением

Администрации муниципального района

Похвистневский Самарской области

от18.02.2019 №127

**Отчет об оценки эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие водохозяйственного комплекса в муниципальном районе Похвистневский Самарской области в 2016 – 2020 годах »**

Муниципальная Программа муниципального района Похвистневский Самарской области «Развитие водохозяйственного комплекса в муниципальном районе Похвистневский Самарской области в 2016 – 2020 годах» разработана в соответствии с постановлением Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от 18.10.2013 № 709 «Об утверждении порядка и реализации муниципальных программ муниципального района Похвистневский».

Основным приоритетом реализации Программы является осуществление обеспечение безопасности, капитального ремонта и реконструкции гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального района Похвистневский Самарской области и оформляемых в собственность муниципального района Похвистневский Самарской области, в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением населенных пунктов муниципального района Похвистневский Самарской области.

Целями Программы является: обеспечение защищенности населения муниципального района Похвистневский Самарской области и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод; восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения муниципального района Похвистневский Самарской области.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Похвистневский Самарской области.

Муниципальная Программа муниципального района Похвистневский Самарской области «Развитие водохозяйственного комплекса в муниципальном районе Похвистневский Самарской области в 2016 – 2020 годах» по результатам 2018 года имеет высокий уровень эффективности.

Согласно методики оценки эффективности реализации муниципальной программы (Постановление от 18.10.2013 № 709 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ муниципального района Похвистневский») оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие водохозяйственного комплекса в муниципальном районе Похвистневский Самарской области в 2016 – 2020 годах»

проводится по следующим направлениям:

1) оценка эффективности использования средств бюджета района [(Q1 - таблица 1 методики оценки эффективности реализации муниципальной программы)](file:///C:\Users\Хабибуллина\Desktop\Пост%20от%2018.10.2013%20№709.docx#Par1007);

2) оценка степени достижения целей и решения задач Программы [(Q2 – таблица 2 методики оценки эффективности реализации муниципальной программы).](file:///C:\\Users\\Хабибуллина\\Desktop\\Пост%20от%2018.10.2013%20№709.docx" \l "Par1027)

[1.](file:///C:\\Users\\Хабибуллина\\Desktop\\Пост%20от%2018.10.2013%20№709.docx" \l "Par1027) Оценка эффективности использования средств бюджета района (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период

350,84576 тыс. руб.

**Q1** = ---------------------------- = **1**

350,84576 тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

2. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период

2/2+4/4

**Q2** = ----------------------------------- = **1,0**

2

|  |  |
| --- | --- |
| В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей в формуле меняются местами. | |
|  |  |

**Вывод:** Согласно методики оценки эффективности реализации муниципальной программы :

- оценка эффективности использования средств бюджета района

**Q1 = 1**;

- оценка степени достижения целей и решения задач Программы

**Q2 = 1,0**.

На основании результирующей шкалы оценки эффективности муниципальной программы дается оценка Программы: при

**Q1 = 1, Q2 = 1,0**, оценка Программы – высокая эффективность, т.е. соответствие запланированного уровня затрат бюджета муниципального района Похвистневский для каждого основного мероприятия муниципальной программы и фактически произведенных расходов в отчетном году на реализацию основных мероприятий муниципальной программы.

Муниципальная Программа муниципального района Похвистневский Самарской области «Развитие водохозяйственного комплекса в муниципальном районе Похвистневский Самарской области в 2016 – 2020 годах» по результатам 2018 года имеет высокий уровень эффективности.

В целях безопасности гидротехнических сооружений, повышение их эксплуатационной надежности путем приведения их к безопасному техническому состоянию рекомендуется проводить основные мероприятия данной муниципальной программы, такие как:

-страхование гидротехнических сооружений;

-разработка проектов планов ликвидации аварий на гидротехнических сооружениях.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

Таблица «Достижение целевых показателей муниципальной программы «Развитие водохозяйственного комплекса в муниципальном районе Похвистневский Самарской области в 2016-2020 годах»:

- целевой показатель 2,7 по плану берется согласно раздела 5 «Показатели (индикаторы) Программы» муниципальной программы «Развитие водохозяйственного комплекса в муниципальном районе Похвистневский Самарской области в 2016-2020 годах», сопоставляются плановые и фактические целевые показатели.

Таблица «Выполнение мероприятий муниципальной программы ««Развитие водохозяйственного комплекса в муниципальном районе Похвистневский Самарской области в 2016-2020 годах»:

-наименование мероприятий, объем расходов на выполнение мероприятия берется согласно приложения 1 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Развитие водохозяйственного комплекса в муниципальном районе Похвистневский Самарской области в 2016-2020 годах», сопоставляются плановый и фактический объем расходов на выполнение мероприятий муниципальной программы.

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**"Развитие водохозяйственного комплекса в муниципальном районе Похвистневский Самарской области**

**в 2016 – 2020 годах "**

за **2018**  год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Задачи Программы:**  - Оценка технического состояния гидротехнических сооружений муниципального района Похвистневский Самарской области;  - Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию;  - Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов на территории муниципального района Похвистневский;  - Проведение водоохранных1мероприятий в отношении водных объектов на территории муниципального района Похвистневский Самарской области |  |  |  |  |  |
| 2 | **Целевой показатель 2:** «количество гидротехнических сооружений, в отношении которых осуществляется мероприятие по «обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте: ГТС пруда в п.Земледелец; ГТС пруда на р. Дерягаль» | шт. | 2 | 2 | 100% |  |
| 3 | **Целевой показатель 7:** «выполнение работ пообеспечениюбезопасности гидротехнических сооружений: **у**крепление выходного участка водосброса на ГТС пруда на р. Тергала в с. Исаково; укрепление выходного участка водосброса на ГТС у села Красные Ключи ; очищение отводного канала от кустарников и деревьев на ГТС у села Красные Ключи; очищение откосов со стороны верхнего и нижнего бьефов, а также отводящий канал от деревьев и кустарников на ГТС пруда в с. Большой Толкай .» | шт. | 4 | 4 | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**" Развитие водохозяйственного комплекса в муниципальном районе Похвистневский Самарской области**

**в 2016 – 2020 годах "**

за **2018**  год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «**Развитие водохозяйственного комплекса в муниципальном районе Похвистневский Самарской области в 2016 – 2020 годах»**, В ТОМ ЧИСЛЕ | **350,84576** | **350,84576** | 100% |  |
| 2 | **местный бюджет** | **350,84576** | **350,84576** | 100% |  |
| 3 | «Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте: ГТС пруда в п.Земледелец; ГТС пруда на р. Дерягаль » | 27,840 | 27,840 | 100% |  |
| 4 | «Выполнение работ пообеспечениюбезопасности гидротехнических сооружений: **у**крепление выходного участка водосброса на ГТС пруда на р. Тергала в с. Исаково; укрепление выходного участка водосброса на ГТС у села Красные Ключи ; очищение отводного канала от кустарников и деревьев на ГТС у села Красные Ключи; очищение откосов со стороны верхнего и нижнего бьефов, а также отводящий канал от деревьев и кустарников на ГТС пруда в с. Большой Толкай» . | 323,00576 | 323,00576 | 100% |  |