**ОТЧЕТ**

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы"

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | **Проверка работоспособности кранов внутреннего противопожарного водопровода** | Шт. | 22 | 22 | 100 % | Нет |
| 4 | **Проверка систем вентиляции, кондиционирования и дым удаления** | Шт. | 36 | 36 | 100 % | Нет |
| 5 | **Периодическое техническое обслуживание АПС и системы оповещения** | Шт. | 38 | 38 | 100 % | Нет |
| 6 | **Проведение ежегодных электроизмерительных работ в зданиях образовательных учреждений** | Шт. | 36 | 36 | 100 % | Нет |
| 7 | **Периодическое обслуживание противопожарных клапанов и системы вентиляции** | Шт. | 5 | 5 | 100 % | Нет |
| 8 | **Замена системы АПС** | Шт. | 3 | 3 | 100 % | Нет |
| 9 | **Разработка проетно-сметной документации на монтаж АПС** | Шт. | 3 | 3 | 100% | Нет |
| 10 | **Устройство вторых эвакуационных выходов** | Шт. | 2 | 2 | 100% | Нет |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

""Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы "

ЗА 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 2 629,8 | 2 629,8 | 100 % | Нет |
| 2 | местный бюджет | 2 629,8 | 2 629,8 |  |  |
| 3 | в том числе субсидии из местного бюджета | 0 | 0 |  |  |
| 4 | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
| 5 | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |

Исполнитель: главный бухгалтер – Вилкова О.Л.

8 846 56 233 34

Пояснительная записка

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы», утверждена Постановлением Администрации муниципального района Похвистнвеский от 01.06.2017 № 459 (с изменениями от 29.12.2017 № 1124, 29.12.2018 № 1118).

На 2018 год мунииципальной программой и планом финансово-хозяйственной деятельностью на 2018 год, утвержденного Руководителем Финансового управления Администрации муниципального района Похвистневский, предусмотрено финансирование в размере 2 629,8 тыс.руб., в том числе из бюджета района – 2 629,8 тыс.руб. Расходы составили – 2 629,8 тыс.руб.

Процент выполнения целевых показателей муниципальной Программы за 2018 год составляет – 100%.

Стратегический показатель:

- 1.1 «Проверка работоспособности кранов внутреннего противопожарного водопровода» - 22 шт. исполнен в полном объеме (Договор № 24-ППВ/2018 от 24.04.2018);

- 1.2 «Проверка систем вентиляции, кондиционирования и дым удаления» - 36 шт. исполнен в полном объеме (Договор № 02-ПД/2018 от 23.04.2018, на балансе Учреждения 36 общеобразовательных объектов согласно Постановлений Администрации муниципального района Похвистнвеский «О передаче и изъятии из оперативного управления недвижимого имущества» на 2012-2018годы);

- 1.3 «Периодическое техническое обслуживание АПС и ситемы оповещения» - 38 шт. исполнен в поном объеме (Контракт № 47 от 28.12.2017, на балансе Учреждения 38 объектов по Постановлениям Админитсрации);

- 1.4 «Проведение ежегодных электроизмерительных работ в зданиях общеобразовательных учреждений» - 36 шт. исполнен в полном объеме (Контракт № 24 от 16.07.2018, на балансе Учреждения 36 общеобразовательных учреждений балансе Учреждения 38 объектов по Постановлениям Админитсрации);

- 1.6. «Периодическое обслуживание противопожарных клапанов и системы вентиляции» - 5 шт. исполнен в полном объеме (Договор № 51 от 18.01.2018);

- 1.10 «Замена системы АПС» - 3 шт. исполнен в полном объеме (Контракт № 23 от 09.07.2018, 37 от 15.10.2018, 43 от 13.11.2018);

- 1.13 «Разработка пректно-сметной документации на монтаж АПС» - 3шт. исполнен в полном объеме (Договор № 2 от 07.02.2018, 1 от 12.03.2018, 173 от 03.09.2018);

- 1.15 «Устройство вторых эвакуационных выходов» - 2 шт. исполнен в полном объеме (Контракт № 44 от 31.10.2018, 45 от 01.11.2018).