|  |
| --- |
| Герб р-н **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **муниципального района Похвистневский Самарской области**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **29.03.2019 № 232**  **г. Похвистнево** |
|

Об оценке эффективности реализации

муниципальной программы

«Обеспечение жильем отдельных категорий

граждан муниципального района

Похвистневский Самарской области

на 2016-2020 годы» за 2018 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 18.10.2013 № 709 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ», Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан муниципального района Похвистневский Самарской области на 2016-2020 годы» за 2018 (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы района по социальным вопросам.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Разместить настоящее Постановление в средствах массовой информации и на сайте Администрации района в сети Интернет.

**И. о Главы района В. А. Ятманкин**

Утверждена

Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области

от 29.03.2019 № 232

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан муниципального района Похвистневский Самарской области на 2016-2020 годы»

за 2018 год

Муниципальная Программа муниципального района Похвистневский Самарской области «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан муниципального района Похвистневский Самарской области на 2016-2020 годы» разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий» от 18.10.1991 г. № 1761-1, Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Федеральным законом «О ветеранах» от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ, Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 №159-ФЗ, Законом Самарской области «Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих на территории Самарской области» от 11.07.2006 № 87-ГД, Законом Самарской области «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Самарской области» от 28.12.2012 № 135-ГД, Уставом района, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 18.10.2013 № 709 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ муниципального района Похвистневский.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Оценка эффективности реализации программы производится ежегодно на основе следующего показателя – количество льготных категорий, улучшивших жилищные условия с использованием средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (Приложение 1). За 2018 год этот показатель равен 1 (высокая результативность).

Оценка полноты финансирования реализации программы составляет 1 (полное финансирование). (Приложение 2).

В соответствии с Приложением 1, 2 Муниципальная Программа муниципального района Похвистневский Самарской области «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан муниципального района Похвистневский Самарской области на 2016-2020 годы» по результатам 2018 года имеет высокий уровень эффективности муниципальной программы.

Соответствующую информацию можно проверить в ежеквартальных отчетах о ходе обеспечения жильем ветеранов боевых действий, тружеников тыла, детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, предоставляемых в Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Рекомендуется продлить Муниципальную Программу муниципального района Похвистневский Самарской области «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан муниципального района Похвистневский Самарской области на 2016-2020 годы», в связи с высоким уровнем эффективности.

Приложение 1

к Постановлению Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области

от 29.03.2019 № 232

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан муниципального района Похвистневский

Самарской области на 2016-2020 годы»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Труженики тыла | чел. | 11 | 11 | 100% |  |
| 2 | Дети - сироты | чел. | 7 | 7 | 100% |  |
| 3 | Ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий, вставших на учет до 01.01.2005 года | чел. | 1 | 1 | 100% |  |
|  | количество льготных категорий, улучшивших жилищные условия с использованием средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета | чел | 19 | 19 | 100% |  |

Значение Q2 =1.

Приложение 2

к Постановлению Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области

от 29.03.2019 № 232

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан муниципального района Похвистневский

Самарской области на 2016-2020 годы»

ЗА 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 15902,4 | 15902,4 | 100% |  |
| 1 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| 2 | областной бюджет | 12 146,2 | 12 146,2 | 100% |
| 3 | федеральный бюджет | 3 756,2 | 3 756,2 | 100% |

Среднее значение – 1

0,98 <= Q1 <= 1,02 – полное финансирование