- УТВЕРЖДЕНА

- Постановлением Администрации

- муниципального района Похвистневский

- от 30.12.2019 № 989

Муниципальная  программа

«Развитие сети образовательных учреждений,

реализующих программы общего образования в

муниципальном районе Похвистневский Самарской области                                     на 2018-2022 годы»

Утверждена

Постановлением Администрации

муниципального района

Похвистневский Самарской области

от 30.12.2019 № 989

Муниципальная  программа

«Развитие сети образовательных учреждений,

реализующих программы общего образования в

муниципальном районе Похвистневский Самарской области                                     на 2018-2022 годы»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Развитие сети общеобразовательных учреждений в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы | 04.05.2017г |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области |
| Исполнители муниципальной программы | - МКУ «Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» муниципального района Похвистневский; - Муниципальное бюджетное учреждение «Служба материально – технического обеспечения» муниципального района Похвистневский Самарской области |
| Участники муниципальной программы | - МКУ «Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» муниципального района Похвистневский; - Муниципальное бюджетное учреждение «Служба материально – технического обеспечения» муниципального района Похвистневский Самарской области |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение повышения качества и доступности образования в муниципальном районе Похвистневский Самарской области |
| Задача муниципальной программы | Проведение работ по капитальному ремонту устаревших зданий и сооружений образовательных учреждений |
| Стратегические показатели (индикаторы) муниципальной программы | Количество ежегодно вводимых в эксплуатацию зданий образовательных учреждений после проведения капитального ремонта; |
| Подпрограммы с указанием целей и сроков реализации | отсутствуют |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в период с 2018 по 2022 год. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составит 49620,1 тыс. рублей, из них: - районный бюджет – 6683,3 тыс.р.; - областной бюджет – 38436,8 тыс.р. -за счет безвозмездных поступлений – 4500 тыс.р., в том числе по годам: в 2018 году – 32614,4 тыс. руб.: - районный бюджет – 4253,3 тыс.руб.; - областной бюджет – 23861,1 тыс.руб. - за счет безвозмездных поступлений – 4500 тыс.рублей. в 2019 году – 0 тыс. руб.: - районный бюджет – 0 тыс.руб.; - областной бюджет – 0 тыс.руб. в 2020 году – 2417,5 тыс. руб.: - районный бюджет – 241,8 тыс.руб.; - областной бюджет – 2175,7 тыс.руб. (планируемые средства); в 2021 году –0 тыс.руб.: - районный бюджет – 0 тыс.руб.; - областной бюджет –0 тыс.руб. (планируемые средства); в 2022 году – 14588,2 тыс.руб.: - районный бюджет – 2188,2 тыс.руб.; - областной бюджет – 12400 тыс.руб. (планируемые средства). |
| Результаты реализации муниципальной программы | -Создание современных комфортных условий для эффективного, безопасного обучения и воспитания детей, а также создание условий для укрепления здоровья учащихся; - Укрепление материально- технической базы образовательных учреждений. |

- Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и  Стратегий социально-экономического развития Самарской области до 2030 года одной из главных стратегических задач образовательной политики является обеспечение государственных гарантий на предоставление гражданам общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с  образовательными стандартами и требованиями.

В концепции долгосрочного социально-экономического развития района заложены стратегические цели государственной политики в области  образования - повышение его доступного обеспечения, комплексного  подхода к выпускникам, способным самостоятельно ставить и достигать  серьезные цели, уметь  реагировать на разные жизненные ситуации.

Расходные обязательства, возникающие в связи с решением вопросов местного значения в части улучшения материальной базы образовательных учреждений, не могут быть исполнены в полном объеме за счет средств местных бюджетов.

Основной проблемой в системе общего образования в муниципальном районе Похвистневский Самарской области в настоящее время является износ несущих конструкций зданий общеобразовательных учреждений.

В Похвистневском районе функционирует 16 образовательных учреждений.

94 % учреждений размещены в типовых зданиях, из них 87,5 %  - в типовых зданиях  постройки 60 – 70-х годов прошлого столетия, которые не соответствуют современным стандартам организации учебно-воспитательного процесса и нормативным требованиям санитарной и пожарной безопасности.

В районе функционирует 24 структурных подразделения детских садов и дошкольных отделений.

Важным направлением развития системы общего образования является комплексное обеспечение безопасности учащихся. Необходимо продолжить работу по снижению риска и уменьшению последствий чрезвычайных ситуаций, созданию системы профилактики, жизнеобеспечения и защиты человека в каждой общеобразовательной организации. Это позволит в дальнейшем сократить непредвиденные затраты и расходы из местного бюджета на восстановление нанесенного ущерба.

В соответствии со стратегией социально-экономического развития Самарской  области на период до 2030 года в сфере образования является достижение современного качества образования, обеспечивающего реализацию актуальных и перспективных потребностей личности, общества и государства.

В 2018 году в рамках муниципальной программы был произведен капитальный ремонт ГБОУ СОШ в с.Большой Толкай на сумму 32 614 тыс.р. Также 8 общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский нуждаются в капитальном ремонте.

При реализации муниципальной программы могут возникнуть риски, связанные с изменениями законодательства Российской Федерации и Самарской области, приоритетов государственной политики Российской Федерации, принципов регулирования межбюджетных отношений в части финансирования муниципальных программ и с недофинансированием муниципальной программы. Также риски могут возникнуть по причине неэффективного взаимодействия исполнителей и участников муниципальной программы, недостатков в управлении муниципальной программой.

В целях минимизации рисков в процессе реализации муниципальной программы предусматриваются:

- осуществление эффективного управления;

- регулярный анализ реализации мероприятий муниципальной программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленной цели, изменений во внешней среде;

- разработка дополнительных мероприятий.

2. Цель и задачи, целевые (стратегические) показатели, этапы и сроки реализации муниципальной программы.

Система образования муниципального района Похвистневский Самарской области - неотъемлемая часть образовательного пространства Российской Федерации и Самарской области, поэтому приоритеты муниципальной политики в сфере образования на период до 2022 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в соответствующих стратегических документах федерального и регионального уровней.

Реализация муниципальной программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия муниципальной программы.

Муниципальная программа реализуется в период с 2018 по 2022 год.

При реализации муниципальной программы обеспечивается достижение следующей цели: обеспечение качества и доступности общеобразовательных услуг в муниципальном районе Похвистневский Самарской области. В процессе достижения цели муниципальной программы необходимо решить задачу проведения капитального ремонта устаревших зданий и сооружений, что в свою очередь обеспечит повышение качества получаемых образовательных услуг.

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере образования на среднесрочную перспективу должны стать:

- обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным требованиям и перспективным задачам социально-экономического развития муниципального района Похвистневский Самарской области;

- обеспечение одинаково высокого качества общего образования детям независимо от места жительства и социально-экономического статуса их семей, создание открытой системы информирования граждан о качестве общего образования муниципального района Похвистневский Самарской области;

- формирование механизмов обеспечения доступности качественных образовательных услуг общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, организации их психолого-педагогического сопровождения.

Задача муниципальной программы заключается в  повышении доступности и качества образования на территории муниципального района Похвистневский Самарской области, что достигается за счет создания современных комфортных условий для эффективного и безопасного обучения и воспитания детей в образовательных учреждениях; развития системы дополнительного образования.

Достижение поставленной цели и задач позволит обеспечить опережающее развитие человеческого капитала, будет способствовать закреплению молодежи и специалистов в районе, решению актуальных для района социально-экономических задач.

Для оценки эффективности реализации задач муниципальной программы по обеспечению доступности, равных возможностей в получении качественного образования в соответствии с современными требованиями определены следующие индикаторы (показатели):

- количество ежегодно вводимых в эксплуатацию зданий образовательных учреждений после капитального ремонта.

Перечень стратегических показателей указан в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы.

Механизм реализации муниципальной программы.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет первый заместитель Главы района по социальным вопросам.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация муниципального района Похвистневский, которая несёт ответственность за достижение поставленной цели путем реализации мероприятий муниципальной программы, за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов, за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, в случае необходимости производит внесение корректировок в перечень мероприятий.

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет:

Координацию и мониторинг хода выполнения муниципальной программы, самостоятельно определяет формы и методы организации управления реализацией муниципальной программы.

Внесение предложений о внесении изменений в муниципальную программу, о досрочном прекращении реализации муниципальной программы;

Ежегодную подготовку годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет).

Организацию размещения на сайте Администрации района муниципальной программы, а также отчета об исполнении муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, подготавливает и направляет годовой отчет в Отдел экономики и реформ

Мероприятия муниципальной программы структурируются в соответствии с предусмотренными задачами. Перечень основных мероприятий, включая сроки реализации, исполнителей, суммы расходов по годам, указан в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы финансируются за счет средств областного бюджета и бюджета муниципального района Похвистневский Самарской области.

Общий объем финансирования программных мероприятий составит 49620,1 тыс. рублей, из них:

- средства областного бюджета в размере 38436,8 тыс. рублей;

- средства местного бюджета в размере 6683,3 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления в размере 4500,00 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2018 год – 32614,4 тыс.рублей:

- средства областного бюджета - 23861,1 тыс. рублей;

- средства районного бюджета  - 4253,3 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления - 4500,00 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс.рублей:

- средства областного бюджета - 0 рублей;

- средства районного бюджета  - 0 рублей;

2020 год – 2417,5 тыс.рублей:

- средства областного бюджета - 2175,7 тыс. рублей;

- средства районного бюджета  - 241,8 тыс. рублей;

2021 год –0 рублей;

2022 год – 14588,2 тыс. рублей:

- средства областного бюджета - 12400 тыс. рублей;

- средства районного бюджета  - 2188,2 тыс. рублей.

Контроль целевого использования средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы, осуществляет Финансовое управление Администрации муниципального района Похвистневский.

Объем финансовых ресурсов представлен в Приложении № 3 к муниципальной программе.

5. Конечный результат    реализации   муниципальной программы.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы планируется достичь следующих результатов:

1. Создание современных комфортных  условия для эффективного, безопасного обучения и воспитания детей, а также создание условий для укрепления здоровья учащихся, обеспечение учащихся качественным и сбалансированным питанием;

2. Укрепление материально- технической базы образовательных учреждений.

3. Капитальный ремонт, реконструкция и оснащение инвентарем и оборудованием зданий (и помещений), пригодных для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, а также на благоустройство прилегающей территории.

6. Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q1) (таблица 1);

2) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) (таблица 2).

1. Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы).

- Таблица 1

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Значение Q1 | Оценка |
| --- | --- |
| 0,98 <= Q1 <= 1,02 | полное финансирование |
| 0,5 <= Q1 < 0,98 | неполное финансирование |
| 1,02 < Q1 <= 1,5 | увеличенное финансирование |
| Q1 < 0,5 | существенное недофинансирование |

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

- Таблица 2

ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| Значение Q2 | Оценка |
| --- | --- |
| 0,95 <= Q2 <= 1,05 | высокая результативность |
| 0,7 <= Q2 < 0,95 | средняя результативность (недовыполнение плана) |
| 1,05 < Q2 <= 1,3 | средняя результативность (перевыполнение плана) |
| Q2 < 0,7 | низкая результативность (существенное недовыполнение плана) |

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

В годовом отчете о ходе реализации муниципальной программы приводится значение оценки эффективности муниципальной программы (от 0 до 5), дается характеристика оценки (высокая эффективность, приемлемая эффективность, средняя эффективность, уровень эффективности ниже среднего, низкая эффективность, крайне низкая эффективность) и приводятся причины отклонений и предполагаемые дальнейшие действия в отношении оцениваемой муниципальной программы.

Приложение 1

к  муниципальной  программе

"Развитие сети образовательных  учреждений,

реализующих программы общего образования

в муниципальном районе Похвистневский

Самарской области  на 2018 - 2022 годах"

Перечень

стратегических показателей (индикаторов), характеризующих

ежегодный ход и итоги реализации

муниципальной программы «Развитие сети образовательных учреждений,

реализующих программы общего образования в

муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы»

| Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед.изм. | Отчет 2018 | Отчет 2019 | Значение целевого индикатора (показателя) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | Итого за период реализации |
| Обеспечение повышения качества и доступности образования в муниципальном районе Похвистневский Самарской области: |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество ежегодно вводимых в эксплуатацию зданий образовательных учреждений после капитального ремонта | Шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ИТОГО: |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |

- Приложение 2

к муниципальной  программе

"Развитие сети образовательных  учреждений,

реализующих программы общего образования

в муниципальном районе Похвистневский

Самарской области  на 2018 - 2022 годах"

План мероприятий

По выполнению муниципальной программы

" Развитие сети образовательных учреждений,

реализующих программы общего образования в

муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы "

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Непосредственный результат |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение капитального ремонта ГБОУ СОШ с. Большой Толкай | 2018 | Повышение безопасности объекта, сокращение аварийных ситуаций в конструкциях несущих элементов здания и инженерных систем, соответствие объекта санитарным правилам и нормативам, что обуславливает повышение качества образовательного процесса. |
| 2. | Проведение капитального ремонта ГБОУ СОШ с. Староганькино | 2020 | Повышение безопасности объекта, сокращение аварийных ситуаций в конструкциях несущих элементов здания и инженерных систем, соответствие объекта санитарным правилам и нормативам, что обуславливает повышение качества образовательного процесса. |
| 3. | Проведение капитального ремонта ГБОУ СОШ с. Подбельск | 2022 | Повышение безопасности объекта, сокращение аварийных ситуаций в конструкциях несущих элементов здания и инженерных систем, соответствие объекта санитарным правилам и нормативам, что обуславливает повышение качества образовательного процесса. |

- Приложение 3

к  муниципальной  программе

"Развитие сети образовательных  учреждений,

реализующих программы общего образования

в муниципальном районе Похвистневский

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

| п/п | Направления финансирования | Предполагаемые объемы финансирования Муниципальной Программы, в том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Всего на реализацию муниципальной программы, в т.ч. | 32614,4 | 0 | 2417,5 | 0 | 14588,2 |
|  | - областной бюджет | 4253,3 | 0 | 241,8 | 0 | 12400 |
|  | - бюджет района | 23861,1 | 0 | 2175,7 | 0 | 2188,2 |
|  | - внебюджетные источники | 4500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  | Приложение 4 к муниципальной программе "Развитие сети образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2018 - 2022 годах" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2018 - 2022 годах" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п\п | Наименование мероприятия | Сметная стоимость (тыс.рублей) |  | Стоимость (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| Объекты на проведение капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГБОУ СОШ с. Большой Толкай | 32614,4 |  | 32614,4 |  |  |  |  |
|  | - бюджет района | 4253,3 |  | 4253,3 |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет | 23861,1 |  | 23861,1 |  |  |  |  |
|  | за счет безвозмездных поступлений | 4500,00 |  | 4500,00 |  |  |  |  |
| 2 | ГБОУ СОШ с. Староганькино | 2417,5 |  |  |  | 2417,5 |  |  |
|  | - районный бюджет | 241,8 |  |  |  | 241,8 |  |  |
|  | - областной бюджет | 2175,7 |  |  |  | 2175,7 |  |  |
| 3 | ГБОУ СОШ с. Подбельск | 14588,2 |  |  |  |  |  | 14588,2 |
|  | - районный бюджет | 2188,2 |  |  |  |  |  | 2188,2 |
|  | - областной бюджет | 12400 |  |  |  |  |  | 12400 |
|  | Итого: | 49620,10 |  | 32614,4 | 0 | 2417,5 | 0 | 14588,2 |
|  | - районный бюджет | 6683,3 |  | 4253,3 | 0 | 241,8 | 0 | 2188,2 |
|  | - областной бюджет | 38436,80 |  | 23861,1 | 0 | 2175,7 | 0 | 12400 |
|  | - за счет безвозмездных поступлений | 4 500,00 |  | 4500,000 | 0 | 2417,5 | 0 | 0 |