Приложение 6

к Постановлению

Приложение №2

к Муниципальной подпрограмме

«Противопожарные мероприятия учреждений культуры

муниципального  района Похвистневский Самарской области»  на  2018-2022гг.

План мероприятий и ресурсное обеспечение по выполнению муниципальной подпрограммы

«Противопожарные мероприятия учреждений культуры муниципального  района Похвистневский Самарской области»  на  2018-2022гг.

| п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Проведение работ по проверке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов на предмет горючих отходов: 2018 – Малоибряйкинский ЦСДК, Среднеаверкинский ЦСДК, Большетолкайский СДК, Малотолкайский ЦСДК, Подбельский ДК, Саврушский ЦСДК, Первомайский СДК, Староаманакский ЦСДК, Алькинский ЦСДК, Рысайкинский СДК. 2019 - Нижнеягодниский СДК, Ахратский СДК, Первомайский СДК, Передовский СК, Мочалеевский ЦСДК, Новомансуркинский СДК, Стюхинский СДК, Султангуловский СДК, Красноключевский СДК, Егинский СДК. 2020 - Сосновский СДК, Старопохвистневский СДК, Малоибряйкинский ЦСДК, Среднеаверкинский ЦСДК, Малотолкайский ЦСДК, Подбельский ДК, Саврушский ЦСДК, Алькинский ЦСДК, Рысайкинский СДК. 2021- Староганькинский СДК, Кротковский ЦСДК, Исаковский СДК, Староаманакский ЦСДК, Первомайский СДК, Нижнеягодниский СДК, Ахратский СДК, Мочалеевский ЦСДК, Новомансуркинский СДК, Стюхинский СДК, 2022 - Нижнеаверкинский СДК, Новомочалеевский СК, Абдул-Заводской СК, Нугайский СК, Североключевский досуговый центр, РДК | Тыс. руб. | 10,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 210,0 |
| 1.2 | Проведение работ по испытанию пожарных лестниц объекта. 2018 – Малотолкайский ЦСДК, Подбельский ДК, Первомайский СДК 2019 – Рысайкинский СДК, Алькинский ЦСДК, Староаманакский ЦСДК. 2020 - Малоибряйкинский ЦСДК, Малотолкайский ЦСДК, Подбельский ДК, | Тыс. руб. | 4,5 | 7,2 | 10,0 |  |  | 21,7 |
| 1.3 | Размещение знаков пожарной эвакуации в зданиях учреждений культуры 2018 Среднеаверкинский ЦСДК, Большетолкайский СДК, Малотолкайский ЦСДК, Подбельский ДК, Саврушский ЦСДК, Староаманакский ЦСДК, Рысайкинский СДК, Малоибряйкинский ЦСДК, Алькинский ЦСДК, Первомайский СДК, Ахратский СДК, Передовский СК, Нижнеягодниский СДК, Мочалеевский ЦСДК, Новомансуркинский СДК, Сосновский СДК, Старопохвистневский СДК, Стюхинский СДК, Султангуловский СДК, Староганькинский СДК, Кротковский ЦСДК, Исаковский СДК, Красноключевский СДК, Егинский СДК, Нижнеаверкинский СДК, Новомочалеевский СК, Абдул-Заводской СК, Нугайский СК, Североключевский досуговый центр) | Тыс. руб. | 23,0 |  |  |  |  | 23,0 |
| 1.4 | Разработка исполнительной документации на имеющуюся автоматическую сигнализацию со всеми приложениями по пуско-наладочным работам 2018 – Малоибряйкинский ЦСДК, Среднеаверкинский ЦСДК, Большетолкайский СДК, Малотолкайский ЦСДК, Подбельский ДК, Саврушский ЦСДК, Первомайский СДК, Староаманакский ЦСДК, Рысайкинский СДК. 2019 - Абдул-Заводской СК, Нижнеягодниский СДК, Нижнеаверкинский СДК, Нугайкинский СК, Передовский СК, Старопохвистневский СДК, Североключевский досуг. центр, РДК 2020 – Исаковский СДК, Новомочалеевский СК. | Тыс. руб. | 36,0 | 40,0 | 20,0 |  |  | 96,0 |
| 1.5 | Приобретение и установка комплектующих к внутреннему противопожарному водопроводу 2018 – Алькинский ЦСДК, Рысайкинский СДК, Староаманакский ЦСДК, Первомайский СК, Малоибряйкинский ЦСДК, Среднеаверкинский ЦСДК, Большетолкайский СДК, Малотолкайский ЦСДК, Саврушский СДК, Подбельский ДК 2020 – Ахратский СДК, Нижнеаверкинский СДК, Новомансуркинский СДК, Мочалеевский ЦСДК, Стюхинский СДК, Султангуловский СДК 2022 – Кротковский ЦСДК, Староганькинский СДК, Красноключевский СДК, Североключевский досуговый центр, Исаковский СДК, РДК | Тыс. руб. | 68,0 |  | 70,0 |  | 70,0 | 208,0 |
| 1.6 | Укомплектование и перекатка пожарных рукавов и ручные пожарные стволы 2019 – Алькинский ЦСДК, Рысайкинский СДК, Ахратский СДК, Малотолкайский ЦСДК, Кротковский ЦСДК, Большетолкайский СДК 2020 - Среднеаверкинский ЦСДК, Староаманакский ЦСДК, Первомайский СК, Малоибряйкинский ЦСДК, Саврушский СДК, Подбельский ДК, РДК. 2021 – Нижнеаверкинский СДК, Новомансуркинский СДК, Мочалеевский ЦСДК, Стюхинский СДК, Султангуловский СДК 2022 – Староганькинский СДК, Красноключевский СДК, Североключевский досуговый центр, Исаковский СДК. | Тыс. руб. |  | 78,4 | 150,0 | 100,0 | 70,0 | 398,4 |
| 1.7. | Проверка водопровода 2019 – Кротковский ЦСДК, Малотолкайский ЦСДК, Подбельский ДК, Староаманакский ЦСДК, Алькинский ЦСДК, Малоибряйкинский ЦСДК, Рысайкинский СДК, Большетолкайский СДК. 2020 - Среднеаверкинский ЦСДК, Саврушский СДК, Подбельский ДК, Алькинский ЦСДК, Малоибряйкинский ЦСДК, Рысайкинский СДК, Большетолкайский СДК, Малотолкайский ЦСДК. 2021 – Ахратский СДК, Нижнеаверкинский СДК, Новомансуркинский СДК, Мочалеевский ЦСДК, Стюхинский СДК, Султангуловский СДК, Среднеаверкинский ЦСДК, Саврушский СДК, Подбельский ДК, Алькинский ЦСДК, Малоибряйкинский ЦСДК, Рысайкинский СДК, Большетолкайский СДК, Малотолкайский ЦСДК. 2022 – Первомайский СК, Староганькинский СДК, Красноключевский СДК, Североключевский досуговый центр, Исаковский СДК, РДК, Среднеаверкинский ЦСДК, Саврушский СДК, Подбельский ДК, Алькинский ЦСДК, Малоибряйкинский ЦСДК, Рысайкинский СДК, Большетолкайский СДК, Малотолкайский ЦСДК. | Тыс. руб. |  | 18,6 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 168,6 |
| 1.8 | Обработка деревянных конструкции сценической коробки огнезащитным составом с составлением соответствующего акта 2019 – Ахратский СДК, Среднеаверкинский ЦСДК, Малотолкайский ЦСДК, Подбельский ДК, Передовский СК, Мочалеевский ЦСДК, Егинский СДК, Первомайский СДК, Новомочалеевский СК, Староаманакский ЦСДК, Алькинский ЦСДК, Малоибряйкинский ЦСДК, Староганькинский СДК, Саврушский ЦСДК, Рысайкинский СДК, Султангуловский СДК, Новомансуркинский СДК, Стюхинский СДК, Большетолкайский СДК, Кротковский ЦСДК, Красноключевский СДК, Нижнеаверкинский СДК. 2022 - Нугайский СК, Североключевский досуговый центр, Абдул-Заводский СК, Старопохвистневский СДК, Исаковский СДК. | Тыс. руб. |  | 546,1 |  |  | 300 | 846,1 |
| 1.9 | Установка пожарной сигнализации 2019 - Мочалеевский ЦСДК, Сосновский СК. 2021 - Здание РДК – подвал | Тыс. руб. |  | 191,2 |  | 100,0 |  | 291,2 |
| 2.0 | Огнезащитная обработка сгораемых конструкций чердачных помещений 2019 – Абдул-Заводской СК, Передовский СК, Егинский СДК, Мочалеевский ЦСДК, Староаманакский ЦСДК, Стюхинский СДК, Большетолкайский СДК. 2022 - Саврушский ЦСДК, Нижнеаверкинский СДК. | Тыс. руб. |  | 365,7 |  |  | 300,0 | 665,7 |
| 2.1 | Установка противопожарных дверей в щитовых 2018 - Рысайкинский СДК 2019 - Саврушский ЦСДК, Малоибряйкинский ЦСДК, Подбельский ДК, Малотолкайский ЦСДК, Нижнеягодниский СДК, Мочалеевский ЦСДК, Первомайский СДК, Новомансуркинский СДК, Старопохвистневский СДК, Стюхинский СДК, Султангуловский СДК, Староганькинский СДК, Кротковский ЦСДК, Красноключевский СДК, Егинский СДК, Нижнеаверкинский СДК, Новомочалеевский СК, Абдул-Заводской СК. 2020 - Ахратский СДК, Передовский СК, Алькинский ЦСДК, Нугайский СК. 2021 - Среднеаверкинский ЦСДК, Староаманакский ЦСДК, 2022 - Североключевский досуговый центр, Исаковский СДК. | Тыс. руб. | 38,5 | 413,6 | 120,0 | 80,0 | 80,0 | 732,1 |
| 2.2 | Замена эвакуационных дверей и окон 2019 - Ахратский СДК, Первомайский СДК, Стюхинский СДК, Султангуловский СДК, Староаманакский ЦСДК, Егинский СДК, Алькинский ЦСДК, Кротковский ЦСДК, Исаковский СДК 2020 - Староганькинский СДК, Кротковский ЦСДК, Красноключевский СДК. 2021- Среднеаверкинский ЦСДК, Малотолкайский ЦСДК, Алькинский ЦСДК. 2022 - Подбельский ДК, Саврушский ЦСДК, Рысайкинский СДК, Малоибряйкинский ЦСДК, Мочалеевский ЦСДК, Нижнеаверкинский СДК, Ахратский СДК, Первомайский СДК, Большетолкайский СДК, Кротковский ЦСДК, Новомансуркинский СДК. | Тыс. руб. |  | 529,2 | 195,0 | 160,0 | 960,0 | 1 844,2 |
| 2.3 | Перезарядка и приобретение огнетушителей | Тыс. руб. |  | 28,5 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 240,0 |
|  | Итого по разделу |  | 180,0 | 2 268,5 | 725,0 | 600,0 | 1 940,0 | 5 713,5 |

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию Подпрограммы составит 5 713,5 тыс. руб.