- УТВЕРЖДЕНА

- Постановлением Администрации

- муниципального района Похвистневский

- от 30.12.2019   №990

Муниципальная  программа

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в

муниципальном районе Похвистневский Самарской области                                   на 2018-2022 годы»

Утверждена

Постановлением Администрации

муниципального района

Похвистневский Самарской области

- от 30.12.2019   №990

Муниципальная  программа

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в

муниципальном районе Похвистневский Самарской области                                   на 2018-2022 годы»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Развитие сети дошкольных общеобразовательных учреждений в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы | 04.05.2017г |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области |
| Исполнители муниципальной программы | - МКУ «Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» муниципального района Похвистневский; - Муниципальное бюджетное учреждение «Служба материально – технического обеспечения» муниципального района Похвистневский Самарской области |
| Участники муниципальной программы | - МКУ «Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» муниципального района Похвистневский; - Муниципальное бюджетное учреждение «Служба материально – технического обеспечения» муниципального района Похвистневский Самарской области |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение исполнения государственных гарантий получения доступного и качественного дошкольного образования на территории муниципального района Похвистневский Самарской области |
| Задача муниципальной программы | Модернизация сети учреждений дошкольного образования |
| Стратегические показатели (индикаторы) муниципальной программы | - Количество ежегодно вводимых в эксплуатацию новых дошкольных образовательных учреждений; - Количество зданий ДОУ, в которых был проведен капитальный ремонт. |
| Подпрограммы с указанием целей и сроков реализации | отсутствуют |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в период с 2018 по 2022 год. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составит 120622,87576 тыс. руб., из них: -районный бюджет – 7030,84503 тыс.р.; -областной бюджет – 37592,03073 тыс.р.; -внебюджетные средства – 76000 тыс.р., в том числе: в 2018 году –76130 тыс.руб.: - районный бюджет – 130 тыс.руб. - областной бюджет – 0 тыс.р. - безвозмездные поступления – 76000 тыс.рублей; в 2019 году – 51667,85217 тыс.руб. (из них 7174,97641 тыс.р. – неиспользованный остаток средств на 01.01.2019г.): - районный бюджет – 6900,84503 тыс.руб.; - областной бюджет – 37592,03073 тыс.р. в 2020 году – 0 тыс.руб; в 2021 году – 0 тыс.руб; в 2022 году – 0 тыс.р. |
| Результаты реализации муниципальной программы | -Снижение дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях; -Организация процесса дошкольного обучения в соответствии с действующими федеральными образовательными стандартами; -Улучшение материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений; -Повышение безопасности путем сокращения аварийных ситуаций в конструкциях и инженерных системах зданий дошкольных образовательных учреждений, соответствие объектов требованиям санитарных норм и правил противопожарной безопасности. |

- Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Стратегий социально-экономического развития Самарской области до 2030 года одной из главных стратегических задач образовательной политики является обеспечение государственных гарантий на предоставление гражданам общедоступного и бесплатного дошкольного образования в соответствии с  образовательными стандартами и требованиями.

Расходные обязательства, возникающие в связи с решением вопросов местного значения в части улучшения материальной базы образовательных учреждений, не могут быть исполнены в полном объеме за счет средств местных бюджетов.

Основной проблемой в системе дошкольного образования в муниципальном районе Похвистневский Самарской области в настоящее время является недостаточное количество мест в учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, а также высокая степень износа материальной базы образовательных учреждений. В муниципальном районе Похвистневский 7 учреждений дошкольного образования размещены в зданиях типовой постройки 1960-1970-х годов, которые не соответствуют современным стандартам организации учебно-воспитательного процесса и нормативным требованиям санитарной и пожарной безопасности.

В результате мероприятий по формированию современной инфраструктуры образования, апробации в районе новых форм и моделей предоставления услуг дошкольного образования была реализована модель реструктуризации сети муниципальных образовательных организаций, введен в эксплуатацию в 2019 году детский сад на 90 мест в с. Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области.

Расширилось видовое разнообразие дошкольных образовательных организаций, увеличилось количество мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях и численность детей, их посещающих.

Муниципальная программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном районе Похвистневский Самарской области   на 2018-2022 годы» разработана в целях реализации приоритетных направлений развития образовательной системы и является частью организационной основы политики района в области образования.
         Проблема обеспечения конституционного права населения на доступное и качественное дошкольное образование в районе требует комплексного решения. Это решение может быть обеспечено применением программно-целевого метода (метода целевых программ). 
Муниципальная программа, разработанная на основе программно-целевого метода, представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих достижение конкретных целей и решение задач, стоящих перед российским образованием до 2022 года. При разработке муниципальной программы обеспечена преемственность ее мероприятий по отношению к мероприятиям предыдущей муниципальной программы развития дошкольного образования района. 
Применение программно-целевого метода для решения имеющихся проблем в сфере обеспечения населения района доступным дошкольным образованием позволит наиболее эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении наиболее актуальных задач.

При реализации муниципальной программы могут возникнуть риски, связанные с изменениями законодательства Российской Федерации и Самарской области, приоритетов государственной политики Российской Федерации, принципов регулирования межбюджетных отношений в части финансирования муниципальных программ и с недофинансированием муниципальной программы. Также риски могут возникнуть по причине неэффективного взаимодействия исполнителей и участников муниципальной программы, недостатков в управлении муниципальной программой.

В целях минимизации рисков в процессе реализации муниципальной программы предусматриваются:

- осуществление эффективного управления;

- регулярный анализ реализации мероприятий муниципальной программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленной цели, изменений во внешней среде;

- разработка дополнительных мероприятий.

2. Цель и задачи, целевые (стратегические) показатели, этапы и сроки реализации муниципальной программы.

Основной целью муниципальной программы является обеспечение исполнения государственных гарантий получения доступного и качественного дошкольного образования на территории муниципального района Похвистневский Самарской области.

В рамках муниципальной программы предусматривается решение следующих основных задач:
1. Модернизация сети учреждений дошкольного образования: 
- капитальный ремонт зданий, в которых располагаются дошкольные образовательные учреждения;
- строительство новых дошкольных образовательных учреждений по современным проектам.
       Система образования района – неотъемлемая часть образовательного пространства Российской Федерации, поэтому стратегия и направления ее развития определяются, с одной стороны, задачами социально-экономического развития края в контексте стратегии перехода экономики России на инновационную социально ориентированную модель развития, с другой стороны, стратегическими ориентирами государственной политики в области образования, особым образом реализующимися в условиях района.
Миссией образования является реализация каждым гражданином своего позитивного социального, культурного, экономического потенциала, и в конечном итоге – социально-экономическое развитие России. Для этого сфера образования должна обеспечивать доступность качественных образовательных услуг на протяжении жизни каждого человека. Задачи доступности образования на основных уровнях (общее образование, начальное профессиональное, среднее профессиональное и высшее образование) в России в значительной степени сегодня решены. Исключением пока остается дошкольное образование.
Поэтому приоритетом государственной политики на данном этапе развития образования является обеспечение доступности дошкольного образования. Другим системным приоритетом является повышение качества результатов образования на разных уровнях.

Для оценки эффективности реализации задач муниципальной программы по обеспечению доступности, равных возможностей в получении качественного образования в соответствии с современными требованиями определены следующие индикаторы (показатели):

- количество ежегодно вводимых в эксплуатацию новых дошкольных образовательных учреждений;

- увеличение  количества ежегодно вводимых мест в дошкольных образовательных учреждениях;

- увеличение количества ежегодно реконструированных зданий ДОУ.

Муниципальная программа реализуется в период с 2018 года по 2022 год.

Перечень стратегических показателей указан в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы.

Механизм реализации муниципальной программы.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет первый заместитель Главы района по социальным вопросам.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация муниципального района Похвистневский, которая несёт ответственность за достижение поставленной цели путем реализации мероприятий муниципальной программы, за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов, за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, в случае необходимости производит внесение корректировок в перечень мероприятий.

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет:

Координацию и мониторинг хода выполнения муниципальной программы, самостоятельно определяет формы и методы организации управления реализацией муниципальной программы.

Внесение предложений о внесении изменений в муниципальную программу, о досрочном прекращении реализации муниципальной программы;

Ежегодную подготовку годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет).

Организацию размещения на сайте Администрации района муниципальной программы, а также отчета об исполнении муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, подготавливает и направляет годовой отчет в Отдел экономики и реформ.

Мероприятия муниципальной программы структурируются в соответствии с предусмотренными задачами. Перечень основных мероприятий, включая сроки реализации, исполнителей, суммы расходов по годам, указан в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы финансируются за счет средств областного бюджета и бюджета муниципального района Похвистневский Самарской области.

Общий объем финансирования программных мероприятий составит 120622,87576 тыс. рублей, из них:

- средства областного бюджета в размере 37592,03073 тыс. рублей;

- средства местного бюджета в размере 7030,84503 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления в размере 76000,00 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2018 год – 76130,00 тыс.рублей:

- средства областного бюджета - 0 тыс. рублей;

- средства районного бюджета  - 130 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления - 76000,00 тыс. рублей;

2019 год – 51667,85217 тыс.рублей (из них 7174,97641 тыс.р. – неиспользованные на 01.01.2019 средства):

- средства областного бюджета – 37592,03073 рублей;

- средства районного бюджета  - 6900,84503 рублей;

2020 год – 0 рублей;

2021 год –0 рублей:

2022 год – 0 рублей.

Контроль целевого использования средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы, осуществляет Финансовое управление Администрации муниципального района Похвистневский.

Объем финансовых ресурсов представлен в Приложении № 3 к муниципальной программе.

5. Конечный результат    реализации   муниципальной программы.

В результате реализации мероприятий программы планируется достичь следующих результатов:

-снижение дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях;

-организация процесса дошкольного обучения в соответствии с действующими федеральными образовательными стандартами;

-улучшение материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений;

-повышение безопасности путем сокращения аварийных ситуаций в конструкциях и инженерных системах зданий дошкольных образовательных учреждений, соответствие объектов требованиям санитарных норм и правил противопожарной безопасности.

6. Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q1) (таблица 1);

2) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) (таблица 2).

1. Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы).

- Таблица 1

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Значение Q1 | Оценка |
| --- | --- |
| 0,98 <= Q1 <= 1,02 | полное финансирование |
| 0,5 <= Q1 < 0,98 | неполное финансирование |
| 1,02 < Q1 <= 1,5 | увеличенное финансирование |
| Q1 < 0,5 | существенное недофинансирование |

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

- Таблица 2

ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| Значение Q2 | Оценка |
| --- | --- |
| 0,95 <= Q2 <= 1,05 | высокая результативность |
| 0,7 <= Q2 < 0,95 | средняя результативность (недовыполнение плана) |
| 1,05 < Q2 <= 1,3 | средняя результативность (перевыполнение плана) |
| Q2 < 0,7 | низкая результативность (существенное недовыполнение плана) |

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

В годовом отчете о ходе реализации муниципальной программы приводится значение оценки эффективности муниципальной программы (от 0 до 5), дается характеристика оценки (высокая эффективность, приемлемая эффективность, средняя эффективность, уровень эффективности ниже среднего, низкая эффективность, крайне низкая эффективность) и приводятся причины отклонений и предполагаемые дальнейшие действия в отношении оцениваемой муниципальной программы.

Приложение 1

к муниципальной  программе «Развитие

сети дошкольных образовательных учреждений

в муниципальном районе Похвистневский

Самарской области на 2018-2022 годы»

Перечень

стратегических показателей (индикаторов), характеризующих

ежегодный ход и итоги реализации

муниципальной программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном районе Похвистневский

Самарской области на 2018-2022годы»

| Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Отчет 2018 | Отчет 2019 | Значение целевого индикатора (показателя) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | Итого за период реализации |
| Обеспечение доступности, равных возможностей в получении дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество ежегодно вводимых в эксплуатацию новых дошкольных образовательных учреждений | объект | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Количество зданий ДОУ, в которых был проведен капитальный ремонт | объект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

- Приложение 2

к муниципальной  программе «Развитие

сети дошкольных образовательных учреждений

в муниципальном районе Похвистневский

Самарской области на 2018-2022 годы»

План мероприятий

По выполнению муниципальной программы

" Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в

муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы "

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Непосредственный результат |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектирование и строительство детского сада в с.Алькино на 90 мест | 2019 | Предоставление возможности получения детского дошкольного образования |

- Приложение 3

к муниципальной  программе «Развитие

сети дошкольных образовательных учреждений

в муниципальном районе Похвистневский

Самарской области на 2018-2022 годы»

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

| п/п | Направления финансирования | Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы, в том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Всего на реализацию муниципальной программы (тыс.р.), в т.ч. | 76 130 | 51667,85217 (в т.ч. 7174,97641тыс.р.неиспользованных на 01.01.2019 средств) | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджет района (тыс.р.) | 130 | 6 900,84503 | 0 | 0 | 0 |
|  | - областной бюджет (тыс.р.) | 0 | 37 592,03073 | 0 | 0 | 0 |
|  | - внебюджетные источники (тыс.р.) | 76 000 | 7174,97641 | 0 | 0 | 0 |

| Приложение 4 к муниципальной программе "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2018 - 2022 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень программных мероприятий муниципальной программы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном районе Похвистневский Самарской области в 2018 -2022 годах" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п\п | Наименование мероприятия | Кол-во создаваемых мест | Сметная стоимость (тыс.рублей) | Стоимость (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| Проектирование и строительство зданий дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГБОУ СОШ с. Алькино | 90 | 115 761,90878 | 76 000 | 46806,88519 |  |  |  |
|  | структурное подразделение «Улыбка» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - районный бюджет |  | 6 146,90905 | 130 | 6 146,90905 |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  | 33 484,99973 |  | 33 484,99973 |  |  |  |
|  | - безвозмездные поступления |  | 76 000 | 76 000 |  |  |  |  |
|  | -безвозмездные поступления, Из них неиспользованный остаток на 01.01.2019г. |  | 76000 7174,97641 | 76000 | 7174,97641 7174,97641 |  |  |  |
| 1.1. | ГБОУ СОШ с. Алькино | 90 | 4 860,96698 |  | 4 860,96698 |  |  |  |
|  | структурное подразделение «Улыбка» (оснащение основными средствами и материальными запасами здания (помещений) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - районный бюджет |  | 753,93598 |  | 753,93598 |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  | 4 107,031 |  | 4 107,031 |  |  |  |
|  | Итого: из них: неиспользованный остаток средств на 01.01.2019 |  | 120622,87576 | 76 130 | 51667,85217 7174,97641 | 0 | 0 | 0 |
|  | район |  | 7030,84503 | 130 | 6 900,84503 | 0 | 0 | 0 |
|  | область |  | 37592,03073 | 0 | 37 592,03073 | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления из них: неиспользованный остаток средств на 01.01.2019 года |  | 76 000 | 76 000 | 7174,97641 7174,97641 | 0 | 0 | 0 |