УТВЕРЖДЕНО

Постановлением

Администрации муниципального района

Похвистневский Самарской области

От 21.02.2020 № 124

**Отчет об оценки эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие водохозяйственного комплекса в муниципальном районе Похвистневский Самарской области в 2019 – 2023 годах »**

Муниципальная программа муниципального района Похвистневский Самарской области «Развитие водохозяйственного комплекса в муниципальном районе Похвистневский Самарской области в 2019 – 2023 годах» разработана в соответствии с постановлением Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области».

Основным приоритетом реализации муниципальной программы является осуществление обеспечение безопасности, капитального ремонта и реконструкции гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального района Похвистневский Самарской области и оформляемых в собственность муниципального района Похвистневский Самарской области, в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением населенных пунктов муниципального района Похвистневский Самарской области.

Целями муниципальной программы является: обеспечение защищенности населения муниципального района Похвистневский Самарской области и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод; восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения муниципального района Похвистневский Самарской области.

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Похвистневский Самарской области.

Муниципальная программа муниципального района Похвистневский Самарской области «Развитие водохозяйственного комплекса в муниципальном районе Похвистневский Самарской области в 2019 – 2023 годах» по результатам 2019 года имеет высокий уровень эффективности.

Согласно методики оценки эффективности реализации муниципальной программы (Постановление от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области») оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие водохозяйственного комплекса в муниципальном районе Похвистневский Самарской области в 2019 – 2023 годах» проводится по следующим направлениям:

1) оценка полноты финансирования [(Q1 - таблица 1 методики оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Похвистневский)](file:///C:\Users\Хабибуллина\Desktop\Пост%20от%2018.10.2013%20№709.docx#Par1007);

2) оценка достижения плановых значений целевых показателей [(Q2 – таблица 2 методики оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Похвистневский).](file:///C:\\Users\\Хабибуллина\\Desktop\\Пост%20от%2018.10.2013%20№709.docx" \l "Par1027)

[1.](file:///C:\\Users\\Хабибуллина\\Desktop\\Пост%20от%2018.10.2013%20№709.docx" \l "Par1027) Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период

27,840 тыс. руб.

**Q1** = ---------------------------- = **1**

27,840 тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период

2/2

**Q2** = ----------------------------------- = **1,0**

1

|  |  |
| --- | --- |
| В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей в формуле меняются местами. | |
|  |  |

**Вывод:** Согласно методики оценки эффективности реализации муниципальной программы :

- оценка полноты финансирования

**Q1 = 1**;

- оценка достижения плановых значений показателей муниципальной программы

**Q2 = 1,0**.

На основании результирующей шкалы оценки полноты финансирования и шкалы оценки достижения плановых значений целевых показателей дается оценка эффективности муниципальной программы: при

**Q1 = 1, Q2 = 1,0**, оценка муниципальной программы – высокая эффективность, т.е. соответствие запланированного финансирования бюджета муниципального района Похвистневский для каждого основного мероприятия муниципальной программы и фактически произведенных расходов в отчетном году на реализацию основных мероприятий муниципальной программы.

Муниципальная Программа муниципального района Похвистневский Самарской области «Развитие водохозяйственного комплекса в муниципальном районе Похвистневский Самарской области в 2016 – 2020 годах» по результатам 2019 года имеет высокий уровень эффективности.

В целях безопасности гидротехнических сооружений, повышение их эксплуатационной надежности путем приведения их к безопасному техническому состоянию рекомендуется проводить основные мероприятия данной муниципальной программы, такие как:

-страхование гидротехнических сооружений;

-разработка проектов планов ликвидации аварий на гидротехнических сооружениях.

В связи с высокой значимостью осуществления обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы «Развитие водохозяйственного комплекса в муниципальном районе Похвистневский Самарской области в 2016 – 2020 годах».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

Таблица «Достижение целевых показателей муниципальной программы «Развитие водохозяйственного комплекса в муниципальном районе Похвистневский Самарской области в 2019-2023 годах»:

- целевой показатель 1 по плану берется согласно приложения 1 «Перечень стратегических показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы «Развитие водохозяйственного комплекса в муниципальном районе Похвистневский Самарской области в 2019-2023 годах» муниципальной программы «Развитие водохозяйственного комплекса в муниципальном районе Похвистневский Самарской области в 2019-2023 годах», сопоставляются плановые и фактические целевые показатели.

Таблица «Выполнение мероприятий муниципальной программы ««Развитие водохозяйственного комплекса в муниципальном районе Похвистневский Самарской области в 2019-2023 годах»:

-наименование мероприятий, объем финансовых ресурсов на выполнение мероприятия берется согласно приложения 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Развитие водохозяйственного комплекса в муниципальном районе Похвистневский Самарской области в 2019-2023 годах» муниципальной программы «Развитие водохозяйственного комплекса в муниципальном районе Похвистневский Самарской области в 2019-2023 годах», сопоставляются плановый и фактический объем финансовых ресурсов на выполнение мероприятий муниципальной программы.

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**"Развитие водохозяйственного комплекса в муниципальном районе Похвистневский Самарской области**

**в 2019 – 2023 годах "**

за **2019**  год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | **Задача 1:**  Оценка технического состояния гидротехнических сооружений муниципального района Похвистневский Самарской области;  повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию |  |  |  |  |  |
| 2. | **Целевой показатель 1:**  Количество гидротехнических сооружений, в отношении которых осуществляется мероприятие по «Обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте: ГТС пруда в п.Земледелец; ГТС пруда на р. Дерягаль» | шт. | 2 | 2 | 100% |  |

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**" Развитие водохозяйственного комплекса в муниципальном районе Похвистневский Самарской области**

**в 2019 – 2023 годах "**

за **2019**  год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «**Развитие водохозяйственного комплекса в муниципальном районе Похвистневский Самарской области в 2016 – 2020 годах»**, В ТОМ ЧИСЛЕ | **27,840** | **27,840** | 100% |  |
| 2 | **местный бюджет** | **27,840** | **27,840** | 100% |  |
| 3 | «Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте: ГТС пруда в п.Земледелец; ГТС пруда на р. Дерягаль » | 27,840 | 27,840 | 100% |  |