|  |
| --- |
| Герб р-н **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **муниципального района Похвистневский Самарской области**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  25.02.2020 года № 130  г. Похвистнево  Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы программу «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы», за 2019 год |
|

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы» за 2019 год.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы района по капитальному строительству, архитектуре и градостроительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации муниципального района Похвистневский Райкова С.В.

3. Настоящее Постановление подлежит размещению на сайте Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области.

**Глава района Ю.Ф. Рябов**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ**

**«Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы»**

**ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД**

В рамках муниципальной программы «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы» источником финансирования является бюджет муниципального района Похвистневский Самарской области были предусмотрены средства в размере 19 118,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 3 882,9 тыс. руб.

2019 год – 3 736,2 тыс. руб.

2020 год – 3 833 тыс. руб.

2021 год – 3 833 тыс. руб.

2022 год – 3 833 тыс. руб.

Целью данной муниципальной программы является реализация на территории муниципального района Похвистневский социально-экономической политики и осуществлении регулирования в сфере капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.

Для создания полноценных условий для эффективного функционирования МКУ «Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» муниципального района Похвистневский Самарской области проводятся следующие мероприятия, указанные в приложении № 2 к муниципальной программе ««Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы»:

- технико-экономическое обоснование проектов капитального строительства, реконструкции и ремонта объектов, организация и контроль над капитальным строительством, реконструкцией и ремонтом объектов, утвержденных планом муниципального района Похвистневский,

- создание безопасной, экологически чистой благоприятной среды жизнедеятельности человека, своевременное изготовление необходимой документации для проектирования и строительства объектов производственного, социального значения, жилья на территории района,

- развитие и улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения,

- создание условий для устойчивого развития территорий, а также объектов коммунально-бытового назначения, инженерных сетей и сооружений муниципального района Похвистневский,

- создание условий для выполнения реформы по обращению с ТКО.

В ходе реализации мероприятий за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 годы были достигнуты следующий показатели:

- количество сметной документации ремонтно-строительных работ, строительно-монтажных работ объектов реконструкции и капитального и текущего ремонта – 69 шт.,

- количество разработанных градостроительных планов - 3 шт.,

- количество и площадь введенных в эксплуатацию жилых домов индивидуального жилищного строительства - 14040 м2,

- количество выданных разрешений на строительство (уведомление о планируемом строительстве и реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) – 69 шт.,

- количество выданных разрешений на ввод объекта в эксплуатацию (уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) – 28 шт.,

- количество выданных разрешений на строительство (уведомление о планируемом строительстве и реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома), осуществленного с привлечением материнского (семейного) капитала - 5 шт.,

- объемы ввода в эксплуатацию после строительства, реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения – 73556 м2;

- количество благоустроенных общественных и дворовых территорий –10 шт.,

- организация вывоза ТКО (объем) –13500 м3.

**Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q1);

2) оценка степени достижений плановых значений целевых показателей (Q2).

1. Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы).

Q1=3 736,2/3 736,2= 1.

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

Q2= (69/69+3/3+69/69+28/2+14040/14040+5/5+73556/73556+10/10+

13500/13500)/9 = 1

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

В соответствии методикой оценки эффективности (приложение №6 к постановлению №193 от 19.03.2019 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области»), муниципальная программа МКУ «Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» муниципального района Похвистневский Самарской области за 2019 год имеет высокий уровень эффективности и социальной значимости, поэтому рекомендуется продолжить реализацию данной муниципальной программы.

**Форма 1**

**ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2018 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель муниципальной программы: реализация на территории муниципального района Похвистневский социально-экономической политики и осуществлении регулирования в сфере капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | | | | | | |
| 1 | Стратегический показатель 1.  количество сметной документации  ремонтно-строительных работ, строительно-монтажных работ объектов реконструкции и капитального и текущего ремонта | руб. | 69 | 69 | 100% |  |
| 2. | Стратегический показатель 2.1.  количество разработанных градостроительных планов | шт. | 3 | 3 | 100% |  |
| 3. | Стратегический показатель 2.2.  количество выданных разрешений на строительство (уведомление о планируемом строительстве и реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) | шт. | 69 | 69 | 100% |  |
| 4 | Стратегический показатель 2.3.  количество выданных разрешений на ввод объекта в эксплуатацию (уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) | шт. | 28 | 28 | 100% |  |
| 5 | Стратегический показатель 2.4.  количество и площадь введенных в эксплуатацию жилых домов индивидуального жилищного строительства | кв.м | 14040 | 14040 | 100% |  |
| 6 | Стратегический показатель 2.5.  количество выданных разрешений на строительство (уведомление о планируемом строительстве и реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома), осуществленного с привлечением средств материнского (семейного) капитала | шт. | 5 | 5 | 100% |  |
| 7 | Стратегический показатель 3.1.  объемы ввода в эксплуатацию после строительства, реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | кв.м. | 73556 | 73556 | 100% |  |
| 8 | Стратегический показатель 4.1.  количество благоустроенных общественных и дворовых территорий | шт. | 10 | 10 | 100% |  |
| 9 | Стратегический показатель 5.1.  организация вывоза ТКО (объем) | куб.м. | 13500 | 13500 | 100% |  |

**Форма 2**

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2022 ГОДЫ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. руб. | | | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Всего по муниципальной программе, в том числе | 3 736,2 | 3 736,2 | 100% |  |
| 2. | местный бюджет | 3 736,2 | 3 736,2 | 100% |  |