АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.03.2020 № 207 г. Похвистнево

О мероприятиях по подготовке

к пропуску весенних паводковых

вод в 2020 году

# В целях своевременной подготовки к безопасному пропуску паводковых вод по территории муниципального района Похвистневкий Самарской области в период весеннего половодья 2020 года, снижения риска  возникновения чрезвычайных ситуаций,    Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.Утвердить Положение о противопаводковой комиссии                                                               муниципального района Похвистневский Самарской области (приложение 1).

2. Утвердить состав противопаводковой комиссии муниципального района Похвистневский Самарской области (приложение 2).

3. Утвердить План мероприятий по подготовке к прохождению весеннего паводка в 2020  году на территории муниципального района Похвистневский                   Самарской области (приложение 3).

4. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности муниципального района Похвистневский Самарской области провести проверку и корректировку плана действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (паводковых явлений).

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, и подлежит размещению  на  сайте Администрации района в сети «Интернет».

6. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района                                                   			Ю.Ф.Рябов

Приложение 1

Утверждено                          Постановлением Администрации                                                                                       муниципального района Похвистневский                                                                                  Самарской области                                                                                                                                          от 11.03.2020 № 207

ПОЛОЖЕНИЕ

о противопаводковой комиссии                                                               муниципального района Похвистневский Самарской области

1. Общие положения

Противопаводковая комиссия  муниципального района Похвистневский Самарской области (далее - Комиссия) является временным координирующим органом районного звена территориальной подсистемы РСЧС, создаваемым в угрожаемый период, и предназначена для организации и выполнения работ в период весенне-летнего паводка и наводнения по предупреждению чрезвычайных ситуаций, уменьшению ущерба при их возникновении и ликвидации их последствий, а также координации деятельности по этим вопросам предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории муниципального района Похвистневский Самарской области, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности.

В своей деятельности Комиссия руководствуется требованиями Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», решениями КЧС и ОПБ муниципального района Похвистневский Самарской области и настоящего Положения.

Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством  Главы муниципального района Похвистневский Самарской области и председателя КЧС и ОПБ муниципального района Похвистневский Самарской области.

2. Основные задачи Комиссии

Основными задачами являются:

- организация и контроль за осуществлением противопаводковых мероприятий, а также обеспечение надежности работы потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и снижения последствий чрезвычайных ситуаций, защиты населения при наводнении;

- организация наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение готовности органов управления, сил и средств к действиям в чрезвычайных ситуациях, а также создание и поддержание в состоянии готовности пунктов управления;

- организация разработки нормативных правовых актов в области защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций;
          - создание резервов финансовых и материальных ресурсов, используемых для покрытия расходов на профилактические мероприятия и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, а также на привлечение аварийно-спасательных подразделений, оказание помощи пострадавшим от наводнения;

- руководство работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций, организация привлечения трудоспособного населения к этим работам;

- планирование и организация эвакуации населения, размещения эвакуируемого населения и возвращения его после ликвидации чрезвычайных ситуаций в места постоянного проживания;

- организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

3. Права Комиссии

Комиссия имеет право:

- контролировать работу комиссий сельских поселений муниципального района Похвистневский Самарской области и объектовых комиссий;

- заслушивать на своих заседаниях руководителей предприятий, организаций и учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области и давать им обязательные для исполнения указания о принятии неотложных мер по противопаводковым мероприятиям;

- осуществлять контроль за подготовкой и готовностью сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций в муниципальном районе Похвистневский муниципального района Похвистневский Самарской области;

- принимать решения о проведении экстренных мер по обеспечению защиты населения и территорий от последствий наводнения, снижению ущерба от них и ликвидации этих последствий на всей территории района;

- привлекать силы и средства районного звена территориальной подсистемы РСЧС, для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- устанавливать, при необходимости, в зонах чрезвычайных ситуаций особый режим работы предприятий, организаций и учреждений, а также порядок въезда и выезда граждан и их поведения;

- требовать от всех предприятий, организаций и учреждений, независимо от их принадлежности, расположенных на территории муниципального района Похвистневский  Самарской области, представления в комиссию информации о паводковой ситуациях, а также оперативной информации о ходе ликвидации их последствий;

- осуществлять и, при необходимости, привлекать ведущих специалистов объектов экономики к проведению экспертизы противопаводковых мероприятий.

4. Состав Комиссии

Комиссия состоит из руководителей органов Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области, учреждений, организаций и предприятий, расположенных на территории муниципального района Похвистневский Самарской области. Она возглавляется председателем Комиссии. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области.

Председатель Комиссии  несёт персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач и функций.

Председатель Комиссии :

- распределяет и утверждает обязанности между членами Комиссии;

- привлекает в установленном порядке при угрозе наводнения и возникновения чрезвычайной ситуации силы и средства, независимо от их принадлежности, для выполнения работ по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- определяет  введение режимов функционирования районного звена территориальной подсистемы РСЧС в зависимости от сложившейся обстановки;

- приводит в готовность и использует органы управления, силы и средства, входящие в звенья на территории района.

5. Организация работы Комиссии

Работа Комиссии организуется по плану работы ежемесячно в период половодья.

Работа Комиссии оформляется протоколом, по результатам рассмотрения вопросов принимает решения, обязательные для исполнения всеми районными органами управления, а также предприятиями, организациями и учреждениями независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности.

Регистрация, учет и организация контроля исполнения решений Комиссии осуществляются секретарем Комиссии.

В период между заседаниями Комиссии решения принимаются председателем или его заместителем и доводятся до исполнителей в виде соответствующих указаний или поручений.

Члены Комиссии обязаны участвовать  в заседаниях Комиссии.

Приложение 2

Утвержден

Постановлением Администрации

муниципального района  Похвистневский

Самарской области

от 11.03.2020  № 207

С О С Т А В

противопаводковой комиссии

муниципального района Похвистневский Самарской области.

Рябов Ю.Ф.                 – Глава муниципального района Похвистневский

Самарской области - председатель комиссии

Мамышев М.К.	       - заместитель Главы района по  экономике и  финансам,

заместитель председателя комиссии;

Ефремов А.А. 	        - заместитель Главы района, руководитель управления

развития АПК, заместитель председателя комиссии;

Яковлев В.В.  	        - начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации

района, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Осипов Т.Ш.                 -  заместитель начальника МО МВД России

«Похвистневский»  (по согласованию);

Антонов А.Н.        	- директор МРЦЭС (по согласованию);

Дубовицкий А.Ф. 	- начальник ДЭУ (по согласованию);

Станин Н.М.          	- директор МУПП ЖКХ Похвистневского района

(по согласованию);

Умирзаков А.Р.              - начальник 35 ПСО противопожарной службы

Самарской  области  (по согласованию);

Абросимов С.В.    	- Начальник отдела  надзорной деятельности      г.о.Похвистнево и м.р. Похвистневский, Камышлинский  (по согласованию);

Миронов В.В.       	- директор МУАТП Похвистневского района

(по согласованию);

Ромаданов Д.В.      	- начальник структурного подразделения ГБУ

Самарской области «СВО  Похвистневская

СББЖ» (по согласованию);

Разумов Е.А.         	- главный врач ГБУЗ Самарской области

Похвистневская ЦБГР (по согласованию);

Николаева Е.В.          	- начальник юридического отдела Администрации

района;

Костин Ю.В.          	- начальник отдела жилищно-коммунального

хозяйства  МКУ «Управления капитального       строительства, архитектуры и  градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»    муниципального района Похвистневский                      (по согласованию);

Львов Н.Н.                      - главный специалист по охране окружающей среды    Похвистневского Управление развитие АПК                 (по согласованию);

Горохова Р.С.        	- уполномоченное лицо по г.Похвистнево

и м.р.Похвистневский  Управления Федеральной

службы  по надзору в сфере  защиты прав

потребителя   и благополучия  человека по

Самарской  области в г.Отрадном (по согласованию);

Кораблёв С.Н.         	- И.о.заведующего отделом гигиены и эпидемиологии

филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»

Самарской области в г.Отрадном (по согласованию);

Иваев С.Х.         	           - председатель РайПО (по согласованию);

Диц А.В.                         - Начальник отделения №10 МРГ Отрадный ООО                    		                      «СВГК» (по согласованию);

Помазов А.А.       	- начальник Похвистневского РЭС

«Волжского производственного отделения»

(по согласованию);

Саушкин А.Н.                - директор ОАО «Комбикорм» (по согласованию);

Виноградов С.А.            - специалист 1 категории Департамента охоты и

рыболовства по м.р. Похвистневский

(по согласованию);

Неклюдов Н.В.    		- начальник ООО «ЕДДС г.о.Похвистнево

и м.р.Похвистневский» (по согласованию);

Вавилин В.А.                  - начальник НОУ Похвистневская автошкола

ДОСААФ России (по согласованию);

Зверев В.И.                      - директор участка Черновского филиала ФГБУ

«Самарамелиоводхоз» (по согласованию)

От сельских поселений района (по согласованию):

Просвиркина Ф.М.         - Глава сельского поселения Среднее Аверкино;

Муллабаев И.Х.        	- Глава сельского поселения Алькино;

Мишакин Ю.В.    	- Глава сельского поселения Большой Толкай;

Юсупова Е.В.           	- Глава сельского поселения Малое Ибряйкино;

Атласов Н.М.        	- Глава сельского поселения Красные Ключи;

Федулова В.В.           	- Глава сельского поселения Кротково;

Дерюжова И.Т.            	- Глава сельского поселения Малый Толкай;

Уразметов Р.Ф.          	- Глава сельского поселения Мочалеевка;

Газеев И.М.              	- Глава сельского поселения Новое Мансуркино;

Атласова Ю.Г.          	- Глава сельского поселения Подбельск;

Исаев В.М.               	- Глава сельского поселения Рысайкино;

Панфилов Н.А.         	- Глава сельского поселения Савруха;

Фадеев В.П.            	- Глава сельского поселения Старый Аманак;

Максимов Л.А.    	- Глава сельского поселения Староганькино;

Ромаданова Н.Я.           - Глава сельского поселения Старопохвистнево.

Приложение 3

Утвержден

Постановлением Администрации

муниципального района  Похвистневский

Самарской области

от 11.03.2020  № 207

ПЛАН

мероприятий по подготовке к прохождению весеннего паводка в 2020 году

- на территории  муниципального  района Похвистневский Самарской области.

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подготовить собственникам ГТС информационные письма об ответственности по безопасному содержанию ГТС | До 20.03.2020г. | Паводковая комиссия района |  |
| 2 | Уточнить состав паводковых комиссии и механизированных оперативных групп района и сельских поселениях района, их возможности по привлечению дополнительных сил и средств и | До 20.03.2020г. | Паводковая комиссия района, Главы сельских поселений (по согласованию), руководители предприятий, организаций и учреждений района (по согласованию) |  |
| 3 | Назначить ответственных лиц за безаварийное функционирование закреплённых на период паводка бесхозных гидротехнических сооружений. В период прохождения паводка организовать дежурство должностных лиц | До 20.03.2020г. | Главы сельских поселений (по согласованию), руководители предприятий, организаций и учреждений (по согласованию) |  |
| 4 | Разработать мероприятия, обеспечивающие безаварийный пропуск паводковых вод в поселениях (организациях, предприятиях) | До 20.03.2020г. | Главы сельских поселений (по согласованию), руководители предприятий, организаций и учреждений (по согласованию) |  |
| 5 | Проверить состояние дорожного полотна п.Пример попадающего в зону возможного подтопления, при необходимости провести укрепительные работы | До наступления паводка. | Паводковая комиссия района; Главы сельских поселений; ДЭУ (по согласованию) |  |
| 6 | Провести обследование территорий на предмет незаконного возведения земляных дамб на малых реках и ручьях в границах сельских поселений района, с последующем представлением актов обследования территорий в министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области | До 20.03.2020г | Паводковая комиссия района Паводковые комиссии сельских поселений района |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Определить необходимость проведения работ по ослаблению ледяного покрова реки Б. Кинель в местах возможных заторов путем его чернения, распиловки или подрывных работ | до вскрытия реки | Паводковая комиссия района Паводковые комиссии сельских поселений района |  |
| 8 | Уточнить составы оперативных групп КЧСиОПБ района и сельских поселений | До 16.03.2020г. | Паводковая комиссия района Паводковые комиссии сельских поселений района |  |
| 9 | Провести обследование водозаборных скважин и при необходимости провести их обваловку | До 16.03.2020 г. | Главы сельских поселений (по согласованию), руководители организаций, на балансе которых находятся объекты (по согласованию) |  |
| 10 | Организовать запас дезинфицирующих средств, для своевременной промывки и хлорирования водопроводной сети | 20.03.2020 г. | Руководители МУПП ЖКХ, ЗАО «Энергетик» (по согласованию) |  |
| 11 | Осуществить мероприятия, обеспечивающие отвод паводковых вод от объектов, являющихся источниками загрязнения рек, озер (скотомогильники, склады ГСМ, фермы, нефтяные ловушки). | До наступления паводка и в период паводка | Главы сельских поселений , руководители предприятий, организаций балансодержатели (по согласованию) |  |
| 12 | Провести предварительный паводковый сброс воды из водохранилищ района. | При необходимости после обследования | Главы сельских поселений (по согласованию), руководители предприятий, организаций и учреждений, на балансе которых находятся объекты (по согласованию) |  |
| 13 | Произвести очистку улиц, водоотводных канав, трубчатых водотоков на дорогах в населенных пунктах района. | До наступления паводка и в период паводка | Главы сельских поселений (по согласованию), ДЭУ (по согласованию), МУПП ЖКХ |  |
| 14 | Осуществлять контроль состояния дорожной инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения и коммуникаций, попадающих в зону возможного затопления, принять меры по обеспечению их надёжного функционирования | Постоянно в период паводка | Главы сельских поселений ( по согласованию), ДЭУ (по согласованию), МУПП ЖКХ |  |
| 15 | Провести собрания жителей подтапливаемых территорий с целью доведения действий населения при подтоплении территорий, домов, подготовить памятки по действиям населения при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации. | До 20.03.2020 г | Главы сельских поселений (по согласованию), МУПП ЖКХ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | В целях противопожарной безопасности в период прохождения паводка организовать подъезды к местам забора воды | Постоянно | Главы сельских поселений (по согласованию) |  |
| 17 | Создать резерв ГСМ, продовольствия, предметов первой необходимости, материалов для ликвидации последствий паводковых явлений. | 20.03.2020 г. | РайПО (по согласованию), МУПП ЖК, Руководители предприятий, организаций и учреждений (по согласованию) |  |
| 18 | Подготовить плав. средства для вывозки (при необходимости) населения из затапливаемых населенных пунктов района: п.Пример, п.Матьян, с.Н.Аверкино Уточнить места расселения эвакуируемого населения. | До 20.03.2019 г. | Главы сельских поселений (по согласованию): Мочалеевка, Подбельск, Среднее Аверкино. Директору ОАО «Комбикорм» |  |
| 19 | Подготовить места временного размещения эвакуируемого в с. Подбельск ДЮСШ (общежитие на120мест | До 20.03.2020г. | Руководитель ГБОУ СО СОШ им.Н.С.Доровского (по согласованию) |  |
| 20 | Решить вопрос о тушении пожаров на затопляемой территории в период паводка | До 20.03.2020 г | Начальник 35 ПСО противопожарной службы (по согласованию) |  |
| 21 | Организовать посты наблюдения за прохождением паводковых вод в р.Б.Кинель с регулярной передачей информации об обстановке в ЕДДС | В период прохождения паводка | Главы сельских поселений (по согласованию): Савруха /Панфилов Н.А../ Мочалеевка /Уразметов Р.Ф./, Среднее Аверкино /Просвиркина Ф.М./, Начальник ЕДДС /Неклюдов Н.В./ |  |
| 22 | Организовать мониторинг безаварийного прохождения весенних паводковых вод по территории района, и взаимодействие районного звена ТП РСЧС привлекаемых на паводковые ситуации. | В период прохождения паводка | Руководитель ЕДДС Неклюдов Н.В. |  |
| 23 | Для своевременного реагирования на изменение обстановки, организовать круглосуточное дежурство в Администрациях сельских поселений на период бурного снеготаяния и прохождения паводка на реках | В период прохождения паводка | Главы сельских поселений (по согласованию) |  |
| 24 | Провести анализ работ по пропуску паводка, при необходимости разработать мероприятия по проведению восстановительных работ, определить источник финансирования. | После окончания паводка | Районная комиссия по обеспечению подготовки к пропуску весенних паводковых вод |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | Провести подворное обследование населения в п. Пример, с Нижнее Аверкино, п. Таволжанка попадающего в зону подтопления. Организовать обучение населения по действиям при подтоплении. | До наступления паводка. | Главы сельских поселений (по согласованию): Савруха /Панфилов Н.А../Мочалеевка /Уразметов Р.Ф./, Среднее Аверкино /Просвиркина Ф.М./, |  |
| 26 | Организовать информирование населения о необходимости страхования имущества | До наступления паводка. | Главы сельских поселений (по согласованию): Савруха /Панфилов Н.А../Мочалеевка /Уразметов Р.Ф./, Среднее Аверкино /Просвиркина Ф.М./, |  |
| 25 | Провести тренировку системы оповещения в п. Пример, с Нижнее Аверкино, п. Таволжанка, организовать обучение населения по их действиям при включении электро- сирен | До 20.03.2020г. | Главы сельских поселений (по согласованию): Мочалеевка /Уразметов Р.Ф./, Среднее Аверкино /Просвиркина Ф.М./ ЕДДС Неклюдов Н.В. |  |