Об утверждении отчета о    реализации

муниципальной программы

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений

в муниципальном районе Похвистневский

Самарской области  на 2018-2022 годы»

за 2019 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.2019г. №193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района  Похвистневский Самарской области», Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном районе Похвистневский Самарской области   на 2018-2022 годы» за  2019 года.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя  Главы района по  капитальному  строительству, архитектуре и градостроительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации муниципального района Похвистневский Райкова С.В.

- Разместить Постановление на сайте Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области в сети Интернет.

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава района                                                                          Ю.Ф.Рябов

Утверждена

Постановлением Администрации

муниципального района Похвистневский

от 25.02.2020г. №127

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕТИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2022 ГОДЫ»

Муниципальная  программа  «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном районе Похвистневский Самарской области   на 2018-2022 годы» разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Стратегий социально-экономического развития Самарской области до 2030 года. Программа реализуется за счет средств областного бюджета и бюджета Администрации муниципального района Похвистневский. Объем финансирования программных мероприятий за 2019 год составил 51667,85217 тыс.р.(в том числе неиспользованный на 01.01.2019г. остаток денежных средств – 7174,97641тыс.р.).

Целью муниципальной программы является обеспечение исполнения государственных гарантий получения доступного и качественного дошкольного образования на территории муниципального района Похвистневский Самарской области.

Для реализации цели муниципальной программы необходима модернизация устаревших учреждений дошкольного образования, показателями которой является количество вводимых в эксплуатацию новых учреждений дошкольного образования и количество зданий, в которых был проведен капитальный ремонт.

В ходе реализации мероприятий за период  с 01.01.2019 по  31.12.2019 годы  было введено в эксплуатацию одно дошкольное образовательное учреждение – детский сад в с.Алькино на 90 мест.

Оценка эффективности реализации программы производится по следующим направлениям:

- Оценка полноты финансирования (Q1).

Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период.

Q1=51667,85217/51667,85217=1

- Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

Q2=1/1=1

Таблица 1

Оценка полноты финансирования (Q1)

| Значение Q1 | Оценка |
| --- | --- |
| 0,98 <= Q1 <= 1,02 | полное финансирование |
| 0,5 <= Q1 < 0,98 | неполное финансирование |
| 1,02 < Q1 <= 1,5 | увеличенное финансирование |
| Q1 < 0,5 | существенное недофинансирование |

Показатель полноты финансирования Q1 составляет 1, что соответствует оценке «Полное финансирование».

Таблица 2

Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2)

| Значение Q2 | Оценка |
| --- | --- |
| 0,95 <= Q2 <= 1,05 | высокая результативность |
| 0,7 <= Q2 < 0,95 | средняя результативность (недовыполнение плана) |
| 1,05 < Q2 <= 1,3 | средняя результативность (перевыполнение плана) |
| Q2 < 0,7 | низкая результативность (существенное недовыполнение плана) |

Показателем, характеризующим итог реализации муниципальной программы, является количество дошкольных образовательных учреждений, введенных в эксплуатацию в отчетном году. Был построен и введен в эксплуатацию 1 объект – детский сад на 90 мест в с.Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU63-01915-02-2019 от 05.11.2019г.). Таким образом значение Q2 равняется 1, что соответствует оценке «Высокая результативность».

Согласно вышеизложенному муниципальная программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном районе Похвистневский Самарской области   на 2018-2022 годы» по результатам 2019 года имеет высокий уровень эффективности. Муниципальная программа рекомендуется к продолжению мероприятий и является целесообразной к продолжению финансирования.

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2019 ГОД

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обеспечение доступности, равных возможностей в получении дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество ежегодно вводимых в эксплуатацию новых дошкольных образовательных учреждений | объект | 1 | 1 | 100% |  |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕТИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2022 ГОДЫ»

| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. руб. |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Всего по муниципальной программе, в том числе | 51667,85217 (в т.ч. 7174,97641тыс.р.неиспользованных на 01.01.2019 средств) | 51667,85217 (в т.ч. 7174,97641тыс.р.неиспользованных на 01.01.2019 средств) | 100% |  |
|  | - бюджет района (тыс.р.) | 6 900,84503 | 6 900,84503 | 100% |  |
|  | - областной бюджет (тыс.р.) | 37 592,03073 | 37 592,03073 | 100% |  |
|  | - внебюджетные источники (тыс.р.) | 7174,97641 | 7174,97641 | 100% |  |