|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Герб р-н **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **муниципального района Похвистневский Самарской области**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  30.12.2020 № 1053  г. Похвистнево | | |     О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы» |  |  |

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», решением Собрания представителей муниципального района Похвистневский от 28.12.2020 № 17 «О внесении изменений в Решение Собрания представителей муниципального района Похвистневский «О бюджете муниципального района Похвистневский «О бюджете муниципального района Похвистневский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы», утвержденную Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 01.06.2017 № 459 (с изменениями от 29.12.2017 № 1124, от 29.12.2018 № 1118, от 09.07.2019 № 460, от 10.10.2019 № 697, от 31.12.2019 № 1015, от 04.03.2020 № 182) следующие изменения:

**-** в Паспорте муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы» раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Похвистневский в соответствии с решением Собрания представителей муниципального района о бюджете района на соответствующий финансовый год и уточняется в процессе исполнения бюджета района и при его формировании на очередной финансовый год. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 20 936,0 тыс.рублей, в том числе:  2018 год – 2 629,8 тыс.руб.,  2019 год – 3 332,8 тыс.руб.,  2020 год – 3 827,6 тыс.руб.,  2021 год – 6 953,8 тыс.руб.,  2022 год – 4 192,0 тыс.руб. |

- пункт 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции: Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Похвистневский Самарской области 20 936,0 тыс.рублей, в том числе:

в 2018 году – 2 629,8 тыс.руб.,

в 2019 году – 3 332,8 тыс.руб.,

в 2020 году – 3 827,6 тыс.руб.,

в 2021 году – 6 953,8 тыс.руб.,

в 2022 году – 4 192,0 тыс.руб.».

Объем финансирования по плану мероприятий муниципальной программы представлены в Приложении № 3 к муниципальной программе;

- Приложение № 1 «Перечень стратегических показателей муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции;

- Приложение № 3 «Объем финансовых ресурсов для реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции;

- Приложение № 4 «План по устранению нарушений согласно стратегических целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции;

- Приложение № 5 «Объем финансового обеспечения плана по устранению нарушений согласно стратегических показателей муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить первого заместителя Главы района по социальным вопросам С.В. Черкасова

3. Настоящее Постановление разместить на сайте Администрации муниципального района Похвистневский в сети Интернет.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава района Ю.Ф. Рябов

Приложение № 1

Перечень стратегических показателей муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование цели, стратегического показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение стратегического показателя (индикатора) | | | | |
| Отчет 2018 | Отчет  2019 | Отчет  2020 | Плановый период (прогноз) | |
| 2021 | 2022 |
| 1 | Обеспечение условий, необходимых для предотвращения пожаров и чрезвычайных ситуаций, повышение уровня противопожарной защиты зданий и сооружений, недопущения пожара и гибели обучающихся, воспитанников и сотрудников муниципальных общеобразовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности. | | | | | | |
| 1.1 | Проверка работоспособности кранов внутреннего противопожарного водопровода | Шт. | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1.2 | Проверка систем вентиляции, кондиционирования и дым удаления | Шт. | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 |
| 1.3 | Периодическое техническое обслуживание АПС и системы оповещения | Шт. | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 |
| 1.4 | Проведение ежегодных электроизмерительных работ в зданиях общеобразовательных учреждений | Шт. | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 |
| 1.5 | Испытание пожарных лестниц | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 1.6 | Периодическое обслуживание противопожарных клапанов и системы вентиляции | Шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.7 | Увеличение степени огнестойкости косоуров лестничных маршей до R 60 | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Монтаж электросветильников закрытыми колпаками (рассеивателями) | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Переустановка вводного электрического щита в целях расширения эвакуационного выхода | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Замена системы АПС | Шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 1.11 | Проведение огнезащитной обработки деревянных и металлических конструкций | Шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1.12 | Замена внутреннего трубопровода противопожарного водоснабжения | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13 | Разработка проектно-сметной документации на монтаж АПС | Шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 1.14 | Противопожарные двери | Шт. | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 1.15 | Устройство вторых эвакуационных выходов | Шт. | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 1.16 | Разработка проекта о реконструкции здания | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.17 | Армированные двери на лестничных клетках | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.18 | Установка перил в лестничных клетках | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.19 | Установка ограждений на крыше зданий | Шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1.20 | Установка люков (выход на кровлю из лестничной клетки) | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.21 | Зап.части для АПС | Шт. | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 |
| 1.22 | Зап.части для ПАК «Стрелец-Мониторинг» | Шт. | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 1.23 | Контрольные испытания деревянных конструкций чердачного помещения | Шт. | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |

Приложение № 3

Объем финансовых ресурсов для реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Направление финансирования | Предполагаемый объем финансирования Программы, в том числе по годам | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
| 1 | Всего на реализацию программы, в т.ч. | 2 629,8 | 3 332,8 | 3 827,6 | 6 953,8 | 4 192,0 | 20 936,0 |
| 1.1. | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | - бюджет района | 2 629,8 | 3 332,8 | 3 827,6 | 6 953,8 | 4 192,0 | 20 936,0 |
| 1.3 | - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 4

План по устранению нарушений согласно стратегических целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Единица измерений | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1.1 | Проверка работоспособности кранов внутреннего противопожарного водопровода | Объекты | Подбельск (шк)  Подбельск (спорт.шк.)  Рысайкино (шк)  Савруха (д.с.)  Алькино (д.с.)  Савруха (ФОК)  Стюхино | Подбельск (шк)  Подбельск (спорт.шк.)  Рысайкино (шк)  Савруха (д.с.)  Алькино (д.с.)  Савруха (ФОК)  Стюхино  Н.Мансуркино | Подбельск (шк)  Подбельск (спорт.шк.)  Рысайкино (шк)  Савруха (д.с.)  Алькино (д.с.)  Савруха (ФОК)  Стюхино  Н.Мансуркино | Подбельск (шк)  Подбельск (спорт.шк.)  Рысайкино (шк)  Савруха (д.с.)  Алькино (д.с.)  Савруха (ФОК)  Стюхино  Н.Мансуркино | Подбельск (шк)  Подбельск (спорт.шк.)  Рысайкино (шк)  Савруха (д.с.)  Алькино (д.с.)  Савруха (ФОК)  Стюхино  Н.Мансуркино |
| 1.2 | Проверка систем вентиляции, кондиционирования и дым удаления | Объекты | Все объекты образования | Все объекты образования | Все объекты образования | Все объекты образования | Все объекты образования |
| 1.3 | Периодическое техническое обслуживание АПС и системы оповещения | Объекты | Все объекты образования и здания органов местного самоуправления | Все объекты образования и здания органов местного самоуправления | Все объекты образования и здания органов местного самоуправления | Все объекты образования и здания органов местного самоуправления | Все объекты образования и здания органов местного самоуправления |
| 1.4 | Проведение ежегодных электроизмерительных работ в зданиях образовательных учреждений | Объекты | Все объекты образования | Все объекты образования | Все объекты образования | Все объекты образования | Все объекты образования |
| 1.5 | Испытание пожарных лестниц | Объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | Все объекты образования |
| 1.6 | Периодическое обслуживание противопожарных клапанов и системы вентиляции | Объекты | Подбельск (спорт.шк)  Рысайкино (шк)  Алькино (д.с.)  Савруха (д.с.)  Савруха (ФОК) | Подбельск (спорт.шк)  Рысайкино (шк)  Алькино (д.с.)  Савруха (д.с.)  Савруха (ФОК) | Подбельск (спорт.шк)  Рысайкино (шк)  Алькино (д.с.)  Савруха (д.с.)  Савруха (ФОК) | Подбельск (спорт.шк)  Рысайкино (шк)  Алькино (д.с.)  Савруха (д.с.)  Савруха (ФОК) | Подбельск (спорт.шк)  Рысайкино (шк)  Алькино (д.с.)  Савруха (д.с.)  Савруха (ФОК) |
| 1.7 | Увеличение степени огнестойкости косоуров лестничных маршей до R 60 | Объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Монтаж электросветильников закрытыми колпаками (рассеивателями) | Объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Переустановка вводного электрического щита в целях расширения эвакуационного выхода | Объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Замена системы АПС | Объекты | М.Ибряйкино (шк)  Подбельск (шк)  Н.Аверкино (шк) | Ст.Аманак (шк)  Кротково (шк)  Ср.Аверкино (шк) | Ст.Аманак (д.с.)  Стюхино (шк)  Первомайск (шк) | Савруха (шк)  Кр.Ключи (шк  М.Толкай (шк) | Ст.Похвистнево(д.с.)  Рысайкино (д.с.)  Б.Толкай (д.с.)  Зд-ие Ад-ции |
| 1.11 | Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций | Объекты | 0 | Ср.Аверкино (шк)  Б.Толкай (д.с.) | 0 | М.Ибряйкино  Савруха (шк) | Савруха (Североключевский ф-л) |
| 1.12 | Замена внутреннего трубопровода противопожарного водоснабжения | Объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13 | Разработка прокетно-сметной документации на монтаж АПС | Объекты | М.Ибряйкино (шк)  Подбельск (шк)  Н.Аверкино (шк) | Ст.Аманак (шк)  Кротково (шк)  Ср.Аверкино (шк) | Ст.Аманак (д.с.)  Савруха (шк) | Савруха (шк)  Кр.Ключи (шк)  М.Толкай (шк) | Ст.Похвистнево(д.с.)  Рысайкино (д.с.)  Б.Толкай (д.с.)  Зд-ие Ад-ции |
| 1.14 | Противопожарные двери | Объекты | 0 | Подбельск (д.с)  Кр.Ключи (шк)  Кр.Ключи (д.с.)  Рысайкино (д.с.)  Н.Мансуркино (шк)  Первомайск  Ахрат  М.Ибряйкино  Стюхино  Ст.Ганькино | 0 | 0 | Рысайкино (д.с.) |
| 1.15 | Устройство вторых эвакуационных выходов | Объекты | М.Ибряйкино (шк)  М.Толкай (шк) | 0 | 0 | Б.Толкай (д.с.) | Мочалеевка (шк)  Ст.Ганькино (шк)  Кротково (шк) |
| 1.16 | Разработка проекта о реконструкции здания | Объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.17 | Армированные двери на лестничных клетках | Объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.18 | Установка перил в лестничных клетках | Объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.19 | Установка ограждений на крыше зданий | Объекты | 0 | 0 | 0 | Зд-ие Ад-ции | 0 |
| 1.20 | Установка люков (выход на кровлю из лестничной клетки) | Объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.21 | Зап.части для АПС | Шт | 0 | 0 | Подбельск (общ) – 5  Подбельск (спорт.школа) – 57  Мочалеевка – 1  Первомайск – 20  Б.Толкай – 2  Н. Мансуркино – 1  Савруха (шк) – 1  Савруха (нач.шк) – 2  Савруха (Сев.ключ) – 2  Ст.Похвистнево (шк) – 2  М. Толкай – 1  Кр. Ключи (шк) – 1  Алькино (шк) – 1  Султангулово – 1  Стюхино – 1  Ст.Ганькино – 1 | 0 | 0 |
| 1.22 | Зап.части для ПАК «Стрелец-Мониторинг» | Шт. | 0 | 0 | Подбельск (спорт.шк) – 1  Мочалеевка – 1  Первомайск – 1  Б. Толкай (д.с.) – 1  Савруха (шк) – 1  М. Толкай – 1  Кр. Ключи (д.с.) – 1  Ст. Аманак (шк) – 1  Ст. Аманак (д.с.) – 1  Ср. Аверкино (д.с.) – 1  Ахрат – 1  Ст. Ганькино – 1 | 0 | 0 |
| 1.23 | Контрольные испытания деревянных конструкций чердачного помещения | Шт. | 0 | 0 | Стюхино  Ст. Ганькино  Ст. Аманак (шк)  Ст. Аманак (д.с.)  Н.Аверкино  М.Толкай  Н.Мансуркино  Б.Толкай (шк)  Кр.Ключи  Мосалеевка  Подбельск (д.с.)  Савруха (нач.шк)  Савруха (д.с.)  Подбельск (спорт.шк.)  Ср. Аверкино (д.с.) | 0 | 0 |

Приложение № 5

Объем финансового обеспечения плана по устранению нарушений согласно

стратегических целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности

общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Единица измерений | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1.1 | Проверка работоспособности кранов внутреннего противопожарного водопровода | Руб. | 40 800,00 | 67 800,00 | 89 400,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.2 | Проверка систем вентиляции, кондиционирования и дым удаления | Руб. | 60 000,00 | 60 000,00 | 76 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3 | Периодическое техническое обслуживание АПС и системы оповещения | Руб. | 275 000,00 | 240 000,00 | 300 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.4 | Проведение ежегодных электроизмерительных работ в зданиях образовательных учреждений | Руб. | 70 237,41 | 89 028,00 | 99 724,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 1.5 | Испытание пожарных лестниц | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.6 | Периодическое обслуживание противопожарных клапанов и системы вентиляции | Руб. | 30 000,00 | 27 500,00 | 120 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 1.7 | Увеличение степени огнестойкости косоуров лестничных маршей до R 60 | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Монтаж электросветильников закрытыми колпаками (рассеивателями) | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Переустановка вводного электрического щита в целях расширения эвакуационного выхода | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | Замена системы АПС | Руб. | 1 634 728,92 | 2 175 644,64 | 2 586 678,92 | 3 600 000,00 | 2 252 000,00 |
| 1.11 | Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций | Руб. | 0,00 | 84 200,00 | 0,00 | 1 093 800,00 | 300 000,00 |
| 1.12 | Замена внутреннего трубопровода противопожарного водоснабжения | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13 | Разработка проектно-сметной документации на монтаж АПС | Руб. | 274 000,00 | 284 489,00 | 278 800,00 | 360 000,00 | 220 000,00 |
| 1.14 | Противопожарные двери | Руб. | 0,00 | 304 118,46 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.15 | Устройство вторых эвакуационных выходов | Руб. | 245 048,58 | 0,00 | 144 298,00 | 500 000,00 | 250 000,00 |
| 1.16 | Разработка проекта о реконструкции здания | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17 | Армированные двери на лестничных клетках | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18 | Установка перил в лестничных клетках | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.19 | Установка ограждений на крыше зданий | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 1.20 | Установка люков (выход на кровлю из лестничной клетки) | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.21 | Зап.части для АПС | Руб. | 0,00 | 0,00 | 65 836,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.22 | Зап.части для ПАК «Стрелец-Мониторинг» | Руб. | 0,00 | 0,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.23 | Контрольные испытания деревянных конструкций чердачного помещения | Руб. | 0,00 | 0,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 |